Приложение 2

к  постановлению Администрации  муниципального

образования Югское от 07.02.2014 года     №  27

«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение   и   повышение   энергетической

эффективности  на территории муниципального образования Югское на 2014-2016

годы»

| План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» на 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» |  | 2014 | 2016 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет внедрения новых энергосберегающих технологий | ВСЕГО: | 590,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 590,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 1. Основное мероприятие Программы «Модернизация системы уличного освещения» |  | 01.03.2014 | 31.12.2014 | - снижение затрат на услуги поставщиков энергоносителей | ВСЕГО: | 50,0 50,0 - - - - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.1. Мероприятие «Установка фотореле на линиях уличного освещения для автоматизации включения-выключения фонарей с учетом светового режима времени » | Синицына Н.А.-заместитель главы | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | - точный коммерческий учет потребления энергоносителей; - снижение затрат на услуги поставщиков энергоносителей | ВСЕГО: | 25,0 25,0 - - - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.2. Мероприятие «Замена ламп в светильниках уличного освещения на энергосберегающие » | Синицына Н.А.-заместитель главы | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | - снижение затрат на услуги поставщиков энергоносителей | ВСЕГО: | 25,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 25,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 2.Основное мероприятие «Установка приборов учета энергоресурсов» | Синицына Н.А.-заместитель главы | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | - точный коммерческий учет потребления энергоносителей | ВСЕГО: | 290,0 290,0 - - - - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.1. Мероприятие «Установка прибора учета тепла в здании администрации д.Шалимово » | Суслова Т.В.-ведущий специалист | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | - точный коммерческий учет потребления энергоносителей | ВСЕГО: | 120,0 120,0 - - - - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.2. Мероприятие «Установка прибора учета тепла в здании администрации д.Батран » | Окольникова М.Г.- ведущий специалист | 3 кв.2014 |  | - точный коммерческий учет потребления энергоносителей | ВСЕГО: | 120,0 120,0 - - - - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.3 Мероприятие «Установка прибора учета воды в здании администрации д.Батран » | Окольникова М.Г.- ведущий специалист | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | - снижение затрат на услуги поставщиков энергоносителей | ВСЕГО: | 50,0 50,0 - - - - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.Основное мероприятие «Энергетическое обследование, информирование населения» |  | 1 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | ВСЕГО: | 250,0 250,0 - - - - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.1 Мероприятие «Оценка бесхозных линий электропередач в районе д.Костяевка и принятие на баланс администрации | Чернова Т.А.-главный специалист Синицына Н.А.-заместитель главы | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | ВСЕГО: | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 3.2. Мероприятие «Информирование населения: распространение памяток населению о необходимости установки приборов учета, участие в собраниях граждан с целью освещения данного вопроса » | Синицына Н.А.-заместитель главы Суслова Т.В.-ведущий специалист Окольникова М.Г.- ведущий специалист | 1 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | - снижение затрат на услуги поставщиков энергоносителей | ВСЕГО: | - - - - - - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.3 Мероприятие «Проведение энергетического обследования объектов МУК «Югское» СКСО и разработка энергетических паспортов» | Тихова Т.В. – директор МУК «Югское СКСО» | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | - выработка рациональных путей использования энергетических ресурсов | ВСЕГО: | 200,0 200,0 - - - - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.4 Мероприятие «Проведение энергетического обследования здания администрации д. Батран и разработка энергетических паспортов» | Чернова Т.А. –главный специалист | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | - выработка рациональных путей использования энергетических ресурсов | ВСЕГО: | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |