| Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Югское от 06.02.2015г. № 52 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское от 07.11.2013г. № 316 «Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей уличного и внутридворового освещения муниципального образования Югское на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей уличного и внутридворового освещения муниципального образования Югское на 2014-2017 годы» на 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей уличного и внутридворового освещения муниципального образования Югское на 2014-2017 годы» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | ВСЕГО: | 2 657,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2 657,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство и содержание кладбищ» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Кладбища будут приведены в порядок, оформлены в муниципальную собственность, огорожены, произведен текущий ремонт обелисков | ВСЕГО: | 996,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 996,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.1 Мероприятие «Сбор и вывоз мусора с кладбищ» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | ВСЕГО: | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.2 Мероприятие «Текущий ремонт обелисков» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2015 | 01.05.2015 |  | ВСЕГО: | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.3 Мероприятие «Изготовление металлических конструкций (ограждение кладбища) и установка д. Верховье» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 28.02.2015 |  | ВСЕГО: | 211,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 211,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.4 Мероприятие «Изготовление металлических конструкций (ограждение кладбища) и установка д. Даргун» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 28.02.2015 |  | ВСЕГО: | 260,1 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 260,1 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.5 Мероприятие «Изготовление металлических конструкций (ограждение кладбища) и установка д. Новосела | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 28.02.2015 |  | ВСЕГО: | 405,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 405,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2. Основное мероприятие «Реконструкция, ремонт и содержание сетей уличного и внутридворового освещения поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения; | ВСЕГО: | 480,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 480,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.1 Мероприятие «Реконструкция, ремонт и содержание сетей уличного и внутридворового освещения поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения; | ВСЕГО: | 280,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 280,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.2 Мероприятие «Монтаж уличного освещения д. Городище, ул. Андреевская» | Малкова Н.Ю. | 01.02.2015 | 30.04.2015 | Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения; | ВСЕГО: | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.3 Мероприятие «Приобретение светильников уличного освещения» | Малкова Н.Ю. | 01.02.2015 | 28.02.2015 | Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения; | ВСЕГО: | 60,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 60,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.4 Мероприятие «Приобретение электрооборудования для уличного освещения» | Малкова Н.Ю. | 01.02.2015 | 28.02.2015 | Повысится надежность сетей уличного освещения, увеличится протяженность сетей уличного освещения; | ВСЕГО: | 60,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 60,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.Основное мероприятие «Сбор и вывоз мусора» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Территория будет чище | ВСЕГО: | 550,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 550,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.1 Мероприятие «Сбор и вывоз мусора с территории поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Территория будет чище | ВСЕГО: | 220,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 220,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.2 Мероприятие «Прием и утилизация мусора» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Территория будет чище | ВСЕГО: | 180,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 180,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.3 Мероприятие «Приобретение контейнеров для сбора мусора» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2015 | 30.06.2015 | Территория будет чище | ВСЕГО: | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4. Основное мероприятие «Организация водоснабжения в населенных пунктах» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2015 | 31.10.2015 | Улучшиться водоснабжение населенных пунктов за счет увеличения общественных колодцев. | ВСЕГО: | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4.1 Мероприятие «Строительство колодцев» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2015 | 31.10.2015 | Улучшиться водоснабжение населенных пунктов за счет увеличения общественных колодцев. | ВСЕГО: | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 5. Основное мероприятие «Организация и благоустройство мест отдыха, повышение внешней привлекательности населенных пунктов» | Малкова Н.Ю. | 01.04.2015 | 31.10.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов муниципального образования | ВСЕГО: | 310,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 310,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 5.1 Мероприятие «Приобретение и установка указателей с названиями улиц» | Малкова Н.Ю. | 01.02.2015 | 30.06.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов муниципального образования | ВСЕГО: | 140,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 140,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 5.2 Мероприятие «Приобретение детских городков» | Малкова Н.Ю. | 01.02.2015 | 28.02.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов муниципального образования | ВСЕГО: | 170,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 170,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере благоустройства территории поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 221,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 221,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.1 Мероприятие «Дезинсекция от клещей» | Малкова Н.Ю. | 01.05.2015 | 30.06.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 19,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 19,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.2 Мероприятие «Химобработка и скашивание борщевика» | Малкова Н.Ю. | 01.06.2015 | 31.10.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 91,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 91,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.3 Мероприятие «Вывоз трупов» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.4 мероприятие «Разработка схемы генеральной очистки муниципального образования» | Малкова Н.Ю. | 01.02.2015 | 30.04.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.5 Мероприятие «Приобретение снегоротора» | Малкова Н.Ю. | 01.02.2015 | 31.03.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 45,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 45,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6.6 Мероприятие «Проведение анализа для определения класса опасности окружающей среды» | Малкова Н.Ю. | 01.02.2015 | 31.03.2015 | Улучшиться внешняя привлекательность населенных пунктов поселения | ВСЕГО: | 6,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 6,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 7. Основное мероприятие «Работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения» | Малкова Н.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повысится культурный уровень населения в вопросах благоустройства | ВСЕГО: |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |