Приложение 2 

к  постановлению Администрации  муниципального образования Югское от 12.11.2014г. № 293 

«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское от 07.02.2014г.      № 26 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 годы»

	План реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем  коммунальной  инфраструктуры на территории  муниципального образования Югское  на 2014-2016 годы»
На 2014

	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия       
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)  
	Срок
	Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание)
	Объемы финансирования, тыс.руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	Источник финансирования
	Сумма (тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Программа «Комплексное развитие систем коммунальнальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 годы»
	
	
	
	Улучшение качества поставляемых услуг населению, повышение качества питьевой воды, рациональное использование водных ресурсов.
	ВСЕГО:
	2594,6

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	2594,6

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	1. Основное мероприятие 

Ремонт системы водоснабжения и водоотведения 
	
	Июнь 2014 
	 Декабрь 2014
	Улучшение качества поставляемых услуг населению, повышение качества питьевой воды, рациональное использование водных ресурсов.
	ВСЕГО:
	2061,5

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	2061,5

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	  1.1 Выполнение  работ  по ремонту системы водоснабжения и водоотведения д. Н.Домозерово 
	Заместитель главы МО Югское  Н.А.Синицына. 
	Сентябрь 2014
	Декабрь 2014
	Улучшение качества поставляемых услуг населению, повышение качества питьевой воды, рациональное использование водных ресурсов.
	ВСЕГО:
	1435,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	1435,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	   1.2 Выполнение работ по ремонту системы водоснабжения  в д. Кузнецово, Верховье,  Сурково, Воскресенкое
	Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А.
	Сентябрь 2014
	Октябрь 2014
	Улучшение качества поставляемых услуг населению, повышение качества питьевой воды, рациональное использование водных ресурсов.
	ВСЕГО:
	626,5

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	626,5

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	    1.3 Приобретение водопроводных труб и материалов для ремонта  системы водоснабжения  в д.Батран, Сурково
	Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А.
	Июль 2014
	Август 2014
	
	ВСЕГО:
	111,1

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	111,1

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	2. Разработка проекта газоснабжения в д. Шалимово 
	Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А
	Октябрь 2014
	Декабрь 2014
	
	ВСЕГО:
	400,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	400,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	

	3. Расчет планируемого максимального часового расхода газа
	Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А
	Август 2014
	Декабрь 2014
	
	ВСЕГО:
	22,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	22,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	


