УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления

по делам образования

города Челябинска

от _______ № _____

ПРОГРАММА

благоустройства и озеленения территорий

образовательных организаций города Челябинска

«Цветущий город»

на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ

Программы благоустройства и озеленения территорий

образовательных организаций города Челябинска

«Цветущий город»  на 2014 год

| Наименование программы | Программа благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций города Челябинска «Цветущий город» на 2014 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Основания для подготовки Программы | - Федеральный Закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N45-ФЗ); - Концепция экологической безопасности города Челябинска до 2020 года (Решение Челябинской городской Думы от 23.11.2010г. №19/16); - Правила охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске (Решение Челябинской городской Думы от 24.06.2003г. №27/2, с изменениями от 28.02.2006г., 29.05.2007г., 02.09.2008г., 27.10.2009г.); - О паспортизации зеленых насаждений города Челябинска (Постановление Главы города Челябинска от 09.09.2004г. №1589-п); - Инструкция по созданию и содержанию зеленых насаждений в городе Челябинске (Постановление Главы города Челябинска от 02.12.2004г. №2200-п) - Правила благоустройства территории города Челябинска (Решение Челябинской городской Думы от 24.04.2012г. №34/3); - Постановление Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"; - Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» |
| Разработчики программы | Управление по делам образования города Челябинска |
| Цель программы | Повышение качественного уровня благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций как первостепенных объектов, формирующих облик города; создание условий для формирования активной гражданской позиции, трудового, физического, экологического и эстетического воспитания детей и подростков через их активное участие в благоустройстве и озеленении территорий |
| Задачи программы | - Повышение уровня ответственности руководителей образовательных организаций к вопросам благоустройства и озеленения территорий как объектам, формирующим облик города, имеющим санитарно-гигиеническое, ландшафтно-архитектурное и культурное значение; - объединение усилий и повышение уровня ответственности педагогов, родителей, обучающихся и воспитанников к вопросам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сохранению и преумножению зеленых насаждений на территориях образовательных учреждений; - повышения уровня безопасности и степени функциональности спортивных площадок на территориях образовательных организаций; - качественное развитие зеленых зон на территориях образовательных организаций с использованием элементов современного ландшафтного дизайна и широкого ассортимента декоративно-цветущих растений; проведение своевременной санитарной, омолаживающей и корректирующей обрезки деревьев и кустарников; - обеспечение высокого уровня использования созданных зеленых зон в учебно-воспитательной работе с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций. |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2016 годы |
| Исполнители программы | - Управление по делам образования города Челябинска; - районные управления образования; - образовательные организации всех типов и видов |
| Ожидаемые результаты | - Повышение качественного уровня благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций как объектов, формирующих облик города; - обеспечение своевременного восстановления нарушенного благоустройства на территориях образовательных организаций; - создание безопасных условий и повышение уровня функционирования спортивных площадок в школах и детских садах; - увеличение зеленого фонда образовательных организаций города Челябинска; - превращение зеленых зон территорий образовательных организаций в объекты, имеющие образовательное, воспитательное, санитарно-гигиеническое, ландшафтно-архитектурное и культурное значение с широким использованием элементов современного ландшафтного дизайна и разнообразного ассортимента декоративно-цветущих растений; - повышение уровня сознательности и ответственности руководителей образовательных учреждений, педагогов, родителей, обучающихся и воспитанников к вопросам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сохранению и преумножению зеленых насаждений на территориях образовательных организаций; - отсутствие на территориях образовательных организаций аварийно опасных деревьев, создание безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогов и родителей; - выявление, поддержка и распространение общественно-значимого опыта благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций, результативного опыта взаимодействия с социальными партнерами по данным вопросам. |
| Контроль за выполнением программных мероприятий | Управление по делам образования города Челябинска, РУО: - осуществляют оперативный контроль обеспечения чистоты и порядка, сохранения зеленых насаждений на территориях образовательных организаций с выездом на территории в течение всего периода реализации Программы; - рассматривают вопросы по реализации Программы на аппаратных совещаниях и совещаниях руководителей образовательных организаций не реже одного раза в месяц, - проводят собеседования с руководителями образовательных организаций по вопросам благоустройства и озеленения территорий образовательных учреждений; - организуют общественный контроль за состоянием благоустройства и озеленения территорий. Руководители образовательных организаций: - проводят ежедневный контроль за состоянием всех элементов благоустройства территории (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения, и т.д.); - организуют привлечение родительской общественности, социальных партнеров к контролю за выполнением программных мероприятий благоустройства и озеленения территории образовательной организации. |

1. Состояние благоустройства и озеленения

территорий образовательных организаций,

обоснование необходимости принятия Программы

Территории образовательных организаций являются неотъемлемой частью зеленого фонда города Челябинска. Территории образовательных организаций участвуют в формировании культурного облика города, имеют санитарно-гигиеническое, ландшафтно-архитектурное и воспитательное значение.

В благоустройстве и озеленении территорий образовательных организаций  существует планомерная положительная динамика:

- достигнуто понимание руководителями образовательных учреждений, что имидж школы и детского сада начинается с территории – визитной карточки образовательной организации;

- произошло значительное увеличение зеленого фонда, улучшился внешний облик территорий образовательных организаций;

-  все школы и детские сады имеют на территориях спортивные площадки, безопасные для занятий спортом;

- многократно возросло использование элементов современного дизайна в ландшафтном оформлении территорий: альпийские горки, рокарии, английские газоны, художественное оформление клумб, вертикальное озеленение, искусственные водоемы – стали органической частью территорий;

- значительно уменьшилось количество аварийно-опасных деревьев;

- возрос уровень использования созданных зеленых зон в учебно-воспитательной работе с обучающимися: в большинстве образовательных организаций в летний период на территориях работают  трудовые отряды, проводится опытническая и исследовательская деятельность, организуется учебная практика, оформлены экологические тропы для учебно-экскурсионной работы с детьми.

Вместе с тем, существует необходимость:

- активизации деятельности всех уровней управления в муниципальной образовательной системе по вопросам благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций;

- корректировки и обновления перспективных и текущих планов благоустройства и развития территорий образовательных организаций;

- проведения детальной ревизии всех элементов благоустройства на территориях школ и детских садов (спортивные площадки, зоны отдыха, ограждение, зеленые насаждения, бордюры, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, устройства наружного освещения);

- проведения мероприятий по исправлению повреждений отдельных элементов благоустройства, очистка, окраска, побелка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений) с учетом технического и эстетического состояния данных объектов;

- объединения усилий обучающихся, воспитанников, педагогов, родителей, социальных партнеров по благоустройству и обеспечению чистоты и порядка на территориях образовательных организаций, сносу аварийно-опасных деревьев, проведению омолаживающей обрезки деревьев и кустарников, закладке молодых посадок;

- перехода от большого количества посадок к качественным, обоснованно выбранным декоративно-цветущим растениям, от вперемежку посаженных цветов - к регулярным клумбам, английским газонам, от большого количества альпийских горок и рокариев к эффективному проектированию озеленения территорий, когда все элементы благоустройства  органически сочетаются с общим стилем и композиционным решением планирования территории;

- расширение области использования возможностей общественных организаций, высших и среднеспециальных учебных заведений, других социальных партнеров при проектировании, благоустройстве и озеленении территорий образовательных учреждений.

- Основные цели и задачи Программы

1. Основной целью Программы является повышение качественного уровня благоустройства и озеленения территорий образовательных учреждений как первостепенных объектов, формирующих облик города; создание условий для формирования активной гражданской позиции, трудового, экологического и эстетического воспитания детей и подростков через их активное участие в благоустройстве и озеленении территорий.

2. Основными задачами Программы являются:

1) повышение уровня ответственности руководителей образовательных учреждений к вопросам благоустройства и озеленения территорий как объектам, формирующим облик города, имеющим санитарно-гигиеническое, ландшафтно-архитектурное и культурное значение;

2) объединение усилий и повышение уровня ответственности педагогов, родителей, обучающихся и воспитанников к вопросам обеспечения чистоты и порядка на территориях образовательных учреждений;

3) приведение спортивных площадок в соответствие с нормативными требованиями, создание безопасных и комфортных условий для занятий спортом;

4) увеличение зеленого фонда образовательных организаций, качественное развитие зеленых зон с использованием элементов современного ландшафтного дизайна и широкого ассортимента декоративно-цветущих растений;

5) улучшение внешнего облика территорий образовательных организаций: приведение ограждений, бордюров, пешеходных дорожек, газонов, малых архитектурных форм, зон отдыха и других элементов благоустройства на территориях школ и детских садов в соответствие с нормативными требованиями;

6) обеспечение высокого уровня использования созданных зеленых и других функциональных зон в учебно-воспитательной работе с обучающимися  образовательных организаций;

7) выявление, поддержка и распространение творческого опыта  благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций, результативного опыта взаимодействия с социальными партнерами по данным вопросам.

Мероприятия

по реализации Программы благоустройства и озеленения  территорий

образовательных организаций города Челябинска

«Цветущий город» на 2014 год

| № | Наименование мероприятия |  |  | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение совещаний начальников РУО, руководителей образовательных организаций по вопросам благоустройства и озеленения территорий |  | 24 апреля, ежемесячно | Управление, РУО |  | Приказы, информация |
| 2. |  | Проведения ревизии всех элементов благоустройства на территориях образовательных организаций |  | до 20 апреля | РУО, руководители образовательных организаций |  | Информация, дефектная ведомость |
| 3. |  | Разработка программ и проектов благоустройства и озеленения территорий на 2014 году с привлечением шефствующих предприятий, учреждений, Попечительских советов, родительской общественности, коллективов детского самоуправления |  | до 30 апреля | Руководители образовательных организаций |  | Программы |
| 4. |  | Организация в районах публичной защиты проектов благоустройства и озеленения територий школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей |  | до 20 мая | РУО, МБУДОД ЦДЭ |  | Проекты |
| 5. |  | Организация субботников на территориях образовательных организаций |  | апрель - май | Руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 6. |  | Проведения мероприятий по исправлению повреждений отдельных элементов благоустройства, очистка, окраска, побелка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений) с учетом технического и эстетического состояния данных объектов |  | май | Руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 7. |  | Приведение спортивных площадок и спортивных сооружений на территориях ОО в соответствии с нормативными требованиями |  | май | Руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 8. |  | Организация работ по благоустройству территории в соответствии с проектами |  | май-август | Руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 9. |  | Организация и проведение санитарной, омолаживающей и корректирующей обрезки деревьев и кустарников на территориях образовательных организаций |  | май, октябрь, а также по мере необходи-мости | Руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 10. |  | Организация посадок новых зеленых насаждений, формирование газонов, клумб |  | апрель-июнь | Руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 11. |  | Организация обучения руководителей и командиров летних трудовых объединений |  | апрель-май | ЦТРиГО «Перспектива», МБУДОД ЦДЭ |  | Программа обучения, методические рекомендации |
| 12. |  | Проведение консультаций по вопросам озеленения территорий |  | май-август | МБУДОД ЦДЭ |  | Методические рекомендации |
| 13. |  | Организация работы штаба «Трудовое лето-2014» и трудовых отрядов, занятых на благоустройстве и озеленении территорий |  | май-август | Управление, ЦТРиГО «Перспектива», руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 14. |  | Проведение Слета трудовых отрядов |  | сентябрь | ЦТРиГО «Перспектива» |  | Приказ |
| 15. |  | Организация и проведение городского конкурса "Юный Глава и егокоманда" (с защитой социальных проектов по благоустройству и озеленению территорий) |  | май-сентябрь | ЦТРиГО «Перспектива» |  | Положение, приказ |
| 16. |  | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций «Цветущий город-2014» |  | август | Управление, РУО, МБУДОД ЦДЭ |  | Приказ, положение |
| 17. |  | Учреждение переходящего кубка для РУО за лучщую организационную работу по реализации Программы "Цветущий город - 2014" |  | май-сентябрь | Управление, МБУДОД ЦДЭ |  | Приказ, положение |
| 18. |  | Организация и проведение на территориях образовательных организаций мероприятий к Дню Победы, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню рождения города: - торжественных линеек; - спортивных праздников; - легкоатлетических эстафет; - концертов для жителей микрорайона |  | Май-сентябрь | РУО, руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 19. |  | Организация и проведение конкурсов детских рисунков, плакатов, листовок по темам "Цветущий город", "Наш школьный двор", "Мой любимый детский сад" и др. |  |  |  |  |  |
| II. Информационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Создание на сайте Управления информационной рубрики "Цветущий город - 2014" |  | май - сентябрь | МБОУ ДПО УМЦ |  | Информация |
| 21. |  | Размещение оперативной информации о проведении субботников, благоустройстве и озеленении территорий в рубрике "Цветущий город - 2014" на сайте Управления |  |  | РУО, МБОУ ДПО УМЦ, МБУДОД ЦДЭ |  | Информация |
| 22. |  | Организация рубрики "Цветущий город - 2014 " и "Главные действующие лица "Цветущего города" в городской газете школьников "ЧеШка" |  | Май-сентярь | ЦТРиГО «Перспектива», |  | Информация |
| 23. |  | Организация и проведение конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности образовательных организаций по благоустройству территорий и функциональности школьных дворов как центров воспитательной работы в микрорайоне |  | май-сентябрь | Управление, РУО, руководители образовательных организаций |  | Приказ, положение |
| 24. |  | Выпуск сборника по итогам реализации программы «Цветущий город-2014» (лучшие проекты, методические рекомендации по озеленению территорий, фото лучших территорий образовательных организаций) |  | ноябрь | Управление, МБУДОД ЦДЭ |  | Сборник |
| III. Контрольная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Анализ состояния территорий образовательных организаций в районе | апрель |  | РУО |  | Информация |
| 26. |  | Контроль за организацией и проведением субботников | апрель-май |  | РУО |  | Информация |
| 27. |  | Согласование перспективных и текущих планов благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций | май |  | РУО |  | Планы благо-устройства |
| 28. |  | Осмотр состояния всех элементов благоустройства территории (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и т.д.) | ежедневно |  | Руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 29. |  | Оперативный контроль обеспечения чистоты и порядка, сохранения зеленых насаждений на территориях с выездом в образовательные организации | в течение всего периода реализации Программы |  | Управление, РУО, руководители образовательных организаций |  | Информация |
| 30. |  | Анализ состояния и динамика изменений на территориях образовательных организаций | ежемесячно |  | Управление, РУО |  | Информация, приказы |
| 31. |  | Проведение собеседования с руководителями образовательных организаций по вопросам благоустройства территорий образовательных учреждений в текущем году | апрель, июль, сентябрь |  | РУО |  | Информация |
| 32. |  | Прием образовательных организаций к началу нового учебного года с анализом состояния благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций | август |  | РУО |  | Приказ |
| 33. |  | Анализ итогов городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий «Цветущий город-2014» | сентябрь |  | Управление, МБУДОД ЦДЭ |  | Информа-ционная справка, приказ |