Приложение

к подпрограмме «Капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

муниципального образования Тимашевский район»

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | район ный бюджет | бюджет поселе ния | внебюд жетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Мониторинг состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район | 2019 |  |  |  |  |  |  | Итоговый отчет о результатах мониторинга состояния автомобильных дорог местного значения, не менее 1 раза в год ежегодно. Количество объектов мониторинга – не менее 1 ежегодно | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 | Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Изготовление проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту дорог, осуществление капитального ремонта дорог | 2019 |  |  |  |  |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, протяженностью не менее 1,3 км, 2019-2021 г. | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, ежегодно - не менее 2 км. В 2021 году ремонт автодороги «х. Лениский до х. Барыбинский» протяженностью 0,26 км |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.1 | Осуществление ремонта дорог | 2019 | 1903,9 |  |  | 1903,9 |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, ежегодно - не менее 2 км. В 2021 году ремонт автодороги «х. Ленинский до х. Барыбинский» протяженностью 0,26 км | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, ежегодно - не менее 2 км. В 2021 году ремонт автодороги «х. Ленинский до х. Барыбинский» протяженностью 0,26 км |
|  |  | 2020 | 4078,4 |  | 1942,4 | 2136,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 6911,8 |  | 1914,0 | 4997,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1220,5 |  |  | 1220,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 1474,6 |  |  | 1474,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1463,2 |  |  | 1463,2 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 17052,4 |  | 3856,4 | 1396,0 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Зимнее содержание автомобильных дорог | 2019 |  |  |  |  |  |  | протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости-2021 год - не менее 2 км | муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Тимашевский район. исполнитель – отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого | 2019 | 1903,9 |  |  | 1903,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 4078,4 |  | 1942,4 | 2136,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 7411,8 |  | 1914,0 | 5497,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1220,5 |  |  | 1220,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 1474,6 |  |  | 1474,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1463,2 |  |  | 1463,2 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 17552,4 |  | 3856,4 | 13696,0 |  |  |  |  |

».

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                          С.В. Дзюбенко