ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению Совета муниципального образования

Тимашевский район

от 24.08.2011_2011  № 138

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к программе социально-экономического развития

муниципального образования Тимашевский район

(в редакции решения Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 24.08.2011 2011 года №__138_)

Стратегические инвестиционные проекты муниципального образования Тимашевский район

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Место реализации | Суть инвестиционного проекта (описание, основные характеристики) | Стоимость проекта, млн. руб. | Объем выпуска продукции (работ, услуг), млн.руб. | Срок реализации проекта | Стадия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Строительство газопоршневой ТЭС | ООО ТИМТэС | Строительство ТэС | 6349 | 86 Мвт | 2011-2013 | Оформление земельно-правовой документации |
| 1.2 | Строительство репродукторов и техническое перевооружение действующего свинокомплекса | ООО ПЗ «Индустриальный» | Строительство репродукторов на 432 тыс.голов | 5292 | 4146 | 2011-2018 | Разработка проектно-сметной документации |
| 1.3 | Строительство дополнительного корпуса фабрики полного цикла по производству сублимированного кофе | ООО «Нестле «Кубань» | Строительство объекта | 5500 | - | 2009-2011 | Завершение строительства объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | «Реконструкция ОАО «Медведовский мясокомбинат» (вторая очередь) | ОАО «Медведовский мясокомбинат» | Реконструкция существующих и ввод новых мощностей | 1959,1 | 1952 | 2005-2013 | Реализована 1 очередь проекта, проводятся мероприятия по реализации 2 очереди |
| 1.5 | Строительство завода по производству консервов, а также организация работы сельскохозяйственного направления в Тимашевском районе Краснодарского края | ООО «Кубанские консервы» Роговское с/п | Строительство оросительных систем | 2298,5 | 582 | 2005-2015 | Сдан в эксплуатацию завод по производству консервов зеленого горошка, сладкой кукурузы и бобов – 1 очередь проекта |
| 1.6 | Организация производства творога традиционного ф-л ОАО ВБД «Тимашевский молочный комбинат» | ф-л ОАО "Тимашевский молочный комбинат" | Модернизация оборудования | 201,4 | - | 2009-2011 | Завершение реализации проекта |
|  | Организация производства молока и йогуртов в асептической бутылке (современное фасовочное оборудование) ф-л ОАО ВБД «Тимашевский молочный комбинат» | ф-л ОАО "Тимашевский молочный комбинат" | Организация производства молока и йогуртов в асептической бутылке | 240,6 | - | 2010-2011 | Завершение реализации проекта |
| 1.7 | Реконструкция производственных мощностей ЗАО "Племенная птицефабрика "Тимашевская" | ЗАО "Племенная птицефабрика "Тимашевская" | Реконструкция производственных мощностей | 360 | 655 | 2010-2011 | Реконструкция основных объектов |

»

Заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район                                                                                                                Д.А.Ананьев