Приложение № 1 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (в редакции постановления администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края от _____________ № ______)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | феде | бюджет |  | районный |  | бюд-жет |  |  | внебюд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ральный бюджет | Краснодарского края |  | бюджет |  | поселения |  |  | жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов, организация выполнения бюджетной сметы в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архитектуры, в том числе |  |  | 2025 год | 21216,1 |  |  |  | 21216,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение бюджетной сметы в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства – 100% ежегодно 2025-2030 г. |  |  |  | отдел архитектуры и градострои-тельства администрации муни- ципального образования Тимашевскиймуниципальный район Коаснодарского края |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 20141,9 |  |  |  | 20141,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 год | 20141,9 |  |  |  | 20141,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 год | 18786,3 |  |  |  | 18786,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 год | 18786,3 |  |  |  | 18786,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030 год | 18786,3 |  |  |  | 18786,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 117858,8 |  |  |  | 117858,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| 2 | Цель 2. Упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1. Проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций, реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: правомерное размещение рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства, Федераль-ного закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество рекламных конструкций, демонтированных на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» |  |  |  | отдел архитектуры и градо-строительства администрации муниципаль-ного образования Тимашевский муниципаль-ный район Краснодар-ского края |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 3 | Цель 3. Контроль за осуществлением строительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3.1. Проведение мониторинга законности осуществления строительной деятельности, реализация мероприятий по приведению объектов строительства в соответствие с требованиями действующего законодательства на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие: Основное мероприятие: правомерное приведение объектов строительства в соответствие с требованиями действующего законодательства на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество выполненных мероприятий по мониторингу строительной деятельности, не менее 12 шт. ежегодно; |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский муниципаль-ный район Краснодарско-го края |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2025 год |  | 21216,1 |  |  |  |  | 21216,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 20141,9 |  |  |  |  | 20141,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 20141,9 |  |  |  |  | 20141,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  | 18786,3 |  |  |  |  | 18786,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  | 18786,3 |  |  |  |  | 18786,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  | 18786,3 |  |  |  |  | 18786,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 117858,8 |  |  |  |  | 117858,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель 4. Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 4.1. Строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам. Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта. Контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ; контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела строительства администрации муниципаль-ного |  | 2025 год |  | 2881,5 |  |  |  | 2881,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество выполненных мероприятий по строительному контролю не менее 10 ежегодно, и не менее 100 % выполнение |  |  |  | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарско- го края |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 2641,0 |  |  |  | 2641,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 2641,0 |  |  |  | 2641,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  | 2508,1 |  |  |  | 2508,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  | 2508,1 |  |  |  | 2508,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  | 2508,1 |  |  |  | 2508,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 15687,8 |  |  |  | 15687,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | образования Тимашевский муниципаль-ный район Краснодар-ского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетной сметы, ежегодно |  |  |  | (далее – отдел строительства |  |  |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ Управление капитального строитель-ства» муниципаль-ного образования Тимашеский муниципаль-ный район Краснодарско-го края |  | 2025 год |  | 31016,8 |  |  |  | 31016,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектно-сметной документации объектов нового строительства реконструкции и капитального ремонта, по которым осуществляется контроль, 2025-2030 г. не менее 120 шт. ежегодно; Количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – МК Управление капитального строительства») |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 22317,0 |  |  |  | 22317,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 22317,0 |  |  |  | 22317,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  | 21653,6 |  |  |  | 21653,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  | 21653,6 |  |  |  | 21653,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  | 21653,6 |  |  |  | 21653,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 140611,6 |  |  |  | 140611,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитального ремонта, по которым осуществляется контроль, 2025-2030 г. – не менее 5 шт. ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2025 год |  | 33898,3 |  |  |  | 33898,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 24958,0 |  |  |  | 24958,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 24958,0 |  |  |  | 24958,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  | 24161,7 |  |  |  | 24161,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  | 24161,7 |  |  |  | 24161,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  | 24161,7 |  |  |  | 24161,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 156299,4 |  |  |  | 156299,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель 5. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 5.1. Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район. Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район. Организация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие: Осуществление комплекса мероприятий по капитально-му ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |  | 2025 год |  | 2074,2 |  |  |  | 2074,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговый отчет о результатах мониторинга дорог местного значения, не менее 1 раза в год ежегодно Количество объектов мониторинга – не менее 1 ежегодно. Протяжен-ность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, ежегодно |  |  |  | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строитель-ства» муниципального образования Тимашев-ский муниципальный район Краснодар-ского края |
|  |  |  | 2026 год |  | 721,1 |  |  |  | 721,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 1185,3 |  |  |  | 1185,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  | 905,6 |  |  |  | 905,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  | 905,6 |  |  |  | 905,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  | 905,6 |  |  |  | 905,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 6697,4 |  |  |  | 66097,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 2 км Протяжен-ность участков автомобиль-ных дорог местно- го значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен капитальный ремонт, 2025 -2030 г. ежегодно - не менее 1,3 км |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2025 год |  |  | 2153,8 |  |  |  | 2153,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  |  | 721,1 |  |  |  | 721,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |  | 1185,3 |  |  |  | 1185,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год |  |  | 905,6 |  |  |  | 905,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год |  |  | 905,6 |  |  |  | 905,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 год |  |  | 905,6 |  |  |  | 905,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 6777,0 |  |  |  | 6777,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
| 6 | Цель 6. Повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Задача 6.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие: Организация мероприятий по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движения, в т.ч. по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобиль-ных дорогах |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, не реже 4 раза в год, ежегодно. Количество проведенных профилактичес-ких операций «Автобус» – 2 ежегодно |  |  |  |  | отдел ЖКХ, транспорта, связи администра-ции муниципаль-ного образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию )- |
|  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |
|  | общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарско-го края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |
| 6.2 | Задача 2 Обеспечения проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Основное мероприятие: зимнее содержание автомобильных дорог |  | 2025 |  | 179,6 |  |  |  | 179,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по содержанию автомобильных дорог, |  |  |  |  | Муниципальный заказчик – администра-ции муниципального образования Тимашев-ский муниципальный район Краснодар- |
|  |  |  | 2026 |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2779,6 |  |  |  | 2779,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно не менее 2 км Количество разработанной документации: схем, проектов, не менее 1 ежегодно |  |  |  |  | ского края исполнитель - отдел ЖКХ транспорта, связи администрации муниципаль-ного образования Тимашев-ский муниципальный район Краснодар-ского края |
| 6.3 | Задача 3 Пропаганда безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Основное мероприятие: Проведение агитационной работы среди учащихся в образовательных учреждениях |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИДД с привлечением учащихся образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |
|  | муниципаль-ного образования Тимашевский муниципаль-ный район Краснодар-ского края по соблюдению правил дорожного движения сотрудниками ОГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края - 7 раз в год, ежегодно количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края, не менее 10 тыс. детей ежегодно |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2025 год |  | 179,6 |  |  |  | 179,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  | 400,0 |  |  |  | 400, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2779,6 |  |  |  | 2779,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 2025 год |  | 57368,2 |  |  |  | 57368,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 46521,0 |  |  |  | 46521,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 46985,2 |  |  |  | 46985,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год |  | 44253,6 |  |  |  | 44253,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 год |  | 44253,6 |  |  |  | 44253,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 год |  | 44253,6 |  |  |  | 44253,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 283635,2 |  |  |  | 283635,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                                                                                       А.А. Сивкович