Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район

«Доступная среда»

- ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда»

| № пп | Наименование мероприятия | Источ ник финансирования | Объем финанси рования всего, тыс.руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Непосредст венный результат реализации мероприятия | Муниципаль ный заказчик главный распоряди тель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к социально значимым объектам и услугам (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. 1. Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе (далее – инвалиды, маломобильные группы населения ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) для инвалидов, маломобильных групп населения в учреждениях культуры, спорта, образования, иных социально значимых объектах муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов, маломобильных (далее – МГН), в том числе: | Всего, районный бюджет | 516,0 | 358,0 | 0 | 0 | 0 |  | 158,0 |  | 0 | Количество установлен-ных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры |  |
| 1.1 | МБУК «Тимашевская центральная районная библиотека» муниципального образования Тимашевский район, г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5: - замена дверей; - обновление технологических деталей пандуса; - замена тактильной плитки на износостойкую | районный бюджет: | 74,0 | 74,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019 год: количество заменённых дверей – 1; пандусов с обновленными технологическими деталями – 1; Установленной износостойкой тактильной плитки – 6 кв.м. | отдел культуры администрации муниципаль ного образования Тимашев- ский район (далее – отдел культуры) - главный распорядитель бюджетных средств; МБУК «ТМЦБ» - исполнитель |
| 1.2 | МБУДО детская музыкальная школа г. Тимашевска муниципального образования Тимашевский район, г. Тимашевск, пер. Советский, д. 4: 1) замена дверей; 2) установка речевого и светового информатора; 3) установка поручней на лестничном марше; 5) установка тактильных табличек; 6) приобретение переносной аппарели (пандус-платформа); 7) приобретение малогабаритного кресла-коляски | районный бюджет: | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019 год: Количество замененных дверей - 4; Установленных речевых и световых информаторов - 1; установленных поручней – 2. 2020 год: тактильных табличек - 0; 2021 год: приобретенных переносных аппарелей (пандус-платформа) - 0; приобретенных малогабаритных кресел- колясок – 0 | отдел куль-туры - главный распорядитель бюджетных средств; МБУДО ДМШ г.Тимашев-ска - исполнитель |
| 1.3 | МБУДО детская школа искусств ст. Роговской муниципального образования Тимашевский район, ст-ца. Роговская, ул. Ленина, д. 86: - Ремонтные работы входа в здание и территории (установка калитки, установка ограждений с поручнями, расширение входной площадки, оборудование бетонной дорожки, ремонт входной двери и др.). 2. Изготовление и установка двери в зону оказание услуги. 3. Изготовление и установка поручней (штанги) для инвалидов в санитарно-гигиеническом помещении. 4. Кнопка вызова помощи в санитарно-гигиеническом помещении. 5. установка светового информатора («бегущая строка»); 6. установка аппаратуры для визуальной и звуковой информации (телевизор); 7. установка стола для инвалидов-колясочников; 8. приобретение переносной аппарели (пандус-платформа); 9. приобретение малогабаритной кресла-коляски | районный бюджет: | 111,0 | 111,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2019 год: Количество отремонтированных входов в здание и территории – 1; Количество изготовленных и установленных дверей – 1; Установленных поручней в санитарно-гигиеническом помещении – 2; Установленных кнопок вызова помощи – 1. 2020 год – световых информаторов («бегущая строка») – 0; аппаратуры для визуальной и звуковой информации (телевизор) - 0; столов для инвалидов -колясочников -0; 2021 год – приобретенных переносных аппарелей (пандус-платформа) - 0; -приобретен-ных малогабарит-ных кресел-колясок -0 | отдел куль-туры - главный распоряди-тель бюджетных средств; МБУДО ДШИ ст-цы Роговской - исполнитель |
| 1.4 | МБУК «Межпоселенческий районный дом культуры им. В.М. Толстых» муниципального образования Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Ленина, 120: Расширение створок двухстворчатых дверей в зону оказания услуг | районный бюджет: | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2019 год – количество расширенных двухстворчатых дверей – 1 | отдел культуры - главный распоряди-тель бюджетных средств; МБУК «ТМЦБ» - исполнитель |
| 1.5 | МБУДО ДШИ ст. Роговской муниципального образования Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Ленина, д. 86: поставка и монтаж светового информатора «бегущая строка»; поставка и монтаж аппаратуры для визуально-звукового информатора (телевизор); приобретение малогабаритной кресла коляски; приобретение и установка тактильной плитки; | районный бюджет: | 158,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,0 |  |  | 0 | 2023 год – световых информато-ров («бегущая строка») – 1; аппаратура для визуальной и звуковой информации (телевизор) - 1; -приобретен-ных малогабарит-ных кресел-колясок -1; тактильная плитка – 20 кв.м. |  |
| 2 | Обеспечение доступности спортивных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) в том числе: | Всего, районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на спортивных объектах | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципаль ного образования Тимашевс-кий район (далее – отдел по ФК и спорту) –ответственный за выполнение мероприятий; муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевсий район (далее – МАУ спортивная школа) – получатель субсидий |
| 2.1 | МАУ спортивная школа муниципального образования Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Пионерская, д. 92: - установка поручней с обеих сторон лестницы, дверей входных групп (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН); - оборудование поручней тактильными указателями; - изменение ступеней лестничного марша; - приобретение мобильных лестничных подъемников; - реконструкция санитарно-гигиенических помещений для инвалидов, МГН; - установка звуковых информаторов, световых информационных табло | районный бюджет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019 год – поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН)-2; - оборудованных поручней тактильными указателями - 2; измененных ступеней лестничного марша (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) – 3; дверей входных групп в соответствии с требованиями (доступности для инвалидов, МГН) - 1, приобретенных мобильных лестничных подъемников - 0; 2021 год – реконструированных санитарно- гигиеничес-ких помещений для инвалидов, МГН – 0, звуковых информаторов, световых информацион ных табло - 0 | отдел по ФК и спорту; МАУ спортивная школа |
| 3 | Обеспечение доступности учреждений образования для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН), в том числе: | Всего, районный бюджет | 1305,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 205,0 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на объектах учреждений образования. | управление образования администрации муниципального образования Тимашевс-кий район (далее – управление образова-ния) – ответственный за выполнение мероприятий; муниципаль ные бюджетн- ые и автономные образова-тельные учреждения – получатели субсидии (далее – образовательные учреждения) |
| 3.1 | МБОУ СОШ № 3: изготовление и монтаж тактильных табличек плоско-выпуклых с азбукой Брайля; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2020 год - тактильных табличек плоско-выпуклых с азбукой Брайля-0 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.2 | МБОУ СОШ № 4: оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, МГН; замена двери в зоне оказания услуг (кабинет); выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2020 год - входных дверей в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН-0 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.3 | МБОУ СОШ № 5: замена входной двери в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН (актовый зал); установка поручней в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН; оборудование санитарной комнаты для инвалидов; приобретение сменного кресла коляски | районный бюджет | 102,9 | 0 | 0 | 0 | 102,9 |  | 0 |  | 0 | 2020 год - поручней в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН-0; 2022 год – санитарная комната для инвалидов - 1; сменное кресло коляска- 1 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.4 | МБОУ СОШ № 6 поставка и монтаж визуально-звукового информатора; поставка и монтаж светового информационного табло; оборудование санитарно- гигиенического помещения для инвалидов, МГН; замена входной двери в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН; приобретение сменного кресла коляски; приобретение бегущей строки | районный бюджет | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 11,3 |  | 0 |  | 18,0 | 2021 год- визуально-звуковых информато-ров-0, световых информацион ных табло-0; 2022 год – сменное кресло-коляска - 1; 2023 год - санитарно- гигиенических помещений для инвалидов, МГН-0, входных дверей в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН-0, 2024 год – 1 бегущая строка | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.5 | МБОУ СОШ № 7: установка поручней в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН; оборудование входной лестницы поручнями по обе стороны | районный бюджет | 33,4 | 0 | 33,4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2020 год - поручней в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН -1; 2021 год - входных лестниц, оборудованных поручнями по обе стороны-0 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.6 | МБОУ СОШ № 8: обустройство санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов, МГН; поставка и монтаж визуально-звукового информатора; поставка и монтаж светового информационного табло. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2020 год - визуально-звуковых информаторов-0, световых информацион-ных табло-0 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.7 | МБОУ СОШ № 9: установка поручней вдоль пандуса, обустройство санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов, МГН; установка поручней в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 33,4 | 0 | 33,4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2020 год – санитарно- гигиенических помещений для инвалидов, МГН-1, поручни в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН-2 2021 год 0- визуально-звуковых информато-ров, 2022 год 0- световых информацион ных табло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.8 | МБОУ СОШ № 11 оборудование санитарно- гигиенического помещения для инвалидов, МГН; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год- санитарно- гигиенических помещений для инвалидов, МГН-0 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.9 | МБОУ СОШ № 12: изготовление и монтаж тактильных табличек плоско-выпуклых с азбукой Брайля; замена входной двери кабинета в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН; приобретение и установка тактильной плитки; приобретение и установка поручней вокруг унитаза и раковины; установить связь с персоналом; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 42,6 | 42,6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019 год - тактильных табличек плоско-выпуклых с азбукой Брайля-20; двери входные – 1; поручни вокруг унитаза и раковины – 2; плитка тактильная – 16 шт.; кнопка вызова -1 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.10 | МБОУ СОШ № 13: устройство подъемника; установка поручней с обеих сторон лестничного марша; установка поручней вокруг унитаза и раковины; поставка и монтаж визуально-звукового информатора; поставка и монтаж светового информационного табло; приобретение и установка напольных указателей; установить связь с персоналом; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 205,0 | 205,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019 год – подъемников-1; напольные указатели – 30; поручни по обе стороны лестницы – 2; - поручни вокруг унитаза и раковины – 2; санитарно- гигиенических помещений для инвалидов, МГН-1, кнопка вызова -1 2020 год – визуально-звуковых информаторов-0, световых информацион ных табло-0 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.11 | МБОУ СОШ № 14: поставка и монтаж визуально-звукового информатора; установка поручней с одной стороны пандуса; расширение входной двухстворчатой двери в зоне оказания услуги; установка связи с персоналом; приобретение и установка унитазов в санитарной комнате для инвалидов, МГН; поставка и монтаж светового информационного табло; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 52,4 | 52,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019 г.- - замена двери – 1; - унитазов – 2; - поручень – 2 кнопка вызова -2 2021 год - 0- визуально-звуковых информаторов, 0- световых информацион ных табло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.12 | МБОУ СОШ № 15: установка пандуса, поставка и монтаж визуально-звукового информатора; поставка и монтаж светового информационного табло; оборудование санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов, МГН; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 33,3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2020 год – санитарно- гигиенических помещение для инвалидов, МГН-1. 2021 год визуально-звуковых информаторов-0, 2022 год световых информацион-ных табло-0 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.13 | МБОУ СОШ № 16: замена входной двери в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН; поставка и монтаж визуально-звукового информатора; поставка и монтаж светового информационного табло; оборудование санитарно- гигиенического помещения для инвалидов, МГН; приобретение сменного кресла коляски; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 44,6 | 0 | 33,3 | 0 | 11,3 |  | 0 |  | 0 | 2020 год- санитарно- гигиенических помещений для инвалидов, МГН – 1; 2021 год - входных дверей в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН-0; 2022 год – сменное кресло коляска - 1; визуально-звуковых информаторов-0, 0- световых информацион ных табло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.14 | МБОУ СОШ № 18: оборудование санитарно- гигиенического помещения для инвалидов, МГН; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 33,3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2020 год – 1- санитарно- гигиенических помещений для инвалидов, МГН | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.15 | МБОУ СОШ № 19: приобретение сменного кресла коляски; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 11,3 |  | 0 |  | 0 | 2022 год – 1- сменное кресло коляска | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.16 | МБОУ ООШ № 21: поставка и монтаж визуально-звукового информатора; поставка и монтаж светового информационного табло; оборудование санитарной комнаты для инвалидов; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | районный бюджет | 96,5 | 0 | 33,3 | 0 | 63,2 |  | 0 |  | 0 | 2020 год – 1- санитарно- гигиенических помещений для инвалидов, МГН 2021 год - 0- визуально-звуковых информаторов 2022 год - световых информационных табло – 0, санитарная комната для инвалидов - 1. | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.17 | МБДОУ д/с № 2 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | районный бюджет | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год -1 специальное сменное кресло-коляска для лиц ОВЗ | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.18 | МБДОУ д/с № 4 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ; установка поручней в санитарно-бытовой комнате | районный бюджет | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год - 1 специальное сменное кресло-коляска для лиц ОВЗ; 1 – поручни в санитарно-бытовую комнату | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.19 | МБДОУ д/с № 42 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | районный бюджет | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год - 1 специальное сменное кресло-коляска для лиц ОВЗ | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.20 | МБДОУ д/с № 22 оборудование санитарно-бытовой комнаты | районный бюджет | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год – 1- санитарно- гигиенических помещений для инвалидов, МГН | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.21 | МБДОУ д/с № 27 приобретение керамогранитной бетонной плитки | районный бюджет | 65,0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год – керамогранитная бетонная плитка – 28,64 кв.м. | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.22 | МБДОУ д/с № 32 изготовление и установка пандуса | районный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год – 1 пандус | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.23 | МБДОУ д/с № 35 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ; изготовление и установка пандуса | районный бюджет | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год – 1 специальное сменное кресло-коляска для лиц ОВЗ; - 1 пандус | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.24 | МБДОУ д/с № 37 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | районный бюджет | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год - 1 специальное сменное кресло-коляска для лиц ОВЗ. | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.25 | МБДОУ д/с № 38 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | районный бюджет | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год - 1 специальное сменное кресло-коляска для лиц ОВЗ | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.26 | МБДОУ д/с № 39 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | районный бюджет | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021 год - 1 специальное сменное кресло-коляска для лиц ОВЗ | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.27 | МБДОУ № 19 приобретение телевизора и кронштейна для дублирования информации для слабослышащих | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2023 год – 0 телевизор и 0 кронштейн | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.28 | МБДОУ № 26 приобретение таблички информационно-тактильной (пиктограммы); плитки тактильной ПУ конус линейный; кнопки вызова помощи уличной беспроводной; приемника беспроводной системы вызова помощи; бегущей строки; звукового маяка Парус; портативной информационно-индукционной системы «Исток А2»; ленты контрастной тактильной в алюминиевом профиле для ступеней (желтой) | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2023 год – 0 табличек информационно-тактильной; 0 плитки тактильной ПУ конус линейный; 0 кнопки вызова помощи уличной беспровод-ной; 0 приемник беспроводной системы вызова помощи; 0 бегущая строка; 0 звуковой маяк Парус; 0 портативная информационно-индукционная система «Исток А2»; 0 м.п. ленты контрастной тактильной в алюминиевом профиле для ступеней (желтой) | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.29 | МБДОУ д/с № 16 приобретение инвалидного кресла | районный бюджет | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11,3 | 2024 год – 1 инвалидное кресло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.30 | МБОУ СОШ № 6 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2024 год – 0 бегущая строка | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.31 | МБОУ СОШ № 2 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | районный бюджет | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 29,3 | 2024 год – 1 бегущая строка, 1 инвалидное кресло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.32 | МБОУ СОШ № 7 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | районный бюджет | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 29,3 | 2024 год – 1 бегущая строка, 1 инвалидное кресло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.33 | МБОУ СОШ № 9 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | районный бюджет | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 29,3 | 2024 год – 1 бегущая строка, 1 инвалидное кресло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.34 | МАУ СОШ № 11 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | районный бюджет | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 29,3 | 2024 год – 1 бегущая строка, 1 инвалидное кресло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.35 | МБОУ СОШ № 12 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | районный бюджет | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 29,3 | 2024 год – 1 бегущая строка, 1 инвалидное кресло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.36 | МБОУ СОШ № 14 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | районный бюджет | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 29,2 | 2024 год – 1 бегущая строка, 1 инвалидное кресло | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 3.37 | МБДОУ д/с № 27 изготовление и установка пандуса | районный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200,0 |  | 0 | 2023 год – пандус - 1 | управление образования; образова-тельные учреждения |
| 4 | Обеспечение доступности иных социально значимых объектов муниципальной собственности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН), в том числе: | Всего, районный бюджет | 2162,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2162,4 |  | 0 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах муниципаль-ной собственности | муниципаль ный заказчик - администра ция муниципаль ного образования Тимашев-ский район , исполнитель - МУ «Центр транспортно-хозяйствен-ного обеспече-ния» |
| 4.1 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Интернациональная, д. 15 (ВОИ): установка: световых информационных табло; тактильной напольной плитки перед входом в здание; тактильных указателей направления движения в зону оказания услуг; приобретение малогабаритной кресла-коляски | Всего, районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019 год- световых информацион ных табло – 1; тактильной напольной плитки - 1; 2020 год - тактильных указателей направления движения в зону оказания услуг – 0; 2021 год - приобретен-ных малогабаритных кресел-колясок -0 | муниципаль ный заказчик - администра ция муниципаль ного образования Тимашев-ский район, исполнитель- МУ «Центр транспорт-но-хозяй-ственного обеспече-ния», отдел строительства админист-рации муниципаль-ного образования Тимашев-ский район (далее – отдел строитель ства) |
| 4.2 | Администрация муниципального образования Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, установка: звуковых информаторов, световых информационных табло; тактильных указателей на поручнях лестницы, направления движения в зону оказания услуг; дверей в зоне оказания услуг, входных групп (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН); приобретение малогабаритных кресел-колясок | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019 год – звуковых информаторов - 1; приобретенных малогабаритных кресел-колясок - 1; 2020 год – тактильных указателей на поручнях лестницы, направления движения в зону оказания услуг – 0; дверей входных групп, дверей в зоне оказания услуг (в соответ-ствии с требованиями доступности для инвали-дов, МГН) - 0; 2021 год- световых информацион ных табло - 0 2023 год – - дверей входной группы (в соответ-ствии с требованиями доступности для инвали-дов, МГН) - 0 | муниципаль ный заказчик - администра ция муниципаль ного образования Тимашев-ский район , исполнитель- МУ «Центр транспорт-но-хозяй-ственного обеспече-ния», отдел строительства |
| 4.3 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 89, (ЗАГС) установка: звуковых информаторов, световых информационных табло; тактильных указателей на поручнях лестницы; пандуса (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019 год – звуковых информаторов-1, световых информацион ных табло-1; тактильных указателей на поручнях лестницы – 2; 2020 год – пандусов (в соответ-ствии с требованиями доступности для инва-лидов, МГН) -0 | муниципаль ный заказчик - администра ция муниципаль ного образования Тимашев-ский район , исполнитель - МУ«Центр транспорт-но-хозяй-ственного обеспече-ния», отдел строительства |
| 4.4 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 89, (ВОС) установка: дверей входной группы; поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН); звуковых информаторов; пандуса с расширенной лестничной площадкой (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН); тактильных (настенных) указателей; напольной тактильной плитки, пандуса. | районный бюджет | 1525,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525,7 |  |  | 0 | 2019 год- звуковых информаторов – 1; поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) – 2; напольной тактильной плитки – 4. 2020 год – пандусов с расширенной лестничной площадкой (в соответ-ствии с требованиями доступности для инвали-дов, МГН); - дверей входной группы (в соответ-ствии с требованиями доступности для инвали-дов, МГН) - 0; тактильных (настенных) указателей – 0 2023 год – пандусов с расширенной лестничной площадкой (в соответ-ствии с требованиями доступности для инвали-дов, МГН) - 1; - дверей входной группы (в соответ-ствии с требованиями доступности для инвали-дов, МГН) - 1 | муниципаль ный заказчик - администра ция муниципаль ного образования Тимашев-ский район, исполнитель - МУ«Центр транспорт-но-хозяй-ственного обеспече-ния», отдел строительства |
| 4.5 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 89, (почтовое отделение) установка: пандуса с расширенной лестничной площадкой, поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН); звуковых информаторов, световых информационных табло | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2019 год – звуковых информаторов, световых информацион ных табло- 2; 2020 год- пандусов с расширенной лестничной площадкой (в соответ-ствии с требованиями доступности для инвали-дов, МГН) - 0; поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требова-ниями доступности для инвали-дов, МГН) - 0 | муниципаль ный заказчик - администра ция муниципаль ного образования Тимашев-ский район, исполнитель - МУ «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения», отдел строительства |
| 4.6 | Проведение работ в здании по адресу: (почтовое отделение) г. Тимашевск, ул. 70 лет Октября, д. 6/4, установка: звуковых информаторов, световых информационных табло; пандуса с расширенной лестничной площадкой, поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН); | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2019 год – звуковых информаторов, световых информацион ных табло - 2; 2020 год- пандусов с расширенной лестничной площадкой (в соответ-ствии с требова-ниями доступности для инвали-дов, МГН) - 0; поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требова-ниями доступности для инвали-дов, МГН) - 0 | муниципаль ный заказчик - администра ция муниципаль ного образования Тимашев-ский район, исполнитель - МУ«Центр транспорт-но-хозяй-ственного обеспече-ния», отдел строительства |
| 4.7 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. 70 лет Октября, д. 6/1 (ГБУ СО КК «Тимашевский КЦСОН») установка: дверей в зоне оказания услуг, входной группы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН); реконструкция санитарно-гигиенического помещения (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2020 год – дверей в зоне оказания услуг, входной группы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) - 0; реконструированных санитарно-гигиенических помещений (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) -0 | муниципаль ный заказчик - администра ция муниципаль ного образования Тимашев-ский район, исполнитель - МУ«Центр транспорт-но-хозяй-ственного обеспече-ния», отдел строительства |
| 4.8 | Проведение работ в здании по адресу: г.Тимашевск, ул.Парковая, 24 а,б квартира муниципальной собственности: в многоквартирном жилом доме (МКД): приобретение мобильного лестничного подъемника с целью обеспечения доступности инвалидов, МГН к общему имуществу в МКД | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2022 год – мобильных лестничных подъемников - 0 | муниципаль ный заказчик - администра ция муниципаль ного образования Тимашев-ский район, исполнитель - МУ«Центр транспорт-но-хозяй-ственного обеспече-ния», отдел строительства |
| Задача 2. 2. Совершенствование информационного, консультативного обеспечения инвалидов, маломобильных групп населения по вопросам доступности социально значимых объектов. Основное мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов, всего: - 2019 год – не менее 4; - 2020 год – не менее 4; - 2021 год – не менее 4; - 2022 год – не менее 4; - 2023 год – не менее 4; - 2024 год – не менее 4 | отдел по социальным вопросам, участники муниципаль ной Программы |
| 2.2 | Размещение информаций по вопросам доступности для инвалидов социально значимых объектов в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество информаций по вопросам доступности для инвалидов социально значимых объектов, размещенных в сети «Интернет», всего: - 2019 год – не менее 10; - 2020 год – не менее 10; - 2021 год – не менее 10; - 2022 год – не менее 10; - 2023 год – не менее 10; - 2024 год – не менее 10 |  |
| Задача 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения. Основное мероприятие 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий (встреч, заседаний, совещаний) с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социально значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий (встреч, заседаний, совещаний) с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социально значимых объектов и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, МГН: 2019 год – не менее 12; 2020 год – не менее 12; 2021 год – не менее 12; 2022 год – не менее 12; 2023 год – не менее 12; 2024 год – не менее 12 | отдел по социальным вопросам, участники муниципаль ной Программы |
| Задача 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, маломобильным группам населения. Основное мероприятие 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий с участием инвалидов, МГН с целью преодоления социальной разобщенности в обществе, в том числе: - фестиваль творчества инвалидов; - шахматно-шашечные турниры; - Международный день людей с ограниченными физическими возможностями; - Международный день слепых, день белой трости; - прием главой инвалидов; -Международный день глухих и др. | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий с участием инвалидов, МГН с целью преодоления социальной разобщенности в обществе, в т.ч. : 2019 год – не менее 8; 2020 год – не менее 8; 2021 год – не менее 8; 2022 год – не менее 8; 2023 год – не менее 8; 2024 год – не менее 8 | отдел по социаль ным вопросам, участники муници пальной Программы |
|  | ИТОГО по Программе: | Всего, районный бюджет | 2099,7 | 658,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1883,7 | 205,0 |  | отдел по социальным вопросам |

Исполняющий обязанности

первого заместителя главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                 А.С. Самарин