«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 30.12.2014 № 1996

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Тимашевский район

от __________________№_____)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тимашевский район

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

| Координатор муниципальной программы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | отдел архитектуры и градостроительства; отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район. |
| Участники муниципальной программы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район. |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Архитектура на 2015-2018 годы»; «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы»; «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район на 2015- 2018 годы». |
| Цели муниципальной программы | Архитектура: обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений; обеспечение выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Строительство: обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества Дорожное хозяйство: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан. |
| Задачи муниципальной программы | Архитектура: организация корректировки (разработки) документов территориального планирования Тимашевского района во взаимосвязи с документацией федерального и краевого уровней; реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства; организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов, ведения базы данных информационной службы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД); организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Строительство: строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов в установленном порядке проектам и сметам; контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта; контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ; контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком, и правильности их использования; изучение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов; организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов; организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Архитектура: количество рекламных конструкций, демонтированных на территории муниципального образования Тимашевский район в нарушении Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» наличие откорректированной схемы территориального планирования муниципального образования Тимашевский район; стопроцентное выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства; приобретение 8 единиц топогеодезического и иного оборудования, обеспечивающего своевременное выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район; стопроцентное оснащение специализированными программными продуктами, обеспечивающими работу отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район. Строительство: стопроцентное обеспечение выполнения мероприятий и стопроцентное выполнение бюджетной сметы ежегодно; 100 % контроль за соответствием проектно- сметной документации на объекты нового строительства, реконструкции и капитального ремонта; количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта по которым осуществляется проверка качества выполненных работ, не менее ста процентов; количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль, не менее ста процентов. Дорожное хозяйство: итоговый отчет о мониторинге состояния автомобильных дорог местного значения один раз в год и количество объектов мониторинга; протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт в км; протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт в км. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 56 326,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 12380,7 тыс. рублей; 2016 год – 20964,4 тыс. рублей; 2017 год – 11 481,1 тыс. рублей; 2018 год – 11 500,1 тыс. рублей; в том числе из средств краевого бюджета – 8 470,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 8470 тыс. рублей; из средств районного бюджета – 47 856,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 12380,7 тыс. рублей; 2016 год – 12494,4 тыс. рублей; 2017 год – 11481,1 тыс. рублей; 2018 год – 11 500,1 тыс. рублей |
|  | Подпрограмма «Архитектура на 2015-2018 годы» общий объем финансирования составит 27 113,5 тыс. руб. из районного бюджета. в том числе по годам: 2015 год – 7 321,4 тыс. рублей; 2016 год – 7 221,3 тыс. рублей; 2017 год – 6 285,4 тыс. рублей; 2018 год – 6285,4 тыс. рублей. |
|  | подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» |
|  | общий объем финансирования составляет – 10 650,6 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 2 180,6 тыс.руб. из краевого бюджета – 8 470,0 тыс.руб., в том числе по годам: из районного бюджета: 2015 год – 350,0 тыс. рублей; 2016 год – 660,8 тыс. рублей; 2017 год – 575,4 тыс. рублей; 2018 год – 594,4 тыс. рублей; из краевого бюджета: 2016 год – 8470 тыс. рублей; |
|  | Подпрограмма «Осуществление функций строительного надзора в муниципальном образовании Тимашевский район на 2015- 2017 годы» общий объем финансирования из районного бюджета составляет 18 562,2 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 4 709,3 тыс. рублей; 2016 год – 4 612,3 тыс. рублей; 2017 год – 4 620,3 тыс. рублей; 2018 год – 4 620,3 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы архитектуры и градостроительства |