Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 29 декабря 2022 г. № 2072

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 9 августа 2018 г. №  901

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Тимашевский район

от 29 декабря 2022 г. № 2072)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тимашевский район

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Тимашевский район

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

| Координатор муниципальной программы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район; |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район; муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район; отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район; ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Архитектура»; «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район»; «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район»; «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений; упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район; улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан; обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества; повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район; повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов; организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства; проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций; реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства; внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Тимашевского района; строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам; контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта; контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтаж-ных работ; контроль за качеством применяемых материалов, представленных подрядчиком, и правильностью их использования; изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма; обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район; пропаганда безопасности дорожного движения; профилактика безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма; обеспечение сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район источниками газификации – газопроводами высокого давления; выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | с пунктом 2.2.2. Приоритетное направление «Интенсификация социально-экономического развития» |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 100 % выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства; количество выполненных муниципальных заданий; количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования. наличие схем размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашев-ский район; наличие откорректированных документов территори-ального планирования Дербентского сельского поселения Тимашевского района; количество мероприятий по строительному контролю, 100 % выполнение бюджетной сметы; количество проектно-сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта, по которым осуществлялся контроль; количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется проверка качества выполненных работ; количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль; итоговый отчет о результатах мониторинга состояния автомобильных дорог местного значения и количество объектов мониторинга; протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен капитальный ремонт; протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт; количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; количество проведенных профилактических операции «Автобус»; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Тимашевский район, в том числе вне границ населенных пунктов, на которые разработана схема организации дорожного движения; протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости; протяженность участков автомобильных дорог мест-ного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы; количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район; количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район; количество автомобильных городков, приобретенных в целях профилактики безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма; уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) высокого давления; количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопроводов высокого давления; количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопроводов высокого давления, прошедшей экспертизу в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2019 год | 15727,4 | - | - | 15727,4 | - | - |
| 2020 год | 18054,7 | - | 2142,40 | 15912,3 | - | - |
| 2021 год | 41172,0 | - | 9614,0 | 31558,0 | - | - |
| 2022 год | 37099,6 | - | 4088,2 | 33011,4 | - | - |
| 2023 год | 35306,6 | - | 3414,8 | 31891,8 | - | - |
| 2024 год | 33014,2 | - | 4676,3 | 28337,9 | - | - |
| Всего | 180374,5 | - | 23935,7 | 156438,8 | - | - |

- 1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Реализация программы рассчитана на 2019-2024 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2.

3. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной Программы

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Оценка эффективности) проводится отделом архитектуры и градостстроительства администрации муниципального образования Тимашевский район - координатором муниципальной Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности осуществляется в два этапа.

Первый этап оценки эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Первый этап) проводится по каждой подпрограмме координатором подпрограммы. Результаты Первого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим заместителем главы, после чего направляются координатору муниципальной программы для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Программы (далее – Второй этап оценки эффективности).

На Втором этапе координатором программы осуществляется Оценка эффективности в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информация об Оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации мероприятий Программы. Данная информация согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько  показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3)  по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

3.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N – число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,                 ∑ki= 1.

3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис –эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы согласно п.5.4

3.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори-тельной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности формируются в форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма |  |  |  |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРп/п |  |
| 7 | Коэффициент значимости подпрограммы | Кj |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

3.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДппз = ЗПпп/ЗПпф, где:

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

М

СРп = ∑ СДппз/М, где:

1

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы отделом по физической культуре и спорту могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М

СРгп = ∑ СДппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ ki=1.

3.8. Оценка эффективности реализации Программы

3.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*∑ЭРп/п*kj/j, где:

1

ЭРп – эффективность реализации Программы;

СРп – степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где:

Фj– объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

J – количество подпрограмм.

3.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности

Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени достижения целей и решения задач Программы____________________________ |  |  |  |
| 1 | Степень достижения планового целевого показателя | СДппз |  |
| 2 | Степень реализации Программы | СРп |  |
| 3 | Оценка эффективности реализации Программы: | ЭРп |  |
| 4 | Высокая эффективность (если > 0,90) |  |  |
| 5 | Средняя эффективность (если >или = 0,80) |  |  |
| 6 | Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70) |  |  |
| 7 | Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69) |  |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

- 4. Механизм реализации муниципальной Программы и контроль

- за ее выполнением

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район – участниками программы.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор муниципальной Программы.

Координатор муниципальной Программы:

- проводит оценку эффективности муниципальной Программы;

- организует реализацию муниципальной Программы, координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муниципальной Программы;

- осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной Программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам, направленным            на реализацию мероприятий муниципальной Программы;

- осуществляет информационную и разъяснительную работу, направ-ленную на освещение целей и задач муниципальной Программы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации муниципальной Программы в целом;

- осуществляет корректировку муниципальной Программы на текущий  и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений       в муниципальную Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали-зации отдельных мероприятий муниципальной Программы;

- организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального бюджета.

В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной Программы участники муниципальной Программы до 20 января года, следующего за отчетным, представляют отчет о ходе реализации муниципальной Программы координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы муни-ципального образования Тимашевский район (далее – оценка программы) проводится координатором программы ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор муниципальной Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего         за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район сводный отчет, который         содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы             с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных           результатов выполнения муниципальной Программы;

- аналитическую записку о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного      выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе реализации муниципальной Программы направляются координатором муниципальной Программы в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего             за отчетным годом.

Контроль за ходом выполнения муниципальной Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта и связи.

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                    А.А. Сивкович

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район

«Архитектура, строительство

и дорожное хозяйство»

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- муниципальной программы муниципального образования

- «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Архитектура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 100 % выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |  | не менее 100 |
| 1.2 | Количество выполненных муниципальных заданий | един | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 |  | не менее 40 |
| 1.3 | Наличие схем размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.4 | Наличие откорректированных документов территориального планирования Дербентского сельского поселения Тимашевского района | % | 50 | - | - | - | - |  | 50 |
| 1.5 | Количество откорректированных генеральных планов | штук | - | - | 1 | 1 | 4 |  | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1.6 | Количество поставленных на кадастровый учет территориальных зон сельских поселений Тимашевского района. | штук | - | 1 | - | - | - |  | - |
| 1.7 | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования | штук | - | - | - | - | 10 |  | - |
| 2 | - Подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выполненных мероприятий по строительному контролю | шт. | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |  | не мене 10 |
| 2.2 | Выполнение бюджетной сметы ежегодно | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |  | не менее 100 |
| 2.3 | Количество проектно-сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта по которым осуществляется контроль | шт | 520 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 120 |
| 2.4 | Количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым выполняется проверка качества выполненных работ | шт | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |  | не менее 5 |
| 2.5 | Количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль | шт | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |  | не менее 5 |
| 3 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Итоговый отчет о результатах мониторинга автомобильных дорог местного значения | шт. | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |  | не менее 1 |
| 3.2 | Количество объектов мониторинга | шт. | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |  | не менее 1 |
| 3.3 | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен капитальный ремонт | км | не менее 1,3 | не менее 1,3 | не менее 1,3 | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 3.4 | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт | км | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |  | не менее 2 |
| 3.5 | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости | км | - | - | не менее 2 | - | - |  | - |
| 4 | Подпрограмма «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район | % | - | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |  |
| 4.2 | Протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) высокого давления | км | - | 0,1 | 5,12 | 6,02 | - | - |  |
| 4.3 | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопроводов высокого давления | ед | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4 | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопроводов высокого давления, прошедшей экспертизу в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | ед | - | - | -- | - | - | -- |  |
| 5 | - Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования - Тимашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | раз | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 5.2 | Количество проведенных профилактических операций «Автобус» | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 5.3 | Количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район | раз | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 5.4 | Количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район | тыс. чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 5.5 | Количество автомобильных городков, приобретенных в целях профилактики безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма | шт. | - | - | 5 | - | - | - |  |
| 5.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район, на которые разработана схема организации дорожного движения | км | 567,5 | - | - | - | - | - |  |
| 5.7 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользскости | км | - | - | - | не менее 2 | - | - |  |
| 5.8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе-ленных пунктов, на которых выполнены работы | км | - | - | - | не менее 2 | - | - |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                 А.А. Сивкович

Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Цель | Обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений, упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи | организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов, организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архитектуры | всего |  | 48991,6 | 7 285,4 | 8 024,6 | 7 755,5 |  | 9837,5 |  |  | 8044,3 |  |  | 8044,3 |  | 100 % выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Количество выполненных муниципальных заданий – не менее 40 ежегодно |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | районный |  | 48991,6 | 7 285,4 | 8 024,6 | 7 755,5 |  | 9837,5 |  |  | 8044,3 |  |  | 8044,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача | внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Тимашевского района, проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций, реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: корректировка документов территориального планирования сельских поселений Тимашевского района | всего |  | 13418,7 |  | 292,0 | 590,0 |  | 250,0 |  |  | 7312,0 |  |  | 4974,7 |  | наличие откорректированных документов территориального планирования сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |
|  |  | районный |  | 5327,6 | - | 292,0 | 590,0 |  | 250,0 |  |  | 3897,2 |  |  | 298,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 8091,1 | - | - | - |  | - |  |  | 3414,8 |  |  | 4676,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дербентского сельского поселения, количество откорректированных генеральных планов – 2019 г.- 50 %, 2024 г.-50 % 1 генплан Роговского сельского поселения Тимашевского района, 2021 год, Медведовское сельское поселение - 2022 год, Незаймановское, Новоленинское, Новокорсунское, Днепровское сельские поселения – 2023 год; Дербентское, Поселковое, сельское поселение Кубанец – 2024 год. Подготовленные нормативы градостроительного проектирования: 2023 г. -Медведовского сельского поселения и Тимашевского района; сельского поселения Кубанец, Дербентского, Днепровского, Новоленинского, Новокорсунского, Незаймановского, Поселкового, Роговского сельских поселений Тимашевского района |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 2.1.2 | Демонтаж рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта года № 38-ФЗ «О рекламе» | всего |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество рекламных конструкций, демонтированных на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | районный |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | всего |  | 62410,3 | 7285,4 | 8316,6 | 8345,5 |  | 10087,5 |  |  | 15356,3 |  |  | 13019,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 54319,2 | 7285,4 | 8316,6 | 8345,5 |  | 10087,5 |  |  | 11941,5 |  |  | 8342,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 8091,1 | - | - | - |  | - |  |  | 3414,8 |  |  | 4676,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель | Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача | Строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам. Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта. Контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ. Контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в том числе | всего |  | 22050,9 | 5338,1 | 5432,4 |  | 3415,4 |  |  | 2506,4 |  |  | 2679,3 |  | 2679,3 | Количество выполненных мероприятий по строительному контролю не менее 10 еже годно, и не менее 100 % выполнение бюджетной сметы, ежегодно. Количество проектно- сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта, по которым осуществляется контроль: 2019 г.– 520 шт. 2020 - 2024 г. – 120 шт. |  | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | районный |  | 22050,9 | 5338,1 | 5432,4 |  | 3415,4 |  |  | 2506,4 |  |  | 2679,3 |  | 2679,3 |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники в том числе, |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строитель- ства» муниципального образования Тимашевский район | всего |  | 61558,1 | - | - |  | 12788,0 |  |  | 16471,3 |  |  | 16149,4 |  | 16149,4 | Количество объектов но вого строительства реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль, не менее 5 шт. ежегодно |  | Отдел строительства администрации муниципального образования Тима- шевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | районный |  | 61558,1 | - | - |  | 12788,0 |  |  | 16471,3 |  |  | 16149,4 |  | 16149,4 |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего |  | 83 609,0 | 5338,1 | 5432,4 |  | 16203,4 |  |  | 18977,7 |  |  | 18828,7 |  | 18828,7 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  | 83 609,0 | 5338,1 | 5432,4 |  | 16203,4 |  |  | 18977,7 |  |  | 18828,7 |  | 18828,7 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Цель | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задачи | Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район. Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район. Организация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие: Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | всего | 16002,7 |  | 1903,9 | 4078,4 |  | 6911,8 |  | 1220,5 |  |  | 721,6 |  | 1166,5 |  | Итоговый отчет о результатах мониторинга дорог местного значения, не менее 1 раза в год ежегодно. Количество объектов мониторинга – не менее 1 ежегодно. Протяженность участков атомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-тов, на которых выполнен ремонт, ежегодно - не менее 2 км. Протяженность участков атомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, |  |  | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | районный | 12146,3 |  | 1903,9 | 2136,0 |  | 4997,8 |  | 1220,5 |  |  | 721,6 |  | 1166,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой | 3856,4 |  | - | 1942,4 |  | 1914,0 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный внебюджетные средства | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |  | - - |  | - - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на которых выполнен капитальный ремонт, ежегодно (2019-2021 г.) - не менее 1,3 км. |  |  |  |
| 3.1.2 | Зимнее содержание дорог | всего | 500 |  | - | - |  | 500 |  | - |  |  | - |  | - |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк тов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости-2022 год - не менее 2 км Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе-ленных | Отдел стро-ительства администра ции муниципальгого образования Тимашевский район; МКУ «Управле-ние каптального строи- тельства» муни-ципального образования Тимашев-ский район |  |  |
|  |  | районный | 500 |  | - | - |  | 500 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пунктов, на которых выполнены работы 2022 год - не менее 2 км |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 16502,7 |  | 1903,9 | 4078,4 |  | 7411,8 |  | 1220,5 |  |  | 721,6 |  | 1166,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный | 12646,3 |  | 1903,9 | 2136,0 |  | 5497,8 |  | 1220,5 |  |  | 721,6 |  | 1166,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой | 3856,4 |  | - | 1942,4 |  | 1914,0 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель | Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача | Обеспечение сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район источниками газификации – газопроводами высокого давления; выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие: Осуществление комплекса мероприятий по строительству газопроводов высокого давления в муниципальном образовании Тимашевский район. | всего |  | 15079,5 | - | 227,3 | 8788,3 |  | 6063,9 |  |  | - |  |  | - |  | Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район 2020 г. – 93%, 2021 г. – 94%, 2022 г. – 95%, 2023-2024 г.– 96 %. |  | Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель - отдел строительства админстрации му- |  |
|  |  | районный |  | 3091,3 | - | 27,3 | 1088,3 |  | 1975,7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 11988,2 | - | 200,0 | 7700,0 |  | 4088,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) высокого давления: 2020 г.- 0,1 км, 2021 г.- 5,12 км, 2022 г.- 6,02 км |  | ниципальногобразования. Тимашевский район |  |
| 5 | Цель | Повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача | обеспечения проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район, пропаганда безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие: проведение работ по организации и безопасности движения транспорта и пеше ходов | всего |  | 1150,0 | - | - | - |  | 750,0 |  |  | 400,0 |  |  | - |  | протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости - 2022 год- не менее 2 км, 2023 год- не менее 2 км, работы по |  | отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образо вания Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |  |
|  |  | районный |  | 1150,0 | - | - | - |  | 750,0 |  |  | 400,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | -- | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержанию автомобильных дорог; протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы – 2022 год - не менее 2 км, 2023 год – не менее 2 км. |  |  |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального обра зования Тимашевский район | всего |  | 1623,0 | 1200,0 | - | 423,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИДД с привлечением учащихся образовательных муниципального образования Тимашевский район - 7 раз в год, ежегодно. Количество обученных правилам поведения на дороге |  | отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муницпального образования Тимашевский район ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |  |
|  |  | районный |  | 1623,0 | 1200,0 | - | 423,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учащихся образовательных учреждений муниципального образова- ния Тимашевский район, не менее 10 тыс. детей в год, ежегодно. Количество приобретенных автомобильных городков в школах в 2021 году, в целях профилактики безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма, 5 шт. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего |  | 2773,0 | 1200,0 | - | 423,0 |  | 750,0 |  |  | 400,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 2373,0 | 1200,0 | - | 423,0 |  | 750,0 |  |  | 400,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | всего |  | 180374,5 | 15727,4 | 18054,7 | 41172,0 |  | 37099,6 |  |  | 35306,6 |  |  | 33014,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 156438,8 | 15727,4 | 15912,3 | 31558,0 |  | 33011,4 |  |  | 31891,8 |  |  | 28337,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 23935,7 | - | 2142,4 | 9614,0 |  | 4088,2 |  |  | 3414,8 |  |  | 4676,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район                                                                                                                                                      А.А. Сивкович

Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА

«Архитектура»

муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Архитектура»

| Координатор подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район; муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район». |  |  |  |
| Цель подпрограммы | обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений; упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муници-пального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов; организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства; проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций; реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства; внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Тимашевского района |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 100 % выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства; количество выполненных муниципальных заданий; наличие схем размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район; наличие откорректированных документов территориального планирования Дербентского сельского поселения Тимашевского района; количество откорректированных генеральных планов; количество рекламных конструкций, демонтированных на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; количество поставленных на кадастровый учет территориальных зон сельских поселений Тимашевского района; количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования . |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | нет |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района |
| 2019 год | 7 285,4 | - | - | 7 285,4 |
| 2020 год | 8 316,6 | - | - | 8 316,6 |
| 2021 год | 8 345,5 | - | - | 8 345,5 |
| 2022 год | 10087,5 | - | - | 10087,5 |
| 2023 год | 15356,3 | - | 3414,8 | 11941,5 |
| 2024 год | 13019,0 | - | 4676,3 | 8342,7 |
| Всего | 62410,3 |  | 8091,1 | 54319,2 |

- 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий подпрограммы «Архитектура» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль

за ее выполнением

- Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район.

- Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                    «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

- Участник Подпрограммы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором Подпрограммы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации Подпрограммы.

- Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку            о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок                      до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального        образования Тимашевский район.

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район                                                                           А.А. Денисенко

Приложение к подпрограмме «Архитектура»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Архитектура»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |
| 1 | Цель | обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи | организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов, организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архитектуры | всего | 48991,6 |  | 7 285,4 |  |  | 8 024,6 |  |  | 7755,5 |  |  |  |  |  | 9837,5 |  |  |  | 8044,3 |  |  |  |  | 8044,3 |  |  |  | 100 % выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Количество выполненных муниципальных заданий – не менее 40 шт. ежегодно | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный | 48991,6 |  | 7 285,4 |  |  | 8 024,6 |  |  | 7755,5 |  |  |  |  |  | 9837,5 |  |  |  | 8044,3 |  |  |  |  | 8044,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача | внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Тимашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие: корректировка документов территориального планирования сельских поселений Тимашевского района: | всего |  | 13418,7 |  | - |  |  |  | 292,0 |  |  | 590,0 |  | 250,0 |  |  |  |  | 7312,0 |  |  |  |  | 4974,7 |  |  |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 5327,6 |  | - |  |  |  | 292,0 |  |  | 590,0 |  | 250,0 |  |  |  |  | 3897,2 |  |  |  |  | 298,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 8091,1 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 3414,8 |  |  |  |  | 4676,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1.2.1.1. | Корректировка документов территориального планирования Дербентского сельского поселения | всего |  | 1687,1 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1687,1 |  |  | наличие откорректированных документов территориального планирования Дербентского сельского поселения Тимашевского района, 2019 г.-50%, 2024 г.-50% |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 101,2 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 101,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 1585,9 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1585,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Корректировка генерального плана Роговского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 590,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | 590,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов – 1 генплан Роговского сельского поселения Тимашевского района, 2021 г. |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 590,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | 590,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | Поставка на кадастровый учет территориальных зон сельских поселения Тимашевского района | всего |  | 292,0 |  | - |  |  |  | 292,0 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | Количество поставленных на кадастровый учет территориальных зон сельских поселений Тимашевского района – 2020 г. 1 шт. Правил землепользования и застройки 2020 г. |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 292,0 |  | - |  |  |  | 292,0 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1.2.1.4 | Корректировка генерального плана Днепровского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 1692,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1692,0 |  |  |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов 1 генплан Днепровского сельского поселения Тимашевского района – 2023 г. |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 1692,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1692,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Корректировка генерального плана Незаймановского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 1137,3 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1137,3 |  |  |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов –1 генплан Незаймановского сельского поселения Тимашеввского района – 2023 г. |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 1137,3 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1137,3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 | Корректировка генерального плана Медведовского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов – 1 генплан Медведовского сельского поселения Тимашевского района – 2022 г. |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1.2.1.7 | Корректировка генерального плана Новоленинского сельского поселения Тимашев-ского района | всего |  | 1652,7 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1652,7 |  |  |  |  | - |  |  | Количество от-корректирован-ных генеральных планов – 1 генплан Новоленинского сельского поселения Тимашевского района- 2023 г. |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 99,1 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 99,1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 1553,6 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1553,6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8 | Корректировка генерального плана Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 1980,0 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1980,0 |  |  |  |  | - |  |  | Количество от-корректиро-ванных генеральных планов –1 генплан Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района – 2023 г. |  |  | отдел архитектуры и градо-строительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 118,8 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 118,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 1861,2 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1861,2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 | Корректировка генерального плана сельского поселения Кубанец Тимашевского района | всего |  | 1585,6 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1585,6 |  |  | Количество от-корректированных генеральных планов – 1 генплан сельского поселения Кубанец Тимашевского района- 2024 г. |  |  | отдел архитектуры и градострои тельства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 95,1 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 95,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 1490,5 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1490,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1.2.1.10 | Корректировка генерального плана Поселковогоо сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 1702,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1702,0 |  |  | Количество от-корректиро-ванных гене-ральных планов – 1 генплан Поселкового сельского поселения Тимашевского района – 2024 г. |  |  | отдел архитектуры и градостроительства админстрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 102,1 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 102,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | 1599,9 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1599,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.11 | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Тимашевского района, в том числе: | всего |  | 2850,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 2850,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 10 шт. – 2023 г. |  |  | отдел архи-тектуры и градостроительства админстрации муниципального образования Тима-шевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 2850,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 2850,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования Тимашевского района | всего |  | 600,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Тимашевского района – 2023 г. |  |  | отдел архи-тектуры и градостроительства админстрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | Подготовка ормативов градостроительного проектирования Медведовского сельского поселения Тиамашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования -1 НГП Медведовского сельского поселения Тимашевского района- 2023 г. |  |  | отдел архи-тектуры и градостроительства админстрации муни-ципального образования Тимашевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Кубанец Тимашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов гра-достроительного проектирования -1 НГП сельского поселения Кубанец Тимашевского района – 2023 г. |  |  | отдел архи-тектуры и градостроительства админстрации муниципального образования Тима-шевский район |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования Дербентского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Дербентского сельского поселения Тимашевского района – 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования Новоленинского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Новоленинского сельского поселения Тимашевского района – 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района – 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования Незаймановского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Незаймановского сельского поселения Тимашевского района – 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования Днепровскогосельского поселения Тимашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Днепровского сельского поселения Тимашевского района – 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования Роговского сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Роговского сельского поселения Тимашевского района – 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования Поселкового сельского поселения Тимашевского района | всего |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Поселкового сельского поселения Тимашевского района - 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | районный |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель | упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача | проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций, реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие: правомерное размещение рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие схем размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район, 100 % |  |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | районный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Демонтаж рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» | всего |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | Количество рекламных конструкций, демонтированных на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» |  |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | районный |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего |  | 62410,3 |  | 7 285,4 |  |  | 8 316,6 |  |  | 8345,5 |  |  |  |  |  | 10087,5 |  |  |  | 15356,3 |  | 13019,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  | 54319,2 |  | 7 285,4 |  |  | 8 316,6 |  |  | 8345,5 |  |  |  |  |  | 10087,5 |  |  |  | 11941,5 |  | 8342,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 8091,1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 3414,8 |  | 4676,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  | А.А. Денисенко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

- к муниципальной программе

- муниципального образования

- Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования

Тимашевский район» муниципальной программы муниципального             образования Тимашевский район «Архитектура, строительство

и дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район»

| Координаторы подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов; муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; Организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | итоговый отчет о результатах мониторинга автомобильных дорог местного значения и количество объектов мониторинга; протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт; протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт 1,3 км. протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости; протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости, 2021 г. не менее 2 км |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | нет |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | бюджет поселения | Внебюд-жетные источники |
| 2019 год | 1903,9 | - | - | 1903,9 | - | - |
| 2020 год | 4078,4 | - | 1942,4 | 2136,0 | - | - |
| 2021 год | 7411,8 | - | 1914,0 | 5497,8 | - | - |
| 2022 год | 1220,5 | - | - | 1220,5 | - | - |
| 2023 год | 721,6 | - | - | 721,6 | - | - |
| 2024 год | 1166,5 | - | - | 1166,5 | - | - |
| Всего | 16502,7 | - | 3856,4 | 12646,3 | - | - |

- 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

- Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел строительства администрации муниципального образования            Тимашевский район.

- Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников          мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета, изменения объемов финансирования из бюджета края;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также          по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд            в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                      «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

- Участник Подпрограммы - МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором Подпрограммы, представляют в его адрес информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации Подпрограммы.

- Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку            о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок                     до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела строительства администрации муниципального образования Тимашев-ский район.

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район                                                                             С.В. Дзюбенко

Приложение

к подпрограмме «Капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования

Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий подпрограммы

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

- муниципального образования Тимашевский район»

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Цель | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| 1.1.1 | Мониторинг состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район | всего | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Итоговый отчет о результатах мониторинга состояния автомобильных дорог местного значения, не менее 1 раза в год ежегодно. Количество объектов мониторинга – не менее 1 ежегодно |  | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -- |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача | Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Изготовление проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту дорог, осу- ществление капитального ремонта дорог | всего | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -- |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, протяженностью не менее 1,3 км, 2019-2021 г. |  | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | районный бюджет | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 1.3 | Задача | Организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Осуществление ремонта дорог | всего | 16002,7 |  |  | 1903,9 | 4078,4 | 6911,8 |  |  | 1220,5 |  | 721,6 |  |  | 1166,5 |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, ежегодно - е менее 2 км. В 2021 году ремонт автодороги «х. Лениский до х. Барыбинский» протяженностью 0,26 км | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | районный бюджет | 12146,3 |  |  | 1903,9 | 2136,0 | 4997,8 |  |  | 1220,5 |  | 721,6 |  |  | 1166,5 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3856,4 |  |  | - | 1942,4 | 1914,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.4 | Зимнее содержание автомобильных дорог | всего | 500,0 |  |  | - | - | 500,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости-2021 год - не менее 2 км | муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Тимашевский район. исполнитель – отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | районный бюджет | 500,0 |  |  | - | - | 500,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - |  |  | -- | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
|  | ИТОГО | всего | 16502,7 |  |  | 1903,9 | 4078,4 | 7411,8 |  |  | 1220,5 |  | 721,6 |  |  | 1166,5 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 12646,3 |  |  | 1903,9 | 2136,0 | 5497,8 |  |  | 1220,5 |  | 721,6 |  |  | 1166,5 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3856,4 |  |  | - | 1942,4 | 1914,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                          С.В. Дзюбенко

Приложение № 5

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район «Архитектура,                                        строительство и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА

- «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном

- образовании Тимашевский район» муниципальной программы

- муниципального образования Тимашевский район «Архитектура,

- строительство и дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ

подпрограммы

- «Осуществление функций строительного контроля

- в муниципальном образовании Тимашевский район»

| Координаторы подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам; - контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта; контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ; контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество мероприятий по строительному контролю; 100 % выполнение бюджетной сметы; количество проектно-сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта по которым осуществлялся контроль; количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется проверка качества выполненных работ; количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | нет |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | крае-вой бюджет | бюджет района | бюджет поселе-ния | внебюд-жетные источ- ники |
| 2019 год | 5338,1 | - | - | 5338,1 | - | - |
| 2020 год | 5432,4 | - | - | 5432,4 | - | - |
| 2021 год | 16 203,4 | - | - | 16 203,4 | - | - |
| 2022 год | 18977,7 | - | - | 18977,7 | - | - |
| 2023 год | 18 828,7 | - | - | 18828,7 | - | - |
| 2024 год | 18 828,7 | - | - | 18828,7 | - | - |
| Всего | 83609,0 | - | - | 83609,0 | - | - |

- Перечень мероприятий Подпрограммы

- Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район.

- Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд           в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                         «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

- Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку           о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок                           до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район.

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район                                                                             С.В. Дзюбенко

Приложение

к подпрограмме  «Осуществление

функций строительного контроля

в муниципальном образовании

Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

- «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район»

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | объем финанси-рования, всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Цель | Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район | всего | 22050,9 | 5 338,1 | 5 432,4 |  | 3415,4 |  | 2506,4 |  | 2 679,3 |  |  | 2 679,3 | Количество выполненных мероприятий по строительному контролю не менее 10 ежегодно, и не менее 100 % выполнение бюджетной сметы, ежегодно | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел строительства); |
|  |  | районный бюджет | 22050,9 | 5 338,1 | 5 432,4 |  | 3415,4 |  | 2506,4 |  | 2 679,3 |  |  | 2 679,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район | всего | 61558,1 | - | - |  | 12788,0 |  | 16 471,3 |  | 16149,4 |  |  | 16149,4 |  | МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район (далее - МКУ «Управление капитального строительства») |
|  |  | районный бюджет | 61558,1 | - | - |  | 12788,0 |  | 16471,3 |  | 16149,4 |  |  | 16149,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | -- |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2 | Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1 | Проверка сметных расчетов, недопущение увеличения сметной стоимости строительства, контроль за правильностью ведения исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ | всего | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Количество проектно- сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта, по которым осуществляется контроль: 2019 г. – 520 шт., 2020-2024 г. – 120 шт. | Отдел строительства; МКУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | районный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.3. | Задача 3 | Контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1. | Осуществление контроля за соответствием объемов строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов, указанных в проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов нового строительства реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется проверка качества выполненных работ, не менее 5 шт. ежегодно | Отдел строительства; МКУ «Управление капитального строительства» |
| 1.4. | Задача 4 | Контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении рабочими комиссиями проверок качества выполненных работ, в приемке скрытых работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов нового строительства реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль, не менее 5 шт. ежегодно | Отдел строительства; МКУ «Управление капитального строительства» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | ИТОГО | всего | 83 609,0 | 5 338,1 |  | 5432,4 |  | 16 203,4 |  | 18977,7 |  | 18 828,7 |  | 18 828,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 83 609,0 | 5 338,1 |  | 5432,4 |  | 16 203,4 |  | 18977,7 |  | 18 828,7 |  | 18 828,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |

Начальник отдела строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                           С.В. Дзюбенко

Приложение № 6 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

- муниципального образования Тимашевский район»

- муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

- ПАСПОРТ

подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район»

| Координатор подпрограммы | отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район; ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию); МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |
| Цель подпрограммы | повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | обеспечения проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район; пропаганда безопасности дорожного движения; профилактика безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; количество проведенных профилактических операций «Автобус»; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Тимашевский район, в том числе вне границ населенных пунктов, на которые разработана схема организации дорожного движения; количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район; количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район; количество приобретенных автомобильных городков в школах, в целях профилактики безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма; протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости-2022 год- не менее 2 км; протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы – 2022 год - не менее 2 км |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | нет |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района |
| 2019 год | 1200,00 | - | - | 1200,00 |
| 2020 год | 0 | - | - | 0 |
| 2021 год | 423,00 | - | - | 423,00 |
| 2022 год | 750,0 | - | - | 750,0 |
| 2023 год | 400,0 | - | - | 400,0 |
| 2024 год | 0 | - | - | 0 |
| Всего | 2773,0 | - | - | 2773,0 |

- 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

- Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении           к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

- Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район.

- Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников          мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и после-дующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации             Подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также            по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров)             на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ               «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

- Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку           о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок                     до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район.

| Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  | Е.А. Приставка |
| --- | --- | --- |

Приложение к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

Тимашевский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Цель | Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Организация мероприятий по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движении, в т.ч. по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |
| 1.1.1. | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения не реже 1 раза в квартал | всего |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, не реже 4 раз в год, ежегодно |  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |
|  |  | районный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Проведение профилактической операции «Автобус» | всего |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Количество проведенных профилактических операции «Автобус» –2 ежегодно |  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |
|  |  | районный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |
| 1.1.3 | Приобретение автомобильных городков для 5 школ в целях профилактики безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма | всего |  | 423,0 |  | - |  |  | - |  |  | 423,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Количество автомобильных городков приобретенных в целях профилактики безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма - 2021 г. - 5 шт. |  | Управление образования, отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, |
|  |  | районный |  | 423,0 |  | - |  |  | - |  |  | 423,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача | Обеспечения проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район; пропаганда безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
|  | Основное мероприятие: | Проведение работ по организации и безопасности движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка комплексного проекта схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования Тимашевский район, в том числе вне границ населенных пунктов | всего | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Тимашевский район, в том числе вне границ населенных пунктов, на которые разработана схема организации дорожного движения - 567,478 км в 2019 г. |  |  | муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Тимашевский район. исполнитель – отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования |
|  |  | районный | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 1 | Зимнее содержание автомобильных дорог 2 | всего | 1050,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 650,0 |  | 400,0 |  | - |  | протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных унктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользскости - |  |  | муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Тимашевский район. исполнитель – отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования 12 |
|  |  | районный | 1050,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 650,0 |  | 400,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | краевой | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2022 год не менее 2 км |  |  |  |
|  |  | федеральный | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Содержание автомобильных дорог | всего | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы - 2022 год - не менее 2 км |  |  | муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Тимашевский район. исполнитель – отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования |
|  |  | районный | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача | Профилактика безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 1 | Проведение акций «Осторожно дети!», «Дорогу пешеходу», «Движение без опасности», «Внимание дети!», «Стань заметным пешехо дом!», «Дорога и дети» 2 | всего | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муници- пального образования Тимашевский район - 7 раз в год, ежегодно 11 |  |  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району) (по согласованию) 12 |  |
|  |  | районный | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Проведение агитационной работы среди учащихся в образовательных учреждениях муниципального образования Тимашевский район по соблюдению правил дорожного движения сотрудниками ОГИБДД | всего | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район, не менее 10 тыс. детей в год, ежегодно |  |  | Управление образования, Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |  |
|  |  | районный | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | всего | 2773,0 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |  | - |  | 423,0 |  | 750,0 |  | 400,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | районный | 2773,0 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |  | - |  | 423,0 |  | 750,0 |  | 400,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи

администрации муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                       Е.А. Приставка

Приложение № 7

к муниципальной  программе                                                                      муниципального образования                                                                      Тимашевский район

«Архитектура, строительство                                   и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА

«Газификация сельских населенных пунктов муниципального

образования Тимашевский район»

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район»

| Координаторы подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район; отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | обеспечение сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район источниками газификации – газопроводами высокого давления; выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) высокого давления; количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопроводов высокого давления; количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопроводов высокого давления, прошедшей экспертизу в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | нет |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | бюджет поселе-ния | внебюд-жетные источни-ки |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 227,3 | - | 200,0 | 27,3 | - | - |
| 2021 год | 8788,3 | - | 7700,0 | 1088,3 | - | - |
| 2022 год | 6063,9 | - | 4088,2 | 1975,7 | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 15079,5 | - | 11988,2 | 3091,3 | - | - |

- 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

- Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район»  (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

- Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район.

- Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также                по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд           в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

- Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку                 о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок                           до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования          Тимашевский район.

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район                                                                             С.В. Дзюбенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Газификация сельских

населенных пунктов муниципального

образования Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий подпрограммы

- «Газификация сельских населенных пунктов

- муниципального образования Тимашевский район»

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 9 | 10 |
| 1 | Цель1 | Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Обеспечение сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район источниками газификации – газопроводами высокого давления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: осуществление комплекса мероприятий по строительству газопроводов высокого давления в муниципальном образовании Тимашевский район. Организация газоснабжения населения (поселений) | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район 2020 г. – 93%, 2021 г. – 94%, 2022 г. – 95%, 2023 г. – 96 %, 2024 г. – 96 % |  |
|  |  | районный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Строительство газораспределительных сетей в сельских поселениях муниципального образования Тимашевский район | всего |  |  |  | 15079,5 |  |  |  | - |  |  | 227,3 |  |  | 8788,3 |  | 6063,9 |  |  | - | - | Протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) высокого давления: 2020 г. – 0,1 км, 2021 г. – 5,12 км, 2022 г. - 6,02 км. | Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель - отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | районный бюджет |  |  |  | 3091,3 |  |  |  | - |  | 27,3 |  |  | 1088,3 |  |  | 1975,7 |  |  | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 11988,2 |  |  |  | - |  | 200,0 |  |  | 7700,0 |  |  | 4088,2 |  |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение проектно-изыска-тельских работ по газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район | районный бюджет | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | Количество раз-работанной про-ектно-сметной документации на строительство газопроводов высокого давления 2022 г. – 0 ед., 2023 г. – 0 ед., 2024 г. – 0 ед. Количество раз разработанной проектно-сметной доку-ментации на строительство газопроводов высокого давле-ния, прошедшей экспертизу в ГАУ КК «Краснодар-крайгосэкспертиза»: 2022 г. – 0 ед., 2023 г. – 0 ед., 2024 г. – 0 ед. |  |
|  |  | краевой бюджет | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 15079,5 |  |  |  | - |  |  |  | 227,3 |  |  | 8788,3 |  |  |  |  | 6063,9 | - |  | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3091,3 |  |  |  | - |  |  |  | 27,3 |  |  | 1088,3 |  |  |  |  | 1975,7 | - |  | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11988,2 |  |  |  | - |  |  |  | 200,0 |  |  | 7700,0 |  |  |  |  | 4088,2 | - |  | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                    С.В. Дзюбенко