ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 20.04.2016г. № 69

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Тимашевский район, утвержденных Программой социально - экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2013 - 2017 годы, по состоянию на 31 декабря 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отрасли (код ОКВЭД) | Наименование инвестиционного проекта | Место реализации (адрес) | Период реализации | Сумма инвестиций, тыс. руб. | Освоение (на 31.12.2015) | Текущая стадия реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2015 году | | | | | |  |
| 1 | Обрабатывающие производства | «Расширение производственного корпуса с техническим усовершенствованием производственных линий путем замены оборудования стерилизованного отделения с увеличением мощности до 100 млн. физических банок в год и строительство склада готовой продукции №2» | Тимашевское городское поселение ООО «Кубанские консервы» | 2012-2015 | 619100 | 667000 | реализован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах | | | | | |  |
| 1 | Обрабатывающие производства | 1.Переоснащение системы автоматики подачи сырья в производство. 2.Автоматизация процессов упаковки и логистических операций на складах хранения. 3. Технологические инновации в мучном производстве 4. Замена транспортного парка на авто класса Евро | Тимашевское городское поселение, ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» | 2014-2017 | 437500 | 162700 | реализуется |
| 2 | Обрабатывающие производства | Модернизация производственных линий и оптимизация производственных процессов | Тимашевское городское поселение, ООО «Нестле Кубань» | 2014-2017 | 1789150 | 991850 | реализуется |
| 3 | Сельское хозяйство | Закладка сада интенсивного типа | Тимашевское городское поселение, ООО «Садовод» | 2014-2017 | 37846 | 32846 | реализуется |
| 4 | Обрабатывающие производства | Модернизация оборудования комбикормового завода | Тимашевское городское поселение, ПАО «Хлеб Кубани» | 2014-2017 | 9300 | 7600 | реализуется |
| 5 | Строительство | Жилой комплекс «Центральная усадьба» по ул.Свободная, 190 в г.Тимашевске | Тимашевское городское поселение, ООО «Лагуна» | 2012-2015 | 172000 | 100000 | реализуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Обрабатывающие производства | Организация и реконструкция цеха по нанесению антикоррозионного покрытия на стальные трубы | Тимашевское городское поселение, ООО «Завод по изоляции труб» | 2014-2015 | 1033750 | 448650 | реализуется |
|  |  |  |  | ИТОГО | 3479546 | 1743646 |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального образования

Тимашевский район О.Г.Баженова