УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. №\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Тимашевский район**

**«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Тимашевский район

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район; | | | | | |
| Координаторы подпрограмм | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район;  отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район;  отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Участники муниципальной программы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район;  отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район;  муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район;  отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации  муниципального образования Тимашевский район;  ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию) | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Архитектура»;  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;  «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район»;  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район» | | | | | |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены | | | | | |
| Цель муниципальной программы | обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений;  упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район;  контроль за осуществлением градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район;  улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан;  обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества;  повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов;  организация выполнения бюджетной сметы в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;  проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций;  реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства;  проведение мониторинга законности осуществления градостроительной деятельности, реализация мероприятий по приведению объектов строительства в соответствие с требованиями действующего законодательства на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район;  строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам;  контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта;  контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно**-**монтажных работ;  контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования;  изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;  организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;  организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;  предупреждение опасного поведения участников  дорожного движения, сокращение дорожно-тран-спортного травматизма, в том числе детского травматизма;  обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район;  пропаганда безопасности дорожного движения;  профилактика безопасности дорожного движения  и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | с пунктом 2.2.2. Приоритетное направление «Интенсификация социально-экономического развития» | | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | выполнение бюджетной сметы в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;  количество рекламных конструкций, демонтированных на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;  количество выполненных мероприятий по мониторингу градостроительной деятельности;  количество выполненных мероприятий по строительному контролю, выполнение бюджетной сметы;  количество проектно-сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта, по которым осуществляется контроль;  количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль;  итоговый отчет о результатах мониторинга автомобильных дорог местного значения и количество объектов мониторинга;  протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен капитальный ремонт;  протяженность участков автомобильных дорог  местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт;  количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;  количество проведенных профилактических операций «Автобус»;  количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район;  количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район;  протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости;  протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы | | | | | |
| Проекты и (или) программы | Нет | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | | |
| Объем финансирования  муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | районный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | 57171,5 | - | - | 57171,5 | - | - |
| 2026 год | 46521,0 | - |  | 46521,0 | - | - |
| 2027 год | 46985,2 | - |  | 46985,2 | - | - |
| 2028 год | 44253,6 | - |  | 44253,6 | - | - |
| 2029 год | 44253,6 | - |  | 44253,6 | - | - |
| 2030 год | 44253,6 | - |  | 44253,6 | - | - |
| Всего | 283438,5 | - |  | 283438,5 | - | - |

**1. Целевые показатели муниципальной Программы**

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Реализация программы рассчитана на 2025-2030 годы.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2.

**3. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной Программы**

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Оценка эффективности) проводится отделом архитектуры и градостстроительства администрации муниципального образования Тимашевский район - координатором муниципальной Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности осуществляется в два этапа.

Первый этап оценки эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Первый этап) проводится по каждой подпрограмме координатором подпрограммы. Результаты Первого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим заместителем главы, после чего направляются координатору муниципальной программы для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Программы (далее – Второй этап оценки эффективности).

На Втором этапе координатором программы осуществляется Оценка эффективности в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информация об Оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации мероприятий Программы. Данная информация согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв / М \* 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

3.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N – число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз\*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, ∑ki= 1.

3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис –эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы согласно п.5.4

3.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори-тельной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности формируются в форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма | | |  |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств  бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРп/п |  |
| 7 | Коэффициент значимости подпрограммы | Кj |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ | | |

3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

3.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДппз = ЗПпп/ЗПпф, где:

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

М

СРп = ∑ СДппз/М, где:

1

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы отделом по физической культуре и спорту могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М

СРгп = ∑ СДппз\*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ ki=1.

3.8. Оценка эффективности реализации Программы

3.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРп = 0,5\*СРп + 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/j, где:

1

ЭРп – эффективность реализации Программы;

СРп – степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где:

Фj– объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

J – количество подпрограмм.

3.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности

Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| Оценка степени достижения целей и решения задач Программы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 1 | Степень достижения планового целевого показателя | СДппз |  |
| 2 | Степень реализации Программы | СРп |  |
| 3 | Оценка эффективности реализации Программы: | ЭРп |  |
| 4 | Высокая эффективность (если > 0,90) |  |  |
| 5 | Средняя эффективность (если >или = 0,80) |  |  |
| 6 | Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70) |  |  |
| 7 | Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69) |  |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

**4. Механизм реализации муниципальной Программы и контроль**

**за ее выполнением**

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район – участниками программы.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор муниципальной Программы.

Координатор муниципальной Программы:

1. проводит оценку эффективности муниципальной Программы;
2. организует реализацию муниципальной Программы, координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муниципальной Программы;
3. осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной Программы;
4. осуществляет подготовку предложений по объемам, направленным на реализацию мероприятий муниципальной Программы;
5. осуществляет информационную и разъяснительную работу, направ-ленную на освещение целей и задач муниципальной Программы;
6. осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации муниципальной Программы в целом;
7. осуществляет корректировку муниципальной Программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;
8. принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;
9. осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали-зации отдельных мероприятий муниципальной Программы;
10. организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального бюджета.

В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной Программы участники муниципальной Программы до 20 января года, следующего за отчетным, представляют отчет о ходе реализации муниципальной Программы координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы муни-ципального образования Тимашевский район (далее – оценка программы) проводится координатором программы ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор муниципальной Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

1. перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной Программы;
2. аналитическую записку о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе реализации муниципальной Программы направляются координатором муниципальной Программы в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом выполнения муниципальной Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта и связи.

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район А.А. Сивкович

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  Тимашевский район  «Архитектура, строительство  и дорожное хозяйство**»** |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | | Годы реализации | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | | | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель | | |
| всего | | в разрезе источников финансирования | | | | | | | | | | | | |
| феде ральный бюджет | | | бюджет Краснодарского края | районный бюджет | | бюджет поселения | | | внебюд жетные источники | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | |
| 1 | Цель 1. Обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов, организация выполнения бюджетной сметы в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.1.1 | Основное  мероприятие: обеспечение  деятельности подведомственных учреждений  в сфере  архитектуры,  в том числе | | | 2025 год | | 21216,1 | |  | | |  | 21216,1 | |  | | |  | | | | | выполнение бюджетной сметы в сфере  земельных  отношений,  архитектуры и градостроительства – 100%  ежегодно  2025-2030 г. | | | | отдел архитектуры и градостроительства администрации муни-  ципального образования Тимашевский район | | |
| 2026 год | | 20141,9 | |  | | |  | 20141,9 | |  | | |  | | | | |
| 2027 год | | 20141,9 | |  | | |  | 20141,9 | |  | | |  | | | | |
| 2028 год | | 18786,3 | |  | | |  | 18786,3 | |  | | |  | | | | |
| 2029 год | | 18786,3 | |  | | |  | 18786,3 | |  | | |  | | | | |
| 2030 год | | 18786,3 | |  | | |  | 18786,3 | |  | | |  | | | | |
| всего | | 117858,8 | |  | | |  | 117858,8 | |  | | |  | | | | |
| 2 | Цель 2. Упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 2.1 | Задача 2.1. Проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций, реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | 11 | |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: правомерное размещение рекламных конструкций на терри-тории Тимашевско-го района в соответствии с требования-ми ГОСТ, технических регламентов и действую-щего законодательства, Федерального  закона  от 13 марта 2006 г.  № 38-ФЗ «О рекламе» | | 2025 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | Количество  рекламных  конструкций,  демонтированных на территории муниципального образования  Тимашевский  район, установленных  в нарушение Федерального закона  от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» | | | отдел  архитектуры  и градо-строительства администрации муниципального образования  Тимашевский район | |  |
| 2026 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 2027 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 2028 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 2029 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 2030 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| всего | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 2026 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 2027 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 2028 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 2029 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 2030 год | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| всего | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| 3 | Цель 3. Контроль за осуществлением строительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Задача 3.1. Проведение мониторинга законности осуществления строительной деятельности, реализация мероприятий по приведению объектов строительства в соответствие с требованиями действующего законодательства на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | 11 | |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие:  Основное  мероприятие:  правомерное приведение объектов строительства в соответствие  с требованиями действующего законодательства на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | Количество  выполненных мероприятий по мониторингу строительной деятельности,  не менее 12 шт. ежегодно; | | | отдел архитектуры  и градостроительства администрации  муниципального  образования  Тимашевский район | |  |
|  | Итого по подпрограмме | | 2025 год | | 21216,1 | |  | | |  | | | 21216,1 | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  |
| 2026 год | | 20141,9 | |  | | |  | | | 20141,9 | |  | | |  | | | | |  |
| 2027 год | | 20141,9 | |  | | |  | | | 20141,9 | |  | | |  | | | | |  |
| 2028 год | | 18786,3 | |  | | |  | | | 18786,3 | |  | | |  | | | | |  |
| 2029 год | | 18786,3 | |  | | |  | | | 18786,3 | |  | | |  | | | | |  |
| 2030 год | | 18786,3 | |  | | |  | | | 18786,3 | |  | | |  | | | | |  |
| всего | | 117858,8 | |  | | |  | | | 117858,8 | |  | | |  | | | | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | 11 | |  |
| 4 | Цель 4. Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 4.1 | Задача 4.1. Строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам. Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта. Контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно**-**монтажных работ; контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела  строительства администрации  муниципального  образования  Тимашевский район | | 2025 год | | 2813,8 | | | |  |  | | 2813,8 | | | |  | |  | | | | | Количество выполненных мероприятий по строительному контролю  не менее 10 ежегодно, и не менее 100 % выполнение бюджетной сметы, ежегодно | | | Отдел строительства администрации муниципального образования  Тимашевский район  (далее – отдел строительства) | |  |
| 2026 год | | 2641,0 | | | |  |  | | 2641,0 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2027 год | | 2641,0 | | | |  |  | | 2641,0 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2028 год | | 2508,1 | | | |  |  | | 2508,1 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2029 год | | 2508,1 | | | |  |  | | 2508,1 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2030 год | | 2508,1 | | | |  |  | | 2508,1 | | | |  | |  | | | | |  |
| всего | | 15620,1 | | | |  |  | | 15620,1 | | | |  | |  | | | | |  |
|  | |  | | | |  |  | |  | | | |  | |  | | | | |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ Управление капи- | | 2025 год | | 30987,8 | | | |  |  | | 30987,8 | | | |  | |  | | | | | Количество  проектно-сметной документации объектов нового  строительства, | | | МКУ «Управление  капитального  строительства»  11  муниципального образования  Тимашевский район  (далее – МК  Управление  капитального строительства») | |  |
| 2026 год | | 22317,0 | | | |  |  | | 22317,0 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2027 год | | 22317,0 | | | |  |  | | 22317,0 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2028 год | | 21653,6 | | | |  |  | | 21653,6 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2029 год | | 21653,6 | | | |  |  | | 21653,6 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2030 год | | 21653,6 | | | |  |  | | 21653,6 | | | |  | |  | | | | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | | | 10 | | |  |
|  | тального  строительства» муниципального образования  Тимашеский район | | всего | | 156202,7 | | | |  |  | | 156202,7 | | | |  | |  | | | | | реконструкции  и капитального  ремонта, по которым осуществляется контроль,  2025-2030 г. не менее  120 шт.  ежегодно;  Количество объектов нового строительства,  реконструкции и проведения капитального  ремонта, по которым осуществляется контроль,  2025-2030 г. –  не менее 5 шт. ежегодно | | |  |
|  | Итого по подпрограмме | | 2025 год | | 33801,6 | | | |  |  | | 33801,6 | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  |
| 2026 год | | 24958,0 | | | |  |  | | 24958,0 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2027 год | | 24958,0 | | | |  |  | | 24958,0 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2028 год | | 24161,7 | | | |  |  | | 24161,7 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2029 год | | 24161,7 | | | |  |  | | 24161,7 | | | |  | |  | | | | |  |
| 2030 год | | 24161,7 | | | |  |  | | 24161,7 | | | |  | |  | | | | |  |
| всего | | 156202,7 | | | |  |  | | 156202,7 | | | |  | |  | | | | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | | | 10 | | | 11 | |  |
| 5 | Цель 5. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания  граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | Задача 5.1. Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения,  вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район. Организация мероприятий  по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район. Организация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог  местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие:  Осуществление комплекса меро-приятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | | 2025 год | | 2153,8 | |  | | |  | | 2153,8 | |  | | | | | |  | | | | | Итоговый отчет о результатах мониторинга дорог местного значения,  не менее 1 раза  в год ежегодно. Количество  объектов мониторинга –  не менее 1 ежегодно.  Протяженность участков  автомобильных  дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых | | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский  район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |  |
| 2026 год | | 721,1 | |  | | |  | | 721,1 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2027 год | | 1185,3 | |  | | |  | | 1185,3 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2028 год | | 905,6 | |  | | |  | | 905,6 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2029 год | | 905,6 | |  | | |  | | 905,6 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2030 год | | 905,6 | |  | | |  | | 905,6 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| всего | | 6777,0 | |  | | |  | | 6777,0 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | 11 |  |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | | выполнен  ремонт, ежегодно не менее 2 км  Протяженность участков  автомобильных  дорог местно-  го значения  вне границ населенных  пунктов,  на которых  выполнен  капитальный ремонт,  2025 -2030 г. ежегодно -  не менее 1,3 км | |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2025 год | | | 2153,8 | |  | | |  | | 2153,8 | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |  |
| 2026 год | | | 721,1 | |  | | |  | | 721,1 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2027 год | | | 1185,3 | |  | | |  | | 1185,3 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2028 год | | | 905,6 | |  | | |  | | 905,6 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2029 год | | | 905,6 | |  | | |  | | 905,6 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2030 год | | | 905,6 | |  | | |  | | 905,6 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| всего | | | 6777,0 | |  | | |  | | 6777,0 | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 6 | Цель 6. Повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | 11 |  |
| 6.1 | Задача 6.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие:  Организация  мероприятий по пропаганде и профилактике безопасности  дорожного движения, в т.ч. по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение  проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта  и пешеходов | | 2025 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, не реже  4 раза в год,  ежегодно.  Количество проведенных профилактических операции «Автобус» – 2 ежегодно | | | отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому  району (по согласованию) |  |
| 2026 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2027 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2028 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2029 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2030 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| всего | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | 11 |  |
|  | на автомобильных дорогах  общего пользования местного  значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 6.2 | Задача 2 Обеспечения проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов  на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.2.1 | Основное мероприятие: зимнее содержание автомобильных дорог | | 2025 | | - | | |  | |  | | - | |  | | | | |  | | | | | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней | | | Муниципальный  заказчик - администрации муниципального образования Тимашевский район, |  |
| 2026 | | 700,0 | | |  | |  | | 700,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2027 | | 700,0 | | |  | |  | | 700,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2028 | | 400,0 | | |  | |  | | 400,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2029 | | 400,0 | | |  | |  | | 400,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2030 | | 400,0 | | |  | |  | | 400,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| всего | | 2600,0 | | |  | |  | | 2600,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | 11 |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | скользскости,  ежегодно не менее 2 км,  протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ  населенных пунктов, на которых  выполнены работы, - ежегодно  не менее 2 км | | | исполнитель - отдел ЖКХ  транспорта, связи администрации муниципального образования  Тимашевский район |  |
| 6.3 | Задача 3 Пропаганда безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.3.1 | Основное мероприятие:  Проведение агитационной работы среди учащихся  в образовательных учреждениях муниципального образования | | 2025 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | Количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район - 7 раз в год, ежегодно, | | |  |  |
| 2026 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2027 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2028 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2029 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2030 год | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| всего | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | 11 |  |
|  | Тимашевский район по соблюдению правил дорожного движения сотрудниками ОГИБДД | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район, не менее 10 тыс. детей в год, ежегодно | | |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | | 2025 год | | - | | |  | |  | | - | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 2026 год | | 700,0 | | |  | |  | | 700,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2027 год | | 700,0 | | |  | |  | | 700,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2028 год | | 400,0 | | |  | |  | | 400,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2029 год | | 400,0 | | |  | |  | | 400,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2030 год | | 400,0 | | |  | |  | | 400, 0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| всего | | 2600,0 | | |  | |  | | 2600,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | Всего по программе | | 2025 год | | 57171,5 | | |  | |  | | 57171,5 | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 2026 год | | 46521,0 | | |  | |  | | 46521,0 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2027 год | | 46985,2 | | |  | |  | | 46985,2 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2028 год | | 44253,6 | | |  | |  | | 44253,6 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2029 год | | 44253,6 | | |  | |  | | 44253,6 | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2030 год | | 44253,6 | | |  | |  | | 44253,6 | |  | | | | |  | | | | |  |
| всего | | 283438,5 | | |  | |  | | 283438,5 | |  | | | | |  | | | | |  |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский муниципальный район

Краснодарского края А.А. Сивкович

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район

«Архитектура, строительство

и дорожное хозяйство»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Архитектура»** | | | | | |  | |
| 1.1 | Выполнение бюджетной сметы в сфере  земельных отношений,  архитектуры и градостроительства | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее  100 | не менее 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | Количество рекламных конструкций, демонтированных на территории муниципального  образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» | штук | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество выполненных мероприятий по мониторингу градостроительной деятельности | штук | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее  12 | не менее  12 | не менее  12 |
| 2 | **Подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район»** | | | | | | | |
| 2.1 | Количество выполненных мероприятий по строительному контролю | шт. | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее  10 | не мене  10 |
| 2.2 | Выполнение бюджетной сметы | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 2.3 | Количество проектно-сметной документации объектов нового строительства, реконструкции  и капитального ремонта, по которым осуществляется контроль | шт. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2.4 | Количество объектов нового строительства,  реконструкции и проведения капитального  ремонта, по которым осуществляется контроль | шт. | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 2.5 | Количество объектов нового строительства реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется проверка качества выполненных работ | шт. | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район»** | | | | | | | |
| 3.1 | Итоговый отчет о результатах мониторинга  автомобильных дорог местного значения | шт. | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 3.2 | Количество объектов мониторинга | шт. | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 3.3 | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен капитальный ремонт | км | не менее 1,3 | не менее 1,3 | не менее 1,3 | не менее 1,3 | не менее  1,3 | не менее 1,3 |
| 3.4 | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-тов, на которых выполнен ремонт | км | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 4 | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования**  **Тимашевский район»** | | | | | | | |
| 4.1 | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | раз | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.2 | Количество проведенных профилактических операций «Автобус» | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.3 | Количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район | раз | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.4 | Количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район | тыс. чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.5 | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользскости | км | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 4.6 | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы | км | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

».

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район А.А. Сивкович

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Архитектура»**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Архитектура»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства  администрации муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Участники подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район;  муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район. | | | | | |
| Цель подпрограммы | обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки  и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений;  упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район;  контроль за осуществлением градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Задачи подпрограммы | организация деятельности отдела архитектуры  и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения  рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов;  организация выполнения бюджетной сметы в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;  проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций;  реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ,  технических регламентов и действующего законодательства;  проведение мониторинга законности осуществления градостроительной деятельности, реализации мероприятий по приведению объектов строительства в соответствие с требованиями действующего законодательства на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | выполнение бюджетной сметы в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;  количество рекламных конструкций, демонтированных на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;  количество выполненных мероприятий по мониторингу градостроительной деятельности | | | | | |
|  | 2025-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | | |
| Проекты и (или) программы | Нет | | | | | |
| Объем  финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | районный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | 21216,1 |  |  | 21216,1 |  |  |
| 2026 год | 20141,9 |  |  | 20141,9 |  |  |
| 2027 год | 20141,9 |  |  | 20141,9 |  |  |
| 2028 год | 18786,3 |  |  | 18786,3 |  |  |
| 2029 год | 18786,3 |  |  | 18786,3 |  |  |
| 2030 год | 18786,3 |  |  | 18786,3 |  |  |
| Всего | 117858,8 |  |  | 117858,8 |  |  |

**1. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень реализуемых мероприятий подпрограммы «Архитектура» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. **Механизм реализации Подпрограммы и контроль**

**за ее выполнением**

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район.

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

1. осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;
2. осуществляет согласование с координатором муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
3. осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;
4. несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
5. осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;
6. осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;
7. осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

Участник Подпрограммы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором Подпрограммы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации Подпрограммы.

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район.

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район А.А. Денисенко

|  |
| --- |
| Приложение  к подпрограмме «Архитектура» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Архитектура»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |  |
| всего | | в разрезе источников финансирования | | | | | |  |
| феде ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | районный бюджет | бюджет поселе ния | внебюд жетные источники | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |  |
| 1 | Цель 1 Обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края  посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 Организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов, организация выполнения бюджетной сметы в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |  |
| 1.1.1 | Основное  мероприятие: Обеспечение  деятельности подведомственных учреждений в сфере архитектуры | 2025 год | 21216,1 | |  |  | 21216,1 |  |  | | выполнение бюджетной сметы в сфере  земельных  отношений,  архитектуры и градостроительства – 100%  ежегодно  2025-2030 г. | отдел архитектуры  и градостроительства администрации  муниципального  образования  Тимашевский район |  |
| 2026 год | 20141,9 | |  |  | 20141,9 |  |  | |  |
| 2027 год | 20141,9 | |  |  | 20141,9 |  |  | |  |
| 2028 год | 18786,3 | |  |  | 18786,3 |  |  | |  |
| 2029 год | 18786,3 | |  |  | 18786,3 |  |  | |  |
| 2030 год | 18786,3 | |  |  | 18786,3 |  |  | |  |
| всего | 117858,8 | |  |  | 117858,8 |  |  | |  |
| 2 | Цель 2 Упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования  Тимашевский район | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 2.1  Проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций, реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие:  правомерное размещение рекламных конструкций  на территории Тимашевского района  в соответствии  с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства | 2025 год |  | |  |  |  |  |  | |  | отдел архитектуры  и градостроительства администрации  муниципального  образования  Тимашевский район | |
| 2026 год |  | |  |  |  |  |  | |
| 2027 год |  | |  |  |  |  |  | |
| 2028 год |  | |  |  |  |  |  | |
| 2029 год |  | |  |  |  |  |  | |
| 2030 год |  | |  |  |  |  |  | |
| всего |  | |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | |
|  | Демонтаж  рекламных  конструкций  на территории  муниципального образования Тимашевский район,  установленных  в нарушение Федерального закона  от 13 марта 2006 г.  № 38-ФЗ «О рекламе» | 2025 год | - | |  |  | - |  |  | | Количество  рекламных  конструкций,  демонтированных на территории муниципального образования  Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» | отдел архитектуры  и градостроительства администрации  муниципального  образования  Тимашевский район | |
| 2026 год |  | |  |  |  |  |  | |
| 2027 год |  | |  |  |  |  |  | |
| 2028 год |  | |  |  |  |  |  | |
| 2029 год |  | |  |  |  |  |  | |
| 2030 год |  | |  |  |  |  |  | |
| всего |  | |  |  |  |  |  | |
| 3 | Цель 3 Контроль за осуществлением градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача 3.1 Проведение мониторинга законности осуществления градостроительной деятельности, реализация мероприятий по приведению объектов строительства в соответствие с требованиями действующего законодательства на территории сельских поселений  муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное  мероприятие:  правомерное приведение объектов строительства  в соответствие с требованиями |  |  | |  |  |  |  |  | | Количество  выполненных мероприятий по мониторингу градостроительной деятельности, не менее  12 шт. ежегодно | отдел архитектуры  и градостроительства администрации  муниципального  образования  Тимашевский район | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | |
|  | действующего законодательства на территории сельских поселений  муниципального образования Тимашевский район |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Итого по подпрограмме | 2025 год | 21216,1 | |  |  | 21216,1 |  |  | |  |  | |
| 2026 год | 20141,9 | |  |  | 20141,9 |  |  | |
| 2027 год | 20141,9 | |  |  | 20141,9 |  |  | |
| 2028 год | 18786,3 | |  |  | 18786,3 |  |  | |
| 2029 год | 18786,3 | |  |  | 18786,3 |  |  | |
| 2030 год | 18786,3 | |  |  | 18786,3 |  |  | |
| всего | 117858,8 | |  |  | 117858,8 |  |  | |
| Начальник отдела архитектуры  и градостроительства администрации  муниципального образования  Тимашевский район | | | |  | | | | | | ».  А.А. Денисенко | | |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования**

**Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство**

**и дорожное хозяйство»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы  подпрограммы | Отдел строительства администрации  муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Участники  подпрограммы | Отдел строительства администрации  муниципального образования Тимашевский район;  МКУ «Управление капитального строительства»  муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Цель подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;  Организация мероприятий поремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;  Организация мероприятий покапитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | итоговый отчет о результатах мониторинга автомобильных дорог местного значения и количество  объектов мониторинга;  протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен капитальный ремонт;  протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт | | | | | |
| Проекты и (или) программы | Нет | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | | |
| Объем финансирования  подпрограммы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | бюджет поселения | Внебюд-жетные источники |
| 2025 год | 2153,8 | - | - | 2153,8 | - | - |
| 2026 год | 721,1 | - | - | 721,1 | - | - |
| 2027 год | 1185,3 | - | - | 1185,3 | - | - |
| 2028 год | 905,6 | - | - | 905,6 | - | - |
| 2029 год | 905,6 | - | - | 905,6 | - | - |
| 2030 год | 905,6 | - | - | 905,6 | - | - |
| Всего | 6777,0 | - | - | 6777,0 | - | - |

**1. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

**2.** **Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением**

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район.

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

1. осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;
2. осуществляет согласование с координатором муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
3. осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета, изменения объемов финансирования из бюджета края;
4. несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
5. осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;
6. осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;
7. осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

Участник Подпрограммы - МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором Подпрограммы, представляют в его адрес информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации Подпрограммы.

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела строительства администрации муниципального образования Тимашев-ский район.

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район В.Д. Денисенко

Приложение

к подпрограмме «Капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования

Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

муниципального образования Тимашевский район»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| феде ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | район ный бюджет | бюджет поселе ния | внебюд жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Задача 1.1 Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район; организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | 2025 |  |  |  |  |  |  | Итоговый отчет о результатах мониторинга состояния втомобильных дорог местного значения, не менее 1 раза в год ежегодно. | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мониторинг состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район | 2025 |  |  |  |  |  |  | Количество объектов мониторинга – не менее 1 ежегодно  Протяженность участков автомобиль ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, 2025-2030 г. ежегодно не менее 2 км | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Изготовление проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту дорог, осуществление капитального ремонта дорог |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, протяженностью не менее 1,3 км  2025-2030 г. ежегодно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.3 | Осуществление ремонта дорог | 2025 | 2153,8 |  |  | 2153,8 |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, 2025-2030 г. - ежегодно - не менее 2 км. | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
| 2026 | 721,1 |  |  | 721,1 |  |  |
| 2027 | 1185,3 |  |  | 1185,3 |  |  |
| 2028 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |
| 2029 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |
| 2030 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |
| всего | 6777,0 |  |  | 6777,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2025 | 2153,8 |  |  | 2153,8 |  |  |  |  |
| 2026 | 721,1 |  |  | 721,1 |  |  |
| 2027 | 1185,3 |  |  | 1185,3 |  |  |
| 2028 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |
| 2029 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |
| 2030 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |
| всего | 6777,0 |  |  | 6777,0 |  |  |

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район В.Д. Денисенко

Приложение № 5

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район «Архитектура,строительство и дорожное хозяйство»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Осуществление функций строительного контроля в муниципальном**

**образовании Тимашевский район» муниципальной программы**

**муниципального образования Тимашевский район «Архитектура,**

**строительство и дорожное хозяйство»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Осуществление функций строительного контроля

в муниципальном образовании Тимашевский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | Отдел строительства администрации  муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации  муниципального образования Тимашевский район;  МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества | | | | | |
| Задачи подпрограммы | строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам;  контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта;  контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно**-**монтажных работ;  контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования | | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество выполненных мероприятий по строительному контролю;  выполнение бюджетной сметы;  количество проектно-сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта по которым осуществляется контроль;  количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль | | | | | |
| Проекты и (или) программы | Нет | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | | |
| Объем финансирования  подпрограммы,  тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | крае-вой бюджет | бюджет района | бюджет поселе-ния | внебюд-жетные источ-  ники |
| 2025 год | 33801,6 | - | - | 33801,6 | - | - |
| 2026 год | 24958,0 | - | - | 24958,0 | - | - |
| 2027 год | 24958,0 | - | - | 24958,0 | - | - |
| 2028 год | 24 161,7 | - | - | 24 161,7 | - | - |
| 2029 год | 24 161,7 | - | - | 24 161,7 | - | - |
| 2030 год | 24 161,7 | - | - | 24 161,7 | - | - |
| Всего | 156202,7 | - | - | 156202,7 | - | - |

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. **Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район.

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

2) осуществляет согласование с координатором муниципальной программ

мы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

3)осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие

ие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

4) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование вы-

деленных в его распоряжение бюджетных средств;

5) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпро-

граммы;

6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показате-

лей и критериев реализации Подпрограммы;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализац

ии отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район.

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район В.Д. Денисенко

Приложение

к подпрограмме «Осуществление

функций строительного контроля

в муниципальном образовании

Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | |
| феде ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | районный бюджет | бюджет поселе ния | внебюд жетные источники | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | Цель: Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций  в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Задача: 1.1 Строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам; контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта; контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно**-**монтажных работ; контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования | | | | | | | | | | | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел строительства)  11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район | 2025 | 2813,8 |  |  | 2813,8 |  |  | | Количество выполненных мероприятий по строительному контролю не менее 10 ежегодно, и не менее 100 % выполнение бюджетной сметы, ежегодно | |
| 2026 | 2641,0 |  |  | 2641,0 |  |  | |
| 2027 | 2641,0 |  |  | 2641,0 |  |  | |
| 2028 | 2508,1 |  |  | 2508,1 |  |  | |
| 2029 | 2508,1 |  |  | 2508,1 |  |  | |
| 2030 | 2508,1 |  |  | 2508,1 |  |  | |
| всего | 15620,1 |  |  | 15620,1 |  |  | |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район | 2025 | 30987,8 |  |  | 30987,8 |  |  | | не менее 100 % выполнение бюджетной сметы, ежегодно | | МКУ Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район (далее – МКУ Управление капитального строительства») |
| 2026 | 22317,0 |  |  | 22317,0 |  |  | |
| 2027 | 22317,0 |  |  | 22317,0 |  |  | |
| 2028 | 21653,6 |  |  | 21653,6 |  |  | |
| 2029 | 21653,6 |  |  | 21653,6 |  |  | |
| 2030 | 21653,6 |  |  | 21653,6 |  |  | |
| всего | 140582,6 |  |  | 140582,6 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1.2.1 | Проверка сметных расчетов, недопущение увеличения сметной стоимости строительства,  контроль за правильностью ведения исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками  и дефектами при | 2025 |  |  |  |  |  |  | | Количество проектно- сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта, по которым осуществляется контроль: не менее 120 шт. ежегодно | | Отдел строительства;  МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2026 |  |  |  |  |  |  | |
| 2027 |  |  |  |  |  |  | |
| 2028 |  |  |  |  |  |  | |
| 2029 |  |  |  |  |  |  | |
| 2030 |  |  |  |  |  |  | |
| всего |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
|  | производстве строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.1.2.2 | Осуществление контроля за соответствием объемов строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов, указанных в проектах | 2025 |  |  |  |  |  |  | | Количество объектов нового строительства реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется проверка качества выполненных работ, не менее 5 шт. ежегодно | | Отдел строительства;  МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2026 |  |  |  |  |  |  | |
| 2027 |  |  |  |  |  |  | |
| 2028 |  |  |  |  |  |  | |
| 2029 |  |  |  |  |  |  | |
| 2030 |  |  |  |  |  |  | |
| всего |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1.2.3 | Участие в проведении рабочими комиссиями проверок качества выполненных работ, в приемке скрытых работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта | 2025 |  |  |  |  |  |  | | Количество объектов нового строительства реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль, не менее 5 шт. ежегодно | | Отдел строительства; МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2026 |  |  |  |  |  |  | |
| 2027 |  |  |  |  |  |  | |
| 2028 |  |  |  |  |  |  | |
| 2029 |  |  |  |  |  |  | |
| 2030 |  |  |  |  |  |  | |
| всего |  |  |  |  |  |  | |
|  | Итого по подпрограмме | 2025 | 33801,6 |  |  | 33801,6 |  |  |  | | |  |
| 2026 | 24958,0 |  |  | 24958,0 |  |  |
| 2027 | 24958,0 |  |  | 24958,0 |  |  |
| 2028 | 24161,7 |  |  | 24161,7 |  |  |
| 2029 | 24161,7 |  |  | 24161,7 |  |  |
| 2030 | 24161,7 |  |  | 24161,7 |  |  |
| всего | 156202,7 |  |  | 156202,7 |  |  |

Начальник отдела строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район В.Д. Денисенко

|  |
| --- |
| Приложение № 6 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожноехозяйство» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории**

**муниципального образования Тимашевский район»**

**муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования Тимашевский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Участники подпрограммы | отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район;  ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию);  МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Цель подпрограммы | повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район | | | | | |
| Задачи подпрограммы | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма;  обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район;  пропаганда безопасности дорожного движения;  профилактика безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;  количество проведенных профилактических операций «Автобус»;  количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район;  количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район;  протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости;  протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | | |
| Проекты и (или) программы | Нет | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | бюджет  Краснодарского края | районный бюджет | бюджет  поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | - |  |  | - | - | - |
| 2026 год | 700,0 |  |  | 700,0 | - | - |
| 2027 год | 700,0 |  |  | 700,0 | - | - |
| 2028 год | 400,0 |  |  | 400,0 | - | - |
| 2029 год | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - |
| 2030 год | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - |
| Всего | 2600,0 | - | - | 2600,0 | - | - |

**1. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. **Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район.

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

1. осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;
2. осуществляет согласование с координатором муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
3. осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и после-дующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;
4. несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
5. осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;
6. осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;
7. осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ,  транспорта, связи администрации  муниципального образования  Тимашевский район |  | Н.Н. Сармин |

|  |
| --- |
| Приложение к подпрограмме  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  муниципального образования  Тимашевский район» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

Тимашевский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | | |
| Феде- ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | район ный бюджет | бюджет поселе ния | | внебюд жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Задача: 1.1 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  Организация  мероприятий по пропаганде  и профилактике безопасности  дорожного движении, в т.ч. | 2025 |  |  |  |  | |  |  |  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |
| 2026 |  |  |  |  | |  |  |
| 2027 |  |  |  |  | |  |  |
| 2028 |  |  |  |  | |  |  |
| 2029 |  |  |  |  | |  |  |
| 2030 |  |  |  |  | |  |  |
| всего |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | по предотвраще нию детского  дорожно-транспортного травматизма, обеспечение  проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта  и пешеходов  на автомобильных дорогах  общего пользования местного  значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения не реже 1 раза в квартал | 2025 |  |  |  |  | |  |  | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, не реже  4 раза в год,  ежегодно | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |
| 2026 |  |  |  |  | |  |  |
| 2027 |  |  |  |  | |  |  |
| 2028 |  |  |  |  | |  |  |
| 2029 |  |  |  |  | |  |  |
| 2030 |  |  |  |  | |  |  |
| всего |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.2 | Проведение профилактической операции  «Автобус» | 2025 |  |  |  |  | |  |  | Количество проведенных профилактических операции «Автобус» –  2 ежегодно | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району  (по согласованию) |
| 2026 |  |  |  |  | |  |  |
| 2027 |  |  |  |  | |  |  |
| 2028 |  |  |  |  | |  |  |
| 2029 |  |  |  |  | |  |  |
| 2030 |  |  |  |  | |  |  |
| всего |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1 Обеспечения проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов  на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район; пропаганда безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Зимнее содержание автомобильных дорог | 2025 | - |  |  | - | |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости, ежегодно не менее 2 км | Муниципальный  заказчик - администрации муниципального образования Тимашевский район,  исполнитель - отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования  Тимашевский район |
| 2026 | 700,0 |  |  | 700,0 | |  |  |
| 2027 | 700,0 |  |  | 700,0 | |  |  |
| 2028 | 400,0 |  |  | 400,0 | |  |  |
| 2029 | 400,0 |  |  | 400,0 | |  |  |
| 2030 | 400,0 |  |  | 400,0 | |  |  |
| всего | 2600,0 |  |  | 2600,0 | |  |  |
| 2.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог | 2025 |  |  |  |  | |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы -, | Муниципальный  заказчик - администрации муниципального образования Тимашевский район,  исполнитель - отдел |
| 2026 |  |  |  |  | |  |  |
| 2027 |  |  |  |  | |  |  |
| 2028 |  |  |  |  | |  |  |
| 2029 |  |  |  |  | |  |  |
| 2030 |  |  |  |  | |  |  |
| всего |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | ежегодно не менее  2 км | ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования  Тимашевский район |
| 3.1 | Задача 3.1 Профилактика безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | |  |
| 3.1.1 | Проведение агитационной работы среди учащихся  в образовательных учреждениях муниципального  образования Тимашевский район по дению правил дорожного движения сотрудниками ОГИБДД |  |  |  |  |  | |  |  | Количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район, не менее 10 тыс. детей в год, ежегодно | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району  (по согласованию) |
| 2026 |  |  |  |  | |  |  |
| 2027 |  |  |  |  | |  |  |
| 2028 |  |  |  |  | |  |  |
| 2029 |  |  |  |  | |  |  |
| 2030 |  |  |  |  | |  |  |
| всего |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.1.1 | Проведение акций «Осторожно дети!», «Дорогу пешеходу»,  «Движение без опасности», «Внимание дети!», «Стань  заметным  пешеходом!», «Дорога и дети» | 2025 |  |  |  |  | |  |  | Количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район - 7 раз в год, ежегодно | Управление образования, отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации  муниципального  образования Тимашевский район - |
| 2026 |  |  |  |  | |  |  |
| 2027 |  |  |  |  | |  |  |
| 2028 |  |  |  |  | |  |  |
| 2029 |  |  |  |  | |  |  |
| 2030 |  |  |  |  | |  |  |
| всего |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме | 2025 | - |  |  | - | |  |  |  |  |
| 2026 | 700,0 |  |  | 700,0 | |  |  |
| 2027 | 700,0 |  |  | 700,0 | |  |  |
| 2028 | 400,0 |  |  | 400,0 | |  |  |
| 2029 | 400,0 |  |  | 400,0 | |  |  |
| 2030 | 400,0 |  |  | 400,0 | |  |  |
| всего | 2600,0 |  |  | 2600,0 | |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации

муниципального образования Тимашевский район Н.Н. Сармин