Приложение к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

Тимашевский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | район ный бюджет | бюджет поселе ния |  | внебюд жетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1 | Цель 1 Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: 1.1 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Организация мероприятий по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движении, в т.ч. по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1.1.2 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения не реже 1 раза в квартал | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, не реже 4 раза в год, ежегодно |  |  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение профилактической операции «Автобус» | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных профилактических операции «Автобус» – 2 раза в год, ежегодно |  |  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение автомобильных городков для 5 школ в целях профилактики безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество автомобильных городков приобретенных в школах в целях профилактики безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма - 2021 год - 5 шт. |  |  | Управление образования, отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 423,0 |  |  | 423,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 423,0 |  |  | 423,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 2 | Задача 2 Обеспечения проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район; пропаганда безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: проведение работ по организации и безопасности движения транспорта и пешеходов | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик - администрации муниципального образования Тимашевский район, исполнитель - отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка комплексного проекта схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования Тимашевский район, в том числе вне границ населенных пунктов | 2019 | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Тимашевский район, в том числе вне границ населенных пунктов, на которые разработана схема организации дорожного движения - 567,478 км в 2019 г. |  |  | Муниципальный заказчик - администрации муниципального образования Тимашевский район, исполнитель - отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 2.1.2 | Зимнее содержание автомобильных дорог | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по предупреждению и ликвидации зимней скользскости, 2022 год не менее 2 км |  |  | Муниципальный заказчик - администрации муниципального образования Тимашевский район, исполнитель - отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1450,0 |  |  | 1450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Содержание автомобильных дорог | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых: 1) выполнены работы, 2022 год не менее 2 км; 2) выполнены работы по обрезке деревьев, 2024 год не менее 1,2 км; 3) количество установленных дорожных знаков, 2024 год – не менее 2 шт. |  |  | Муниципальный заказчик - администрации муниципального образования Тимашевский район, исполнитель - отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 630,5 |  |  | 630,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 730,5 |  |  | 730,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 3 | Задача 3 Профилактика безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение акций «Осторожно дети!», «Дорогу пешеходу», «Движение без опасности», «Внимание дети!», «Стань заметным пешеходом!», «Дорога и дети» | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район – 7 раз в год, ежегодно |  |  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение агитационной работы среди учащихся в образовательных учреждениях муниципального образования Тимашевский район по соблюдению правил дорожного движения сотрудниками ОГИБДД | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район, не менее 10 тыс. детей в год, ежегодно |  |  | Управление образования, отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |
|  | Итого | 2019 | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 423,0 |  |  | 423,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 750,0 |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1030,5 |  |  | 1030,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 3803,5 |  |  | 3803,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации

муниципального образования Тимашевский район                                                                                                         Д.Н. Фокин