Приложение № 3

к программе социально-экономического развития

муниципального образования Тимашевский район

«Приложение  № 3

к программе социально-экономического развития

муниципального образования Тимашевский район

(в редакции решения Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 25.08. 2010 года № 45

Стратегические инвестиционные проекты муниципального образования Тимашевский район

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Место реализации | Суть инвестиционного проекта (описание, основные характеристики) | Стоимость проекта, млн. руб. | Объем выпуска продукции (работ, услуг), млн.руб. | Срок реализации проекта | Стадия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Строительство тепличного комплекса в городе Тимашевске | ОАО ТК «Прогресс» | Строительство тепличного комплекса | 432 | 946 | 2007-2010 | Закуплено оборудование |
| 1.2 | Строительство молочно-товарного комплекса на 1200 голов | ООО ХК АФ «Россия» | Строительство животноводческого комплекса | 400 | 96,2 | 2006-2010 | Монтаж оборудования для обработки молока |
| 1.3 | Строительство дополнительного корпуса фабрики полного цикла по производству сублимированного кофе | ООО «Нестле «Кубань» | Строительство объекта | 5500 | - | 2009-2011 | Строительство объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | «Реконструкция ОАО «Медведовский мясокомбинат» (вторая очередь) | ОАО «Медведовский мясокомбинат» | Реконструкция существующих и ввод новых мощностей | 1959,1 | 4687 | 2005-2013 | Реализована 1 очередь проекта, проводятся мероприятия по реализации 2 очереди |
| 1.5 | Создание агропромышленного комплекса, включая строительство завода по производству консервов зеленого горошка, сладкой кукурузы и бобов, строительство оросительных систем и создание сельскохозяйственной базы в Тимашевском районе | ООО «Кубанские консервы» Роговское с/п | Строительство оросительных систем | 169 | 500 | 2009-2011 | Сдан в эксплуатацию завод по производству консервов зеленого горошка, сладкой кукурузы и бобов – 1 очередь проекта |
| 1.6 | Модернизация оборудования ф-л ОАО "Тимашевский молочный комбинат" | ф-л ОАО "Тимашевский молочный комбинат" | Модернизация оборудования | 350 | 500 | 2010-2011 | Монтаж оборудования |
| 1.7 | Строительство микрорайона в х.Лютых | Дербентское сельское поселение | Строительство жилых домов | 370,6 | - | 2009-2011 | Сформирован земучасток |

»

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Тимашевский район                                                                                        О.Г.Баженова