Приложение № 4

к программе социально-экономического развития

муниципального образования Тимашевский район

"Приложение  № 4

к программе социально-экономического развития

муниципального образования Тимашевский район

(в редакции решения Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 25.08. 2010 года № 45

Развитие инженерной инфраструктуры городского и сельских поселений

муниципального образования Тимашевский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения (по годам) | Стоимость (млн руб) | в том числе планируемое привлечение средств: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов Краснодарского края на 2008-2012 годы» | всего | 216,03 |  | 174,545 |  | 41,485 |  |
|  |  | 2010 | 7,3 |  | 0 |  | 7,3 |  |
|  |  | 2011 | 112,58 |  | 89,64 |  | 22,94 |  |
|  |  | 2012 | 96,15 |  | 84,905 |  | 11,245 |  |
| 1.1 | Водоснабжение х.Ленина Днепровского с/п (строительство водозабора и сетей 1 км) | всего | 10,8 |  | 9,36 |  | 1,44 |  |
|  |  | 2010 | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |
|  |  | 2011г | 10,4 |  | 9,36 |  | 1,04 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | Водоснабжение в х.Тополи Дербентского с/п Тимашевского района | всего | 10 |  | 8,1 |  | 1,9 |  |
|  |  | 2010 г | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | 2011 г | 9 |  | 8,1 |  | 0,90 |  |
| 1.3 | Проектирование и строительство водозабора по ул.Клубной на х.Ленинском | всего | 11 |  | 8,91 |  | 2,1 |  |
|  |  | 2011 | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  | 2012 | 9,9 |  | 8,91 |  | 0,99 |  |
| 1.4 | Водоснабжение по ул.Солнечная на х. Ленинском Медведовского с/п (строительство водозабора и сетей 1,5 км) | всего | 11,4 |  | 9,36 |  | 2,04 |  |
|  |  | 2011 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | 2012г | 10,4 |  | 9,36 |  | 1,04 |  |
| 1.5 | Реконструкция водопровода в ст. Медведовской длиной 9 км | всего | 3,58 |  | 2,52 |  | 1,06 |  |
|  |  | 2011 | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  | 2012 | 3,3 |  | 2,52 |  | 0,78 |  |
| 1.6 | Строительство водопровода длиной 1,5 км для ул.Полевая от ул.Зори Кубани на х. Большевик | всего | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2010 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |
|  |  | 2011 | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |
| 1.7 | Водоснабжение по ул.Заречной в ст.Медведовской Тимашевского района | 2011 г | 10,6 |  | 9,54 |  | 1,06 |  |
| 1.8 | Водоснабжение по ул. Школьная и Западная в ст. Медведовской (строительство водозабора) | всего | 12 |  | 9,72 |  | 2,28 |  |
|  |  | 2010 | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
|  |  | 2011 | 10,8 |  | 9,72 |  | 1,08 |  |
| 1.9 | Водоснабжение по ул. Кирпичная ст.Новокорсунской (строительство водозабора и сетей 1,6 км) | всего | 12 |  | 9,72 |  | 2,28 |  |
|  |  | 2011 | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
|  |  | 2012 | 10,8 |  | 9,72 |  | 1,08 |  |
| 1.10 | Водоснабжение по ул. Кирова ст.Новокорсунской (строительство водозабора и сетей 4 км) | 2012 г | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
| 1.11 | Водоснабжение по ул. Батурина ст.Роговской (строительство водозабора и сетей 1 км) | всего | 12,8 |  | 10,62 |  | 2,28 |  |
|  |  | 2011 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | 2012 | 11,8 |  | 10,62 |  | 1,18 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.12 | Реконструкция водопровода длиной 15 км ст.Роговская | всего | 6 |  | 4,05 |  | 1,95 |  |
|  |  | 2010 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2011 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2012 | 4,5 |  | 4,05 |  | 0,45 |  |
| 1.13 | Водоснабжение ул Выгонная, х.Красноармейский Новокорсунского с/п (строительство водозабора и сетей 2 км) | всего | 12 |  | 9,72 |  | 1,28 |  |
|  |  | 2010 г | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
|  |  | 2011 г | 10,8 |  | 9,72 |  | 1,08 |  |
| 1.14 | Водоснабжение по ул.Братской х. Незаймановский (строительство водозабора и сетей 1 км) | всего | 10 |  | 8,1 |  | 1,9 |  |
|  |  | 2011 г | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2012 г | 9 |  | 8,1 |  | 0,9 |  |
| 1.15 | Реконструкция водопровода х. Незаймановский длиной 20 км | всего | 11 |  | 8,1 |  | 2,9 |  |
|  |  | 2010 г | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2011 г | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2012 | 9 |  | 8,1 |  | 0,9 |  |
| 1.16 | Водоснабжение п.Октябрьский Поселкового с\п (строительство водозабора и сетей 1,4 км) | 2011 | 9 |  | 8,1 |  | 0,9 |  |
| 1.17 | Водоснабжение п.Советский Поселкового с/п (строительство водозабора) | 2011 г | 9 |  | 8,1 |  | 0,9 |  |
| 1.18 | Водоснабжение п.Новый Поселкового с/п (строительство водозабора) | всего | 12 |  | 9,72 |  | 2,28 |  |
|  |  | 2010 г | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
|  |  | 2011 г | 10,8 |  | 9,72 |  | 1,08 |  |
| 1.19 | Водоснабжение п.Комсомольский Поселкового с\п (строительство водозабора и сетей 1,8 км) | всего | 11 |  | 8,91 |  | 2,09 |  |
|  |  | 2011 | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  | 2012 | 9,9 |  | 8,91 |  | 0,99 |  |
| 1.20 | Реконструкция водопровода по ул. Степная, Дружбы х.Новый Новоленинского с/п (длиной 0,8 км) | 2011 г | 1,2 |  | 1,08 |  | 0,12 |  |
| 1.22 | Водоснабжение в х.Калинина Днепровского с/п Тимашевского района | 2011 | 12 |  | 10,8 |  | 1,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.23 | Реконструкция водопровода х.Барыбинский Новоленинского с/п | всего | 2,75 |  | 2,25 |  | 0,5 |  |
|  |  | 2011 г | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  | 2012 г | 2,5 |  | 2,25 |  | 0,25 |  |
| 1.24 | Реконструкция водопровода с/п Кубанец, 1 очередь (длиной 8 км) | всего | 11,5 |  | 10,35 |  | 1,15 |  |
|  |  | 2010 | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |
|  |  | 2011 | 5,95 |  | 5,4 |  | 0,55 |  |
|  |  | 2012 | 4,95 |  | 4,455 |  | 0,495 |  |
| 1.25 | Водоснабжение х.Беднягина, с/п Кубанец (строительство водозабора и сетей 1 км) | всего | 10 |  | 7,91 |  | 2,09 |  |
|  |  | 2011 | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  | 2012 | 8,9 |  | 7,91 |  | 0,99 |  |
| 2 | КЦП «Газификация Краснодарского края» на 2007-2010 годы | Всего | 64,586 |  | 14,89 | 10,945 | 38,751 |  |
|  |  | 2010 | 16,526 |  | 7,58 | 0,245 | 8,701 |  |
|  |  | 2011 | 48,06 |  | 7,31 | 10,7 | 30,05 |  |
| 2.1 | Замена газопроводов высокого, низкого давления и ШГРП увеличение диаметров) с целью стабилизации давления по ул. Шияна от ул. Коммунальной до ул.Науменко с заменой ШРП | 2010 | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |
| 2.2 | Газопровод высокого давления и ШРП по ул.Краснодарской в ст.Роговской | 2010 | 0,44 |  |  |  | 0,44 |  |
| 2.3 | Газопровод высокого давления по ул.Казачьей и ШРП в г.Тимашевске (от ул.Красная до ул.Пролетарской для стабилизации давления) | 2010 | 0,98 |  |  |  | 0,98 |  |
| 2.4 | Газоснабжение мкр.«Заречный» в ст. Медведовской | Всего | 9,3 |  |  | 4,4 | 4,9 |  |
|  |  | 2010 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2011 | 8,80 |  |  | 4,40 | 4,40 |  |
| 2.5 | Подводящий газопровод высокого давления к х.Карла Маркса Днепровского с/п | всего | 3,086 |  |  | 1,25 | 1,836 |  |
|  |  | 2010 | 0,586 |  |  |  | 0,586 |  |
|  |  | 2011 | 2,50 |  |  | 1,25 | 1,25 |  |
| 2.6 | Подводящий газопровод высокого давления к х.Дербентскому Дербентского с/п | 2010 | 2,5 |  | 2,25 | 0,125 | 0,125 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.7 | Газоснабжение пос.Красный. Газопровод высокого давления. Поселковое с\п | 2010 | 3,6 |  | 2,15 |  | 1,45 |  |
| 2.8 | Газоснабжение пос.Новый. Газопровод высокого давления Поселковое с\п | всего | 9,16 |  | 3,35 | 2,525 | 3,285 |  |
|  |  | 2010 | 0,76 |  |  |  | 0,76 |  |
|  |  | 2011 | 8,4 |  | 3,35 | 2,525 | 2,525 |  |
| 2.9 | Газоснабжение пос. Октябрьский.. Газопровод высокого давления Поселковое с\п | всего | 9,16 |  | 3,35 | 2,525 | 3,485 |  |
|  |  | 2010 | 0,76 |  |  |  | 0,76 |  |
|  |  | 2011 | 8,4 |  | 3,35 | 2,525 | 2,525 |  |
| 2.10 | Газопровод высокого давления и ШРП мкр.Заозерный в ст. Медведовской | 2010 | 2,04 |  | 1,80 | 0,12 | 0,24 |  |
| 2.11 | Газопровод высокого давления и ШРП по ул. Очеретоватой мкр. Индустриальный в г. Тимашевске | 2010 | 1,38 |  | 0,69 |  | 0,69 |  |
| 2.12 | Газопровод высокого давления и ШРП к жилому району по ул.Любивого мкр.Индустриальный в г.Тимашевске | 2010 | 1,2 |  | 0,69 |  | 0,51 |  |
| 2.13 | Газопровод высокого давления пос.Красноармейский, Поселковое с/п | всего | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |
|  |  | 2010 | 0,50 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2011 | 5,00 |  |  |  | 5,0 |  |
| 2.14 | Газопровод высокого давления к х.Некрасова Роговского с/п | всего | 14,50 |  |  |  | 7,25 |  |
|  |  | 2010 | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2011 | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |
| 2.15 | Газопровод высокого давления по ул.Восточной в х.Ленинском Новоленинского с/п Тимашевского района | всего | 0,86 |  | 0,61 |  | 0,25 |  |
|  |  | 2010 | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  | 2011 | 0,7 |  | 0,61 |  | 0,09 |  |
| 3 | МЦП «Газификация населенных пунктов Медведовского сельского поселения на 2007-2010 годы | всего | 24,58 |  | 4,75 | 2,982 | 5,383 | 11,461 |
|  |  | 2010 | 9,72 |  | 0,55 | 1,595 | 0,995 | 6,58 |
|  |  | 2011 | 3,446 |  |  | 1,387 | 1,388 | 0,671 |
| 4 | КЦП «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2008-2010 годы» | всего | 25,8 |  | 12,9 |  | 12.9 |  |
|  |  | 2010 | 3,87 |  | 1,935 |  | 1,935 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | Городское поселение: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 4.2 | Дербентское с/п: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 0,17 |  | 0,085 |  | 0,085 |  |
| 4.3 | Роговское сельское поселение: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 0,25 |  | 0,125 |  | 0,125 |  |
| 4.4 | С/п «Кубанец»: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 0,20 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
| 4.5 | Незаймановское с/п: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 0,15 |  | 0,075 |  | 0,075 |  |
| 4.6 | Медведовское с/п: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 0,96 |  | 0,48 |  | 0,48 |  |
| 4.7 | Поселковое с/п: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 0,15 |  | 0,075 |  | 0,075 |  |
| 4.8 | Новоленинское с/п: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 4.9 | Днепровское с/п: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 0,5 |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
| 4.10 | Новокорсунское с/п: Реконструкция и развитие сети наружного уличного освещения | 2010 | 0,27 |  | 0,135 |  | 0,135 |  |
| 5 | КЦП «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края на 2008-2010 годы» | всего | 92,06 |  | 46,03 | 0,00 | 46,03 |  |
|  |  | 2010 | 31,0 |  | 15,5 |  | 15,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Городское поселение: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 2010 | 9,66 |  | 4,83 |  | 4,83 |  |
|  | Дербентское е с/п: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 2010 | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  |
| 5.2 | Роговское е с/п: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 2010 | 2,66 |  | 1,33 |  | 1,33 |  |
| 5.3 | Медведовское с/п: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 2010 | 7,48 |  | 3,74 |  | 3,74 |  |
| 5.4 | Днепровское с/п: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 2010 | 8,6 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |
| 5.5 | Поселковое с/п: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 2010 | 2,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 5.6 | Новокорсунское с/п: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 2010 | 0,6 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
| 6 | КЦП «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования на 2008-2010 годы» (подготовка генеральных планов) | всего | 19,95 |  | 7,35 |  | 12,6 |  |
|  |  | 2010 | 10,79 |  | 3,64 |  | 7,15 |  |
| 6.2 | Незаймановское с/п | 2010 | 2,095 |  | 0,838 |  | 1,257 |  |
| 6.3 | Дербентское с/п | 2010 | 1,694 |  | 0,010 |  | 1,684 |  |
| 6.4 | Поселковое с/п | 2010 | 2,391 |  | 0,948 |  | 1,443 |  |
| 6.5 | Днепровское с/п | 2010 | 2,51 |  | 1,004 |  | 1,506 |  |
| 6.8 | Новокорсунское с/п | 2009 | 1,1 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |
| 6.9 | Новоленинское с/п | 2010 | 2,102 |  | 0,841 |  | 1,261 |  |
| 7 | Непрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.1 | Изготовление проектно сметной документации газопровода низкого давления х. Дербентский | 2011 | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |
| 7.2 | Строительство дороги в гравийно-песчанном исполнении х. Тополи ул. Тополинная протяжённостью 2 км. | 2011 | 1 |  |  |  | 1 |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Тимашевский район                                                                                        О.Г.Баженова