Приложение № 6 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА

## «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

## муниципального образования Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

## «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

### ПАСПОРТ

подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края»

| Координатор подпрограммы | отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края; ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию); МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма; обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края; пропаганда безопасности дорожного движения; профилактика безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; количество проведенных профилактических операций «Автобус»; количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края; количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края; протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнены работы по содержанию дорог; количество разработанной документации: схем, проектов |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2030 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | Нет |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | районный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | 267,7 |  |  | 267,7 |  | - |
| 2026 год | 1229,3 |  |  | 1229,3 | - | - |
| 2027 год | 700,0 |  |  | 700,0 | - | - |
| 2028 год | 700,0 |  |  | 700,0 | - | - |
| 2029 год | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - |
| 2030 год | 400,0 |  |  | 400,0 | - | - |
| Всего | 3697,0 |  |  | 3697,0 | - | - |

### 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

## Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении

## к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

# Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

# Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников       мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее – муниципальная Программа) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

- осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации             Подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей           и критериев реализации Подпрограммы;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров)                                       на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд               в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                                              «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

# Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной Программы               и представляется координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

# Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

| Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  | Н.Н. Сармин |
| --- | --- | --- |