ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 15.04.2015 №498

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Тимашевский район, утвержденных Программой социально - экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2013 - 2017 годы, по состоянию на 31 декабря 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отрасли (код ОКВЭД) | Наименование инвестиционного проекта | Место реализации (адрес) | Период реализации | Сумма инвестиций, тыс. руб. | Освоение (на 31.12.2014) | Текущая стадия реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2014 году | | | | | |  |
| 1 | Обрабатывающие производства | Модернизация технологических линий в мучном и шоколадном производстве. Этап № 1. Приобретение и установка отсадочной машины к линии К-4 | Тимашевское городское поселение ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань», г.Тимашевск, ул.Гибридная, 2 | 2014 | 72800 | 72800 | реализован |
| 2 | Обрабатывающие производства | Улучшение климатических условий в цехе и оптимизация использования энергоресурсов на фабрике фасовки и упаковки кофе | Тимашевское городское поселение ООО «Нестле Кубань», г.Тимашевск, ул.Гибридная, 2 | 2014 | 260000 | 260000 | реализован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Обрабатывающие производства | Реконструкция локальных очистных сооружений | Тимашевское городское поселение «Тимашевский молочный комбинат» ф-л ОАО ВБД, г.Тимашевск, ул.Гибридная, 2А | 2010 - 2014 | 264000 | 264000 | реализован |
| 4 | Сельское хозяйство | Реконструкция площадки № 2 по содержанию и выращиванию кур несушек ст. Новокорсунской | Новокорсунское сельское поселение, ул.Кирпичная, 1 ЗАО «Племенная птицефабрика Тимашевская» | 2014 | 3200 | 3200 | реализован |
| 5 | Сельское хозяйство | Реконструкция бригады № 1 для выращивания племенной птицы в ст. Новокорсунской | Новокорсунское сельское поселение, ул.Кирпичная, 1.  ЗАО «Племенная птицефабрика Тимашевская» | 2014 | 2400 | 2400 | реализован |
|  | Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах | | | | | |  |
| 1 | Обрабатывающие производства | Реконструкция ОАО « Медведовс кий мясокомбинат» | Медведовское сельское поселение, ОАО «Медведовский мясокомбинат» | 2014 - 2017 | 155375 | 155200 | реализуется |
| 2 | Обрабатывающие производства | Модернизация производственных линий и оптимизация производственных процессов | Тимашевское городское поселение, ООО «Нестле Кубань» | 2014-2017 | 1789150 | 719850 | реализуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Обрабатывающие производства | 1.Переоснащение системы автоматики подачи сырья в производство.  2.Автоматизация процессов упаковки и логистических операций на складах хранения.  3. Замена транспортного парка на авто класса Евро | Тимашевское городское поселение, ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» | 2014 - 2017 | 437500 | 124500 | реализуется |
| 4 | Сельское хозяйство | Закладка сада интенсивного типа | Тимашевское городское поселение, ОАО «Садовод» | 2014 - 2017 | 37846 | 22846 | реализуется |
| 5 | Обрабатывающие производства | Модернизация оборудования комбикормового завода | Тимашевское городское поселение, ОАО «Хлеб Кубани» | 2014 - 2017 | 9300 | 4800 | реализуется |
| 6 | Сельское хозяйство | Закладка интенсивного сада на площади 392,3 га и строительство двух фруктохранилищ вместимос тью 5000 тонн каждый | Медведовское сельское поселение, ОАО агрофирма «Нива» | 2011 - 2019 | 911800 | 60200 | в связи с финансовыми трудностями инвестиционный проект приостановлен сроком на 1 год |
| 7 | Обрабатывающие производства | Организация и реконструкция цеха по нанесению антикоррози онного покрытия на стальные трубы. | Тимашевское городское поселение, ООО «Завод по изоляции труб» | 2014 - 2015 | 1033750 | 439750 | реализуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Обрабатывающие производства | «Расширение производственного корпуса с техническим усовершенствованием производственных линий путем замены оборудования стерилизованного отделения с увеличением мощности до 100 млн. физических банок в год и строительство складов готовой продукции №2 и №3 | Тимашевское городское поселение, ООО «Кубанские консервы» | 2012 - 2015 | 619100 | 337400 | реализуется |
| 9 | Строительство | Жилой комплекс «Центральная усадьба» по ул.Свободная, 190 в г.Тимашевске | Тимашевское городское поселение ООО «Лагуна» | 2012 - 2015 | 172000 | 52500 | реализуется |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального образования

Тимашевский район О.Г.Баженова