|  |
| --- |
| Приложение к подпрограмме «Архитектура» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Архитектура»

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| феде ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | районный бюджет | бюджет поселе ния | внебюд жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 Обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений |  |
| 1.1 | Задача 1.1 Организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов, организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архитектуры, в том числе | 2019 год | 7285,4 |  |  | 7285,4 |  |  | 100 % выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства.Количествовыполненных муниципальных заданий – не менее 40 шт. ежегодно | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год | 8024,6 |  |  | 8024,6 |  |  |
| 2021 год | 7755,5 |  |  | 7755,5 |  |  |
| 2022 год | 9837,5 |  |  | 9837,5 |  |  |
| 2023 год | 11335,9 |  |  | 11335,9 |  |  |
| 2024 год | 9395,6 |  |  | 9395,6 |  |  |
| всего | 53634,5 |  |  | 53634,5 |  |  |
|  | Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества | 2019 год |  |  |  |  |  |  | Количество приобретаемых муниципальными учреждениями единиц движимого имущества – 2 ед**.** | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 255,0 |  |  | 255,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Задача 1.2 Внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Тимашевского района, проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций, реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего законодательства |
| 1.2.1 | Основное мероприятие:корректировка документов территориального планирования сельских поселений Тимашевского района, в том числе | 2019 год | - |  |  | - |  |  | количество откорректированных генеральных планов | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год | 292,0 |  |  | 292,0 |  |  |
| 2021 год | 590,0 |  |  | 590,0 |  |  |
| 2022 год | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
| 2023 год | 8214,8 |  | 5264,6 | 2950,2 |  |  |
| 2024 год | 12487,6 |  | 11175,3 | 1312,3 |  |  |
| всего | 21834,4 |  | 16439,9 | 5394,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.1 | Корректировка документов территориаль-ного планирования Дербентского сельского поселения | 2019 год | - |  |  | - |  |  | наличие откорректированных документов территориального планирования Дербентского сельского поселения Тимашевского района,2019 год -50%,2024 год -50% | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 1687,1 |  | 1585,9 | 101,2 |  |  |
| всего | 1687,1 |  | 1585,9 | 101,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.2 | Корректировка генерального плана Роговского сельскогопоселения | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов – 1 генплан - Роговского сельского поселения Тимашевского района, 2021, 2023 годы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 590,0 |  |  | 590,0 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1240.0 |  |  | 1240,0 |  |  |
| 1.2.1.3 | Поставка на ка-дастровый учет территориальных зон сельских поселений Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество поставленных на кадастровый учет территориальных зон сельских поселений Тимашевского района – 2020 год - 1 шт.  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год | 292,0 |  |  | 292,0 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 292,0 |  |  | 292,0 |  |  |
| 1.2.1.4 | Корректировка генерального плана Днепровского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов 1 генплан Днепровского сельского поселения Тимашевского района – 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
| 2024 год | 599,0 |  |  | 599,0 |  |  |
| всего | 1199,0 |  |  | 1199,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.5 | Корректировка генерального плана Незаймановского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов –1 генплан Незаймановского сельскогопоселения Тимашевского района – 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |
| 1.2.1.6 | Корректировка генерального плана Медведовскогосельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов –1 генплан Медведовского сельского поселения Тимашевского района – 2022 , 2024 годы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
| 2023 год | 590,0 |  |  | 590,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 840,0 |  |  | 840,0 |  |  |
| 1.2.1.7 | Корректировка генерального планаНоволенин-ского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов –1 генплан Новоленинского сельского поселения Тимашевского района – 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 1640,7  |  | 1542,2  | 98,5 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1640,7  |  | 1542,2  | 98,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.8 | Корректировка генерального плана Новокорсунская сельскогопоселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов –1 генплан Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района –2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 1960,0 |  | 1842,4  | 117,6  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1960,0  |  | 1842,4 | 117,6 |  |  |
| 1.2.1.9 | Корректировка генерального плана сельского поселения Кубанец Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов –1 генплан сельского поселенияКубанец Тимашевского района – 2024 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 1585,6 |  | 1490,5 | 95,1 |  |  |
| всего | 1585,6 |  | 1490,5 | 95,1 |  |  |
| 1.2.1.10 | Корректировка генерального плана Поселкового сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов –1 генплан Поселкового сельского поселения Тимашевского района – 2024 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 1702,0 |  | 1599,9 | 102,1 |  |  |
| всего | 1702,0 |  | 1599,9 | 102,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.11 | Корректировка Правил землепользования и застройкиМедведовского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество от-корректиро-ванных Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) – 1 ПЗЗ Медведовского сельского поселения Тимашевского района-2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 1.2.1.12 | Корректировка Правил земле-пользования и застройкиРоговскогосельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректиро-ванных Правил землепользова-ния и застройки (ПЗЗ) – 1 ПЗЗ Роговского сельского поселения Тимашевского района - 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 1.2.1.13 | Корректировка Правил земле-пользования и застройкиДербентского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректиро-ванных Правил землепользова-ния и застройки (ПЗЗ) – 1 ПЗЗ Роговского сельского поселения Тимашевского район - 2024 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| всего | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.14 | Корректировка Правил земле-пользования и застройкисельского поселенияКубанец Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов –1 генплан сельского поселения КубанецТимашевского района – 2024 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| всего | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 1.2.1.15 | Корректировка Правил земле-пользования и застройкиДнепровского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректированных генеральных планов –1 генплан Днепровского сельского поселения Тимашевского района – 2024 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| всего | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 1.2.1.16 | Корректировка Правил земле-пользования и застройкиНовокорсунского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректиро-ванных Правил землепользова-ния и застройки (ПЗЗ) – 1 ПЗЗ Новокорсунского сельского посе-ления Тимашев-ского район –2024 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| всего | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.17 | Корректировка Правил земле-пользования и застройкиНезаймановского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректиро-ванных Правил землепользова-ния и застройки (ПЗЗ) – 1 ПЗЗ Незаймановского сельского поселения Тимашевского района –2024 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| всего | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 1.2.1.17 | Корректировка Правил земле-пользования и застройки Новоленинского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество от-корректирован-ных Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) – 1 ПЗЗ Новоленинского сельского поселения Тимашевского района - 2024 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| всего | 1000,0 |  | 940,0 | 60,0 |  |  |
| 1.2.1.18 | Корректировка Правил земле-пользования и застройки Поселкового сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество откорректиро-ванных Правил землепользова-ния и застройки (ПЗЗ) – 1 ПЗЗ Поселкового сельского поселения Тимашевского район - 2024 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 913,9 |  | 859,0 | 54,9 |  |  |
| всего | 913,9 |  | 859,0 | 54,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.19 | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Тимашевского района, в том числе: | 2019 год | - |  |  | - |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 175,7 |  |  | 175,7 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 175,7 |  |  | 175,7 |  |  |
|  | Подготовка нормативов градострои­тельного проектирования Тимашевского района | 2019 год |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Тимашевского района- 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 24,4 |  |  | 24,4 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 24,4 |  |  | 24,4 |  |  |
|  | Подготовка нормативов градострои­тельного проектирования Медведовского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Медведовского сель­ского поселения Тимашевского района- 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 15,3 |  |  | 15,3 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 15,3 |  |  | 15,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подготовка нормативов градостроительного проектирования сельского поселения КубанецТимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП сельского поселения Кубанец Тимашевского района- 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
|  | Подготовка нормативов градострои-тельного проектирования Дербентского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Дербентского сельского поселения Тимашевского района- 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
|  | Подготовка нормативов градострои-тельного про-ектирования Новоленинского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Новоленинского сель­ского поселения Тимашевского района- 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подготовка нормативов градострои-тельного про-ектирования Новокорсунскогосельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Новокорсунского сель­ского поселения Тимашевского района- 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
|  | Подготовка нормативов градострои-тельного про-ектирования Незайманов-ского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Незайма-новского сель­ского поселения Тимашевского района- 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
|  | Подготовка нормативов градострои-тельного про-ектирования Днепроровского сельского поселения Тимашевского района | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Днепровского сельского поселения Тимашевского района- 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подготовка нормативов градострои-тельного про-ектирования Роговскогосельского поселения Тимашевского района | 2019 год |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Роговского сельского поселения Тимашевского района- 2023 год | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
|  | Подготовка нормативов градострои-тельного про-ектирования Поселковогосельского поселения Тимашевского района | 2019 год |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных нормативов градостроительного проектирования - 1 НГП Поселкового сельского поселения Тимашевского района- 2023 год  | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |
| 1.2.2.20 | Обеспечение сноса самовольно возведенного объекта по решению суда | 2019 год |  |  |  |  |  |  | Количество снесенных объектов самовольного строительства2023 г. – 1шт. | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 368,4 |  |  | 368,4 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего | 368,4 |  |  | 368,4 |  |  |
| 2 | Цель 2 Упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район | -91,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Задача 2.1 Проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций, реализация мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, техни­ческих регламентов и действующего законодательства |  |
| 2.1.1. | Основное меро­приятие:правомерное размещение рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, тех­нических регла­ментов и дей­ствующего законодательства | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Наличие схем размещения ре­кламных кон­струкций на тер­ритории муници­пального образо­вания Тимашев­ский район, 100 % | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Демонтаж рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» | 2019 год | - |  |  | - |  |  | Количество рекламных конструкций, демонтированных на территории муниципального образования Тимашевский район, установленных в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2019 год | 7285,4 |  |  | 7285,4 |  |  |  | отдел архитектуры градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2020 год | 8316,6 |  |  | 8316,6 |  |  |
| 2021 год | 8345,5 |  |  | 8345,5 |  |  |
| 2022 год | 10087,5 |  |  | 10087,5 |  |  |
| 2023 год | 19550,7 |  | 5264,6 | 14286,1 |  |  |
| 2024 год | 21883,2 |  | 11175,3 | 10707,9 |  |  |
| всего | 75468,9 |  | 16439,9 | 59029,0 |  |  |
| Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район  |  |  ».Денисенко А.А. |