Приложение

к  подпрограмме «Капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования

Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий подпрограммы

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

муниципального образования Тимашевский район»

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | район ный бюджет | бюджет поселе ния | внебюд жетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | 2025 |  |  |  |  |  |  | Итоговый отчет о результатах мониторинга состояния автомобильных дорог местного значения, не менее 1 раза в год ежегодно. | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мониторинг состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район | 2025 |  |  |  |  |  |  | Количество объектов мониторинга – не менее 1 ежегодно Протяженность участков автомомильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, 2025-2030 г. ежегодно не менее 2 км |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Задача 1.2 | Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Изготовление проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту дорог, осуществление капитального ремонта дорог |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, протяженностью не менее 1,3 км 2025-2030 г. ежегодно | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
| 1.3. | Задача 1.3 | Организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Осуществление ремонта дорог | 2025 | 855,1 |  |  | 855,1 |  |  | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, 2025-2030 г. - ёежегодно - не менее 2 км. | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2026 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 5383,1 |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2025 | 855,1 |  |  | 855,1 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 905,6 |  |  | 905,6 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 5383,1 |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |

»

Начальник отдела

строительства администрации

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                          С.В. Дзюбенко