Приложение  № 2

к муниципальной программе                  «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения

Тимашевского района» на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам (тыс.руб) |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01. | Озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 01: | всего | 31609,6 | 15519,4 | 9950 | 6140,2 | Площадь обработанных клумб: 2018 - 113945 кв.м; 2019 - 13558,7 кв.м; 2020 - 9851,0 кв.м. Количество приобретенных саженцев деревьев и кустарников: 2018 - 374 шт.; 2019 - 1829 шт.; 2020 - 523 шт. Количество высаженных цветов: 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 162950 шт. Количество воды для полива зеленых насаждений на Центральной площади: 2018 - 0 м3; 2019 - 0 м3; 2020 - 2000 м3. Количество часов отработанных техникой по поливу зеленых насаждений: 2018 - 0 м/час; 2019 - 0 м/час; 2020 - 240 м/час. | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы курирующего соответствующие направления (далее – Администрация), Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» (по согласованию), (далее - МКУ ЖКХ СТ и С ТГП). |
|  |  | местный бюджет | 31609,6 | 15519,4 | 9950 | 6140,2 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 02. | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 02: | всего | 4533,1 | 1991,6 | 2541,5 | 0 | Площадь убранной территории: 2018 - 310361 кв.м; 2019 - 45400 кв.м; 2020 - 0 кв.м. Исправление профиля гравийных дорог: 2018 - 0 кв.м; 2019 - 23069 кв.м; 2020 - 0 кв.м. | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  |  | местный бюджет | 4533,1 | 1991,6 | 2541,5 | 0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 03. | Наведение санитарного порядка и улучшение внешнего вида территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 03: | всего | 108023,2 | 43724,8 | 30877,2 | 33421,2 | Площадь убранной территории: 2018 - 51060000 кв.м; 2019 - 73037648 кв.м; 2020 - 44652462,48 кв.м. Количество вывезенного крупногабаритного мусора: 2018 - 19957,87 куб.м; 2019 - 7372,32 куб.м; 2020 - 40325,82 куб.м. Площадь скошенной территории: 2018 - 1095369 кв.м; 2019 - 10585850 кв.м; 2020 - 0 кв.м. Объем спиленных и убранных аварийно-опасных деревьев: 2018 - 234 куб.м; 2019 - 0 куб.м; 2020 - 0 куб.м. Объем поданного газа: 2018 - 60000 куб.м; 2019 - 60000 куб.м; 2020 - 53,57 куб.м. Содержание фонтанов: 2018 - 1 объект; 2019 - 1 объект; 2020 - 1 объект. Протяженность отремонтированных ливневых канализаций: 2018 - 4,490 км; 2019 - 0,1447 км; 2020 - 0,799 км. Протяженность очищенных ливневых канализаций: 2018 - 9,532 км; 2019 - 2,525 км; 2020 - 4,235 км. Количество приобретенных скамеек: 2018 - 28 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 40 шт. Количество отловленных безнадзорных животных: 2018 - 266 шт.; 2019 - 294 шт.; 2020 - 276 шт. Количество благоустроенных объектов: 2018 - 2 объекта; 2019 - 0 объект; 2020 - 0 объекта. Длина светодиодных конструкций: 2018 - 120 м; 2019 - 0 м; 2020 - 0 м. Приобретение мусоровоза: 2018 - 0 шт.; 2019 - 1 шт.; 2020 - 0 шт. Приобретение контейнеров для ТКО: 2018 - 0 шт.; 2019 - 105 шт.; 2020- 50 шт. Приобретение бункеров для КГМ: 2018 - 0 шт.; 2019 - 4 шт.; 2020 - 30 шт. Количество утилизированных трупов кошек и собак: 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 10 шт. Количество перевозимых специализированным автотранспортом утилизированных трупов кошек и собак трупов к месту утилизации: 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 10 шт. Объем вывезенных производственных отходов: 2018 – 0 т; 2019 – 0 т; 2020 – 100 т. Количество отработанных часов автовышкой: 2018 - 0 м/час, 2019 - 0 м/час, 2020 - 50 м/час. | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  |  | местный бюджет | 108023,2 | 43724,8 | 30877,2 | 33421,2 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 04. | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 04: | всего | 300 | 100 | 100 | 100 | Количество обустроенных площадок на полигоне ТКО: 2018 - 1 шт.; 2019 - 1 шт.; 2020 - 1 шт. | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 05. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 05: | всего | 71189,1 | 20647,9 | 23381,2 | 27160,0 | Выполнено 100 % мероприятий по обеспечению деятельности учреждения | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  |  | местный бюджет | 71189,1 | 20647,9 | 23381,2 | 27160,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по программе: | всего | 215655,0 | 81983,7 | 66849,9 | 66821,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 215355,0 | 81883,7 | 66749,9 | 66721,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района                                                                                                                                     А.С. Самарин