Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение

безопасности дорожного движения на

территории Тимашевского  городского

поселения  Тимашевского района»

на  2024 – 2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы  «Развитие дорожного

хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Тимашевского городского поселения Тимашевского района»

на 2024-2026 годы

| № |  | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | в том числе (тыс. руб.) |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 |  | Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт тротуаров, включая проектно-изыскательские работы | всего | 184373,5 | 88813,5 | 51374,9 | 44185,1 | Площадь отремонтированных асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2024 - 3672 кв.м; 2025 - 5839 кв.м; 2026 - 1361 кв.м. Площадь отремонтированных тротуаров: | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее - отдел администрации) |
|  |  |  | местный бюджет | 157712,5 | 62152,5 | 51374,9 | 44185,1 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 26661,0 | 26661,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - 7750,00 кв.м; 2025 - 5560,00 кв.м; 2026 - 5070,00 кв.м. Площадь построенных тротуаров: 2024 - 5138,48 кв.м; 2025 - 0 кв.м; 2026 - 5138,48 кв.м. Площадь ямочного ремонта асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2024 - 2338 кв.м; 2025 - 2338 кв.м; 2026 - 2338 кв.м. Объем приобретенных инертных материалов (песчано- гравийная смесь): 2024 - 6000 т; 2025 - 6000 т; 2026 - 6000 т. Количество объектов на проектировании: 2024 – 2 объекта. |  |
| 01.1 |  | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 28363,1 | 28363,1 | 0,0 | 0,0 | Площадь отремонтированных тротуаров: 2024 - 5070,00 кв.м. | отдел администрации |
|  |  |  | местный бюджет | 1702,1 | 1702,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 26661,0 | 26661,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 02 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района | всего | 41626,2 | 16135,2 | 13272,2 | 12218,8 | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: 2024 - 10000 кв.м; 2025 - 10000 кв.м; 2026 - 10000 кв.м. Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по текущему обслуживанию и ремонту: 2024 - 14 объектов; 2025 - 14 объектов; 2026 - 14 объектов. Количество новых дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: 2024 - 60 шт.; 2025 - 0 шт.; 2026 - 48 шт. | отдел администрации |
|  |  |  | местный бюджет | 41626,2 | 16135,2 | 13272,2 | 12218,8 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных дорожных знаков: 2024 - 200 шт.; 2025 - 0 шт.; 2026 - 68 шт. Площадь защитных дорожных ограждений, в отношении которых выполняются работы по техническому обслуживанию, установке, ремонту и демонтажу: 2024 - 50,6 кв.м.; 2025 - 0 кв.м.; 2026 - 50,6 кв.м. Количество светофорных объектов обеспеченных электроэнергией: 2024 - 14 объекта; 2025 - 14 объекта; 2026 - 14 объекта. Количество отремонтированных светофорных объектов: 2024 - 2 шт; 2025 - 3 шт. Площадь устройства искусственных дорожных неровностей: 2024 - 18,99 кв. м. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 03 |  | Другие мероприятия по содержанию автомобильных дорог | всего | 19893,3 | 8726,1 | 5788,4 | 5378,8 | Количество приобретенной пескосоляной смеси: 2024 - 150 т; 2025 - 150 т; 2026 - 150 т. Количество приобретенной соли технической: 2024 - 24,72 т. Продолжительность работ специализированной техники с экипажем для выполнения дорожных работ (самосвал (камаз)): 2024 - 1000 м/часов; 2025 - 1000 м/часов; 2026 - 1000 м/часов. Количество объектов по хранению инертного материала (ПГС): 2024 - 1 шт.; 2025 - 1 шт.; 2026 - 1 шт. Проведение экспертиз на автомобильных дорогах, тротуарах: 2024 - 1 шт.; 2025 - 1 шт.; 2026 - 1 шт. Объем приобретенного щебня: 2024 - 4500 т. | отдел администрации |
|  |  |  | местный бюджет | 19893,3 | 8726,1 | 5788,4 | 5378,8 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ИТОГО по программе: |  |  | всего | 245893,0 | 113674,8 | 70435,5 | 61782,7 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 219232,0 | 87013,8 | 70435,5 | 61782,7 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 26661,0 | 26661,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

».

Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства

администрации  Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                          И.В. Власова