Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение

безопасности дорожного движения на территории

Тимашевского  городского поселения

Тимашевского района» на  2018 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2020 годы»

| 1 | Наименование мероприятия |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 01. | Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт тротуаров, включая проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по пункту 01: в том числе |  |  |  | всего | 184140,8 | 30042,7 | 104608,0 |  | 49490,1 |  | Площадь отремонтированных асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2018 - 20548 кв.м; 2019 - 28086 кв.м; 2020 - 15498,91 кв.м. Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 2018 - 3541 кв.м; 2019 - 0 кв.м; 2020 - 0 кв.м. Площадь отремонтированных гравийных дорог: 2018 - 56245 кв.м; 2019 - 2240 кв.м; 2020 - 0 кв.м. Площадь отремонтированных тротуаров: 2018 - 6789 кв.м; 2019 - 9510,4 кв.м; 2020 - 4178,85 кв.м. Площадь проектируемых тротуаров: 2018 - 0 кв.м; 2019 - 0 кв.м; 2020 - 9075,00 кв.м. Площадь ямочного ремонта асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2018 - 4054 кв.м; 2019 - 4276 кв.м; 2020 - 4230 кв.м. Площадь отремонтированного дорожного покрытия парковок: 2018 - 598 кв.м; 2019 - 0 кв.м; 2020 - 0 кв.м. Объем приобретенных инертных материалов (гравийно-песчаная смесь): 2018 - 3004 куб.м; 2019 - 3530 куб.м; 2020 - 1760 куб.м. |  |  | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы, курирующего соответствующие направления (далее – Администрация), Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района», (далее - МКУ ЖКХ СТ и С ТГП) |
|  |  |  |  | местный бюджет | 87665,4 | 30042,7 | 36373,9 |  | 21248,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 96475,4 | 0,0 | 68234,1 |  | 28241,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 01.1 |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | всего | 102642,5 | 0,0 | 72589,5 |  | 30053,0 |  | Площадь отремонтированных асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2018 - 0 кв.м; 2019 - 17987 кв.м; 2020 - 15498,91 кв.м. |  |  | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6167,1 | 0,0 | 4355,4 |  | 1811,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 96475,4 | 0,0 | 68234,1 |  | 28241,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 02. |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 21595,3 | 9086,9 | 5676,1 |  | 6832,3 |  |  | Количество пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и обустроенных в соответствии с государственными стандартами: 2018 - 400 м.п.; 2019 - 0 м.п.; 2020 - 0 м.п. Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: 2018 - 19925 кв.м; 2019 - 19063 кв.м; 2020 - 19063 кв.м. Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по текущему обслуживанию и ремонту: 2018 - 14 объектов; 2019 - 14 объектов; 2020 - 14 объектов. Количество установленных новых светофорных объектов: 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 1 шт. Количество отремонтированных светофорных объектов: 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 1 шт. Количество отремонтированных дорожных знаков: 2018 - 376 шт.; 2019 - 143 шт.; 2020 - 230 шт. Количество новых дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: 2018 - 209 шт.; 2019 - 70 шт.; 2020 - 25 шт. Количество остановочных павильонов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по текущему обслуживанию и ремонту: 2018 - 16 шт.; 2019 - 24 шт.; 2020 - 12 шт. Площадь защитных дорожных ограждений, в отношении которых выполняются работы по техническому обслуживанию, установке, ремонту и демонтажу: 2018 - 213 м.п.; 2019 - 225 м.п.; 2020 - 213,7 м.п. Количество установленных искусственных неровностей: 2018 - 1 объект; 2019 - 0 шт.; 2020 - 0 шт. Количество изготовленных баннеров: 2018 - 11 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 0 шт. |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21595,3 | 9086,9 | 5676,1 |  | 6832,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 03. | Другие мероприятия по содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие мероприятия по содержанию автомобильных дорог |  |  | всего |  | 20089,3 | 5653,8 |  | 6467,4 |  | 7968,1 |  |  | Количество приобретенной пескосоляной смеси: 2018 - 110 т; 2019 - 70 т; 2020 - 146,9 т. Количество объектов по хранению инертного материала (ПГС): 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 1 шт. Количество светофорных объектов обеспеченных электроэнергией: 2018 - 14 объекта; 2019 - 14 объекта; 2020 - 14 объекта. Площадь отремонтированных обочин: 2018 - 7,038 км; 2019 - 0 км; 2020 - 0 км. Продолжительность работ специализированной техники с экипажем: 2018 - 1350 м/часов; 2019 - 2000 м/часов; 2020 - 0 м/часов. Количество изготовленных баннеров: 2018-11 шт.; 2019 -0 шт.; 2020- 0 шт. Разработка комплексной схемы дорожного движения: 2018 - 0 шт.; 2019 - 1 шт.; 2020 - 0 шт. Приобретение экскаватора-погрузчика 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 1 шт. | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  |  |  | местный бюджет |  | 20089,3 | 5653,8 |  | 6467,4 |  | 7968,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе: |  |  | всего |  | 225825,4 | 44783,4 |  | 116751,5 |  | 64290,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 129350,0 | 44783,4 |  | 48517,4 |  | 36049,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 96475,4 | 0,0 |  | 68234,1 |  | 28241,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |

Заместитель главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района                                                                                                                                     А.С. Самарин