Приложение  № 2

к муниципальной программе

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района» на 2018 – 2027 годы

| № | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
| 01 | «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству, ремонту, обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения, проектно – изыскательские работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы Тимашевского городского поселения Тимашевского района, курирующий соответствующие направление, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  | всего | 66706,5 | 19895,6 |  | 15473,8 |  | 27073,9 |  |  | 157,3 |  |  |  | 4105,9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Протяженность отремонтированных действующих сетей водоснабжения и водоотведения: 2018 - 1,469 км, 2019 - 3,045 км, 2020 - 4,3898 км. Количество проектов прошедших государственную экспертизу: 2018 - 0 проектов, |  |
|  | местный бюджет | 54203,7 | 19895,6 |  | 15473,8 |  | 14571,1 |  |  | 157,3 |  |  |  | 4105,9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 12502,8 | 0 |  | 0 |  | 12502,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 01.1 | «Развитие водоснабжения населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 14371,1 |  | 0 | 0 |  | 14371,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1868,3 |  | 0 | 0 |  | 1868,3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 1 проект, 2020 - 1 проект. Количество объектов на проектировании: 2020 - 0 объектов, 2021 - 1 объект, 2022 - 0 объектов, 2023 - 0 объектов, 2024 - 0 объектов, 2025 - 0 объектов, 2026 - 0 объектов, 2027 - 0 объектов. Количество построенных водозаборов: 2018 - 1 объект, 2019 - 0 объектов, 2020 - 1 объект. Количество установленных задвижек на объекте КНС: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 15 шт. Количество поставленных на кадастровый учет водозаборных сооружений в ЗСО: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 43 шт. Количество объектов на технологическое присоединение для электроснабжения (ЭПУ для строительства водозабора): |  |
|  | краевой бюджет | 12502,8 |  | 0 | 0 |  | 12502,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт, 2020 - 1 шт. Количество переключившихся щитов КНС: 2018 - 0 объектов., 2019 - 0 объектов, 2020 – 1 объект. Количество отремонтированных колодцев: 2022 – 3 шт. |  |  |
| 02 | «Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения и котельных, включая проектно – изыскательские работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 23172,8 |  | 0 | 1416,8 |  | 1771,8 |  |  | 3330,7 |  |  |  | 0 |  | 3330,7 | 3330,7 |  | 3330,7 |  |  | 3330,7 |  |  | 3330,7 |  |  | Протяженность отремонтированных действующих сетей теплоснабжения (теплоизоляция): 2018 - 0 кв.м, 2019 - 3571 кв.м, 2020 - 602,4 кв.м, 2021 - 592,33 кв.м, 2022 - 0 кв.м. 2023 - 592,33 кв.м. 2024 - 592,33 кв.м. 2025 - 592,33 кв.м. 2026 - 592,33 кв.м. 2027 - 592,33 кв.м. Количество установленных задвижек на тепловых сетях: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 6 шт. Протяженность отремонтированного участка тепловой сети: |  |
|  | местный бюджет | 23172,8 |  | 0 | 1416,8 |  | 1771,8 |  |  | 3330,7 |  |  |  | 0 |  | 3330,7 | 3330,7 |  | 3330,7 |  |  | 3330,7 |  |  | 3330,7 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 - 0 м, 2019 - 0 м, 2020 - 41 м. Количество отремонтированных котлоагрегатов: 2021 – 1 шт.; 2022 – 0 шт.; 2023 – 1 шт.; 2024 – 1 шт.; 2025 – 1 шт.; 2026 – 1 шт.; 2027 – 1 шт. |  |  |
| 03 | «Уличное освещение Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 220136,9 | 22813,3 |  | 23071,7 |  | 23904,2 |  |  | 21109,0 |  |  |  | 21788,2 |  | 21490,1 | 21490,1 |  | 21490,1 |  |  | 21490,1 |  |  | 21490,1 |  |  | Протяженность отремонтированных действующих воздушных линий электропередач: 2018 - 148,6 км, 2019 - 149,8 км, 2020 - 0 км, 2021 – 0,814473 км, 2022 – 4,14 км, 2023 – 1,6 км, 2024 – 1,6 км, 2025 – 1,6 км, 2026 – 1,6 км, 2027 – 1,6 км. Количество потребленной электроэнергии: 2018-2261,475 тыс.кВт, 2019-2136,875 тыс.кВт, 2020-2039,275 тыс.кВт, 2021-1840,79 тыс.кВт, 2022-1835,299 тыс.кВт, 2023-1835,299 тыс.кВт, 2024-1835,299 тыс.кВт, 2025-1835,299 тыс.кВт, |  |
|  | местный бюджет | 220136,9 | 22813,3 |  | 23071,7 |  | 23904,2 |  |  | 21109,0 |  |  |  | 21788,2 |  | 21490,1 | 21490,1 |  | 21490,1 |  |  | 21490,1 |  |  | 21490,1 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-1835,299 тыс.кВт, 2027-1835,299 тыс.кВт. Количество ТП прошедших техническое обслуживание: 2018 - 0 шт., 2019 - 5 шт., 2020 - 0 шт. Замена и ремонт ламп (светильников): 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 – 2232 шт., 2021 – 468 шт., 2022 – 140 шт., 2023 – 1104 шт., 2024 – 1104 шт., 2025 – 1104 шт., 2026 – 1104 шт., 2027 – 1104 шт. Замена и ремонт светодиодных светильников: 2018 – 0 шт., 2019 – 0 шт., 2020 - 4318 шт., 2021 – 110 шт., 2022 – 0 шт., 2023 – 0 шт., 2024 – 0 шт., 2025 – 0 шт., 2026 – 0 шт., 2027 – 0 шт. Энергосервисный контракт (энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района): 2020 - 0 кВт; 2021 - 955,288 кВт; 2022 - 955,288 кВт; 2023 - 955,288 кВт; 2024 - 955,288 кВт; 2025 - 955,288 кВт; 2026 - 955,288 кВт; 2027 - 955,288 кВт. Количество объектов на технологическое присоединение для электроснабжения (ЭПУ уличного освещения): 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 1 шт. Количество объектов на технологическое присоединение до 15 кВт: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 1 шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |
| 04 | «Газификация Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая проектно – изыскательские работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 10796,5 | 221,1 |  | 300 |  | 2889,7 |  |  | 2009,7 |  |  |  | 2676,0 |  | 540,0 | 540,0 |  | 540,0 |  |  | 540,0 |  |  | 540,0 |  |  | Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления: 2018 - 0 м, 2019 - 0 м, 2020 - 1739,68 м, 2021 – 734,9 м; 2022 – 394 м. Протяженность обслуживаемых газопроводов на территории ТГП: 2018 – 11558,45 м, 2019 – 11558,45 м, 2020 – 11559,05 м, 2021 – 10893,99 м, 2022 – 11467,99 м, 2023 – 11559,05 м, 2024 – 11559,05 м, 2025 – 11559,05 м, 2026 – 11559,05 м, 2027 – 11559,05 м. Количество обслуживаемых ШГРП: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт 2020 - 39 шт., 2021 - 11 шт., 2022 - 12 шт., 2023 - 11 шт., 2024 - 11 шт., 2025 - 11 шт., 2026 - 11 шт., 2027 - 11 шт. |  |
|  | местный бюджет | 10796,5 | 221,1 |  | 300 |  | 2889,7 |  |  | 2009,7 |  |  |  | 2676,0 |  | 540,0 | 540,0 |  | 540,0 |  |  | 540,0 |  |  | 540,0 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
| 05 | «Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, ремонту, обслуживанию объектов коммунального хозяйства Тимашевского городского поселения Тимашевского района и других значимых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 24835,7 | 4566,8 |  | 5597,7 |  | 6020,1 |  |  | 445,4 |  |  |  | 603,7 |  | 1520,4 | 1520,4 |  | 1520,4 |  |  | 1520,4 |  |  | 1520,4 |  |  | Количество отработанных часов транспорта (доставка воды): 2018 - 198 м/час, 2019 - 2100 м/час, 2020 - 75 м/час, 2021 – 100 м/час, 2022 – 100 м/час, 2023 – 100 м/час, 2024 – 100 м/час, 2025 – 100 м/час, 2026 – 100 м/час, 2027 – 100 м/час. Количество приобретенных и отремонтированных котлов: 2018 - 1 шт., 2019 - 1 шт., 2020 - 1 шт. Количество заключенных договоров по аренде насосной станции, водонапорной башни: 2018 - 0 ед., 2019 - 1 ед., 2020 - 0 ед. Количество проектов по техническому перевооружению трансформаторных подстанций, с прохождением государственной экспертизы: |  |
|  | местный бюджет | 24835,7 | 4566,8 |  | 5597,7 |  | 6020,1 |  |  | 445,4 |  |  |  | 603,7 |  | 1520,4 | 1520,4 |  | 1520,4 |  |  | 1520,4 |  |  | 1520,4 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 - 0 шт., 2019 - 1 шт., 2020 - 0 шт. Количество объектов по техническому перевооружению трансформаторной подстанции: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 1 шт. Количество обслуживаемого электротехнического оборудования (ТП): 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 5 шт., 2021 – 5 шт., 2022 – 5 шт., 2023 – 1 шт., 2024 – 1 шт., 2025 – 1 шт., 2026 – 1 шт., 2027 – 1 шт. Протяженность обслуживаемого электротехнического оборудования (ВЛ - 0,4 кВ): 2018 - 0 км, 2019 - 0 км, 2020 – 5,2 км, 2021 – 5,2 км, 2022 – 5,2 км, 2023 – 5,2 км, 2024 – 5,2 км, 2025 – 5,2 км, 2026 – 5,2 км, 2027 – 5,2 км. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество часов отработанных специализированной техникой с экипажем для выполнения работ в области коммунального хозяйства (илососная машина, машина для очистки канализационных сетей): 2018 - 0 м/час, 2019 - 0 м/час, 2020 - 2500 м/час, 2021 – 0 м/час, 2022 – 0 м/час, 2023 – 2000 м/час, 2024 – 2000 м/час, 2025 – 2000 м/час, 2026 – 2000 м/час, 2027 – 2000 м/час. |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 345648,4 | 47496,8 |  | 45860 |  | 61659,7 |  |  | 27052,1 |  |  |  | 29173,8 |  | 26881,2 | 26881,2 |  | 26881,2 |  |  | 26881,2 |  |  | 26881,2 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 333145,6 | 47496,8 |  | 45860 |  | 49156,9 |  |  | 27052,1 |  |  |  | 29173,8 |  | 26881,2 | 26881,2 |  | 26881,2 |  |  | 26881,2 |  |  | 26881,2 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 12502,8 | 0 |  | 0 |  | 12502,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

».

| Заместитель главы Тимашевского городского поселения Тимашевского района | Н.В. Сидикова |
| --- | --- |