АДМИНИСТРАЦИЯ ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     23.09.2022 г.                                                                     	                № 989

город Тимашевск

О принятии решения об изменении существенных условий муниципального контракта в соответствии

с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                               от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 24 мая 2022 г. № 444 «Об утверждении порядка подготовки решения об изменении существенных условий контракта                                в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                                         от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,                        в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту                       от 11 июля 2022 г. № 08185000008220040190001 на выполнение работ                               по объекту «Благоустройство территории городского пляжа, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск,                          ул. Кузнечная, 127, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 г. Краснодарский край»,                         с учетом полученного обоснования заключения дополнительного соглашения                   п о с т а н о в л я ю:

- Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 11 мюля 2022 г. № 08185000008220040190001 на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории городского пляжа, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район,                          г. Тимашевск, ул. Кузнечная, 127, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 г.  Краснодарский  край» в части  изменения  цены  этапов  исполнения  контракта  в связи  с изменением

2

видов   и   объемов   работ,  выполняемых   в   рамках  каждого этапа контракта,

изменения сроков исполнения этапов указанного контракта без изменения общей цены контракта, сроков исполнения контракта, видов и объемов работ, предусмотренных контрактом.

- Отделу контрактной службы администрации  Тимашевского городского поселения Тимашевского района (Недбайло Е.Г.) обеспечить заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта, указанного в пункте 1 настоящего постановления,                  в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                                               от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Организационному отделу администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района (Сысоев В.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тимашевского городского поселения Тимашевского района Крячко Н.В.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тимашевского городского

поселения Тимашевского района	               Н.Н. Панин