Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района»

на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Тимашевского

городского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | Основное мероприятие № 01: Благоустройство общественных территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района, в том  числе: | всего | 128 863,1 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 105 466,5 | 3  374,7 | 13 967,5 | Количество благоустроенных общественных территорий  17 шт. | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района  (далее - отдел) |
| местный бюджет | 69 673,8 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 51 650,3 | 3 374,7 | 8 594,4 |  |
| краевой | 33 710,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 28 337,5 | 0,0 | 5 373,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 25 478,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 25 478,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | всего: | 66 621,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 65 629,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 12 805,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 11 813,4 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 28 337,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 28 337,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 25 478,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 25 478,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01.2 | изготовление топосъемки территорий, подготовка дизайн проекта, составление сметной документации и прохождение определения достоверности сметной стоимости строительства | всего | 210,0 |  |  | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 210,0 |  |  | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Основное мероприятие № 02:  Благоустройство дворовых территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района | всего | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов -4 шт. | Отдел |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | всего | 128 863,1 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 105 466,5 | 3 374,7 | 13 967,5 |  |  |
| местный бюджет | 69 673,8 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 51 650,3 | 3 374,7 | 8 594,4 |
| краевой бюджет | 33 710,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 28 337,5 | 0,0 | 5 373,1 |
| федеральный бюджет | 25 478,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 25 478,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района С.В. Камалян