Приложение  № 2

к муниципальной программе

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района» на 2018 – 2027 годы

| № | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 01 | «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству, ремонту, обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения, проектно – изыскательские работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее - отдел администрации) |
|  | всего | 226814,5 | 19895,6 |  |  | 15473,8 |  | 27073,9 |  | 157,3 | 10976,1 |  |  | 20795,5 |  | 97029,5 |  | 35412,8 |  |  | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных действующих сетей водоснабжения и водоотведения: 2018 - 1,469 км, 2019 - 3,045 км, 2020 - 4,3898 км, 2022 - 0,542 км, 2023 - 0,126 км, 2024 – 1,3705 км; 2025 – 0,8830 км. Протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения: 2023 - 2,8299 км, |  |  |
|  | местный бюджет | 139737,8 | 19895,6 |  |  | 15473,8 |  | 14571,1 |  | 157,3 | 10976,1 |  |  | 10274,6 |  | 32976,5 |  | 35412,8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 87076,7 | 0 |  |  | 0 |  | 12502,8 |  | 0 | 0 |  |  | 10520,9 |  | 64053,0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 01.1 | в том числе: «Организация водоснабжения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 95637,0 | 0 |  |  | 0 |  | 14371,1 |  | 0 | 0 |  |  | 11192,5 |  | 68141,6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8560,3 | 0 |  |  | 0 |  | 1868,3 |  | 0 | 0 |  |  | 671,6 |  | 4088,6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
|  | краевой бюджет | 87076,7 | 0 |  |  | 0 |  | 12502,8 |  | 0 | 0 |  |  | 10520,9 |  | 64053,0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2024 - 2,8299 км. Количество проектов прошедших государственную экспертизу: 2018 - 0 проектов, 2019 - 1 проект, 2020 - 1 проект. Количество объектов на проектировании: 2020 - 0 объектов, 2021 - 1 объект, 2022 - 0 объектов, 2023 - 1 объект, 2024 - 2 объектов, 2025 - 1 объектов, 2026 - 0 объектов, 2027 - 0 объектов. Количество построенных водозаборов: 2018 - 1 объект, 2019 - 0 объектов, 2020 - 1 объект. Количество установленных задвижек на объекте КНС: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 15 шт. Количество поставленных на кадастровый учет водозаборных сооружений в ЗСО: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 43 шт. Количество объектов на технологическое присоединение для электроснабжения (ЭПУ |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для строительства водозабора): 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт, 2020 - 1 шт. Количество переключившихся щитов КНС: 2018 - 0 объектов, 2019 - 0 объектов, 2020 – 1 объект. Количество отремонтированных колодцев: 2022 – 3 шт. Поставка насосного оборудования: 2022 – 2 шт., 2023 – 10 шт. Поставка опускного устройства (для КНС № 15): 2022 – 2 шт. Количество приобретенных преобразователей частоты: 2023 – 1 шт. Количество приобретенных воздуходувок: 2023 – 1 шт. Протяженность отремонтированных действующих сетей водоснабжения: 2022 – 0,3 км. Количество объектов по строительному контролю: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 – 1 шт., 2024 – 2 шт., 2025 – 1 шт. Количество запроектированных зон санитарной охраны: 2024 – 3 объекта. Количество объектов по рекультивации земель: 2025 – 1 объект. |  |  |
| 02 | «Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения и котельных, включая проектно – изыскательские работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел администрации |
|  | всего | 42616,4 | 0 |  |  | 1416,8 |  | 1771,8 |  | 3330,7 |  | 6486,9 |  | 12370,4 |  | 2789,2 | 7789,2 |  |  | 3330,7 |  | 3330,7 |  | Протяженность отремонтированных действующих сетей теплоснабжения (теплоизоляция): 2018 - 0 кв.м, 2019 - 3571 кв.м, 2020 - 602,4 кв.м, 2021 - 592,33 кв.м, 2022 - 0 кв.м. 2023 - 0 кв.м. 2024 - 0 кв.м. 2025 - 0 кв.м. 2026 - 592,33 кв.м. 2027 - 592,33 кв.м. Количество установленных задвижек на тепловых сетях: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 6 шт. Протяженность отремонтированного участка тепловой сети: 2022 - 274 м, 2023 - 288 м, 2024 - 160 м. |  |
|  | местный бюджет | 42616,4 | 0 |  |  | 1416,8 |  | 1771,8 |  | 3330,7 |  | 6486,9 |  | 12370,4 |  | 2789,2 | 7789,2 |  |  | 3330,7 |  | 3330,7 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котлоагрегатов: 2021 - 1 шт.; 2022 - 0 шт.; 2023 - 0 шт.; 2024 - 0 шт.; 2025 - 0 шт.; 2026 - 1 шт.; 2027 - 1 шт. Количество запроектированных объектов: 2025 - 1 объект. |  |
| 03 | «Уличное освещение Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел администрации |
|  | всего | 294372,4 |  | 22813,3 |  | 23071,7 |  | 23904,2 |  | 21109,0 |  | 29185,6 |  | 35862,6 |  | 42064,6 | 53381,2 |  |  | 21490,1 |  | 21490,1 |  | Протяженность отремонтированных действующих воздушных линий электропередач: 2018 - 148,6 км, 2019 - 149,8 км, 2020 - 0 км, 2021 – 0,814473 км, 2022 – 5,0 км, 2023 – 1,5 км, 2024 – 1,5 км, 2025 – 4,6 км, 2026 – 1,6 км, 2027 – 1,6 км. Количество потребленной электроэнергии: |  |
|  | местный бюджет | 294372,4 |  | 22813,3 |  | 23071,7 |  | 23904,2 |  | 21109,0 |  | 29185,6 |  | 35862,6 |  | 42064,6 | 53381,2 |  |  | 21490,1 |  | 21490,1 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2261,475 тыс.кВт, 2019-2136,875 тыс.кВт, 2020-2039,275 тыс.кВт, 2021-1840,79 тыс.кВт, 2022-1031,711 тыс.кВт, 2023-1336,57 тыс.кВт, 2024-1396,478 тыс.кВт, 2025-1396,478 тыс.кВт, 2026-1835,299 тыс.кВт, 2027-1835,299 тыс.кВт. Количество ТП прошедших техническое обслуживание: 2018 - 0 шт., 2019 - 5 шт., 2020 - 0 шт. Замена и ремонт ламп (светильников): 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 – 2232 шт., 2021 – 468 шт., 2022 – 96 шт., 2023 – 170 шт., 2024 – 80 шт., 2025 – 85 шт., 2026 – 1104 шт., 2027 – 1104 шт. Замена и ремонт светодиодных светильников: 2018 – 0 шт., 2019 – 0 шт., 2020 - 4318 шт., 2021 – 110 шт., 2022 – 0 шт., 2023 – 80 шт., 2024 – 110 шт., 2025 – 180 шт., 2026 – 0 шт., |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 – 0 шт. Энергосервисный контракт (энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района): 2020 - 0 кВт; 2021 - 955,288 кВт; 2022 - 1547,567 кВт; 2023 - 1547,657 кВт; 2024 - 1031711,04 кВт; 2025 - 1031711,04 кВт; 2026 - 955,288 кВт; 2027 - 955,288 кВт. Количество объектов на технологическое присоединение для электроснабжения (ЭПУ уличного освещения): 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 1 шт.; 2024 - 2 шт.; 2025 - 1 шт. Количество объектов на технологическое присоединение до 15 кВт: |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 1 шт; 2023 - 6 шт. Количество установленных новых опор НФГ (6 м): 2023 – 7 шт. Протяженность новых воздушных линий электропередач: 2025 –5,210 км. Установка новых светодиодных светильников: 2025 - 189 шт. |  |
| 04 | «Газификация Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая проектно – изыскательские работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел администрации |
|  | всего | 9807,5 |  | 221,1 |  | 300 |  | 2889,7 |  | 2009,7 |  | 768,4 |  | 685,8 |  | 881,3 | 971,5 |  |  | 540,0 |  | 540,0 |  | Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления: 2018 - 0 м, 2019 - 0 м, 2020 - 1739,68 м, 2021 – 734,9 м; 2022 – 0 м. Протяженность обслуживаемых газопроводов на территории ТГП: 2018 – 11558,45 м, 2019 – 11558,45 м, 2020 – 11559,05 м. 2021 – 10893,99 м, 2022 – 10893,99 м, 2023 – 10893,99 м, 2024 – 43420,69 м, 2025 – 44139,00 м, 2026 – 11559,05 м, 2027 – 11559,05 м. |  |
|  | местный бюджет | 9807,5 |  | 221,1 |  | 300 |  | 2889,7 |  | 2009,7 |  | 768,4 |  | 685,8 |  | 881,3 | 971,5 |  |  | 540,0 |  | 540,0 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обслуживаемых ШГРП: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт 2020 - 39 шт., 2021 - 11 шт., 2022 - 11 шт., 2023 - 11 шт., 2024 - 13 шт., 2025 - 13 шт., 2026 - 11 шт., 2027 - 11 шт. Количество объектов по экспертизе промышленной безопасности сети газопотребления: 2022 – 1 шт . |  |
| 05 | «Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, ремонту, обслуживанию объектов коммунального хозяйства Тимашевского городского поселения Тимашевского района и других значимых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел администрации |
|  | всего | 23220,4 |  | 4566,8 |  | 5597,7 |  | 6020,1 |  | 445,4 |  | 603,7 |  | 555,0 |  | 1706,2 | 684,7 |  |  | 1520,4 |  | 1520,4 |  | Количество отработанных часов транспорта (доставка воды): 2018 - 198 м/час, 2019 - 2100 м/час, 2020 - 75 м/час, 2021 – 100 м/час, 2022 – 100 м/час, 2023 – 100 м/час, 2024 – 100 м/час, 2025 – 100 м/час, 2026 – 100 м/час, 2027 – 100 м/час. Количество приобретенных и отремонтированных котлов: 2018 - 1 шт., 2019 - 1 шт., 2020 - 1 шт. |  |
|  | местный бюджет | 23220,4 |  | 4566,8 |  | 5597,7 |  | 6020,1 |  | 445,4 |  | 603,7 |  | 555,0 |  | 1706,2 | 684,7 |  |  | 1520,4 |  | 1520,4 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество заключенных договоров по аренде насосной станции, водонапорной башни: 2018 - 0 ед., 2019 - 1 ед., 2020 - 0 ед. Количество проектов по техническому перевооружению трансформаторных подстанций, с прохождением государственной экспертизы: 2018 - 0 шт., 2019 - 1 шт., 2020 - 0 шт. Количество объектов по техническому перевооружению трансформаторной подстанции: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 1 шт. Количество обслуживаемого электротехнического оборудования (ТП): 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 5 шт., 2021 – 5 шт., 2022 – 5 шт., 2023 – 5 шт., 2024 – 5 шт., 2025 – 5 шт., 2026 – 1 шт., 2027 – 1 шт. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность обслуживаемого электротехническог оборудования (ВЛ - 0,4 кВ): 2018 - 0 км, 2019 - 0 км, 2020 – 5,2 км, 2021 – 5,2 км, 2022 – 5,2 км, 2023 – 5,2 км, 2024 – 5,2 км, 2025 – 5,2 км, 2026 – 5,2 км, 2027 – 5,2 км. Количество часов отработанных специализированной техникой с экипажем для выполнения работ в области коммунального хозяйства (илососная машина, машина для очистки канализационных сетей): 2018 - 0 м/час, 2019 - 0 м/час, 2020 - 2500 м/час, 2021 – 0 м/час, 2022 – 0 м/час, 2023 – 0 м/час, 2024 – 0 м/час, 2025 – 0 м/час, 2026 – 2000 м/час, 2027 – 2000 м/час. Количество приобретенных трансформаторов: 2024 – 2 шт. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 596831,2 | 47496,8 |  | 45860 |  | 61659,7 |  | 27052,1 |  | 48020,7 |  | 70269,3 |  | 144470,8 |  | 98239,4 |  |  | 26881,2 |  | 26881,2 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 509754,5 | 47496,8 |  | 45860 |  | 49156,9 |  | 27052,1 |  | 48020,7 |  | 59748,4 |  | 80417,8 |  | 98239,4 |  |  | 26881,2 |  | 26881,2 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 87076,7 | 0 |  | 0 |  | 12502,8 |  | 0 |  | 0 |  | 10520,9 |  | 64053,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

».

Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства

администрации  Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                            И.В. Власова