Приложение  № 2

к муниципальной программе

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района»                           на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 01 | «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству, ремонту, обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения и проектно – изыскательские работы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по пункту 01: в том числе: |  | всего | 61776,3 | 19895,6 | 15473,8 | 26406,9 | Протяженность отремонтированных действующих сетей водоснабжения и водоотведения: 2018 - 1,469 км, 2019 - 3,045 км, 2020 - 1,6295 км. Количество проектов прошедших государственную экспертизу: 2018 - 0 проектов, 2019 - 1 проект, 2020 - 0 проектов. Количество построенных водозаборов: 2018 - 1 объект, 2019 - 0 объект, 2020 - 1 объект. Количество установленных задвижек на объекте КНС: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 15 шт. | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы, курирующего соответствующие направления (далее - Администрация), Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района», (далее - МКУ ЖКХ СТ и С ТГП) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 49273,5 | 19895,6 | 15473,8 | 13904,1 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12502,8 | 0,0 | 0,0 | 12502,8 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| - Организация водоснабжения населению |  | всего | 14371,1 | 0,0 | 0,0 | 14371,1 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1868,3 | 0,0 | 0,0 | 1868,3 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12502,8 | 0,0 | 0,0 | 12502,8 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 02 | «Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения и котельных, включая проектно – изыскательские работы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по пункту 02: |  | всего | 3657,7 | 0,0 | 1416,8 | 2240,9 | Протяженность отремонтированных действующих сетей теплоснабжения (теплоизоляция): 2018 - 0 кв.м, 2019 - 3571 кв.м, 2020 - 602,4 кв.м. Количество установленных задвижек на тепловых сетях: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 6 шт. Протяженность отремонтированного участка тепловой сети: 2018 - 0 м, 2019 - 0 м, 2020 - 41 м. | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3657,7 | 0,0 | 1416,8 | 2240,9 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 03 | «Уличное освещение Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по пункту 03: |  | всего | 69710,7 | 22813,3 | 23071,7 | 23825,7 | Протяженность отремонтированных действующих воздушных линий электропередач: 2018 - 148,6 км., 2019 - 149,8 км., 2020 - 0 км. Количество потребленной электроэнергии: 2018 - 2261,475 тыс.кВт, 2019 - 2136,875 тыс.кВт, 2020 - 2039,275 тыс.кВт. Количество ТП прошедших техническое обслуживание: 2018 - 0 шт., 2019 - 5 шт., 2020 - 0 шт. Замена и ремонт светильников, ламп 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 2232 шт. |  | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |  |
|  |  | местный бюджет | 69710,7 | 22813,3 | 23071,7 | 23825,7 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 04 | «Газификация Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая проектно – изыскательские работы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по пункту 04: |  | всего | 5363,8 | 221,1 | 300,0 | 4842,7 | Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления: 2018 - 0 м, 2019 - 0 м, 2020 - 1739,68 м. Протяженность обслуживаемых газопроводов на территории ТГП: 2018 - 11558,45 м, 2019 - 11558,45 м, 2020 - 11558,45 м. Количество обслуживаемых ШРП 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 38 шт. | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5363,8 | 221,1 | 300,0 | 4842,7 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 05 | «Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, ремонту, обслуживанию объектов коммунального хозяйства Тимашевского городского поселения и других значимых мероприятий»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по пункту 05: |  | всего | 17680,6 | 4566,8 | 5597,7 | 7516,1 | Количество отработанных часов транспорта (доставка воды): 2018 - 198 м/час, 2019 - 2100 м/час, 2020 - 50 м/час. Количество приобретенных и отремонтированных котлов: 2018 - 1 шт., 2019 - 1 шт., 2020 - 1 шт. Количество заключенных договоров по аренде насосной станции, водонапорной башни 2018 - 0 ед., 2019 - 1 ед., 2020 - 0 ед. Количество проектов по техническому перевооружению трансформаторных подстанций, с прохождением государственной экспертизы: 2018 - 0 шт., 2019 - 1 шт., 2020 - 0 шт. Количество объектов по техническому перевооружению трансформаторной подстанции: 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 1 шт. Количество обслуживаемого электротехнического оборудования (ТП): 2018 - 0 шт., 2019 - 0 шт., 2020 - 5 шт. Протяженность обслуживаемого электротехнического оборудования (ВЛ - 0,4 кВ): 2018 - 0 км, 2019 - 0 шт., 2020 - 5,2 км. Количество часов отработанных специализированной техникой с экипажем для выполнения работ в области коммунального хозяйства (илососная машина, машина для очистки канализационных сетей): 2018 - 0 м/час, 2019 - 0 м/час, 2020 - 2500 м/час. |  |  | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  |  | местный бюджет | 17680,6 | 4566,8 | 5597,7 | 7516,1 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  | всего | 158189,1 | 47496,8 | 45860,0 | 64832,3 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 145686,3 | 47496,8 | 45860,0 | 52329,5 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12502,8 | 0,0 | 0,0 | 12502,8 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Заместитель главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района                                                                                                                                       А.С. Самарин