Приложение  № 2

к муниципальной программе                  «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2024 – 2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории Тимашевского

городского поселения Тимашевского района»

на 2024 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирова- ния, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам (тыс.руб) |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района | всего | 23825,6 | 11682,5 | 7452,0 | 4691,1 | Площадь обработанных клумб: 2024 - 6564,0 кв.м; 2025 - 4898,0 кв.м; 2026 - 6564,0 кв.м. Количество высаженных цветов: 2024 - 42700 шт.; 2025 - 35740 шт.; 2026 - 42700 шт. Количество приобретенных саженцев деревьев и кустарников: 2024 - 490 шт. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее - отдел администрации) |
|  |  | местный бюджет | 23825,6 | 11682,5 | 7452,0 | 4691,1 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем воды, потребленной по поливу зеленных насаждений на Центральной площади, в сквере: 2024 - 7,2 тыс. куб. м; 2025 - 7,2 тыс. куб. м; 2026 - 7,2 тыс. куб. м. |  |
| 02 | Организация и содержание мест захоронения | всего | 9405,7 | 6816,4 | 1397,3 | 1192,0 | Количество вывезенного крупногабаритного мусора: 2024 - 2 006,48 куб. м; 2025 - 2 200,00 куб. м; 2026 - 2 006,48 куб. м. Площадь территории кладбища для инвентаризации: 2024 - 6,7654 га. Количество установленных объектов санитарно защитной зоны: 2024 - 4 объекта. Количество обустраиваемых кладбищ: 2024 - 2 шт. | отдел администрации |
|  |  | местный бюджет | 9405,7 | 6816,4 | 1397,3 | 1192,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 03 | Наведение санитарного порядка и улучшение внешнего вида территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района и прочие мероприятия в области благоустройства | всего | 122009,5 | 39372,0 | 44182,6 | 38454,9 | Количество вывезенного крупногабаритного мусора: 2024 - 50000,0 куб. м; 2025 - 56000,0 куб. м; 2026 - 50000,0 куб. м. Содержание фонтанов: 2024 - 1 объект; 2025 - 1 объект; 2026 - 1 объект. Объем поданного газа: 2024 - 55,987 куб.м; 2025 - 63,510 куб.м; 2026 - 55,987 куб.м. Количество приобретенных лакокрасочных материалов: | отдел администрации |
|  |  | местный бюджет | 122009,5 | 39372,0 | 44182,6 | 38454,9 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 - 2450 кг; 2025 - 2300 кг; 2026 - 2450 кг. Протяженность очищенных ливневых канализаций: 2024 - 8,017 км; 2025 - 8,017 км; 2026 - 8,017 км. Количество отловленных безнадзорных животных: 2024 - 100 шт.; 2025 - 100 шт.; 2026 - 100 шт. Количество утилизированных трупов животных (биологических отходов): 2025 – 1 т; Количество услуг по перевозке специализированным автотранспортом кошек и собак к месту утилизации (до 20 км): 2024 - 4 шт.; 2025 - 4 шт.; 2026 - 4 шт. Количество перевозимых специализированным автотранспортом кошек и собак к месту утилизации: 2024 - 0 шт.; 2025 - 0 шт.; 2026 - 0 шт. Количество часов, отработанной автовышкой: 2024 - 200 м/час; 2025 - 200 м/час; 2026 - 200 м/час. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования: 2024 – 1 объект. Количество приобретенного газоиспользующего оборудования: 2024 – 1 усл. ед. |  |
| 04 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тимашевский район | всего | 446,2 | 147,6 | 151,0 | 147,6 | Количество контейнеров (форма контейнера – лодочная) для твердых бытовых отходов: 2024 - 3 шт.; 2025 - 2 шт.; 2026 - 3 шт. Количество контейнеров (форма контейнера – прямоугольная) для твердых бытовых отходов: 2025 - 3 шт. | отдел администрации |
|  |  | местный бюджет | 3,4 | 0 | 3,4 | 0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 442,8 | 147,6 | 147,6 | 147,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района»: | всего | 135704,9 | 45675,1 | 46991,6 | 43038,2 | Выполнение 100 % мероприятий по обеспечению деятельности учреждения | МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  |  | местный бюджет | 135704,9 | 45675,1 | 46991,6 | 43038,2 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: | всего | 291391,9 | 103693,6 | 100174,5 | 87523,8 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 290949,1 | 103546,0 | 100026,9 | 87376,2 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 442,8 | 147,6 | 147,6 | 147,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».

Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства

администрации  Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                        И.В. Власова