- Приложение

к постановлению администрации

- Тимашевского городского

поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края

от__________________№_______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края                          от 10 октября 2025 г. № 1082

(в редакции постановления администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края

от__________________№______)

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды

Тимашевского городского поселения Тимашевского района»

на 2026-2028 годы

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной

городской среды Тимашевского городского поселения

Тимашевского района» на 2026-2028 годы

| Координатор муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий, создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий муниципальной программ (в период 2026-2028 годы); повышение уровня реализации проектов инициативного бюджетирования, создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий муниципальной программы (в период 2026-2028 годы) |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика Тимашевского городского поселения Тимашевского района; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий; количество реализованных проектов инициативного бюджетирования |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2026-2028 годах составит 43 669,0 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 23 220,0 тыс.руб; 2027 год – 10 224,5 тыс.руб; 2028 год – 10 224,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 6 ед.; увеличение количества реализованных проектов инициативного бюджетирования на 2 ед. увеличение площади благоустроенных общественных и дворовых территорий за счет средств бюджета Тимашевского городского поселения и путем инициативного бюджетирования |

- Общие положения

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как:

смена технологического уклада;

эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время);

активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Рационально выстроенная жилая среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня жителям важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, их интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем, понятных требований к организации современного жилого пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует.

Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов. В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и обозначить его ключевые параметры.

- 2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в

Тимашевском городском поселении Тимашевского муниципального

района Краснодарского края и прогноз ее развития

2.1. Анализ сферы благоустройства в Тимашевском городском поселении Тимашевского муниципального района Краснодарского края (далее – городское поселение) показал, что одним из приоритетных направлений развития городского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей городского поселения.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Численность населения городского поселения составляет 51 101 человек.

В городском поселении насчитывается 268 многоквартирный домов. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 – 1990 годы, внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям.

Благоустройство территории городского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения. Анализ сферы благоустройства в городском поселении показал, что вопросу организации пространства общественных и дворовых территорий не уделялось должного внимания.

В вопросах благоустройства городского поселения имеется ряд проблем:

низкий уровень общего благоустройства территории,

низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в городском поселении имеются территории общего пользования и дворовые территории, благоустройство которых не в полной мере отвечает современным требованиям и нуждается в комплексном подходе к благоустройству. В рамках данной программы осуществляется комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий, представленных в приложении № 4, за счет средств бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района и путем инициативного бюджетирования, а именно:

повышается уровень планирования и реализации мероприятий по                 благоустройству, что позволит сделать общественные и дворовые территории  современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами;

запускается реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запускается механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформируются инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского поселения.

2.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий городского поселения.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей городского поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства населенного пункта и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории городского поселения имеется парк культуры и отдыха, пляж для летнего отдыха жителей.

Недостаточное наличие специально оборудованных стоянок для автомобилей, приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Качество и количество имеющихся зон общественного отдыха и детских зон (комплексные площадки, спортивные и игровые) недостаточно для удовлетворения потребностей населения. В городском поселении на сегодняшний день некоторые общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Большая часть тротуаров пришла в негодность.

Требуется установка, замена детского и спортивного оборудования и малых архитектурных форм.

Для обеспечения благоустройства общественных и дворовых территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий, в т.ч. декоративное;

разработка рабочей документации;

разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок, осуществление строительного контроля и надзора за ходом и качеством работ при проведении данных мероприятий;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности общественным территориям городского поселения, сформирует современную городскую среду.

2.3. Характеристика сферы реализации проектов инициативного бюджетирования.

Участниками инициативной группы могут выступать жители муниципального образования (ТОС, квартальные комитеты, общественные объединения, в том числе советы ветеранов и т.д.).

После создания инициативной группы следующим этапом ее работы является формирование «портфеля предложений». Для этого проводится общее собрание инициативной группы, на котором обсуждаются различные предложения (инициативы) жителей. Отобранные наиболее актуальные и востребованные инициативы формируют «портфель предложений».

Следующим шагом по продвижению проекта (проектов) должна стать работа с населением по поводу поддержки проектов из «портфеля предложений». Одна из форм этой работы проведение собраний (конференций) граждан, на которых голосованием выявляются приоритетные проекты.

Далее, учитывая мнение населения, определяются один или несколько приоритетных проектов (набравшим наибольшее количество голосов в его поддержку).

Представители инициативной группы вносят эти проекты в администрацию Тимашевского городского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края (далее – администрация) согласно порядку, определённому нормативным правовым актом муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края. Уполномоченные сотрудники администрации оказывают помощь в оформлении пакета документов проектов (приведение их в соответствие с требованиями нормативного правового акта).

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в городском поселении, заключается в проведении ежегодных весенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городского поселения, общероссийских субботников.

Действующие Правила благоустройства территории Тимашевского              городского поселения Тимашевского района утверждены решением Совета                  Тимашевского городского поселения Тимашевского района                                            от 20 мая 2022 г. № 147 «Об утверждении Правил благоустройства территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Реализация муниципальной программы позволит создать на общественных и дворовых территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве общественных и дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей городского поселения.

Благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно – планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния общественных и дворовых территорий и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

- 3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского поселения являются:

повышение комфортности условий проживания граждан;

благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи:

Цели муниципальной программы:

повышение уровня благоустройства территорий, создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий муниципальной программ (в период 2026-2028 годы);

повышение уровня реализации проектов инициативного бюджетирования, создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий муниципальной программы (в период 2026-2028 годы).

Задачи муниципальной программы:

обеспечение формирования единого облика Тимашевского городского поселения Тимашевского района;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения.

Для достижения целей, предусмотренных программой, нужно:

обеспечить формирование единого облика городского поселения;

обеспечить создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории городского поселения;

повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

повысить уровень благоустройства мест массового отдыха людей;

обеспечить комфортность проживания жителей;

повысить безопасность движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

Адресный перечень земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) городского поселения:

| № п/п | Адрес земельных участков | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Ковалева, 35 К | 23:31:0312028:2260 |
| 2 | Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Вокзальная, 16 А | 23:31:0311029:144 |
| 3 | Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, 100 Г | 23:31:0312063:1552 |
| 4 | Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Южный, ул. Офицерская, 5 А | 23:31:0317001:5909 |

Администрация вправе исключить из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стена, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Тимашевского городского поселения Тимашевского района при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных и дворовых территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

- 4. Перечень и краткое описание основных мероприятий                                             муниципальной программы

Основу Программы составляет благоустройство общественных и дворовых территорий и мест массового пребывания населения. Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий городского поселения формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района и путем инициативного бюджетирования.

Объем бюджетных ассигнований по реализации муниципальной программы составит 43 902,4 тыс. руб, в том числе по годам:

| Муниципальная программа | Источник финансирования муниципальной программы | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 01 – Благоустройство общественных территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района | всего | 30 790,2 | 10 341,2 | 10 224,5 | 10 224,5 |
|  | местный бюджет | 30 790,2 | 10 341,2 | 10 224,5 | 10 224,5 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 02 – Реализация проектов инициативного бюджетирования | всего | 12 878,8 | 12 878,8 |  |  |
|  | местный бюджет | 12 119,3 | 12 119,3 |  |  |
|  | краевой бюджет | 759,5 | 759,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Всего |  | 43 669,0 | 23 220,0 | 10 224,5 | 10 224,5 |

Объем софинансирования мероприятий за счет средств краевого бюджета определен на основании:

постановление Губернатора Краснодарского края от 24 апреля 2025 г.              № 236 «О распределении дотаций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса в 2025 году»

- 6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ                             Тимашевского городского поселения Тимашевского района,                      утвержденному постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 11 июля 2014 г. № 436 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке,                               формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района» (с изменениями от 4 апреля 2016 г. № 368, от 1 ноября 2016 г. № 1227).

- 7. Механизм реализации муниципальной программы                                                         и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на информирование целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Тимашевского городского поселения Тимашевского района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» городтимашевск. рф в разделе «Муниципальные программы».

Координатор муниципальной программы представляет ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной программы по отчетным формам согласно приложению № 9 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Тимашевского района от 11 июля 2014 г.                  № 436 «Об утверждении

Положения о порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района» (с изменениями  от 4 апреля 2016 г. № 368, от 1 ноября 2016 г. № 1227).

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в муниципальную программу он уведомляет об этом финансовый отдел и отдел экономики и прогнозирования администрации в течение 3 (трех) рабочих дней после ее корректировки.

Контроль за выполнением программы осуществляет заместитель главы Тимашевского городского поселения Тимашевского района, курирующий отраслевое направление программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы предоставляет в отдел экономики и прогнозирования администрации доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

- 8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии

оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект – формирование современной городской среды, повышение уровня благоустройства городского поселения, улучшение санитарного состояния территорий.

В результате реализации Программы ожидается:

создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения;

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей;

совершенствование эстетического состояния и облика территории городского поселения.

Эффективность реализации программы оценивается:

количеством благоустроенных общественных территорий;

количеством реализованных проектов инициативного бюджетирования.

Заместитель главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района                                                        Н.В. Сидикова