ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы

ПАСПОРТ

комплексного развития транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; -Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района Краснодарского края; -Устав Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| Заказчик программы | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района Юридический и почтовый адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, улица Красная, 100 |
| Разработчик программы | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района Юридический и почтовый адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, улица Красная, 100 |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тимашевского городского поселения Тимашевского района, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| Задачи программы | 1.Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Тимашевского городского поселения Тимашевского района; 2.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3.Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: -отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 225 км ; -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - 17 %; -доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП - 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2032 годы, в 2 этапа: 1 этап – с 2018 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2032 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | -инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; -комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров; -капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; -размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; -оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта; -создание инфраструктуры автосервиса |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2032 годов составляет 100 000,0 тыс. руб. Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования Тимашевский район, бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района и внебюджетных источников |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение целей предоставления качественных транспортных услуг населению Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| Система контроля за исполнением Программы | Совет депутатов Тимашевского городского поселения Тимашевского района. |
| Основные исполнители Программы | -администрация муниципального образования Тимашевский район (в рамках своих полномочий); -администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района (в рамках своих полномочий); -физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий Программы. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Тимашевского городского поселения Тимашевского района в структуре пространственной организации

Краснодарского края

Тимашевское городское поселение Тимашевского района расположено в центральной сельскохозяйственной  части Кубани, на Азово-Кубанской равнине, на реках Кирпили и Кирпильцы.  Наш город имеет выгодное экономическое и географическое положение.  Общая площадь Тимашевского городского поселения составляет 18 730 га в том числе, 12 159 га земли сельскохозяйственного назначения, 536 га земли промышленности. На балансе города числится 224,5 км дорог общего пользования.

1.2. Социально-экономическая характеристика Тимашевского городского поселения Тимашевского района, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения,

включая деятельность в сфере транспорта,

оценку транспортного спроса

В состав Тимашевского городского поселения входят 6 микрорайонов: Восточный, Южный, Индустриальный, Сахарный завод, Садовод и Заря. Успешно осуществляют свою деятельность 6 органов территориальных общественных самоуправлений, включающих в себя 40 кварталов.

Численность населения составляет 53 029 человек, в том числе 39 845 работающего населения и 18 377 пенсионеров.

Тимашевское городское поселение населяют представители более чем 30 национальностей.

На территории города расположено:

- 7 общеобразовательных учреждений, где обучается 6066 учащихся;

- 17 дошкольных  образовательных учреждений, где воспитывается 3170 детей;

- 3 центра развития и творчества, где занимаются 3 204 детей;

- 1 техникум кадровых ресурсов, где обучаются 529 молодых людей;

- 2 городских парка мемориальный сквер и лесопарк «Юбилейный»;

- музей семьи Степановых.

Город Тимашевск, единственный в России город материнской славы, получивший свой статус благодаря материнскому подвигу Епистинии Федоровны Степановой, положившей на алтарь Родины самое дорогое, что у нее было – жизни своих девятерых сыновей.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района утвержден решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района, согласно которому установлены и утверждены:

-территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

-функциональное зонирование территории поселения;

-границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании генерального плана Тимашевского городского поселения Тимашевского района юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработан и утвержден план реализации генерального плана поселения;

- утверждены правила землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Согласно правил землепользования и застройки поселения установлены  градостроительные регламенты;

- утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тимашевского городского поселения Тимашевского района до 2032 года с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет до 2022 г., 2-ой очереди – с 2023г. до 2032г. и на перспективу до 2041 года;

-муниципальным образованием разрабатывается и утверждается градостроительная документация для строительства и реконструкции линейных объектов;

-для осуществления строительства на территории поселения муниципальным образованием подготавливаются и утверждаются градостроительные планы земельных участков.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Тимашевского городского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта и во многом определяют возможности развития экономики поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Тимашевского городского  поселения составляет 225 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2032 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2032 году также увеличится на 12 процентов.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов городского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств. Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения поселения.

Транспортная инфраструктура Тимашевского городского поселения является составляющей инфраструктуры Тимашевского района Краснодарского края.

Ближайшая железнодорожная станция для перевозки грузов и пассажиров находится в г. Тимашевске.

Внешние транспортно-экономические связи Тимашевского городского поселения с другими регионами осуществляются транспорта: автомобильным, железнодорожным.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного и железнодорожного  транспортов, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных и железнодорожных дорог в границах поселения.

1.4. Характеристика сети дорог Тимашевского городского поселения Тимашевского района, параметра дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Основной улицей, по которой осуществляется движение транспортных потоков, является улица Красная, которая является частью автомобильной дороги краевого значения.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог поселения имеет капитальное и низшее покрытие и находится в удовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Тимашевского городского  поселения сведены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели существующей улично-дорожной сети Тимашевского городского поселения Тимашевского района

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Ширина (м) | Протяженность (км) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | асфальтобетонное покрытие | гравийное покрытие | грунтовое покрытие |
|  |  |  |  | (км) | (км) | (км) | (км) |
| 1 | 03-253-501 ОП МП-1 | 1-й пер. 8-е Марта | 4 | 0,16 | 0 | 0,16 | 0 |
| 2 | 03-253-501 ОП МП-2 | 1-й пер. 50 лет Октября | 4,5 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 3 | 03-253-501 ОП МП-3 | 1-й пер. 70 лет Октября | 5 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 |
| 4 | 03-253-501 ОП МП-4 | 1-й пер. Дружбы | 3,5 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 5 | 03-253-501 ОП МП-5 | 1-й пер. Дружбы, 1-й подъезд | 3,5 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 6 | 03-253-501 ОП МП-6 | 1-й пер. Дружбы, 2-й подъезд | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 7 | 03-253-501 ОП МП-7 | 1-й пер. Дружбы, 3-й подъезд | 3 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 8 | 03-253-501 ОП МП-8 | 1-й пер. Дружбы, 4-й подъезд | 3 | 0,295 | 0 | 0,295 | 0 |
| 9 | 03-253-501 ОП МП-9 | 1-й пер. Дружбы, 5-й подъезд | 3 | 0,084 | 0 | 0,084 | 0 |
| 10 | 03-253-501 ОП МП-10 | 1-й пер. Дунайский | 10 | 0,21 | 0 | 0 | 0,21 |
| 11 | 03-253-501 ОП МП-11 | 1-й пер. Жемчужный | 6 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 12 | 03-253-501 ОП МП-12 | 1-й пер. Изобильный | 3 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 13 | 03-253-501 ОП МП-13 | 1-й пер. Кирпильской | 6 | 0,142 | 0 | 0,142 | 0 |
| 14 | 03-253-501 ОП МП-14 | 1-й пер. Книги | 3,5 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 |
| 15 | 03-253-501 ОП МП-15 | 1-й пер. Красноармейский | 4 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 16 | 03-253-501 ОП МП-16 | 1-й пер. Колхозный | 3 | 0,032 | 0 | 0,032 | 0 |
| 17 | 03-253-501 ОП МП-17 | 1-й пер. Коммунальный | 3,5 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 18 | 03-253-501 ОП МП-18 | 1-й пер. Ленина | 4 | 0,157 | 0,157 | 0 | 0 |
| 19 | 03-253-501 ОП МП-19 | 1-й пер. Матросова | 3 | 0,5 | 0,24 | 0,26 | 0 |
| 20 | 03-253-501 ОП МП-20 | 1-й пер. Набережный | 3,5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 21 | 03-253-501 ОП МП-21 | 1-й пер. им. С.Р. Нарватова | 6 | 0,075 | 0 | 0 | 0,075 |
| 22 | 03-253-501 ОП МП-22 | 1-й пер. Науменко | 3 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 23 | 03-253-501 ОП МП-23 | 1-й пер. Осенний | 4 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 24 | 03-253-501 ОП МП-24 | 1-й пер. Очеретоватый | 3 | 0,22 | 0 | 0,15 | 0,07 |
| 25 | 03-253-501 ОП МП-25 | 1-й пер. Пионерский | 4 | 0,23 | 0 | 0,23 | 0 |
| 26 | 03-253-501 ОП МП-26 | 1-й пер. Приречный | 4 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 27 | 03-253-501 ОП МП-27 | 1-й пер. Просторный | 3,5 | 0,26 | 0 | 0,26 | 0 |
| 28 | 03-253-501 ОП МП-28 | 1-й пер. Узкий | 4,5 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 29 | 03-253-501 ОП МП-29 | 1-й пер. Хижняка | 3,5 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 |
| 30 | 03-253-501 ОП МП-30 | 1-й пер. Шияна | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 31 | 03-253-501 ОП МП-31 | 1-й пер. Элеваторный | 3,5 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 32 | 03-253-501 ОП МП-32 | 1-й пер. Южный | 6 | 0,235 | 0 | 0,235 | 0 |
| 33 | 03-253-501 ОП МП-33 | 1-й пр. Благодатный | 3,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 34 | 03-253-501 ОП МП-34 | 1-й пр. Майский | 4 | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 |
| 35 | 03-253-501 ОП МП-35 | 1-й пр. Мечты | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 36 | 03-253-501 ОП МП-36 | 1-й пр .Монтажников | 6 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 37 | 03-253-501 ОП МП-37 | 1-й пр. Приозерный | 6 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 |
| 38 | 03-253-501 ОП МП-38 | 1-й пр. Рижский | 8 | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 |
| 39 | 03-253-501 ОП МП-39 | 2-й пер. 8-е Марта | 2 | 0,317 | 0 | 0,317 | 0 |
| 40 | 03-253-501 ОП МП-40 | 2-й пер. 50 лет Октября | 3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 41 | 03-253-501 ОП МП-41 | 2-й пер. 70 лет Октября | 6 | 0,188 | 0 | 0,188 | 0 |
| 42 | 03-253-501 ОП МП-42 | 2-й пер. Дружбы | 3 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 |
| 43 | 03-253-501 ОП МП-43 | 2-й пер. Дунайский | 6 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 44 | 03-253-501 ОП МП-44 | 2-й пер. Жемчужный | 10 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 |
| 45 | 03-253-501 ОП МП-45 | 2-й пер. Изобильный | 3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 46 | 03-253-501 ОП МП-46 | 2-й пер. Кирпильской | 3,5 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 47 | 03-253-501 ОП МП-47 | 2-й пер. Книги | 3,5 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 |
| 48 | 03-253-501 ОП МП-48 | 2-й пер. Красноармейский | 3,5 | 0,165 | 0 | 0,165 | 0 |
| 49 | 03-253-501 ОП МП-49 | 2-й пер. Колхозный | 3 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 |
| 50 | 03-253-501 ОП МП-50 | 2-й пер. Матросова | 3 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 51 | 03-253-501 ОП МП-51 | 2-й пер. Набережный | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 52 | 03-253-501 ОП МП-52 | 2-й пер. им. С.Р. Нарватова | 6 | 0,28 | 0 | 0 | 0,28 |
| 53 | 03-253-501 ОП МП-53 | 2-й пер. Науменко | 3 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 |
| 54 | 03-253-501 ОП МП-54 | 2-й пер. Осенний | 3,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 55 | 03-253-501 ОП МП-55 | 2-й пер. Очеретоватый | 3 | 0,54 | 0 | 0,14 | 0,4 |
| 56 | 03-253-501 ОП МП-56 | 2-й пер. Пионерский | 5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |
| 57 | 03-253-501 ОП МП-57 | 2-й пер. Приречный | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 58 | 03-253-501 ОП МП-58 | 2-й пер. Просторный | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 59 | 03-253-501 ОП МП-59 | 2-й пер. Узкий | 3 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 60 | 03-253-501 ОП МП-60 | 2-й пер. Хижняка | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 61 | 03-253-501 ОП МП-61 | 2-й пер. Шияна | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 62 | 03-253-501 ОП МП-62 | 2-й пер. Элеваторный | 3,5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 63 | 03-253-501 ОП МП-63 | 2-й пер. Южный | 6 | 0,24 | 0 | 0,24 | 0 |
| 64 | 03-253-501 ОП МП-64 | 2-й пр. Благодатный | 3,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 65 | 03-253-501 ОП МП-65 | 2-й пр. Майский | 3 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 66 | 03-253-501 ОП МП-66 | 2-й пр. Мечты | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 67 | 03-253-501 ОП МП-67 | 2-й пр. Монтажников | 6 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 68 | 03-253-501 ОП МП-68 | 2-й пр. Приозерный | 6 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 69 | 03-253-501 ОП МП-69 | 2-й пр. Рижский | 8 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 |
| 70 | 03-253-501 ОП МП-70 | 3-й пер. 50 лет Октября | 4 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 71 | 03-253-501 ОП МП-71 | 3-й пер. 70 лет Октября | 6 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 |
| 72 | 03-253-501 ОП МП-72 | 3-й пер. Дружбы | 3 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 73 | 03-253-501 ОП МП-73 | 3-й пер. Изобильный | 3 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 74 | 03-253-501 ОП МП-74 | 3-й пер. Матросова | 3 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 75 | 03-253-501 ОП МП-75 | 3-й пер. Набережный | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 76 | 03-253-501 ОП МП-76 | 3-й пер. Науменко | 6 | 0,145 | 0 | 0,145 | 0 |
| 77 | 03-253-501 ОП МП-77 | 3-й пер. Осенний | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 78 | 03-253-501 ОП МП-78 | 3-й пер. Очеретоватый | 3 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 79 | 03-253-501 ОП МП-79 | 3-й пер. Приречный | 4 | 0,795 | 0 | 0 | 0,795 |
| 80 | 03-253-501 ОП МП-80 | 3-й пер. Просторный | 4 | 0,34 | 0 | 0 | 0,34 |
| 81 | 03-253-501 ОП МП-81 | 3-й пер. Хижняка | 5 | 0,45 | 0,35 | 0,1 | 0 |
| 82 | 03-253-501 ОП МП-82 | 3-й пер. Элеваторный | 3,5 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 83 | 03-253-501 ОП МП-83 | 3-й пр. Благодатный | 3 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 84 | 03-253-501 ОП МП-84 | 3-й пр. Майский | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 85 | 03-253-501 ОП МП-85 | 3-й пр. Приозерный | 6 | 0,155 | 0 | 0,155 | 0 |
| 86 | 03-253-501 ОП МП-86 | 3-й пр. Рижский | 8 | 0,076 | 0 | 0 | 0,076 |
| 87 | 03-253-501 ОП МП-87 | 4-й пер. Дружбы | 3,5 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 88 | 03-253-501 ОП МП-88 | 4-й пер. Изобильный | 3,5 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 89 | 03-253-501 ОП МП-89 | 4-й пер. Набережный | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 90 | 03-253-501 ОП МП-90 | 4-й пер. Осенний | 4 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 91 | 03-253-501 ОП МП-91 | 4-й пер. Очеретоватый | 3 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 |
| 92 | 03-253-501 ОП МП-92 | 4-й пер. Элеваторный | 3,5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 93 | 03-253-501 ОП МП-93 | 4-й пр. Благодатный | 3 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 94 | 03-253-501 ОП МП-94 | 4-й пр.Майский | 3 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 |
| 95 | 03-253-501 ОП МП-95 | 4-й пр.Рижский | 8 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 |
| 96 | 03-253-501 ОП МП-96 | 5-й пер. Дружбы | 3,5 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 97 | 03-253-501 ОП МП-97 | 5-й пер. Очеретоватый | 3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 98 | 03-253-501 ОП МП-98 | 5-й пер. Осенний | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 99 | 03-253-501 ОП МП-99 | 5-й пр. Рижский | 8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 |
| 100 | 03-253-501 ОП МП-100 | 6-й пер. Осенний | 4 | 0,075 | 0 | 0,075 | 0 |
| 101 | 03-253-501 ОП МП-101 | 6-й пер. Очеретоватый | 4 | 0,334 | 0 | 0,334 | 0 |
| 102 | 03-253-501 ОП МП-102 | пер. Веселый | 3 | 0,2 | 0 | 0,15 | 0,05 |
| 103 | 03-253-501 ОП МП-103 | пер. Вокзальный | 3,5 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 104 | 03-253-501 ОП МП-104 | пер. Гибридный | 3,5 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 |
| 105 | 03-253-501 ОП МП-105 | пер. Гражданский | 3 | 0,25 | 0 | 0,2 | 0,05 |
| 106 | 03-253-501 ОП МП-106 | пер. Дзержинского | 5 | 0,243 | 0 | 0,243 | 0 |
| 107 | 03-253-501 ОП МП-107 | пер. Заря | 4 | 0,066 | 0 | 0 | 0,066 |
| 108 | 03-253-501 ОП МП-108 | пер. Зеленый | 4,5 | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 |
| 109 | 03-253-501 ОП МП-109 | пер. Изумрудный | 4 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 |
| 110 | 03-253-501 ОП МП-110 | пер. Инкубаторный | 3 | 0,43 | 0 | 0,43 | 0 |
| 111 | 03-253-501 ОП МП-111 | пер. Казачий | 6 | 0,166 | 0 | 0,166 | 0 |
| 112 | 03-253-501 ОП МП-112 | пер. Кирова | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 113 | 03-253-501 ОП МП-113 | пер. Ковалева | 3 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 114 | 03-253-501 ОП МП-114 | пер. Колхозный | 3,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 115 | 03-253-501 ОП МП-115 | пер. Коммунальный | 3,5 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 116 | 03-253-501 ОП МП-116 | пер. Кооперативный | 3,5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 117 | 03-253-501 ОП МП-117 | пер. Кореновский | 3,5 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 |
| 118 | 03-253-501 ОП МП-118 | пер. Котляра | 6 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 119 | 03-253-501 ОП МП-119 | пер. Котовского | 4 | 0,135 | 0 | 0,135 | 0 |
| 120 | 03-253-501 ОП МП-120 | пер. Красный | 4 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 |
| 121 | 03-253-501 ОП МП-121 | пер. Кубанский | 3,5 | 0,066 | 0 | 0,066 | 0 |
| 122 | 03-253-501 ОП МП-122 | пер. Кузнечный | 4 | 0,21 | 0 | 0,21 | 0 |
| 123 | 03-253-501 ОП МП-123 | пер. Курганный | 4 | 0,21 | 0 | 0,21 | 0 |
| 124 | 03-253-501 ОП МП-124 | пер. Липовый | 4 | 0,411 | 0 | 0 | 0,411 |
| 125 | 03-253-501 ОП МП-125 | пер. Мельничный | 5 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0 |
| 126 | 03-253-501 ОП МП-126 | пер. Мичурина | 3,5 | 0,094 | 0,094 | 0 | 0 |
| 127 | 03-253-501 ОП МП-127 | пер. Офицерский | 3 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 128 | 03-253-501 ОП МП-128 | пер. Продольный | 6 | 0,24 | 0 | 0,24 | 0 |
| 129 | 03-253-501 ОП МП-129 | пер. Речной | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 130 | 03-253-501 ОП МП-130 | пер. Рыбачий | 3,5 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 131 | 03-253-501 ОП МП-131 | пер. Свободный | 3 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 |
| 132 | 03-253-501 ОП МП-132 | пер. Советский | 9 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 |
| 133 | 03-253-501 ОП МП-133 | пер. Совхозный | 4 | 0,45 | 0,2 | 0,25 | 0 |
| 134 | 03-253-501 ОП МП-134 | пер. Спортивный | 5 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 135 | 03-253-501 ОП МП-135 | пер. Степанова | 4 | 0,103 | 0 | 0,103 | 0 |
| 136 | 03-253-501 ОП МП-136 | пер. Степной | 4 | 0,3 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 137 | 03-253-501 ОП МП-137 | пер. Строительный | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 138 | 03-253-501 ОП МП-138 | пер. Тимашевский | 3 | 0,09 | 0 | 0,09 | 0 |
| 139 | 03-253-501 ОП МП-139 | пер. Тимирязева | 4 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 140 | 03-253-501 ОП МП-140 | пер. Тургенева | 6 | 0,457 | 0,457 | 0 | 0 |
| 141 | 03-253-501 ОП МП-141 | пер. Школьный | 4 | 0,51 | 0,28 | 0,23 | 0 |
| 142 | 03-253-501 ОП МП-142 | пер. Южный | 3,5 | 0,24 | 0 | 0,24 | 0 |
| 143 | 03-253-501 ОП МП-143 | пер. Ярморочный | 6 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 |
| 144 | 03-253-501 ОП МП-144 | Проезд Матросова | 5 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 |
| 145 | 03-253-501 ОП МП-145 | Проезд Молодежный | 3 | 0,54 | 0 | 0 | 0,54 |
| 146 | 03-253-501 ОП МП-146 | Проезд Одесский | 4 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0 |
| 147 | 03-253-501 ОП МП-147 | Проезд Российский | 3 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 |
| 148 | 03-253-501 ОП МП-148 | Проезд Широкий | 4 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 149 | 03-253-501 ОП МП-149 | ул. 1-я Заводская | 3 | 0,5 | 0,35 | 0,15 | 0 |
| 150 | 03-253-501 ОП МП-150 | ул. 2-я Заводская | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 151 | 03-253-501 ОП МП-151 | ул. 3-я Заводская | 3 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| 152 | 03-253-501 ОП МП-152 | ул. 4-я Заводская | 5 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 153 | 03-253-501 ОП МП-153 | ул. 5-я Заводская | 3 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 154 | 03-253-501 ОП МП-154 | ул. 1-я Свободы | 3,5 | 0,42 | 0 | 0,42 | 0 |
| 155 | 03-253-501 ОП МП-155 | ул. 21 века | 3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 156 | 03-253-501 ОП МП-156 | ул. 50 лет Октября | 9 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 |
| 157 | 03-253-501 ОП МП-157 | ул. 70 лет Октября | 6 | 2,02 | 1,56 | 0,46 | 0 |
| 158 | 03-253-501 ОП МП-158 | ул. 71-й км | 4 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 159 | 03-253-501 ОП МП-159 | ул. 8-е Марта | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 160 | 03-253-501 ОП МП-160 | ул. Абрикосовая | 6 | 0,61 | 0 | 0,61 | 0 |
| 161 | 03-253-501 ОП МП-161 | ул. Азовская | 3 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |
| 162 | 03-253-501 ОП МП-162 | ул. Баварская | 5 | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 |
| 163 | 03-253-501 ОП МП-163 | ул. Безымянная | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 |
| 164 | 03-253-501 ОП МП-164 | ул. Белинского | 4 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 |
| 165 | 03-253-501 ОП МП-165 | ул. Береговая | 4,5 | 0,26 | 0 | 0,26 | 0 |
| 166 | 03-253-501 ОП МП-166 | ул. Березовая | 3,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 167 | 03-253-501 ОП МП-167 | ул. Благодатная | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 168 | 03-253-501 ОП МП-168 | ул. Братская | 8 | 2,4 | 1,9 | 0,5 | 0 |
| 169 | 03-253-501 ОП МП-169 | ул. Братьев Степановых | 3 | 2,28 | 2,28 | 0 | 0 |
| 170 | 03-253-501 ОП МП-170 | ул. Веселая | 3,5 | 1,45 | 0 | 1,45 | 0 |
| 171 | 03-253-501 ОП МП-171 | ул. Весенняя | 6 | 0,268 | 0,268 | 0 | 0 |
| 172 | 03-253-501 ОП МП-172 | ул. Весовая | 5 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| 173 | 03-253-501 ОП МП-173 | ул. Виноградная | 3,5 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 |
| 174 | 03-253-501 ОП МП-174 | ул. Вишневая | 4 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 |
| 175 | 03-253-501 ОП МП-175 | ул. Вокзальная | 6 | 2 | 0,7 | 1,3 | 0 |
| 176 | 03-253-501 ОП МП-176 | ул. Волшебная | 3 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |
| 177 | 03-253-501 ОП МП-177 | ул. Ворошилова | 6 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 |
| 178 | 03-253-501 ОП МП-178 | ул. Восточная | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 179 | 03-253-501 ОП МП-179 | ул. Выборная | 5,5 | 3,13 | 1,6 | 1,13 | 0,4 |
| 180 | 03-253-501 ОП МП-180 | ул. Гагарина | 6 | 1,85 | 1,7 | 0,15 | 0 |
| 181 | 03-253-501 ОП МП-181 | ул. Газетная | 6 | 0,591 | 0,591 | 0 | 0 |
| 182 | 03-253-501 ОП МП-182 | ул. Гвардейская | 3 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 183 | 03-253-501 ОП МП-183 | ул. Гибридная | 4 | 0,66 | 0,45 | 0,21 | 0 |
| 184 | 03-253-501 ОП МП-184 | ул. Гоголя | 4 | 0,8 | 0,55 | 0,25 | 0 |
| 185 | 03-253-501 ОП МП-185 | ул. Горького | 3,5 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 |
| 186 | 03-253-501 ОП МП-186 | ул. Гражданская | 3 | 1,6 | 0 | 1,6 | 0 |
| 187 | 03-253-501 ОП МП-187 | ул. Громова | 4,5 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 188 | 03-253-501 ОП МП-188 | ул. Губернская | 6 | 0,63 | 0 | 0,63 | 0 |
| 189 | 03-253-501 ОП МП-189 | ул. Дальняя | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 190 | 03-253-501 ОП МП-190 | ул. Дачная | 6 | 0,62 | 0,42 | 0,2 | 0 |
| 191 | 03-253-501 ОП МП-191 | ул. Деповская | 4 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 |
| 192 | 03-253-501 ОП МП-192 | ул. Дзержинского | 6 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 193 | 03-253-501 ОП МП-193 | ул. Дидовская | 4 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 |
| 194 | 03-253-501 ОП МП-194 | ул. Донская | 4 | 0,85 | 0 | 0,85 | 0 |
| 195 | 03-253-501 ОП МП-195 | ул. Дорожная | 3 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| 196 | 03-253-501 ОП МП-196 | ул. Дружбы | 6 | 4,3 | 0,65 | 3,65 | 0 |
| 197 | 03-253-501 ОП МП-197 | ул. Дунайская | 10 | 0,82 | 0 | 0 | 0,82 |
| 198 | 03-253-501 ОП МП-198 | ул. Ейская | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 199 | 03-253-501 ОП МП-199 | ул. Екатеринодарская | 6 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 0 |
| 200 | 03-253-501 ОП МП-200 | ул. Жасминовая | 6 | 0,63 | 0 | 0,63 | 0 |
| 201 | 03-253-501 ОП МП-201 | ул. Железнодорожная | 4 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 |
| 202 | 03-253-501 ОП МП-202 | ул. Жемчужная | 6 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0 |
| 203 | 03-253-501 ОП МП-203 | ул. Живописная | 6 | 2,07 | 0 | 2,07 | 0 |
| 204 | 03-253-501 ОП МП-204 | ул. Журавлинная | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 205 | 03-253-501 ОП МП-205 | ул. Заводская | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 206 | 03-253-501 ОП МП-206 | ул. Западная | 3 | 0,62 | 0,5 | 0,12 | 0 |
| 207 | 03-253-501 ОП МП-207 | ул. Заречная | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 208 | 03-253-501 ОП МП-208 | ул. им. В.И. Захарченко | 8 | 0,105 | 0 | 0 | 0,105 |
| 209 | 03-253-501 ОП МП-209 | ул. Звездная | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 210 | 03-253-501 ОП МП-210 | ул. Зорге | 6 | 1,042 | 1,042 | 0 | 0 |
| 211 | 03-253-501 ОП МП-211 | ул. Ивовая | 3,5 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| 212 | 03-253-501 ОП МП-212 | ул. Изобильная | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 213 | 03-253-501 ОП МП-213 | ул. Изумрудная | 7 | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 |
| 214 | 03-253-501 ОП МП-214 | ул. Интернациональная | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 215 | 03-253-501 ОП МП-215 | ул. Кавказская | 4 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 |
| 216 | 03-253-501 ОП МП-216 | ул. Казанская | 6 | 0,625 | 0 | 0,625 | 0 |
| 217 | 03-253-501 ОП МП-217 | ул. Казачья | 6 | 3,4 | 1,25 | 2,15 | 0 |
| 218 | 03-253-501 ОП МП-218 | ул. Калинина | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 219 | 03-253-501 ОП МП-219 | ул. Камчатская | 6 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 |
| 220 | 03-253-501 ОП МП-220 | ул. Каштановая | 3,5 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 |
| 221 | 03-253-501 ОП МП-221 | ул. Киевская | 5 | 0,95 | 0,45 | 0,5 | 0 |
| 222 | 03-253-501 ОП МП-222 | ул. Кирова | 4 | 0,65 | 0,2 | 0,45 | 0 |
| 223 | 03-253-501 ОП МП-223 | ул. Кирпильская | 4 | 0,65 | 0 | 0,65 | 0 |
| 224 | 03-253-501 ОП МП-224 | ул. Книги | 7 | 2 | 1,65 | 0,35 | 0 |
| 225 | 03-253-501 ОП МП-225 | ул. Ковалева | 7 | 2,45 | 1,9 | 0,55 | 0 |
| 226 | 03-253-501 ОП МП-226 | ул. Колесникова | 6 | 0,82 | 0,52 | 0,3 | 0 |
| 227 | 03-253-501 ОП МП-227 | ул. Колхозная | 5 | 3,35 | 1,95 | 1,4 | 0 |
| 228 | 03-253-501 ОП МП-228 | ул. Комарова | 5 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0 |
| 229 | 03-253-501 ОП МП-229 | ул. Коммунальная | 7 | 1,6 | 0,35 | 1,25 | 0 |
| 230 | 03-253-501 ОП МП-230 | ул. Комсомольская | 5 | 0,9 | 0,35 | 0,55 | 0 |
| 231 | 03-253-501 ОП МП-231 | ул. Кооперативная | 3,5 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 232 | 03-253-501 ОП МП-232 | ул. Кореновская | 4 | 2,3 | 0 | 2,3 | 0 |
| 233 | 03-253-501 ОП МП-233 | ул. Космонавтов | 12 | 0,765 | 0,765 | 0 | 0 |
| 234 | 03-253-501 ОП МП-234 | ул. Котляра | 7 | 1,09 | 0,63 | 0,46 | 0 |
| 235 | 03-253-501 ОП МП-235 | ул. Котовского | 5 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0 |
| 236 | 03-253-501 ОП МП-236 | ул. Кочубея | 3,5 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |
| 237 | 03-253-501 ОП МП-237 | ул. Красивая | 5 | 0,55 | 0,2 | 0,35 | 0 |
| 238 | 03-253-501 ОП МП-238 | ул. Красная | 7 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
| 239 | 03-253-501 ОП МП-239 | ул. Красноармейская | 4,5 | 1,95 | 0,35 | 1,6 | 0 |
| 240 | 03-253-501 ОП МП-240 | ул. Краснодарская | 4,5 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 |
| 241 | 03-253-501 ОП МП-241 | ул. Крестьянская | 6 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0 |
| 242 | 03-253-501 ОП МП-242 | ул. Крупской | 4 | 1,04 | 0 | 1,04 | 0 |
| 243 | 03-253-501 ОП МП-243 | ул. Крылова | 4,5 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 244 | 03-253-501 ОП МП-244 | ул. Крымская | 4 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 |
| 245 | 03-253-501 ОП МП-245 | ул. Кубанская | 5 | 0,65 | 0,2 | 0,45 | 0 |
| 246 | 03-253-501 ОП МП-246 | ул. Кузнечная | 5 | 1,55 | 0,7 | 0,85 | 0 |
| 247 | 03-253-501 ОП МП-247 | ул. Курганная | 4,5 | 1,7 | 0,5 | 1,2 | 0 |
| 248 | 03-253-501 ОП МП-248 | ул. Курильская | 12 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 249 | 03-253-501 ОП МП-249 | ул. Лебединная | 3,5 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 250 | 03-253-501 ОП МП-250 | ул. Ленина | 7 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 |
| 251 | 03-253-501 ОП МП-251 | ул. Ленинградская | 5 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0 |
| 252 | 03-253-501 ОП МП-252 | ул. Лермонтова | 3,5 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 |
| 253 | 03-253-501 ОП МП-253 | ул. Лесная | 5 | 1,15 | 0,6 | 0,55 | 0 |
| 254 | 03-253-501 ОП МП-254 | ул. Летняя | 6 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 |
| 255 | 03-253-501 ОП МП-255 | ул. Липовая | 3,5 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 256 | 03-253-501 ОП МП-256 | ул. Луговая | 4,5 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 |
| 257 | 03-253-501 ОП МП-257 | ул. Лучистая | 6 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 |
| 258 | 03-253-501 ОП МП-258 | ул. Лунная | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 259 | 03-253-501 ОП МП-259 | ул. Любивого | 3,5 | 1,1 | 0 | 1,1 | 0 |
| 260 | 03-253-501 ОП МП-260 | ул. Майская | 3 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 261 | 03-253-501 ОП МП-261 | ул. Малая | 4 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 |
| 262 | 03-253-501 ОП МП-262 | ул. Мало-Выгонная | 4,5 | 0,85 | 0,35 | 0,5 | 0 |
| 263 | 03-253-501 ОП МП-263 | ул. Мало-Заречная | 4 | 0,45 | 0,1 | 0,35 | 0 |
| 264 | 03-253-501 ОП МП-264 | ул. Матросова | 3,5 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 |
| 265 | 03-253-501 ОП МП-265 | ул. Маяковского | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 266 | 03-253-501 ОП МП-266 | ул. Мельничная | 4,5 | 1,35 | 0,65 | 0,7 | 0 |
| 267 | 03-253-501 ОП МП-267 | ул. Мечты | 3,5 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |
| 268 | 03-253-501 ОП МП-268 | ул. Мира | 4,5 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 269 | 03-253-501 ОП МП-269 | ул. Мирная | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 270 | 03-253-501 ОП МП-270 | ул. Мичурина | 4 | 0,6 | 0,57 | 0,03 | 0 |
| 271 | 03-253-501 ОП МП-271 | ул. Молодежная | 4,5 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |
| 272 | 03-253-501 ОП МП-272 | ул. Молокова | 3,5 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 273 | 03-253-501 ОП МП-273 | ул. Монтажников | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 |
| 274 | 03-253-501 ОП МП-274 | ул. Московская | 3,5 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 275 | 03-253-501 ОП МП-275 | ул. Набережная | 4 | 1,9 | 0 | 1,75 | 0,15 |
| 276 | 03-253-501 ОП МП-276 | ул. им. С.Р. Нарватова | 6 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |
| 277 | 03-253-501 ОП МП-277 | ул. Науменко | 7 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 0 |
| 278 | 03-253-501 ОП МП-278 | ул. Николаева | 3,5 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 |
| 279 | 03-253-501 ОП МП-279 | ул. Новаторов | 8 | 0,924 | 0,924 | 0 | 0 |
| 280 | 03-253-501 ОП МП-280 | ул. Новая | 5 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 281 | 03-253-501 ОП МП-281 | ул. Новгородская | 8 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 282 | 03-253-501 ОП МП-282 | ул. Одесская | 4,5 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 |
| 283 | 03-253-501 ОП МП-283 | ул. Октябрьская | 4 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 284 | 03-253-501 ОП МП-284 | ул. Олеко Дундича | 4 | 0,35 | 0,2 | 0,15 | 0 |
| 285 | 03-253-501 ОП МП-285 | ул. Олимпийская | 6 | 1,05 | 0,83 | 0,22 | 0 |
| 286 | 03-253-501 ОП МП-286 | ул. Ореховая | 3 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 287 | 03-253-501 ОП МП-287 | ул. Осенняя | 4 | 0,47 | 0 | 0,47 | 0 |
| 288 | 03-253-501 ОП МП-288 | ул. Островского | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 289 | 03-253-501 ОП МП-289 | ул. Офицерская | 4,5 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 0 |
| 290 | 03-253-501 ОП МП-290 | ул. Очеретоватая | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 291 | 03-253-501 ОП МП-291 | ул. Парковая | 3,5 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 292 | 03-253-501 ОП МП-292 | ул. Партизанская | 5 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 |
| 293 | 03-253-501 ОП МП-293 | ул. Пархоменко | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 294 | 03-253-501 ОП МП-294 | ул. Первомайская | 4 | 0,9 | 0,25 | 0,65 | 0 |
| 295 | 03-253-501 ОП МП-295 | ул. Пилотов | 4 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |
| 296 | 03-253-501 ОП МП-296 | ул. Пионерская | 7 | 2,36 | 2,14 | 0,22 | 0 |
| 297 | 03-253-501 ОП МП-297 | ул. Пластуновского | 4 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |
| 298 | 03-253-501 ОП МП-298 | ул. Победы | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 299 | 03-253-501 ОП МП-299 | ул. Покрышкина | 3,5 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 300 | 03-253-501 ОП МП-300 | ул. Полевая | 7 | 2,65 | 0,8 | 1,85 | 0 |
| 301 | 03-253-501 ОП МП-301 | ул. Полярная | 4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| 302 | 03-253-501 ОП МП-302 | ул. Поселковая | 6 | 0,273 | 0 | 0,273 | 0 |
| 303 | 03-253-501 ОП МП-303 | ул. Почтовая | 4 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 304 | 03-253-501 ОП МП-304 | ул. Пригородная | 5 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| 305 | 03-253-501 ОП МП-305 | ул. Призаводская | 4 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 306 | 03-253-501 ОП МП-306 | ул. Приозерная | 6 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 307 | 03-253-501 ОП МП-307 | ул. Приречная | 5 | 2,5 | 1,4 | 1,1 | 0 |
| 308 | 03-253-501 ОП МП-308 | ул. Пролетарская | 8 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 |
| 309 | 03-253-501 ОП МП-309 | ул. Промышленная | 7 | 1,22 | 1,22 | 0 | 0 |
| 310 | 03-253-501 ОП МП-310 | ул. Просторная | 5 | 0,24 | 0 | 0,24 | 0 |
| 311 | 03-253-501 ОП МП-311 | ул. Профильная | 5 | 0,359 | 0,359 | 0 | 0 |
| 312 | 03-253-501 ОП МП-312 | ул. Профсоюзная | 5,5 | 1,05 | 0 | 1,05 | 0 |
| 313 | 03-253-501 ОП МП-313 | ул. Пугачева | 3,5 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 314 | 03-253-501 ОП МП-314 | ул. Путевая | 4 | 0,55 | 0,3 | 0,25 | 0 |
| 315 | 03-253-501 ОП МП-315 | ул. Пушкина | 3,5 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 |
| 316 | 03-253-501 ОП МП-316 | ул. Пшеничная | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 317 | 03-253-501 ОП МП-317 | ул. Рабочая | 7 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 |
| 318 | 03-253-501 ОП МП-318 | ул. Раздольная | 3 | 1,1 | 0 | 0,25 | 0,85 |
| 319 | 03-253-501 ОП МП-319 | ул. Рижская | 8 | 0,65 | 0 | 0 | 0,65 |
| 320 | 03-253-501 ОП МП-320 | ул. Ровная | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 321 | 03-253-501 ОП МП-321 | ул. Российская | 4 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 |
| 322 | 03-253-501 ОП МП-322 | ул. Рябиновая | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 323 | 03-253-501 ОП МП-323 | ул. Садовая | 4 | 0,85 | 0,35 | 0,5 | 0 |
| 324 | 03-253-501 ОП МП-324 | ул. Санитарная | 4 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 |
| 325 | 03-253-501 ОП МП-325 | ул. Светлая | 6 | 0,62 | 0,17 | 0,45 | 0 |
| 326 | 03-253-501 ОП МП-326 | ул. Свободная | 4,5 | 2,1 | 0,45 | 1,65 | 0 |
| 327 | 03-253-501 ОП МП-327 | ул. Свободы | 5 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0 |
| 328 | 03-253-501 ОП МП-328 | ул. Северная | 4,5 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 |
| 329 | 03-253-501 ОП МП-329 | ул. Сельская | 3 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 |
| 330 | 03-253-501 ОП МП-330 | ул. Семафорная | 3,5 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |
| 331 | 03-253-501 ОП МП-331 | ул. Семиренко | 4 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 332 | 03-253-501 ОП МП-332 | ул. им. Сергея Есенина | 6 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 |
| 333 | 03-253-501 ОП МП-333 | ул. Славянская | 3,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0 |
| 334 | 03-253-501 ОП МП-334 | ул. Смоленская | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 335 | 03-253-501 ОП МП-335 | ул. Снежная | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 336 | 03-253-501 ОП МП-336 | ул. Советская | 6 | 2,15 | 1,5 | 0,65 | 0 |
| 337 | 03-253-501 ОП МП-337 | ул. Советско-Югославской Дружбы | 5 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |
| 338 | 03-253-501 ОП МП-338 | ул. Солнечная | 3,5 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 |
| 339 | 03-253-501 ОП МП-339 | ул. Сосновая | 6 | 0,45 | 0,05 | 0,4 | 0 |
| 340 | 03-253-501 ОП МП-340 | ул. Софийская | 10 | 0,42 | 0 | 0 | 0,42 |
| 341 | 03-253-501 ОП МП-341 | ул. Спокойная | 5 | 0,362 | 0 | 0,362 | 0 |
| 342 | 03-253-501 ОП МП-342 | ул. Спортивная | 5 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 |
| 343 | 03-253-501 ОП МП-343 | ул. Станичная | 3,5 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| 344 | 03-253-501 ОП МП-344 | ул. Стахановская | 5 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 |
| 345 | 03-253-501 ОП МП-345 | ул. Степанова | 6 | 2,35 | 1,05 | 1,3 | 0 |
| 346 | 03-253-501 ОП МП-346 | ул. Степная | 6 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 347 | 03-253-501 ОП МП-347 | ул. Строителей | 12 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0 |
| 348 | 03-253-501 ОП МП-348 | ул. Суворова | 3,5 | 0,24 | 0 | 0,24 | 0 |
| 349 | 03-253-501 ОП МП-349 | ул. Тенистая | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 350 | 03-253-501 ОП МП-350 | ул. Тепличная | 6 | 0,54 | 0,2 | 0,31 | 0,03 |
| 351 | 03-253-501 ОП МП-351 | ул. Техническая | 4 | 0,46 | 0 | 0,2 | 0,26 |
| 352 | 03-253-501 ОП МП-352 | ул. Тимирязева | 5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 353 | 03-253-501 ОП МП-353 | ул. Тихая | 4 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 354 | 03-253-501 ОП МП-354 | ул. Трактористов | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 355 | 03-253-501 ОП МП-355 | ул. Транспортная | 4 | 2,61 | 2,61 | 0 | 0 |
| 356 | 03-253-501 ОП МП-356 | ул. Т рудовой славы | 5 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 357 | 03-253-501 ОП МП-357 | ул. Трудящихся | 6 | 0,369 | 0 | 0,369 | 0 |
| 358 | 03-253-501 ОП МП-358 | ул. Тургенева | 5 | 0,97 | 0,75 | 0,22 | 0 |
| 359 | 03-253-501 ОП МП-359 | ул. Узкая | 4 | 1,11 | 0,5 | 0,61 | 0 |
| 360 | 03-253-501 ОП МП-360 | ул. Урожайная | 4 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 |
| 361 | 03-253-501 ОП МП-361 | ул. Фабричная | 3,5 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 362 | 03-253-501 ОП МП-362 | ул. Фестивальная | 4,5 | 0,445 | 0,13 | 0,265 | 0,05 |
| 363 | 03-253-501 ОП МП-363 | ул. им. Фёдора Достоевского | 4 | 0,58 | 0 | 0 | 0,58 |
| 364 | 03-253-501 ОП МП-364 | ул. Хижняка | 3 | 0,59 | 0,35 | 0,24 | 0 |
| 365 | 03-253-501 ОП МП-365 | ул. Худояра | 3,5 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 366 | 03-253-501 ОП МП-366 | ул. Центральная | 6 | 0,488 | 0 | 0,488 | 0 |
| 367 | 03-253-501 ОП МП-367 | ул. Цеховая | 3,5 | 0,69 | 0 | 0,69 | 0 |
| 368 | 03-253-501 ОП МП-368 | ул. Чапаева | 4,5 | 0,95 | 0,4 | 0,55 | 0 |
| 369 | 03-253-501 ОП МП-369 | ул. Черноморская | 4 | 0,6 | 0 | 0,24 | 0,36 |
| 370 | 03-253-501 ОП МП-370 | ул. Чернышевского | 3,5 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 371 | 03-253-501 ОП МП-371 | ул. Черняховского | 4 | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 |
| 372 | 03-253-501 ОП МП-372 | ул. Чехова | 3,5 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| 373 | 03-253-501 ОП МП-373 | ул. Чкалова | 6 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 |
| 374 | 03-253-501 ОП МП-374 | ул. Шевченко | 6 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 |
| 375 | 03-253-501 ОП МП-375 | ул. Шереметова | 3 | 1,83 | 0 | 1,83 | 0 |
| 376 | 03-253-501 ОП МП-376 | ул. 120-й км Шереметова | 3 | 0,09 | 0 | 0,09 | 0 |
| 377 | 03-253-501 ОП МП-377 | ул. Широкая | 4,5 | 0,77 | 0,77 | 0 | 0 |
| 378 | 03-253-501 ОП МП-378 | ул. Шияна | 4,5 | 4,3 | 0,5 | 3,8 | 0 |
| 379 | 03-253-501 ОП МП-379 | ул. Щорса | 3,5 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 |
| 380 | 03-253-501 ОП МП-380 | ул. Энтузиастов | 6 | 1,68 | 0 | 1,68 | 0 |
| 381 | 03-253-501 ОП МП-381 | ул. Юбилейная | 4 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 382 | 03-253-501 ОП МП-382 | ул. Южная | 3,5 | 0,55 | 0,15 | 0,4 | 0 |
| 383 | 03-253-501 ОП МП-383 | ул. Ямбургская | 4 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 |
| 384 | 03-253-501 ОП МП-384 | ул. Янтарная | 6 | 0,45 | 0 | 0 | 0,45 |
| 385 | 03-253-501 ОП МП-385 | СНТ Волна, 1-я линия | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 386 | 03-253-501 ОП МП-386 | СНТ Волна, 2-я линия | 4 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 |
| 387 | 03-253-501 ОП МП-387 | СНТ Волна, 3-я линия | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 388 | 03-253-501 ОП МП-388 | СНТ Индустриальный, 1-я линия | 4 | 0,447 | 0 | 0 | 0,447 |
| 389 | 03-253-501 ОП МП-389 | СНТ Индустриальный, 2-я линия | 4 | 0,492 | 0 | 0,492 | 0 |
| 390 | 03-253-501 ОП МП-390 | СНТ Индустриальный, 3-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 391 | 03-253-501 ОП МП-391 | СНТ Индустриальный, 4-я линия | 5 | 0,376 | 0 | 0,376 | 0 |
| 392 | 03-253-501 ОП МП-392 | СНТ Индустриальный, 5-я линия | 4 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 393 | 03-253-501 ОП МП-393 | СНТ Индустриальный, 6-я линия | 3 | 0,439 | 0 | 0,439 | 0 |
| 394 | 03-253-501 ОП МП-394 | СНТ Индустриальный, 7-я линия | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 395 | 03-253-501 ОП МП-395 | СНТ Индустриальный, 8-я линия | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 |
| 396 | 03-253-501 ОП МП-396 | СНТ Индустриальный, 9-я линия | 4 | 0,36 | 0 | 0,36 | 0 |
| 397 | 03-253-501 ОП МП-397 | СНТ Индустриальный, 10-я линия | 3 | 0,59 | 0 | 0 | 0,59 |
| 398 | 03-253-501 ОП МП-398 | СНТ Индустриальный, 11-я линия | 5 | 0,237 | 0 | 0 | 0,237 |
| 399 | 03-253-501 ОП МП-399 | СНТ Индустриальный, 12-я линия | 4 | 0,465 | 0 | 0 | 0,465 |
| 400 | 03-253-501 ОП МП-400 | СНТ Индустриальный, 13-я линия | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 401 | 03-253-501 ОП МП-401 | СНТ Индустриальный, 14-я линия | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 402 | 03-253-501 ОП МП-402 | СНТ Индустриальный, 15-я линия | 6 | 0,438 | 0 | 0 | 0,438 |
| 403 | 03-253-501 ОП МП-403 | СНТ Индустриальный, 16-я линия | 4 | 0,36 | 0 | 0 | 0,36 |
| 404 | 03-253-501 ОП МП-404 | СНТ Индустриальный, 17-я линия | 6 | 0,362 | 0 | 0 | 0,362 |
| 405 | 03-253-501 ОП МП-405 | СНТ Индустриальный, 18-я линия | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 406 | 03-253-501 ОП МП-406 | СНТ Индустриальный, 19-я линия | 4 | 0,417 | 0 | 0 | 0,417 |
| 407 | 03-253-501 ОП МП-407 | СНТ Индустриальный, 20-я линия | 4 | 0,436 | 0 | 0 | 0,436 |
| 408 | 03-253-501 ОП МП-408 | СНТ Индустриальный, 21-я линия | 4 | 0,473 | 0 | 0 | 0,473 |
| 409 | 03-253-501 ОП МП-409 | СНТ Индустриальный, 22-я линия | 4 | 0,473 | 0 | 0 | 0,473 |
| 410 | 03-253-501 ОП МП-410 | СНТ Индустриальный, 23-я линия | 4 | 0,494 | 0 | 0 | 0,494 |
| 411 | 03-253-501 ОП МП-411 | СНТ Колос, 1-я линия | 3 | 0,97 | 0 | 0 | 0,97 |
| 412 | 03-253-501 ОП МП-412 | СНТ Колос, 2-я линия | 6 | 0,549 | 0 | 0,549 | 0 |
| 413 | 03-253-501 ОП МП-413 | СНТ Колос, 3-я линия | 4 | 0,44 | 0 | 0 | 0,44 |
| 414 | 03-253-501 ОП МП-414 | СНТ Колос, 4-я линия | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 415 | 03-253-501 ОП МП-415 | СНТ Колос, 5-я линия | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 416 | 03-253-501 ОП МП-416 | СНТ Колос, 6-я линия | 4 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 |
| 417 | 03-253-501 ОП МП-417 | СНТ Колос, 7-я линия | 6 | 0,481 | 0 | 0 | 0,481 |
| 418 | 03-253-501 ОП МП-418 | СНТ Колос, 8-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 419 | 03-253-501 ОП МП-419 | СНТ Колос-2, 1-я линия | 4 | 0,475 | 0 | 0 | 0,475 |
| 420 | 03-253-501 ОП МП-420 | СНТ Колос-2, 2-я линия | 4 | 0,538 | 0 | 0 | 0,538 |
| 421 | 03-253-501 ОП МП-421 | СНТ Колос-2, 3-я линия | 4 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 422 | 03-253-501 ОП МП-422 | СНТ Колос-2, 4-я линия | 4 | 0,475 | 0 | 0,475 | 0 |
| 423 | 03-253-501 ОП МП-423 | СНТ Колос-2, 5-я линия | 4 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 424 | 03-253-501 ОП МП-424 | СНТ Колхозник, 1-я линия | 4 | 0,152 | 0 | 0 | 0,152 |
| 425 | 03-253-501 ОП МП-425 | СНТ Локомотив, 1-я линия | 4 | 0,221 | 0 | 0 | 0,221 |
| 426 | 03-253-501 ОП МП-426 | СНТ Локомотив, 2-я линия | 5 | 0,392 | 0 | 0,392 | 0 |
| 427 | 03-253-501 ОП МП-427 | СНТ Локомотив, 3-я линия | 4 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 |
| 428 | 03-253-501 ОП МП-428 | СНТ Локомотив, 4-я линия | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 429 | 03-253-501 ОП МП-429 | СНТ Локомотив, 5-я линия | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 |
| 430 | 03-253-501 ОП МП-430 | СНТ Локомотив, 6-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 431 | 03-253-501 ОП МП-431 | СНТ Локомотив, 7-я линия | 4 | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| 432 | 03-253-501 ОП МП-432 | СНТ Локомотив, 8-я линия | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 433 | 03-253-501 ОП МП-433 | СНТ Мичуринец-1, 1-я линия | 4 | 0,19 | 0 | 0,19 | 0 |
| 434 | 03-253-501 ОП МП-434 | СНТ Мичуринец-1, 2-я линия | 5 | 0,371 | 0 | 0,371 | 0 |
| 435 | 03-253-501 ОП МП-435 | СНТ Мичуринец-1, 3-я линия | 4 | 0,449 | 0 | 0 | 0,449 |
| 436 | 03-253-501 ОП МП-436 | СНТ Мичуринец-1, 4-я линия | 4 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 437 | 03-253-501 ОП МП-437 | СНТ Мичуринец-1, 5-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 438 | 03-253-501 ОП МП-438 | СНТ Мичуринец-1, 6-я линия | 4 | 0,452 | 0 | 0 | 0,452 |
| 439 | 03-253-501 ОП МП-439 | СНТ Мичуринец-1, 7-я линия | 4 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0 |
| 440 | 03-253-501 ОП МП-440 | СНТ Мичуринец-1, 8-я линия | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 |
| 441 | 03-253-501 ОП МП-441 | СНТ Мичуринец-1, 9-я линия | 4 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 442 | 03-253-501 ОП МП-442 | СНТ Мичуринец-1, 10-я линия | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 443 | 03-253-501 ОП МП-443 | СНТ Мичуринец-1, 11-я линия | 4 | 0,249 | 0 | 0 | 0,249 |
| 444 | 03-253-501 ОП МП-444 | СНТ Мичуринец-1, 12-я линия | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 445 | 03-253-501 ОП МП-445 | СНТ Мичуринец-2, 1-я линия | 4 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 446 | 03-253-501 ОП МП-446 | СНТ Мичуринец-2, 2-я линия | 5 | 0,345 | 0 | 0 | 0,345 |
| 447 | 03-253-501 ОП МП-447 | СНТ Мичуринец-2, 3-я линия | 6 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 448 | 03-253-501 ОП МП-448 | СНТ Мичуринец-2, 4-я линия | 3,8 | 0,44 | 0 | 0 | 0,44 |
| 449 | 03-253-501 ОП МП-449 | СНТ Мичуринец-2, 5-я линия | 4 | 0,96 | 0 | 0 | 0,96 |
| 450 | 03-253-501 ОП МП-450 | СНТ Мичуринец-2, 6-я линия | 4 | 0,471 | 0 | 0,471 | 0 |
| 451 | 03-253-501 ОП МП-451 | СНТ Мичуринец-2, 7-я линия | 4 | 0,39 | 0 | 0,39 | 0 |
| 452 | 03-253-501 ОП МП-452 | СНТ Мичуринец-2, 8-я линия | 4 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 453 | 03-253-501 ОП МП-453 | СНТ Мичуринец-2, 9-я линия | 4 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 454 | 03-253-501 ОП МП-454 | СНТ Мичуринец-2, 10-я линия | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 455 | 03-253-501 ОП МП-455 | СНТ Мичуринец-2, 11-я линия | 4 | 0,235 | 0 | 0 | 0,235 |
| 456 | 03-253-501 ОП МП-456 | СНТ Мичуринец-2, 12-я линия | 4 | 0,45 | 0 | 0 | 0,45 |
| 457 | 03-253-501 ОП МП-457 | СНТ Первомайское, 1-я линия | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 |
| 458 | 03-253-501 ОП МП-458 | СНТ Первомайское, 2-я линия | 6 | 0,39 | 0 | 0,39 | 0 |
| 459 | 03-253-501 ОП МП-459 | СНТ Первомайское, 3-я линия | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 460 | 03-253-501 ОП МП-460 | СНТ Первомайское, 4-я линия | 4 | 0,41 | 0 | 0 | 0,41 |
| 461 | 03-253-501 ОП МП-461 | СНТ Первомайское, 5-я линия | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 462 | 03-253-501 ОП МП-462 | СНТ Первомайское, 6-я линия | 4 | 0,48 | 0 | 0 | 0,48 |
| 463 | 03-253-501 ОП МП-463 | СНТ Первомайское, 7-я линия | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 464 | 03-253-501 ОП МП-464 | СНТ Первомайское, 8-я линия | 6 | 0,369 | 0 | 0,369 | 0 |
| 465 | 03-253-501 ОП МП-465 | СНТ Первомайское, 9-я линия | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 466 | 03-253-501 ОП МП-466 | СНТ Первомайское, 10-я линия | 3 | 0,374 | 0 | 0,374 | 0 |
| 467 | 03-253-501 ОП МП-467 | СНТ Первомайское, 11-я линия | 6 | 0,346 | 0 | 0 | 0,346 |
| 468 | 03-253-501 ОП МП-468 | СНТ Первомайское, 12-я линия | 4 | 0,34 | 0 | 0 | 0,34 |
| 469 | 03-253-501 ОП МП-469 | СНТ Первомайское, 13-я линия | 6 | 0,352 | 0 | 0,352 | 0 |
| 470 | 03-253-501 ОП МП-470 | СНТ Первомайское, 14-я линия | 6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 471 | 03-253-501 ОП МП-471 | СНТ Первомайское, 15-я линия | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 472 | 03-253-501 ОП МП-472 | СНТ Первомайское, 16-я линия | 3 | 0,69 | 0 | 0 | 0,69 |
| 473 | 03-253-501 ОП МП-473 | СНТ Первомайское, 17-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 474 | 03-253-501 ОП МП-474 | СНТ Первомайское, 18-я линия | 5 | 0,491 | 0 | 0,491 | 0 |
| 475 | 03-253-501 ОП МП-475 | СНТ Первомайское, 19-я линия | 4 | 0,584 | 0 | 0 | 0,584 |
| 476 | 03-253-501 ОП МП-476 | СНТ Первомайское, 20-я линия | 5,7 | 0,569 | 0 | 0 | 0,569 |
| 477 | 03-253-501 ОП МП-477 | СНТ Первомайское, 21-я линия | 4 | 0,489 | 0 | 0,489 | 0 |
| 478 | 03-253-501 ОП МП-478 | СНТ Первомайское, 22-я линия | 4 | 0,28 | 0 | 0 | 0,28 |
| 479 | 03-253-501 ОП МП-479 | СНТ Первомайское, 23-я линия | 5 | 0,478 | 0 | 0 | 0,478 |
| 480 | 03-253-501 ОП МП-480 | СНТ Пищевик, 1-я линия | 4 | 1,06 | 0 | 0 | 1,06 |
| 481 | 03-253-501 ОП МП-481 | СНТ Пищевик, 2-я линия | 4 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 |
| 482 | 03-253-501 ОП МП-482 | СНТ Пищевик, 3-я линия | 4 | 0,85 | 0 | 0 | 0,85 |
| 483 | 03-253-501 ОП МП-483 | СНТ Пищевик, 4-я линия | 4 | 0,92 | 0 | 0 | 0,92 |
| 484 | 03-253-501 ОП МП-484 | СНТ Пищевик, 5-я линия | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 485 | 03-253-501 ОП МП-485 | СНТ Пищевик, 6-я линия | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 486 | 03-253-501 ОП МП-486 | СНТ Пищевик, 7-я линия | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 |
| 487 | 03-253-501 ОП МП-487 | СНТ Пищевик, 8-я линия | 4 | 0,19 | 0 | 0,19 | 0 |
| 488 | 03-253-501 ОП МП-488 | СНТ Пищевик, 9-я линия | 4 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 489 | 03-253-501 ОП МП-489 | СНТ Пищевик, 10-я линия | 3 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 490 | 03-253-501 ОП МП-490 | СНТ Пищевик, 11-я линия | 4 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 |
| 491 | 03-253-501 ОП МП-491 | СНТ Приречье-1, 1-я линия | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 492 | 03-253-501 ОП МП-492 | СНТ Приречье-1, 2-я линия | 6 | 0,622 | 0 | 0 | 0,622 |
| 493 | 03-253-501 ОП МП-493 | СНТ Приречье-1, 3-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 494 | 03-253-501 ОП МП-494 | СНТ Приречье-1, 4-я линия | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 |
| 495 | 03-253-501 ОП МП-495 | СНТ Приречье-1, 5-я линия | 6 | 0,259 | 0 | 0,259 | 0 |
| 496 | 03-253-501 ОП МП-496 | СНТ Приречье-1, 6-я линия | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 |
| 497 | 03-253-501 ОП МП-497 | СНТ Приречье-2, 1-я линия | 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 498 | 03-253-501 ОП МП-498 | СНТ Приречье-2, 2-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 499 | 03-253-501 ОП МП-499 | СНТ Приречье-2, 3-я линия | 4 | 0,19 | 0 | 0,19 | 0 |
| 500 | 03-253-501 ОП МП-500 | СНТ Приречье-2, 4-я линия | 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 501 | 03-253-501 ОП МП-501 | СНТ Садовод, 1-я линия | 4 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 502 | 03-253-501 ОП МП-502 | СНТ Садовод-1, 1-я линия | 6 | 0,165 | 0 | 0 | 0,165 |
| 503 | 03-253-501 ОП МП-503 | СНТ Садовод-1, 1А линия | 4 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 |
| 504 | 03-253-501 ОП МП-504 | СНТ Садовод-1, 2-я линия | 6 | 0,551 | 0 | 0,551 | 0 |
| 505 | 03-253-501 ОП МП-505 | СНТ Садовод-1, 3-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 506 | 03-253-501 ОП МП-506 | СНТ Садовод-1, 4-я линия | 4 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 507 | 03-253-501 ОП МП-507 | СНТ Садовод-1, 5-я линия | 4 | 0,541 | 0 | 0,541 | 0 |
| 508 | 03-253-501 ОП МП-508 | СНТ Садовод-1, 6-я линия | 4 | 0,286 | 0 | 0 | 0,286 |
| 509 | 03-253-501 ОП МП-509 | СНТ Садовод-1, 7-я линия | 6 | 0,383 | 0 | 0 | 0,383 |
| 510 | 03-253-501 ОП МП-510 | СНТ Садовод-1, 8-я линия | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 511 | 03-253-501 ОП МП-511 | СНТ Садовод-1, 9-я линия | 6 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0 |
| 512 | 03-253-501 ОП МП-512 | СНТ Садовод-1-10-я линия | 5 | 0,232 | 0 | 0 | 0,232 |
| 513 | 03-253-501 ОП МП-513 | СНТ Садовод-1, 11-я линия | 5 | 0,246 | 0 | 0 | 0,246 |
| 514 | 03-253-501 ОП МП-514 | СНТ Садовод-2, 1-я линия | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 515 | 03-253-501 ОП МП-515 | СНТ Садовод-2, 2-я линия | 4 | 0,375 | 0 | 0 | 0,375 |
| 516 | 03-253-501 ОП МП-516 | СНТ Садовод-2, 3-я линия | 4 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| 517 | 03-253-501 ОП МП-517 | СНТ Садовод-2, 4-я линия | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 518 | 03-253-501 ОП МП-518 | СНТ Садовод-2, 5-я линия | 5 | 0,475 | 0 | 0,475 | 0 |
| 519 | 03-253-501 ОП МП-519 | СНТ Садовод-2, 6-я линия | 6 | 0,537 | 0 | 0 | 0,537 |
| 520 | 03-253-501 ОП МП-520 | СНТ Садовод-2, 7-я линия | 4 | 0,19 | 0 | 0,19 | 0 |
| 521 | 03-253-501 ОП МП-521 | СНТ Садовод-2, 8-я линия | 2,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 522 | 03-253-501 ОП МП-522 | СНТ Садовод-2, 9-я линия | 6 | 0,351 | 0 | 0,351 | 0 |
| 523 | 03-253-501 ОП МП-523 | СНТ Садовод-2, 10-я линия | 4,2 | 0,234 | 0 | 0 | 0,234 |
| 524 | 03-253-501 ОП МП-524 | СНТ Садовод-2, 11-я линия | 3 | 0,317 | 0 | 0 | 0,317 |
| 525 | 03-253-501 ОП МП-525 | СНТ Садовод-2, 12-я линия | 4 | 0,135 | 0 | 0 | 0,135 |
| 526 | 03-253-501 ОП МП-526 | СНТ Садовод-2, 13-я линия | 4 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 |
| 527 | 03-253-501 ОП МП-527 | СНТ Садовод-2, 14-я линия | 4 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 |
| 528 | 03-253-501 ОП МП-528 | СНТ Строитель, 1-я линия | 4 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 |
| 529 | 03-253-501 ОП МП-529 | СНТ Строитель, 2-я линия | 4 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 530 | 03-253-501 ОП МП-530 | СНТ Строитель, 3-я линия | 4 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 531 | 03-253-501 ОП МП-531 | СНТ Строитель, 4-я линия | 5 | 0,471 | 0 | 0,471 | 0 |
| 532 | 03-253-501 ОП МП-532 | СНТ Строитель, 5-я линия | 4 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 |
| 533 | 03-253-501 ОП МП-533 | СНТ Строитель, 6-я линия | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| 534 | 03-253-501 ОП МП-534 | СНТ Строитель, 7-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 535 | 03-253-501 ОП МП-535 | СНТ Строитель,8-я линия | 4 | 0,37 | 0 | 0,37 | 0 |
| 536 | 03-253-501 ОП МП-536 | СНТ Строитель, 9-я линия | 6 | 0,372 | 0 | 0,372 | 0 |
| 537 | 03-253-501 ОП МП-537 | СНТ Строитель, 10-я линия | 3 | 0,295 | 0 | 0,295 | 0 |
| 538 | 03-253-501 ОП МП-538 | СНТ Строитель, 11-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 539 | 03-253-501 ОП МП-539 | СНТ Строитель, 12-я линия | 4 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 |
| 540 | 03-253-501 ОП МП-540 | СНТ Строитель, 13-я линия | 4 | 0,28 | 0 | 0 | 0,28 |
| 541 | 03-253-501 ОП МП-541 | СНТ Строитель, 14-я линия | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 542 | 03-253-501 ОП МП-542 | СНТ Строитель, 15-я линия | 4 | 0,34 | 0 | 0 | 0,34 |
| 543 | 03-253-501 ОП МП-543 | СНТ Строитель, 16-я линия | 4 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 |
| 544 | 03-253-501 ОП МП-544 | СНТ Строитель, 17-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 545 | 03-253-501 ОП МП-545 | СНТ Строитель, 18-я линия | 5 | 0,381 | 0 | 0 | 0,381 |
| 546 | 03-253-501 ОП МП-546 | СНТ Строитель, 19-я линия | 4 | 0,372 | 0 | 0 | 0,372 |
| 547 | 03-253-501 ОП МП-547 | СНТ Строитель, 20-я линия | 6 | 0,886 | 0 | 0 | 0,886 |
| 548 | 03-253-501 ОП МП-548 | СНТ Строитель, 21-я линия | 4 | 0,498 | 0 | 0 | 0,498 |
| 549 | 03-253-501 ОП МП-549 | СНТ Строитель, 22-я линия | 4 | 0,489 | 0 | 0 | 0,489 |
| 550 | 03-253-501 ОП МП-550 | СНТ Строитель, 23-я линия | 4 | 0,73 | 0 | 0 | 0,73 |
| 551 | 03-253-501 ОП МП-551 | СНТ Строитель, 24-я линия | 4 | 0,064 | 0 | 0 | 0,064 |
| 552 | 03-253-501 ОП МП-552 | СНТ Строитель, 25-я линия | 4 | 0,065 | 0 | 0 | 0,065 |
| 553 | 03-253-501 ОП МП-553 | СНТ Строитель, 26-я линия | 4 | 0,104 | 0 | 0 | 0,104 |
| 554 | 03-253-501 ОП МП-554 | СНТ Строитель, 27-я линия | 4 | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 |
| 555 | 03-253-501 ОП МП-555 | СНТ Строитель, 28-я линия | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 556 | 03-253-501 ОП МП-556 | СНТ Строитель, 29-я линия | 4 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 |
| 557 | 03-253-501 ОП МП-557 | СНТ Строитель, 30-я линия | 4 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 558 | 03-253-501 ОП МП-558 | СНТ Строитель, 31-я линия | 4 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 |
| 559 | 03-253-501 ОП МП-559 | СНТ Строитель, 32-я линия | 4 | 0,135 | 0 | 0 | 0,135 |
| 560 | 03-253-501 ОП МП-560 | СНТ Строитель, 33-я линия | 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 561 | 03-253-501 ОП МП-561 | СНТ Строитель, 34-я линия | 3 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 |
| 562 | 03-253-501 ОП МП-562 | СНТ Строитель, 35-я линия | 7 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 |
| 563 | 03-253-501 ОП МП-563 | СНТ Энергетик, 1-я линия | 4 | 0,14 | 0 | 0,14 | 0 |
| 564 | 03-253-501 ОП МП-564 | СНТ Энергетик, 1А линия | 4 | 0,14 | 0 | 0,14 | 0 |
| 565 | 03-253-501 ОП МП-565 | СНТ Энергетик, 1Б линия | 3 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 |
| 566 | 03-253-501 ОП МП-566 | СНТ Энергетик, 2-я линия | 4 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 |
| 567 | 03-253-501 ОП МП-567 | СНТ Энергетик, 3-я линия | 4 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 568 | 03-253-501 ОП МП-568 | СНТ Энергетик, 4-я линия | 4 | 0,23 | 0 | 0,23 | 0 |
| 569 | 03-253-501 ОП МП-569 | СНТ Энергетик, 5-я линия | 4 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 |
| 570 | 03-253-501 ОП МП-570 | СНТ Энергетик, 6-я линия | 4 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 |
| 571 | 03-253-501 ОП МП-571 | СНТ Энергетик, 7-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 572 | 03-253-501 ОП МП-572 | СНТ Энергетик, 8-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 |
| 573 | 03-253-501 ОП МП-573 | СНТ Энергетик, 9-я линия | 4 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| 574 | 03-253-501 ОП МП-574 | СНТ Энергетик, 10-я линия | 3 | 0,117 | 0 | 0 | 0,117 |
| 575 | 03-253-501 ОП МП-575 | СНТ Энергетик, 11-я линия | 3 | 0,037 | 0 | 0,037 | 0 |
| 576 | 03-253-501 ОП МП-576 | СНТ Энергетик, 12-я линия | 3 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 |
| 577 | 03-253-501 ОП МП-577 | СНТ Энергетик, 13-я линия | 4 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 578 | 03-253-501 ОП МП-578 | СНТ Энергетик, 14-я линия | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 579 | 03-253-501 ОП МП-579 | СНТ Энергетик, 15-я линия | 3 | 0,123 | 0 | 0,123 | 0 |
| 580 | 03-253-501 ОП МП-580 | СНТ Энергетик, 16-я линия | 4 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |
| 581 | 03-253-501 ОП МП-581 | СНТ Энергетик, 17-я линия | 4 | 0,16 | 0 | 0,16 | 0 |
| 582 | 03-253-501 ОП МП-582 | СНТ Энергетик, 18-я линия | 3 | 0,16 | 0 | 0,16 | 0 |
| 583 | 03-253-501 ОП МП-583 | СНТ Энергетик, 19-я линия | 4 | 0,125 | 0 | 0,125 | 0 |
| 584 | 03-253-501 ОП МП-584 | СНТ Энергетик, 20-я линия | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 585 | 03-253-501 ОП МП-585 | СНТ Энергетик, 21-я линия | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Тимашевского городского поселения относятся  к категориям обычные автомобильные дороги (не скоростная автомобильная дорога).

Основными улица движения автомобильного транспорта города Тимашевска  являются ул. Красная, Братская, 50-лет Октября, Пролетарская и т.д., т.е. те улицы по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 500 до 1000 ед./сутки.

На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 100 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть Тимашевского городского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы, нет затруднений с парковками, что не приводит к увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселения. Помимо химического загрязнения атмосферного воздуха для транспорта характерны и другие виды негативного воздействия на среду обитания человека. Так, большинство выбросов токсических веществ сосредоточиваются на поверхности почвы, где происходит их постепенное депонирование, что ведет к изменению химических и физико-химических свойств субстрата.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах поселения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселения имеет важное значение для поселения.

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются автомобильные дороги общего пользования. В настоящее время автомобильные дороги общего пользования в границах поселения оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тимашевском городском поселении составляет 225 км, в том числе с твердым покрытием 150 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Тимашевского городского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 15% в год).

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения, в гаражно-строительных кооперативах

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего

пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

Автотранспортные предприятия на территории Тимашевского городского поселения находятся в с организационно-правовой формой – частная собственной.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на коммерческий (маршрутные перевозки, вахта), личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по пешеходным дорожкам (тротуарам).

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам Тимашевского городского поселения осуществляют автомобили грузоподъемностью от 2 до 40 т. Для того, чтобы не создавать на улицах поселения затруднения в передвижении транспортных средств, предприятие осуществляет сбор и вывоз мусора по утвержденному графику. Также в зимний период предприятие занимается расчисткой улиц от снега.

Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных и дорожных служб обеспечены инфраструктурой в полном объеме.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Тимашевского городского поселения.

Принудительное соблюдение существующих ограничений транспортных средств. Применение принудительных мер с использованием выборочной проверки дыхания водителей на алкоголь, оказывается наиболее эффективным для снижения дорожно-транспортных происшествий.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское право применение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа ДТП, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению  жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов убыли населения Тимашевского городского поселения и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность

и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития

и размещения транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

-капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

-развитие дорожного сервиса на территории городского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход  к более качественным транспортным услугам.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков не до ремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда поселения осуществляется в объемах, определенных Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутри поселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 65 000 человек.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон специального охранного назначения в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации:

- на I период расчетного срока (2020 г.) - 250÷300 легковых автомобилей на 1 тыс. жителей;

25÷40 грузовых автомобилей на 1 тыс. жителей;

100÷150 мотоциклов и мопедов на 1 тыс. жителей.

- на расчетный срок (2030 г.) – количество автомобилей на 1 тыс. жителей принимать с коэффициентом 1,4.

Пассажирские вокзалы (железнодорожного, автомобильного транспорта) следует проектировать, обеспечивая транспортные связи с центром городского поселения, между вокзалами, с жилыми районами.  Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.

В полосу отвода железных дорог (далее полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы с привокзальными площадями, служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта.

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определен Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог".

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями:

- от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м, в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях и на территории жилой застройки в течение суток;

- дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других железнодорожных объектов и населенных пунктов на расстоянии не менее:

250 м - от технических и служебных зданий;

500 м - от населенных пунктов;

- от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков - не менее 100 м.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 процентов площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за пределами населенных пунктов, парки резервного подвижного состава, грузовые станции и контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта - за пределами селитебной территории.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации в жилых помещениях зданий первой линии застройки.

Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории.

Автомобильные дороги общего пользования I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги по возможности следует прокладывать с подветренной стороны.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории это расстояние должно быть соответственно 50 м и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

| Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон: Категории дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых и в плане, м | Наибольший продольный уклон, промилле | Наибольшая ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 150 | 3,75 | 4 - 8 | 1000 | 30 | 65 |
| основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 120 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 50 | 50 |
| основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 100 | 3,75 | 2 - 4 | 400 | 60 | 40 |
| Местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| грузового движения | 70 | 4,0 | 2 | 250 | 70 | 20 |
| парковые | 50 | 3,0 | 2 | 175 | 80 | 15 |

Примечания.

1. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 процентов - до 4,5 м.

Сеть улиц и дорог.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Сеть магистралей, улиц, дорог, проездов и пешеходных путей городского поселения должна проектироваться как составная часть единой общегородской транспортной системы в соответствии с генеральным планом.

Структура улично-дорожной сети должна обеспечивать удобную транспортную связь с центральным районом города и соседними селитебными районами, содержать элементы сети, обеспечивающие движение транзитного транспорта, в том числе грузового, в объезд территории населенного пункта. Структура дорожной сети жилого квартала должна обеспечивать беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий аварий.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магистральные дороги: |  |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского поселения, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| пешеходно-транспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам. |

Примечания.

1. Главные улицы выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движений.

Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду - легковому автомобилю.

| Тип транспортных средств | Коэффициент приведения |
| --- | --- |
| Легковые автомобили | 1,0 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: |  |
| 2 | 1,5 |
| 6 | 2,0 |
| 8 | 2,5 |
| 14 | 3,0 |
| свыше 14 | 3,5 |
| Автобусы | 2,5 |
| Микроавтобусы | 1,5 |
| Мотоциклы и мопеды | 0,5 |

Основные расчетные параметры уличной сети городского поселения.

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч. | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, процентов | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | то же | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей

При проектировании на расчетный срок плотность уличной сети в среднем по

г. Тимашевск с учетом использования внеуличного пространства следует принимать 6,0 км/кв. км.

Проектирование уличной сети в жилой и общественно-деловой зонах должно обеспечить ее плотность не менее: в центральной зоне - 8 км/кв. км, в периферийной зоне –

6,5 км/кв. км.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать:

- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75 м;

- до тротуаров - 0,5 м;

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.

Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее:

- для улиц местного значения - 5 м;

- для транспортных площадей - 12 м.

В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: для улиц с регулируемым движением - 6 м, для транспортных площадей - 8 м.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки должно быть не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) следует проектировать при интенсивности пешеходного движения 250 чел./час. и более. В местах расположения таких переходов следует предусматривать пешеходные ограждения.

Пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, необходимыми для использования инвалидными и детскими колясками в соответствии с действующими правилами и нормами.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в "час пик" не более 0,3 чел./кв. м; у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./кв. м.

Вдоль магистральных улиц общегородского значения с регулируемым движением при необходимости транспортного обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали следует предусматривать местные и боковые проезды.

На местных проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.

Ширину местных проездов следует принимать:

- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для  стоянки автомобилей - не менее 7,0 м;

- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта - 10,5 м;

- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - 11,25 м.

На боковых проездах следует организовывать одностороннее движение. Ширина проезжей части бокового проезда должна быть не менее 7,5 м.

Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах следует предусматривать основные и второстепенные проезды.

Ширина проезжих частей основных проездов должна быть не менее 6,0 м, второстепенных проездов - 5,5 м; ширина тротуаров - 1,5 м.

Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м.

Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 м х 16 м или кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 м.

В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно-разворотных площадках для автобусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 км/ч и 60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 м и 40 м. Для условий "пешеход - транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 км/ч и 40 км/ч соответственно 8 м х 40 м и 10 м х 50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и других), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 м, а длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 м.

# Сеть общественного пассажирского транспорта

Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5 - 2,5 км/кв. км.

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать 400 - 600 м.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена - до 800 м.

Остановочные пункты на линиях автобуса на магистральных улицах общегородского значения (с регулируемым движением) следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него.

Допускается размещение остановочных пунктов перед перекрестком на расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком.

Расстояние до остановочного пункта исчисляется от "стоп - линии".

Заездной карман для автобусов устраивают при размещении остановки в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением.

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м. Длина участков въезда и выезда равна 15 м.

Длина посадочной площадки на остановках автобусных маршрутов должна быть не менее длины остановочной площадки.

Ширина посадочной площадки должна быть не менее 3 м; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.

Посадочные площадки  должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок.

Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час "пик" на остановочной площадке пассажиров из расчета 4 чел./кв. м. Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

Остановочные пункты оборудуют скамьями, которые устанавливают из расчета 1 скамья на 10 кв.м. площади.

Рядом с павильоном или у скамьи размещают одну урну для мусора. Остановочный пункт должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой, светофорами и ограждениями в соответствии с ГОСТ.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередач.

На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 процентов подвижного состава. Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных линий.

Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта в зависимости от их емкости должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем на 50 м.

На конечных станциях общественного пассажирского транспорта на городских и пригородно-городских маршрутах должно предусматриваться устройство помещений для водителей и обслуживающего персонала.

Площадь участков для устройства служебных.

| Наименование показателя | Единица измерения | Количество маршрутов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 - 4 |
| Площадь участка | кв. м | 225 | 256 |
| Размеры участка под размещение типового объекта с помещениями для обслуживающего персонала | м | 15 x 15 | 16 x 16 |
| Этажность здания | этажей | 1 | 1 |

Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания
транспортных средств

Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 процентов расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

- жилые районы - 30 процентов;

-  производственные зоны - 10 процентов;

- общегородские центры - 15 процентов;

- зоны массового кратковременного отдыха - 15 процентов.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 процентов парка легковых автомобилей на автостоянках открытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 195 - 243 (I период расчетного срока).

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

- мопеды и велосипеды - 0,1.

Сооружения для хранения легковых автомобилей городского населения следует размещать в радиусе доступности 250 - 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м; на территориях коттеджной застройки - не более чем в 200 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий (надземных и подземных) следует размещать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами).

Автостоянки для хранения легковых автомобилей допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов.

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние (м) не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автостоянки открытого типа, закрытого типа (наземные) вместимостью (машино-мест) |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10** | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По расчетам | По расчетам | По расчетам |

** Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечания.

1. Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен автостоянок закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных образовательных учреждений, школ, лечебных организаций стационарного типа.

2. Расстояние от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 - 300 машино-мест, размещаемых вдоль продольных фасадов, должно быть не менее 50 м.

3. Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 процентов при отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

Встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные автостоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных этажах жилых и общественных зданий.

Подземные автостоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается размещать под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками, под проездами, гостевыми автостоянками.

Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха и других должно быть не менее 15 метров.

Вентвыбросы от подземных автостоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.

Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место для:

- одноэтажных - 30 кв. м;

- двухэтажных - 20 кв. м;

- трехэтажных - 14 кв. м;

- четырехэтажных - 12 кв. м;

- пятиэтажных - 10 кв. м

- наземных стоянок - 25 кв. м.

Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам. Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них должны быть: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.

Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных образовательных организаций и лечебных организаций не менее чем на 15 м. Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.

Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан предусматриваются на территории автотранспортных предприятий.

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей.

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания и сооружения |  |  |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | то же | 15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| Больницы | 100 коек | 5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 кв. м торговой площади | 7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 25 |
| Рестораны и кафе общегородского значения, клубы | 100 мест | 15 |
| Гостиницы | то же | 20 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 10 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Лесопарки и заповедники | то же | 10 |
| Базы кратковременного отдыха | то же | 15 |
| Береговые базы маломерного флота | то же | 10 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | то же | 5 |
| Мотели и кемпинги | то же | по расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |

Примечания.

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, обустроенных в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

Автостоянки в пределах городских улиц, дорог и площадей проектируются закрытыми, размещаемыми в подземном пространстве и открытыми, размещаемыми вдоль проезжей части на специальных уширениях, на разделительных полосах и на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий.

Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомобилей могут устраиваться вдоль борта основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением транспорта.

Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль основных проезжих частей городских скоростных дорог и магистральных улиц с непрерывным движением транспорта.

Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки сплошной линией разметки.

Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.

Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не менее 6 м, при одностороннем - не менее 3 м.

При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов, равной 25 кв. м.

Въезды и выезды с открытых автостоянок должны располагаться не ближе 35 м от перекрестка и не ближе 30 м от остановочного пункта наземного пассажирского транспорта.

Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей должно быть не более:

- до входов в жилые дома - 100 м;

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных организаций торговли и общественного питания - 150 м;

- до прочих организаций и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м;

- до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м.

Расстояния от станций технического обслуживания до жилых домов, общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений, размещаемых на селитебных территориях.

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | от станций технического обслуживания при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11 - 30 |
| Жилые дома, | 15 | 25 |
| в том числе торцы жилых домов без окон | 15 | 25 |
| Общественные здания | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и дошкольные образовательные учреждения | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |

* Определяется по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Автозаправочные станции  следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций:

- на 2 колонки - 0,1 га;

- на 5 колонок - 0,2 га;

- на 7 колонок - 0,3 га;

- на 9 колонок - 0,35 га;

- на 11 колонок - 0,4 га.

Расстояние от АЗС для легкового автотранспорта, оборудованных системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочных станций с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 автомобилей в сутки без объектов технического обслуживания автомобилей до границ земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых домов и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от АЗС для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом до границ земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых домов и других общественных зданий и сооружений должно быть не менее 100 м.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Ежегодно растет количество ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2032 г. для Тимашевского городского поселения предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Поселковая транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: возникают заторы, проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Тимашевском городском поселении транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 % населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, не повседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и за закупками в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

-мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

-уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

-стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

-разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

-обустройство автомобильных дорог   средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

-обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

-капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

-развитие дорожного сервиса на территории городского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход  к более качественным транспортным услугам.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального значения.

Проектом генерального плана Тимашевского городского поселения предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

-реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц.

-реконструкция дорожного полотна основных автомобильных дорог  общего пользования.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1.Учет в территориальном планировании поселения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

2.Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

3.Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах поселения (весь период).

4.Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого

парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Доля средств на реализацию планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорог общего пользования Тимашевского городского поселения составит 20% от общей суммы капитальных вложений, предусмотренных настоящей Программой.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения, в гаражно-строительных кооперативах.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1.Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2.Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3.Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (первая очередь – расчётный срок).

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса городского поселения должны стать:

на первую очередь (2022 г.):

-расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

-ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

-строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

на расчётный срок (2032г.):

-дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Тимашевского  района и Краснодарского края;

-упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

-строительство новых главных и основных автодорог.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления городского поселения. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Тимашевского района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса поселения должны стать:

-инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2018 гг;

-капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы – 2018-2032 гг;

-размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2018-2032 гг;

-оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2018-2032 гг;

-создание инфраструктуры автосервиса – 2018-2032 гг.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования Тимашевский район, бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2032 годов составляет 37 846,2 тыс. руб

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

-

| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | район-ный бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | -инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; | Администра-ция Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | 2017 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 1.1.2 | -разработка проекта организации дорожного движения; |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | -разработка проекта организации дорожного движения; | Администра-ция Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | 2017 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 450,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | подготовка проектно-сметной документации и проведение гос. экспертизы, строительство тротуара | Администра-ция Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2016 | 2261,5 |  |  |  | 2261,5 |  | автомобиль-ные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Администра-ция Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | 2017 | 1474,1 |  |  |  | 1474,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2419,6 |  |  |  | 2419,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1944,4 |  |  |  | 1944,4 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2126,1 |  |  |  | 2126,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 13450,5 |  |  |  | 13450,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 23 676,2 |  |  |  | 23 676,2 |  |  |  |
| 1.2 | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2016 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | снижение дорожно-транспортных происшествий | Администра-ция Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | 2017 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 520,0 |  |  |  | 520,0 |  |  |  |
| 1.3 | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | создание комфортных условий для граждан | Администра-ция Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | 2017 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2800,0 |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

-оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

-оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

-оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Тимашевского городского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

2.Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Тимашевского городского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации поселения.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

-отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

-доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;

-доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории

Тимашевского городского поселения Тимашевского района

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

-стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса городского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

-переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Тимашевского городского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

-экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

-правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

-организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

-регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Заместитель главы Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района                                                                        А.С. Самарин