ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района

от __________________ № ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района

от 16 декабря 2014 года № 875

( в редакции постановлений Тимашевского городского поселения Тимашевского района

от 30 июня 2015 года № 465/7;

от 4 августа 2015 года № 573;

от 22 сентября 2015 года № 731;

от 28 октября 2015 года № 842;

от 25 ноября 2015 года № 899,

от 29 февраля 2016 года № 261, от 30 мая 2016 года № 557, от 8 июля                  2016 года № 781

от __________________ № ________)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района

на 2015 - 2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района Муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |
| Цели муниципальной программы | Целью Программы является обеспечение градостроительной деятельности, территориальное развитие Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| Задачи муниципальной программы | 1) Корректировка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Тимашевского городского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов, выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления; 2) Корректировка Генерального плана Тимашевского городского поселения Тимашевского района; 3) Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района; 4) Корректировка Правил землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района в соответствии с Генеральным планом Тимашевского городского поселения Тимашевского района; 5) Корректировка программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1) Количество изменений, внесенных в Генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района; 2) Количество подготовленных инженерно-геодезических изысканий; 3) Сбор и подготовка документации необходимой для предоставления земельных участков; 4) Количество разработанной проектной документации; 5) Количество приобретенного программного продукта; 6) Количество изменений, внесенных в местные нормативы градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района; 7) Количество изменений, внесенных в Правила землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района; 8) Количество разработанных проектов межевания территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета составляет 16070,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 5308,4 тыс. рублей; 2016 год – 7409,7 тыс. рублей; 2017 год – 3352, 0 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы» разработана во исполнение Градостроительного кодекса РФ, ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Градостроительная деятельность является основой территориального планирования, составной частью процесса управления развитием территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района и должна обеспечить устойчивое развитие территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов.

Программа основывается на Градостроительном кодексе Российской Федерации и направлена на реализацию его положений применительно к условиям территориального развития Тимашевского городского поселения Тимашевского района в части осуществления полномочий в области градостроительной деятельности по территориальному планированию Тимашевского городского поселения и планировке территории.

Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на основе подготовки основных документов по обеспечению градостроительной деятельности: документов территориального планирования, схемы территориального планирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района, генерального плана Тимашевского городского поселения Тимашевского района и Правил землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Условием осуществления градостроительной деятельности на территории Тимашевского городского поселения, механизмом комплексного рассмотрения и выработки решений по проблемам градостроительного развития Тимашевского городского поселения является разработка документов территориального планирования, заявленная в мероприятиях муниципальной программы.

Важный фактор, оказывающий прямое влияние на инвестиционную привлекательность города – наличие системной, глубоко проработанной градостроительной документации, ориентированной на раскрытие экономического, географического и социального потенциала территории. Инвестору, намеревающемуся вложить деньги в территорию, необходима информация о перспективах развития городской среды в районе зоны его интересов. К примеру, намерения городских властей о размещении мусороперерабатывающего завода сводит к нулю ценность прилегающей территории для размещения торгового центра. И напротив, территория, на которой запроектировано развитие транспортной и (или) инженерной инфраструктуры имеет повышенную ценность еще до строительства инфраструктурных объектов. Сегодня, в условиях, когда ценная земля в городах уже распределена, четко проявляется новая модель поведения крупных инвесторов, при которой площадки для размещения объектов выбираются не в центре городов, а из перспективных земель на периферии.

Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района сегодня вынуждена вступить в конкурентную борьбу за инвестора, для чего необходимо постоянно выявлять на территории потенциальные площадки для инвестиций, целенаправленно осуществлять их градостроительную подготовку, готовить всю необходимую документацию и предоставлять их для ведения инвестиционной деятельности.

Генеральный план очень важный ресурс органов местного самоуправления с точки зрения конкурентной борьбы за инвестора. Он создается с учетом новых экономических условий, задач социально-экономического развития, необходимости привлечения в город крупных инвесторов.

Расчеты, выполненные в генеральном плане города на отдаленную перспективу, должны определить направления и масштабы, а также общие объемы вложений, необходимых для сбалансированного развития города. На период расчетного срока генпланом должна определяться потребность в ресурсах на реализацию конкретных программ: подготовку к освоению новых территорий, строительство крупных элементов городской инфраструктуры – мостов, объездов, источников энергоснабжения; объектов внешнего транспорта.

Правила землепользования и застройки в части порядка их применения и градостроительных регламентов по своему содержанию тесно пересекаются с административными регламентами исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) – настолько, что разработку административных и градостроительных регламентов следует вести в едином комплексе работ, руководствуясь задачей информатизации органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относится в числе прочего утверждение местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП). Согласно части 4 статьи 24 Градостроительного кодекса местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения (включая инвалидов), обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство территории).

Местные нормативы градостроительного проектирования учитываются при подготовке документов территориального планирования местного уровня и документации по планировке территории и достигаются в ходе реализации документов территориального планирования.

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района, которая является основой для подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Цель актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом, генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

В целях улучшения обеспеченности территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района транспортной инфраструктурой необходима разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, на основании утвержденных генеральных планов поселения и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Также остро стоит необходимость разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании утвержденных генеральных планов поселения и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

В целях сбалансирования развития и застройки территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района необходимо выполнение комплексных кадастровых работ. Под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов:

1) земельных участков, кадастровые сведения о которых не соответствуют требованиям к описанию местоположения границ земельных участков;

2) земельных участков, занятых зданиями или сооружениями, площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования, образование которых предусмотрено утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории;

3) зданий, сооружений, а также объектов незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" порядке.

2. В результате выполнения комплексных кадастровых работ:

1) осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков;

2) осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;

3) обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;

4) обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;

5) обеспечивается исправление кадастровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

Характер обозначенных взаимосвязей настолько глубокий, что ошибки либо низкое качество работ на одном этапе способны существенно затормозить всю систему территориального развития.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления Тимашевского городского поселения Тимашевского района в сфере архитектуры и градостроительства.

Указанная муниципальная программа призвана решить обозначенные выше проблемы.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение градостроительной деятельности, территориальное развитие Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Для достижения поставленных целей муниципальная программа предусматривает выполнение следующих задач:

1) Корректировка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района с соблюдением градостроительных и технических регламентов, выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления;

2) Корректировка Генерального плана Тимашевского городского поселения Тимашевского района;

3) Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского район;

4) Корректировка Правил землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района в соответствии с Генеральным планом Тимашевского городского поселения Тимашевского района;

5) Корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района в соответствии с Генеральным планом Тимашевского городского поселения Тимашевского района;

6) Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района;

7) Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района;

8) Проведение комплексных кадастровых работ территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы представлены в таблице:

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения |  | Годы 2015-2017 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие 01 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |
| 01.1 | Количество подготовленных инженерно-геодезических изысканий | Шт. |  | Значение целевого показателя определяется в соответствии с утверждённым муниципальным заданием |
| 01.2 | Сбор и подготовка документации необходимой для предоставления земельных участков | Шт. |  | Значение целевого показателя определяется в соответствии с утверждённым муниципальным заданием |
| 01.3 | Количество разработанной проектной документации | Шт. |  | Значение целевого показателя определяется в соответствии с утверждённым муниципальным заданием |
|  | Мероприятие 02 «Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |
| 02.1 | Количество изменений, внесённых в местные нормативы градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  | Шт. | Значение целевого показателя определяется на основании утвержденного решения Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  | Мероприятие 03 «Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |
| 03.1 | Количество изменений, внесённых в Генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  | Шт. | Значение целевого показателя определяется на основании утвержденного решения Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  | Мероприятие 04 «Приобретение программного продукта AutoCAD» |  |  |  |
| 04.1 | Количество приобретённого программного продукта |  | Шт. | Значение целевого показателя определяется на основании установленного программного продукта на рабочее место |
|  | Мероприятие 05 «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |
| 05.1 | Количество изменений, внесённых в Правила землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  | Шт. | Значение целевого показателя определяется на основании утвержденного решения Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  | Мероприятие 06 «Изготовление проекта межевания территории мкр.Заря Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |
| 06.1 | Количество разработанного проекта межевания территории |  | Шт. | Значение целевого показателя определяется на основании разработанного проекта межевания территории |
|  | Мероприятие 07 «Внесение изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |
| 07.1 | Количество изменений, внесённых в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  | Шт. | Значение целевого показателя определяется на основании утвержденного решения Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  | Мероприятие 08 «Разработка программу комплексного развития социальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |
| 08.1 | Количество разработанных программ комплексного развития социальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  | Шт. | Значение целевого показателя определяется на основании утвержденного решения Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
|  | Мероприятие 09 «Разработка программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |
| 09.1 | Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  | Шт. | Значение целевого показателя определяется на основании утвержденного решения Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района |

Срок реализации муниципальной программы – 2015-2017 годы.

Перечень и краткое описание основных цели, задач и целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 1к настоящей муниципальной программе.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются основное мероприятие: «Мероприятие в области архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района»;

Перечень и краткое описание основных мероприятий, объёмы и источники их финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на                       2015 – 2017 годы составляет 16070,1 тыс.руб. из средств бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района в том числе:

- 2015 год – 5308,4 тыс. руб.;

- 2016 год – 7409,7 тыс. руб.;

- 2017 год – 3352,0 тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальная программа в области архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | 16070,1 | 5308,4 | 7409,7 | 3352,0 |
| Мероприятие 01 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | 13130,0 | 5130,0 | 5000,0 | 3000,0 |
| Мероприятие 02«Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | 49,9 | - | 49,9 | - |
| Мероприятие 03 «Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | 2349,8 | 90,0 | 2259,8 | - |
| Мероприятие 04 «Приобретение программного продукта AutoCAD» | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | 88,4 | 88,4 | - | - |
| Мероприятие 05 «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | - | - | - | - |
| Мероприятие 06 «Изготовление проекта межевания территории мкр.Заря Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | 100,0 | - | 100,0 | - |
| Мероприятие 07 «Внесение изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | - | - | - | - |
| Мероприятие 08«Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры» | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | 166,0 | - | - | 166,0 |
| Мероприятие 09«Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» | Бюджет Тимашевского городского поселения Тимашевского района | 186,0 | - | - | 186,0 |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Тимашевского городского поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Тимашевского городского поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенном в приложении № 5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 11 июля 2014 года № 436.

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий муниципальной программы будет производиться путем заключения муниципальных контрактов.

Выбор организации-исполнителя осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. Исполнители работ (проектные организации) представляют акты выполненных работ в сроки и порядке, установленные муниципальными контрактами.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «муниципальное программы».

Координатор муниципальной программы представляет ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной программы по отчетным формам согласно приложению № 9 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 11 июля 2014 года № 436.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет заместитель главы Тимашевского городского поселения Тимашевского района, курирующий отраслевое направление программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в пояснительной записке о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в финансовый отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района                                                                         С.Г.Шпирный