Приложение № 1

к муниципальной программе                               «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2027 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Развитие систем коммунальной

инфраструктуры Тимашевского городского поселения

Тимашевского района» на 2018 – 2027 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | Статус |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 01 | Мероприятие «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству, ремонту, обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения, проектно – изыскательские работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – повышение качества обслуживания населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района, организация зон санитарной охраны для водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача – обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения, водоотведения и организация зон санитарной охраны для водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.1. Протяженность отремонтированных действующих сетей водоснабжения и водоотведения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1,469 |  |  |  |  | 3,045 |  |  | 4,3898 |  |  | 0 | 0,542 |  | 0,126 |  | 1,1565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.2. Протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения: |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2,8299 |  | 2,8299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.3. Количество проектов прошедших государственную экспертизу |  | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.4. Количество объектов на проектировании |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.5. Количество построенных водозаборов |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | 01.6. Количество установленных задвижек на объекте КНС |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.7. Количество поставленных на кадастровый учет водозаборных сооружений в ЗСО |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.8. Количество объектов на технологическое присоединение для электроснабжения (ЭПУ для строительства водозабора) |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.9. Количество переключившихся щитов КНС |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.10. Количество отремонтированных колодцев |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.11. Поставка насосного оборудования |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.12. Поставка опускного устройства (для КНС № 15) |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.13. Количество приобретенных преобразователей частоты |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.14. Количество приобретенных воздуходувок |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.15. Протяженность отремонтированных действующих сетей водоснабжения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.16. Количество объектов по строительному контролю |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 01.17. Количество запроектированных зон санитарной охраны |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |
| 02 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения и котельных, включая проектно-изыскательские работы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – повышение качества обслуживания населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача – уменьшение потерь теплоносителя и количества аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.1. Протяженность отремонтированных действующих сетей теплоснабжения (теплоизоляция) |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3571 |  |  | 602,4 | 592,33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 592,33 |  | 592,33 |  | 592,33 |
|  | 02.2. Количество установленных задвижек на тепловых сетях |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 02.3. Протяженность отремонтированного участка тепловой сети |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 0 |  |  | 274 |  | 288 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 02.4. Количество отремонтированных котлоагрегатов |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 03 | Мероприятие «Уличное освещение Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – повышение уровня освещенности улиц города, выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача – ремонт сетей уличного освещения, повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.1. Протяженность отремонтированных действующих воздушных линий электропередач | км |  |  |  | 3 |  |  | 148,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,8 |  |  |  | 0 |  | 0,814473 |  |  | 5,0 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |
|  | 03.2. Количество потребленной электроэнергии | тыс. кВт |  |  |  | 3 |  |  | 2261,475 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136,875 |  |  |  | 2039,275 |  | 1840,79 |  |  | 1031,711 |  | 1336,57 |  | 1396,478 |  | 1835,299 |  | 1835,299 |  | 1835,299 |
|  | 03.3. Количество ТП прошедших техническое обслуживание | шт. |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | 03.4. Замена и ремонт ламп (светильников) | шт. |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2232 |  | 468 |  |  | 96 |  | 170 |  | 80 |  | 1104 |  | 1104 |  | 1104 |
|  | 03.5. Замена и ремонт светодиодных светильников | шт. |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4318 |  | 110 |  |  | 0 |  | 80 |  | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 03.6. Энергосервисный контракт (энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района) | кВт |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 955,288 |  |  | 1547,567 |  | 1547,567 |  | 1065,575 |  | 955,288 |  | 955,288 |  | 955,288 |
|  | 03.7. Количество объектов на технологическое присоединение для электроснабжения (ЭПУ уличного освещения) | шт. |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 03.8. Количество объектов на технологическое присоединение до 15 кВт | шт. |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 03.9. Количество установленных новых опор НФГ (6 м) | шт. |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 04 | Мероприятие «Газификация Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая проектно – изыскательские работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – расширение системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача - повышение комфортности проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | 04.1. Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления | м |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1739,68 |  | 734,9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 04.2. Протяженность обслуживаемых газопроводов на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района | м |  |  |  |  | 3 |  |  | 11558,45 |  |  |  |  |  |  |  | 11558,45 |  |  |  | 11559,05 |  | 10893,99 |  |  | 10893,99 |  | 10893,99 |  | 43420,69 |  | 11559,05 |  | 11559,05 |  | 11559,05 |
|  | 04.3. Количество обслуживаемых ШГРП | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 39 |  | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  | 13 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |
|  | 04.4. Количество объектов по экспертизе промышленной безопасности сети газопотребления | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 05 | Мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, ремонту, обслуживанию объектов коммунального хозяйства Тимашевского городского поселения Тимашевского районаи других значимых мероприятий»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель – повышение качества обслуживания населения Тимашевского городского поселения, повышение уровня освещенности улиц города, расширение системы газоснабжения, создание безопасных и комфортных условий для функционирования городской бани, выявление месторождений подземных вод, улучшение качества работы котельной бани, бесперебойная работа водозаборных сооружений, качественное обслуживание очистных сооружений поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача – обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения и водоотведения, уменьшение потерь теплоносителя и количества аварий, ремонт сетей уличного освещения, повышение комфортности проживания населения, улучшение состояния санитарно-технических систем и помещений городской бани, повышение эффективности и надежности функционирования обслуживаемого служебного помещения, качественное обслуживание очистных сооружений города, исключение перебоев в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.1. Количество отработанных часов транспорта (доставка воды) | м/час |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  | 75 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | 05.2. Количество приобретенных и отремонтированных котлов | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 05.3. Количество заключенных договоров по аренде насосной станции, водонапорной башни | ед. |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 05.4. Количество проектов по техническому перевооружению трансформаторных подстанций, с прохождением государственной экспертизы | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 05.5. Количество объектов по техническому перевооружению трансформаторной подстанции | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 05.6. Количество обслуживаемого электротехнического оборудования (ТП) | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 05.7. Протяженность обслуживаемого электротехнического оборудования (ВЛ – 0,4 кВ) | км |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 5,2 |  | 5,2 |  |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | 05.8. Количество часов отработанных специализированной техникой с экипажем для выполнения работ в области коммунального хозяйства (илососная машина, машина для очистки канализационных сетей) | м/час |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |
|  | 05.9. Количество приобретенных трансформаторов | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

| Начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района И.В. Власова |  |
| --- | --- |