Приложение

к постановлению администрации

Тимашевского городского

поселения

Тимашевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Тимашевского городского

поселения Тимашевского района

от 22 декабря 2017 г. № 1090

(в редакции постановления администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды**

**Тимашевского городского поселения Тимашевского района»**

**на 2018-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной**

**городской среды Тимашевского городского поселения**

**Тимашевского района» на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| Подпрограммы муниципальной  программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий, создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий муниципальной программ (в период 2018-2024 годов) |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика Тимашевского городского поселения Тимашевского района;  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  количество благоустроенных общественных территорий |
| Сроки реализации муниципальной  программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018-2024 годах составит 128 863,1 тыс. руб., в том числе:  2018 год – 0,0 тыс.руб;  2019 год – 0,0 тыс.руб;  2020 год – 210,0 тыс.руб;  2021 год – 5 844,4 тыс.руб;  2022 год – 105 466,5 тыс.руб;  2023 год – 3 374,7 тыс.руб;  2024 год – 13 967,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 4 ед.; доля благоустроенных дворовых территорий составит 1,49 %, увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 3 ед.;  увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0,37 %; увеличена доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |

1. Общие положения

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Рационально выстроенная жилая среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня жителям важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, их интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем, понятных требований к организации современного жилого пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов. В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и обозначить его ключевые параметры.

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в

Тимашевском городском поселении Тимашевского района и

прогноз ее развития

2.1. Анализ сферы благоустройства в Тимашевском городском поселении Тимашевского района (далее – городское поселение) показал, что одним из приоритетных направлений развития городского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей городского поселения.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. В Тимашевском городском поселении население составляет 50 792 чел.

В городском поселении насчитывается 268 многоквартирный дом. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 – 1990 годы, внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории городского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения. Анализ сферы благоустройства в городском поселении показал, что вопросу организации пространства дворовых территорий не уделялось должного внимания.

В вопросах благоустройства городского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в городском поселении имеются территории общего пользования и дворовые территории, благоустройство которых не в полной мере отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования представленных в приложениях № 4, № 5, № 6, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского поселения.

Работы по благоустройству дворовых территорий городског поселения осуществляются, исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень включает:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка, замена скамеек, урн для мусора.

При этом указанный перечень не может быть сокращен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выборе формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1 % от общей стоимости работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство (оборудование) автомобильных парковок;

высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

разработка смет, дизайн – проектов;

иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Выполнение работ из дополнительного перечня может осуществляться только при условии выполнения всех видов работ из минимального перечня.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20 % от общей стоимости работ. Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Тимашевского района, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день желанием людей проживать в более комфортных условиях. В существующем жилищном фонде на территории городского поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм (далее – МАФ) и обустроенных детских площадок. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Отсутствуют зоны общественного отдыха и детские зоны (комплексные площадки, спортивные и игровые). В городском поселении на сегодняшний день некоторые общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор МАФ.

2.2. Характеристика сферы благоустройства территорий общего пользования городского поселения. Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. Территория городского поселения имеет большое количество водной территории. Необходимо рассмотреть вопросы благоустройства береговой линии центральной части города и устройство набережной. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей городского поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства населенного пункта и важным условием его инвестиционной привлекательности. На территории городского поселения имеется парк культуры и отдыха, пляж для летнего отдыха жителей.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий, в т.ч. декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения городского поселения.

2.3. Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования в городском поселении заключается в проведении ежегодных весенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городского поселения, общероссийских субботников.

2.4. Действующие Правила благоустройства территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района утверждены решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 20 мая 2022 г. № 147 «Об утверждении Правил благоустройства территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района». Реализация муниципальной программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей городского поселения. Благоустройство дворовых и общественных территорий городского поселения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно – планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского поселения являются:

повышение комфортности условий проживания граждан;

благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий, создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории городского поселения путем реализации мероприятий муниципальной программы (в период 2018 – 2024 годов).

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий городского поселения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий.

Организация мероприятий по благоустройству, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, включает в себя проведение работ, в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий:

благоустройство территорий МКД;

ремонт проездов к дворовым территориям МКД;

реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок;

ремонт дворовых территорий;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости – рабочий проект. В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ.

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

обеспечение комфортности проживания жителей;

повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района,  мкр-н Индустриальный, 8 | 23:31:0307020:71 | - |
| 2 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района,  мкр-н Сахарный завод, 76 | 23:31:0312063:1552 | - |
| 3 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района,  ул. Лесная, 17 | - | - |
| 4 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района,  ул. Парковая, 22, 24 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, мкр. Южный, ул. Профсоюзная, 13 А | - | - |
| 6 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района,  ул. им. Сергея Есенина, 6 | 23:31:0307022:23 | - |
| 7 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района,  мкр. Садовод,  ул. 70 лет Октября, 8/3 | - | - |
| 8 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района,  ул. Ковалева, 35И | - | - |

Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стена, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Тимашевского городского поселения Тимашевского района при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев осуществления повторного конкурса определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если ранее размещенная закупка товаров, работ, услуг признана не состоявшейся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Реализация муниципальной программы предусмотрена в 2018- 2024 годах без выделения этапов.

4. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Основу Программы составляют ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района при привлечении средств из федерального и краевого бюджета на условиях софинансирования.

Объем бюджетных ассигнований по реализации муниципальной программы составит 128 863,1 тыс. руб, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | |
| Источник финансирования муниципальной программы | всего | в том числе: | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие № 01 – Благоустройство общественных территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района | всего | 128 863,1 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 105 466,5 | 3  374,7 | 13 967,5 |
| местный бюджет | 69 673,8 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 51 650,3 | 3 374,7 | 8 594,4 |
| краевой бюджет | 33 710,6 |  |  |  |  | 28 337,5 |  | 5 373,1 |
| федеральный бюджет | 25 478,7 |  |  |  |  | 25 478,7 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 01.1 – Реализация программ формирования современной городской среды | всего: | 66 621,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 65 629,6 |  |  |
| местный бюджет | 12 805,4 |  |  |  |  | 11 813,4 |  |  |
| краевой бюджет | 28 337,5 |  |  |  |  | 28 337,5 |  |  |
| федеральный бюджет | 25 478,7 |  |  |  |  | 25 478,7 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 01.2 – изготовление топосъемки территорий, подготовка дизайн проекта, составление сметной документации и прохождение определения достоверности сметной стоимости строительства | всего | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие № 02 – Благоустройство дворовых территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем софинансирования мероприятий за счет средств краевого и федерального бюджетов определен на основании:

приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 14 сентября 2021 г. № 414;

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 11 июля 2014 г. № 436 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района» (с изменениями от 4 апреля 2016 г. № 368, от 1 ноября 2016 г. № 1227).

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Тимашевского городского поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы».

Координатор муниципальной программы представляет ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной программы по отчетным формам согласно приложению № 9 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Тимашевского района от 11 июля 2014 г. № 436 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района» (с изменениями от 4 апреля 2016 г. № 368, от 1 ноября 2016 г. № 1227).

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в муниципальную программу он уведомляет об этом финансовый отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района и отдел экономики и прогнозирования администрации

Тимашевского городского поселения Тимашевского района в течение 3 рабочих дней после ее корректировки.

Контроль за выполнением программы осуществляет заместитель главы Тимашевского городского поселения Тимашевского района, курирующий отраслевое направление программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии

оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект - повышение уровня благоустройства городского поселения, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

процент привлечения населения городского поселения к участию в Программе;

процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

уровень благоустроенности городского поселения;

благоустройство дворовых территорий;

повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий;

привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб;

благоустройство общественных территорий.

В результате реализации Программы ожидается:

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей;

совершенствование эстетического состояния территории городского поселения.

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района С.В. Камалян

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района»

на 2018-2024 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Тимашевского

городского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2024 годы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 1,49 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения) | % | 10,8 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 17 |
| 5 | Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий от общей площади городского поселения | % | 0,37 |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района С.В. Камалян

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района»

на 2018-2024 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Тимашевского

городского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Тимашевского  городского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | |
| 01 | Мероприятие программы «Благоустройство общественных территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | | | | | | | | | |
|  | Цель – повышение уровня благоустройства территорий, создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий муниципальной программы (в период 2018-2024 годов). | | | | | | | | | |
|  | Задача – обеспечение формирования единого облика Тимашевского городского поселения Тимашевского района; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевой показатель -  количество благоустроенных общественных территорий. | шт. | 6 | - | - | - | 2 | 7 | 2 | 6 |
| 02 | Мероприятие программы «Благоустройство дворовых территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | | | | | | | | | |
|  | Цель –повышение уровня благоустройства территорий, создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий муниципальной программы (в период 2018-2024 годов). | | | | | | | | | |
|  | Задача – обеспечение формирования единого облика Тимашевского городского поселения Тимашевского района; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района; повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района. | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель -  количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. | шт. | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района С.В. Камалян

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района»

на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Тимашевского

городского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | Основное мероприятие № 01: Благоустройство общественных территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района, в том  числе: | всего | 128 863,1 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 105 466,5 | 3  374,7 | 13 967,5 | Количество благоустроенных общественных территорий  17 шт. | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района  (далее - отдел) |
| местный бюджет | 69 673,8 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 51 650,3 | 3 374,7 | 8 594,4 |  |
| краевой | 33 710,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 28 337,5 | 0,0 | 5 373,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 25 478,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 25 478,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | всего: | 66 621,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 65 629,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 12 805,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 11 813,4 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 28 337,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 28 337,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 25 478,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 25 478,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01.2 | изготовление топосъемки территорий, подготовка дизайн проекта, составление сметной документации и прохождение определения достоверности сметной стоимости строительства | всего | 210,0 |  |  | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 210,0 |  |  | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Основное мероприятие № 02:  Благоустройство дворовых территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района | всего | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов -4 шт. | Отдел |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | всего | 128 863,1 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 105 466,5 | 3 374,7 | 13 967,5 |  |  |
| местный бюджет | 69 673,8 |  |  | 210,0 | 5 844,4 | 51 650,3 | 3 374,7 | 8 594,4 |
| краевой бюджет | 33 710,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 28 337,5 | 0,0 | 5 373,1 |
| федеральный бюджет | 25 478,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 25 478,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района С.В. Камалян

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды

Тимашевского городского поселения Тимашевского района»

на 2018-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории м2 | Перечень мероприятий | | |
| Согласно минимальному перечню | Согласно дополнительному перечню | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, мкр-н Индустриальный, 8 | 1127 | Асфальтирование дворовой территории и пешеходных дорожек; установка светильников; установка скамеек; установка урн. | Оборудование детских площадок, оборудование автомобильных стоянок, оборудование контейнерных площадок, зона отдыха, посадка деревьев, кустарников | 2023 год |
| 2 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, мкр-н Сахарный завод, 76 | 5163 | Асфальтирование дворовой территории и пешеходных дорожек; установка светильников; установка скамеек; установка урн. | Оборудование детских площадок, оборудование автомобильных стоянок, оборудование спортивных площадок, оборудование велосипедной дорожки, посадка деревьев, оборудование зоны барбекю. | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, ул. Лесная, 17 | 4669 | Асфальтирование дворовой территории и пешеходных дорожек; установка светильников; установка скамеек; установка урн. | Оборудование детских площадок, оборудование автомобильных стоянок, оборудование бельевой площадки, высадка деревьев, кустарников | 2023 год |
| 4 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, ул. Парковая, 22, 24 | 1997 | Асфальтирование дворовой территории и пешеходных дорожек; установка светильников; установка скамеек; установка урн. | Оборудование детских площадок, оборудование автомобильных стоянок, оборудование контейнерных площадок, зона отдыха, посадка деревьев, кустарников | 2024 год |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района С.В. Камалян

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды Тимашевского городского поселения

Тимашевского района»

на 2018-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, планируемых к благоустройству

в рамках муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Тимашевского

городского поселения Тимашевского района» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории | Перечень мероприятий | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Тимашевск, сквер по ул. Дзержинского, №20 а | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, ул. Дзержинского, №20 а | Обустройство пешеходной зоны, асфальтирование дорог и тротуаров. Установка светильников, скамеек, урн. Высадка деревьев и кустарников. | 2022 год |
| 2 | г. Тимашевск,  мкр-н Садовод,  ул. Красивая, 33, Памятник истории и культуры (курган) | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, мкр. Садовод, ул. Красивая, 33 | Устройство пешеходных дорожек. Установка светильников, скамеек, урн, высадка деревьев, кустарников. | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | г. Тимашевск, пляж в мкр-н Садовод, ул. 70 лет Октября, 6Б | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, 6Б | Благоустройство прибрежной зоны. Расчистка и подсыпка прибрежной зоны, устройство тропинки вдоль берега реки. Установка, светильников, скамеек, урн и детской площадки, строительство пешеходной дорожки, посадка деревьев, кустарников. | 2021 год |
| 4 | г. Тимашевск,  ул. Кузнечная, 127, Городской пляж | Тимашевское городское поселение Тимашевского района,  ул. Кузнечная, 127 | Благоустройство прибрежной зоны. Расчистка и подсыпка прибрежной зоны песком, устройство тропинки вдоль берега реки. Установка спортивной площадки, пляжных зонтиков, светильников, скамеек, урн, туалета. Обустройство контейнерной площадки, парковки, летнего кафе, сцены, высадка деревьев, кустарников. | 2022 год |
| 5 | г. Тимашевск, мкр-н Сахарный завод,  ул. Мельничная, 28К, Парк "Изумрудный" | Тимашевское городское поселение  Тимашевского района,  мкр. Сахарный завод,  ул. Мельничная, 28К | Устройство парковочной площадки, высадка деревьев, устройство клумб, покрытие детской площадки резиновым покрытием, установка фонарей, скамеек и урн. Обустройство пешеходных дорожек. | 2024 год |
| 6 | Благоустройство входной группы городского парка культуры и отдыха на пересечении улиц Красной и Шияна | Тимашевское городское поселение Тимашевского района пересечении улиц Красной и Шияна | Установка бордюрного камня, тротуарного покрытия, уличных фонарей, валунов и габионов. Устройство покрытия из белой крошки и газона. Высадка деревьев. | 2023 год |
| 7 | Благоустройство территории на пересечении улиц Пролетарской и Интернациональной | Тимашевское городское поселение Тимашевского района пересечении улиц Пролетарской и Интернациональной | Установка бордюрного камня, уличных фонарей, скамеек, урн и габионов. Устройство асфальтобетонного покрытия, покрытия из белой крошки и газона. Высадка деревьев. | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Благоустройство детской площадки в городе Тимашевске Тимашевского района» по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район,  г. Тимашевск,  ул. Мало-Выгонная, 46 А | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, ул. Мало-Выгонная, 46 А | Высадка деревьев, покрытие детской площадки резиновым покрытием, установка детской площадки, фонарей, скамеек и урн. Обустройство пешеходных дорожек. | 2024 год |
| 9 | Благоустройство территории парка «Южный» по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район,  г. Тимашевск,  мкр. Южный,  ул. Профсоюзная, 13 А | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, мкр. Южный,  ул. Профсоюзная, 13 А | Устройство парковочной площадки, высадка деревьев, устройство клумб, покрытие детской площадки резиновым покрытием, установка фонарей, скамеек и урн. Обустройство пешеходных дорожек. | 2024 год |
| 10 | Благоустройство территории парка «Победы» по адресу:  г. Тимашевск,  мкр. Индустриальный,  ул. им. Сергея Есенина, 6 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, мкр. Индустриальный,  ул. им. Сергея Есенина, 6 | Устройство тротуаров, парковочной площадки, высадка деревьев, устройство клумб, покрытие детской площадки резиновым покрытием, установка фонарей, подсветка тротуарных покрытий и зон отдыха. Установка спортивного оборудования, детской площадки и садово-парковой мебели и урн. Установка модульной туалетной кабины. Обустройство пешеходных дорожек. | 2024 год |
| 11 | Создание многофункциональной спортивно-игровой gлощадки» по адресу:  г. Тимашевск, мкр. | Тимашевское городское поселение Тимашевского района, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, 8/3 | Установка спортивного оборудования и садово-парковой мебели и урн. Покрытие спортивной площадки резиновым покрытием. | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Садовод,  ул. 70 лет Октября, 8/3 |  |  |  |
| 12 | Создание многофункциональной спортивно-игровой площадки» по адресу:  г. Тимашевск,  ул. Ковалева, 35И | Тимашевское городское поселение  Тимашевского района,  ул. Ковалева, 35И | Установка спортивного оборудования и садово-парковой мебели и урн. Покрытие спортивной площадки резиновым покрытием. Обустройство пешеходных дорожек. | 2024 год |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района С.В. Камалян

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды Тимашевского городского поселения

Тимашевского района»

на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, планируемых к благоустройству

в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной

городской среды Тимашевского городского поселения

Тимашевского района» на 2018-2024 годы

за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Краснодарского края (городской округ/поселение) | Адрес общественной территории | Перечень мероприятий | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 124 | Установка габионов шаров, высадка кустарников, отсыпка клумб декоративным камнем. | 2022 год | 200,0 | Внебюджетные источники |
| 2 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | г. Тимашевск,  ул. Пролетарская, 127 А | Установка габионов шаров, высадка кустарников, отсыпка клумб декоративным камнем. | 2022 год | 250,0 | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | г. Тимашевск,  ул. Ленина, 32 | Установка ограждений, посадка кустарников, размещение парковки общего пользования, обустройство пешеходной дорожки. | 2022 год | 800,0 | Внебюджетные источники |
| 4 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | г. Тимашевск,  ул. Кубанская, 2 | Установка ограждений, посадка кустарников, размещение парковки общего пользования, обустройство пешеходной дорожки. | 2022 год | 1000, 0 | Внебюджетные источники |
| 5 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | г. Тимашевск,  ул. Братская, 153 А | Установка малых архитектурных форм с подсветкой, отсыпка клумб декоративным камнем, посадка деревьев. | 2022 год | 250, 0 | Внебюджетные источники |
| 6 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | г. Тимашевск,  мкр. Индустриальный,  ул. им. Сергея Есенина, 6 | Устройство тротуаров, парковочной площадки, высадка деревьев, устройство клумб, покрытие детской площадки резиновым покрытием, установка фонарей, подсветка тротуарных покрытий и зон отдыха. Установка садово-парковой мебели и урн. Установка модульной туалетной кабины. Обустройство пешеходных дорожек. | 2024 год | 592,0 | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | г. Тимашевск,  мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, 8/3 | Установка спортивного оборудования и садово-парковой мебели и урн. Покрытие спортивной площадки резиновым покрытием. | 2024 год | 200,0 | Местный бюджет |
| 8 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | г. Тимашевск,  ул. Ковалева, 35И | Установка спортивного оборудования и садово-парковой мебели и урн. Покрытие спортивной площадки резиновым покрытием. Обустройство пешеходных дорожек. | 2024 год | 200,0 | Местный бюджет |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района С.В. Камалян