Приложение  № 2

к муниципальной программе                  «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района» на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  | В том числе по годам (тыс.руб) |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 01. | Озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по пункту 01: 2 | Всего 3 | 32039,4 4 |  | 15519,4 5 | 9950 6 | 6570,0 7 | Площадь обработанных клумб: 2018 - 113945 кв.м; 2019 - 13558,7 кв.м; 2020 - 9851,0 кв.м. 8 | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского 9 |  |
|  |  | местный бюджет | 32039,4 |  | 15519,4 | 9950 | 6570,0 | Количество приобретенных саженцев деревьев и кустарников: 2018 - 374 шт.; 2019 - 1829 шт.; 2020 - 523 шт. Количество высаженных цветов: 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 162950 шт. Количество воды для полива зеленых насаждений на Центральной площади: 2018 - 0 м3; 2019 - 0 м3; 2020 - 2000 м3. Количество часов отработанных техникой по поливу зеленых насаждений: 2018 - 0 м/час; 2019 - 0 м/час; 2020 - 240 м/час. Длина отремонтированного поливочного водопровода: 2018 - 0 м; 2019 - 0 м; 2020 - 765 м. | района в лице заместителя главы курирующего соответствующие направления (далее – Администрация), Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» (по согласованию), (далее - МКУ ЖКХ СТ и С ТГП). |  |
|  |  | районный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 02. | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 02: | Всего | 4729,5 |  | 1991,6 | 2541,5 | 196,4 | Площадь убранной территории: 2018 - 310361 кв.м; 2019 - 45400 кв.м; 2020 - 0 кв.м. Исправление профиля гравийных дорог: 2018 - 0 кв.м; 2019 - 23069 кв.м; 2020 - 0 кв.м. Количество проектов для разработки границ санитарно-защитной зоны кладбищ: 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 2 шт. |  | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
|  |  | местный бюджет | 4729,5 |  | 1991,6 | 2541,5 | 196,4 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 03. | Наведение санитарного порядка и улучшение внешнего вида территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 03: | всего | 109785,1 | 43724,8 |  | 30877,2 | 35183,1 | Площадь убранной территории: 2018 – 51060000 кв. м; 2019 – 73037648 кв. м; 2020 – 44652462,48 кв. м. |  | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | 2 | местный бюджет | 109785,1 |  | 43724,8 | 30877,2 | 35183,1 | Количество вывезенного крупногабаритного мусора: 2018 - 19957,87 куб.м; 2019 - 7372,32 куб.м; 2020 - 40325,82 куб.м. Площадь скошенной территории: 2018 - 1095369 кв.м; 2019 - 10585850 кв.м; 2020 - 0 кв.м. Объем спиленных и убранных аварийно-опасных деревьев: 2018 - 234 куб.м; 2019 - 0 куб.м; 2020 - 0 куб.м. Объем поданного газа: 2018 - 60000 куб.м; 2019 - 60000 куб.м; 2020 - 53,57 куб.м. Содержание фонтанов: 2018 - 1 объект; 2019 - 1 объект; 2020 - 1 объект. Протяженность отремонтированных ливневых канализаций: 2018 - 4,490 км; 2019 - 0,1447 км; 2020 - 0,799 км. 8 |  | 9 |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность очищенных ливневых канализаций: 2018 - 9,532 км; 2019 - 2,525 км; 2020 - 4,235 км. Количество приобретенных скамеек: 2018 - 28 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 40 шт. Ремонт фонтанов: 2018 - 0 объект; 2019 - 0 объект; 2020 - 1 объект. Количество отловленных безнадзорных животных: 2018 - 266 шт.; 2019 - 294 шт.; 2020 - 276 шт. Количество благоустроенных объектов: 2018 - 2 объекта; 2019 - 0 объект; 2020 - 0 объекта. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | Длина светодиодных конструкций: 2018 - 120 м; 2019 - 0 м; 2020 - 0 м. Приобретение мусоровоза: 2018 - 0 шт.; 2019 - 1 шт.; 2020 - 0 шт. Приобретение контейнеров для ТКО: 2018 - 0 шт.; 2019 - 105 шт.; 2020- 50 шт. Приобретение бункеров для КГМ: 2018 - 0 шт.; 2019 - 4 шт.; 2020 - 80 шт. Количество утилизированных трупов кошек и собак: 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 10 шт. Количество перевозимых специализированным автотранспортом утилизированных трупов кошек и собак трупов к месту утилизации: 2018 - 0 шт.; 2019 - 0 шт.; 2020 - 10 шт. 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем вывезенных производственных отходов: 2018 – 0 т; 2019 – 0 т; 2020 – 100 т. Количество отработанных часов автовышкой: 2018 - 0 м/час, 2019 - 0 м/час, 2020 - 50 м/час. Длина декоративного освещения: 2018 - 0 м; 2019 - 0 м; 2020 - 970 м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 04. | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 04: | всего | 300 |  | 100 | 100 | 100 | Количество обустроенных площадок на полигоне ТКО: 2018 - 1 шт.; 2019 - 1 шт.; 2020 - 1 шт. | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |  |
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 300 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 05. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пункту 05: | всего | 71127,6 |  | 20647,9 | 23381,2 | 27098,5 | Выполнено 100 % мероприятий по обеспечению деятельности учреждения | Администрация, МКУ ЖКХ СТ и С ТГП |  |
|  |  | местный бюджет | 71127,6 |  | 20647,9 | 23381,2 | 27098,5 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Итого по программе: | всего | 217981,6 |  | 81983,7 | 66849,9 | 69148,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 217681,6 |  | 81883,7 | 66749,9 | 69048,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

| Заместитель главы Тимашевского городского поселения Тимашевского района | Н.В. Сидикова |
| --- | --- |