В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический центр культуры и творчества» в 2018 году, в т.ч аудит в сфере закупок.

В результате проверки установлено следующее:

1. Учреждением приняты к оплате и оплачены завышенные объемы работ на сумму 200,8 тыс. рублей (200753 рубля). В ходе проведения настоящей проверки подрядчиком довыполнены работы на сумму 78,4 тыс. рублей (78376 рублей) и перечислены денежные средства на счет МУК «РКМЦКиТ» в общей сумме 111,1 тыс. рублей (111136 рублей).

Общая сумма довыполненных работ и перечисленных средств составляет 189,5 тыс. рублей (189 512 рублей).

2. В нарушение статей 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также условий заключенного договора МУК «РКМЦКиТ» не обеспечило меры по взысканию (зачету встречных требований) с подрядчика неустойки (пеней, штрафов) в сумме 87,6 тыс. рублей, а также не удержало обеспечение исполнения контракта в сумме 135,4 тыс. рублей.

3. В нарушение статьи 34 БК РФ, а также требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждение выбрало неверный способ определения подрядчика путем заключения 14 договоров с единственным подрядчиком на общую сумму 2489,1 тыс. рублей.

По результатам проведенной проверки главе муниципального образования Кущевский район, председателю Совета муниципального образования Кущевский район направлены письма о проведенной проверке.

По результатам проведенной проверки директору МУК «РКМЦКиТ» вынесено представление об устранении нарушений.

В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ акт проверки направлен начальнику ОМВД России по Кущевскому району для рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией.

Информация о выявленных нарушениях в сфере законодательства о закупках направлена в управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю.