Проверка МУ ДОЦ «Степные Зори»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район проведена проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных муниципальному учреждению детский оздоровительный центр «Степные Зори» (МУ ДОЦ «Степные Зори») на капитальный ремонт кровли здания пищеблока, в т.ч аудит в сфере закупок в 2020 году.

В ходе проведения проверки установлено:

1. Общая сумма субсидии предоставленной на иные цели  МУ ДОЦ «Степные Зори» для проведения капитального и текущего ремонта, благоустройства территории, материально-технического обеспечения в 2020 году составляет 1776,6 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета – 1500,0 тыс. рублей, из районного бюджета – 276,6 тыс. рублей.

2.  В целях осуществления капитального ремонта кровли здания пищеблока МУ ДОЦ «Степные Зори», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, Автокемпинг Кущевский (400 метров на северо-запад от ст. Кущевской произведена 1 (одна) закупка путем проведения электронного аукциона и заключен один договор с единственным поставщиком (подрядчиком).

Общая сумма бюджетных средств, израсходованных на проведение капитального ремонта кровли здания пищеблока МУ ДОЦ «Степные Зори», составляет 1664,6 тыс. рублей.

3. В ходе проведения аудита закупок установлено:

- в нарушение ст. 45, 96, ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ  МУ ДОЦ «Степные Зори» при возникновении новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленной банковской гарантией (продлен срок исполнения контракта до 20.07.2020), не потребовало у подрядчика продления банковской гарантии либо нового обеспечения исполнения контракта;

- в нарушение ст. 45, 96 Закона № 44-ФЗ, р. 19 контракта от 20.04.2020 № 0318300469520000076 Подрядчик не предоставил, а Заказчик не потребовал предоставления обеспечения гарантийных обязательств в сумме 357,09 рублей

По результатам проведенной проверки главе муниципального образования Кущевский район, председателю Совета муниципального образования Кущевский район направлены письма о проведенной проверке.