В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт спортивного зала муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 им. Абрамова П.П. в 2018 году, в т.ч аудит в сфере закупок.

В результате проверки установлено следующее:

1. В нарушение статьи 18 Закона № 44-ФЗ МБОУ СОШ № 14 в июне 2018 года при проведении торгов «Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ № 14 Кущевский район, с. Полтавченское, ул. Трудовая, 3.» необоснованно завышена начальная (максимальная) цена контракта.

2. В нарушение ст. 29, 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , ст. 5, 9, 10 Закона № 402-ФЗ, п.332, 351 Инструкции № 157н МБОУ СОШ № 14 не отразило в учете полученные 2 банковские гарантии в общей сумме 638,6 тыс. рублей (638647,1 рублей) на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

3. В нарушение ст. 95 Закона № 44-ФЗ Учреждение должным образом не оформило замену оборудования (не согласовало с подрядчиком замену, не внесло изменения в контракт, не разместило информацию в реестре контрактов).

4. В нарушение статьи 34 БК РФ, а также требований Закона № 44-ФЗ Учреждение выбрало неверный способ определения подрядчика путем заключения 7 договоров с единственным подрядчиком на общую сумму 551,8 тыс. рублей.

5. МБОУ СОШ № 14 приняты к оплате и оплачены завышенные объемы работ на сумму 43,0 тыс. рублей (42965 рублей).

По результатам проведенной проверки главе муниципального образования Кущевский район, председателю Совета муниципального образования Кущевский район, начальнику управления образованием муниципального образования Кущевский район направлены письма о проведенной проверке.

По результатам проведенной проверки директору МБОУ СОШ № 14 вынесено представление об устранении нарушений.

В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ акт проверки направлен начальнику ОМВД России по Кущевскому району для рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией.

Информация о выявленных нарушениях в сфере законодательства о закупках направлена в министерство экономики Краснодарского края.