Проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1

В соответствии с планом работы на 2021 год Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район проведена проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 по вопросу законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации  мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) в 2020 году, в т.ч аудит в сфере закупок.

Проверкой установлено следующее:

1. Общая сумма субсидии, предоставленная МБДОУ Д/С № 1 в целях реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3), составляет 4965,6 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета – 4618,0 тыс. рублей, из районного бюджета – 347,6 тыс. рублей.

Кроме того, учреждению дополнительно выделена субсидия из районного бюджета на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям МБДОУ Д/С № 1 в сумме 257,4 тыс. рублей.

2. В рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» Учреждением для проведения капитального ремонта покрытия территории МБДОУ Д/С № 1 по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Школьный, 48, произведена 1 (одна) закупка путем проведения электронного аукциона на сумму 4965,7 тыс. рублей. Кроме того, заключены 2 (два) договора с единственным поставщиком (подрядчиком) на сумму 304,0 тыс. рублей.

3. В нарушение условий контракта от 24.04.2020 №0318300469520000068 подрядная организация предъявила к оплате, а МБОУ Д/С № 1 оплатило фактически не выполненные объемы работ на сумму 73,0 тыс. рублей (73007,00 рублей).

По результатам проведенной проверки:

1. Составлен акт проверки от 12.07.2021 года.

2. Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 1 вынесено представление об устранении нарушений.

3. В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ акт проверки направлен начальнику ОМВД России по Кущевскому району для рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией.

4. Главе муниципального образования Кущевский район, председателю Совета муниципального образования Кущевский район, начальнику управления образованием муниципального образования Кущевский район, прокурору Кущевского района направлены информационные письма о проведенной проверке.