В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район проведена проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт кровли здания МАОУ СОШ № 20 в 2019 году, в т.ч аудит в сфере закупок.

В ходе проведения проверки установлено:

1.  В нарушение п.15 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ, п. 26.2 Положения о закупках МАОУ СОШ № 20 заключило договор на 3 дня позже установленного срока.

2. В нарушение ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ, Положения о закупках МАОУ СОШ № 20 разместило в единой информационной системе недостоверную информацию о дате заключения договора, при этом нарушив сроки размещения информации в реестре договоров.

3. В нарушение условий договора подрядчик ИП Шапиев М.Ш. предъявил к оплате, а МАОУ СОШ № 20 оплатило фактически не выполненные объемы работ на сумму 36,1 тыс. рублей.

По результатам проведенной проверки прокурору Кущевского района, главе муниципального образования Кущевский район, председателю Совета муниципального образования Кущевский район, начальнику управления образованием администрации муниципального образования Кущевский район направлены письма о проведенной проверке.

Директору МАОУ СОШ № 20 вынесено представление о недопущении нарушений.

Акт проверки направлен начальнику ОМВД России по Кущевскому району для рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией.