КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ОТЧЕТ

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на «Капитальный ремонт кровли здания МБУДО «Спортивная школа» по адресу: г. Тимашевск, ул. Мичурина, 50 в том числе аудит в сфере закупок.

г. Тимашевск                                                                               24 июня 2024 г.

Основание для проведения проверки: план работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район на 2024 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район от 14.03.2024 № 66.

Цель проверки:

определение целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на: «Капитальный ремонт кровли здания МБУДО «Спортивная школа» по адресу: г. Тимашевск, ул. Мичурина, 50;

проведение анализа и оценки соблюдения объектом проверки законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении муниципальных контрактов.

Объекты проверки:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» муниципального образования Тимашевский район (далее – Учреждение).

Предметы проверки:

процесс использования бюджетных средств, направленных на: «Капитальный ремонт кровли здания МБУДО «Спортивная школа» по адресу: г. Тимашевск, ул. Мичурина, 50 в том числе аудит в сфере закупок, в частности:

нормативно правовые акты, регламентирующие управление программой, контракты, бюджетная и иная отчетность, справки и пояснения МБУДО «Спортивная школа», относящиеся к вопросам проверки и представленная объектом контроля в ходе ее проведения;

регистры бюджетного учета, первичные учетные документы, представленные объектом контроля в ходе проверки;

прочие документы по вопросам деятельности МБУДО «Спортивная школа», относящиеся к предмету проверки, полученные по запросам контрольно-счетной палаты или находящиеся в открытом доступе в сети Интернет.

Период проведения проверки - с 22 марта 2024 г. по 10 июня 2024 г.

По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой муниципального образования Тимашевский район 10.06.2024 составлен соответствующий Акт №37, который был направлен для ознакомления директору МБУДО «СШ» Покотило А.П.,   начальнику МКУ «ЦМБ» муниципального образования Тимашевский район  Яхно И.В.

После ознакомления и подписания в установленные сроки Акт возвращён с замечаниями.

Результаты проверки:

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на: «Капитальный ремонт кровли здания МБУДО «Спортивная школа» по адресу: г. Тимашевск, ул. Мичурина, 50»

- В нарушение части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта 351 Инструкции № 157н должностное лицо МКУ «ЦМБ» не отразило обеспечения исполнения обязательств (банковской гарантии), что привело к недостоверной информации о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета, на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств»  в размере 375688,64 рублей, и повлекло искажение бюджетной отчетности учреждения по состоянию на 01.01.2024.

Данное нарушение предусматривает административную ответственность в соответствии с частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ.

- В нарушение требований раздела 3 «Применение и формирование регистров бухгалтерского учета» Инструкции № 52н по инвентарным карточкам учета нефинансовых активов (ф. 0504031) в графах 5 - 11 раздела 4 «Проведение ремонта» не отражены данные о капитальном ремонте кровли здания МБУ ДО «СШ», расположенного по адресу г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. Мичурина, 50.

«Оценка соблюдения объектами проверки (заказчиками) законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении муниципальных контрактов»:

- В нарушение статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления № 1279 Учреждением допущены многократные нарушения (6 фактов) порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок.

Данные нарушения предусматривают административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

В части организационного и нормативного обеспечения закупок, обоснования и расчета НМЦК, в части наличия (отсутствия) факторов, ограничивающих число участников закупок, применения обеспечительных мер по контракту, своевременности направления Заказчиком информации в реестр контрактов нарушений не выявлено.

Предложения по результатам проверки:

В целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков, причин и условий им способствовавших, а также недопущения их впредь специалисты контрольно-счетной палаты предлагают:

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа» муниципального образования Тимашевский район

1. Усилить контроль за своевременным и полным размещением информации и документов, установленных законодательством о контрактной системе, на официальном сайте ЕИС (zakupki.gov.ru).

2. Повести проверку по фактам выявленных нарушений в сфере контрактной системы, по итогам которой рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных ответственных лиц.

Муниципальному казенному учреждению «Централизованная межотраслевая бухгалтерия» муниципального образования Тимашевский район:

- Усилить внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, обеспечивающий достоверность бюджетной (бухгалтерской) отчетности и соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о бухгалтерском учете при совершении МБУ ДО «СШ» фактов хозяйственной жизни и ведении бюджетного учета.

- Устранить искажения показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2023 год (ф.0503730), возникшие в результате нарушения части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта 351 Инструкции №157н и приведшие к недостоверной информации о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета, на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств»  в размере 375688,64 рублей.

По результатам проверки контрольно-счетная палата решила:

      - В соответствии со ст. 157 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», выдать МКУ «ЦМБ» муниципального образования Тимашевский район обязательное для исполнения представление об устранении нарушений законодательства Российской Федерации с указанием срока его исполнения.

2. Составить протокол об административном правонарушении по пункту 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ в отношении должностных лиц МКУ «ЦМБ» муниципального образования Тимашевский район.

3. В соответствии с соглашением о взаимодействии между Прокуратурой Тимашевского района и контрольно-счетной палатой муниципального образования Тимашевский район материалы настоящей проверки направить в Прокуратуру Тимашевского района, в том числе для принятия мер прокурорского реагирования.