	[image: image1.png]


ым

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

муниципального образования Тимашевский район
ул. Красная, д. 103, г. Тимашевск, Россия 352700, тел. 8(86130)43147



	

	

	


ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия

« Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию администрацией Медведовского сельского поселения национального проекта «Жилье и городская среда» Федерального проекта «Формирование современной городской среды», в том числе аудит в сфере закупок (II этап)»
Основание для проведения проверки: пункт 2.5 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район на 2023 год, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной палаты МО Тимашевский район от 26 декабря 2022 г. № 32;

распоряжение председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский от 07 февраля 2023 г. № 13;

удостоверение на право проведения проверки от 07 февраля 2023 г. № 1 на заместителя председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район Карташеву Ольгу Александровну, инспекторов контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район: Губскую Татьяну Федоровну, Иванова Дмитрия Анатольевича. Проверка проводилась совместно с прокуратурой Тимашевского района.

 Цель проверки: определение целевого и результативного (законного и эффективного) использования средств бюджета Медведовского сельского поселения и бюджета Краснодарского края, выделенных в виде субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, направленных на достижение результатов регионального проекта;  
проведение анализа и оценки соблюдения объектом проверки законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении муниципальных контрактов.
Предметы проверки: процесс использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию администрацией Медведовского сельского поселения национального проекта «Жилье и городская среда» Федерального проекта «Формирование современной городской среды», в том числе аудит в сфере закупок», в частности: нормативно правовые акты, регламентирующие управление программой, контракты, бюджетная и иная отчетность, справки и пояснения администрации Медведовского сельского поселения, относящиеся к вопросам проверки и представленная объектом контроля в ходе ее проведения; 

регистры бюджетного учета, первичные учетные документы, представленные объектом контроля в ходе проверки;

прочие документы по вопросам деятельности администрации Медведовского сельского поселения, относящиеся к предмету проверки, полученные по запросам контрольно-счетной палаты или находящиеся в открытом доступе в сети Интернет. 

Проверяемый период: 2022 год.
Период проведения проверки: с «15» февраля 2023 по «19» марта 2023 года, «11» мая 2023 по «22» мая 2023. 
По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой муниципального образования Тимашевский район 07.06.2023 составлен соответствующий Акт №35, который был направлен для ознакомления главе администрации Медведовского сельского поселения                                           Н.М. Авчинникову, начальнику МУ «Финансово-расчетное учреждение» Медведовского сельского поселения Тимашевского района М.В. Гаман.
После ознакомления и подписания в установленные сроки Акт возвращён без замечаний. 
Результаты проверки: 
1. Нарушение требований статьи 18 БК, статьи 21 БК РФ, пункта 48 Порядка № 85н, что привело к нарушению администрацией Медведовского сельского поселения порядка отнесения операций на соответствующий код вида расходов бюджетной классификации РФ в сумме 26 437 587,91 рублей.

2. Нарушение требований пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона № 137-ФЗ, а также части 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, выразившееся в осуществлении администрацией Медведовского сельского поселения распоряжения земельными участками, государственная собственность на которых не разграничена.

3. Нарушение требований пунктов 1.1, 1.3 Соглашения от 21.01.2022 № 03653413-1-2022-001, установленных в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 Правил № 1129, пункта 26 Порядка № 6 выразившееся в несоблюдении адресности выполнения работ (по адресам, не предусмотренным государственной программой, а также муниципальной программой), в связи с чем нарушены условия расходования бюджетных средств, выделенных на мероприятия: «Благоустройство парка станицы Медведовской, расположенного по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, 3Г» (II этап). Учитывая изложенное, в действиях должностного лица – заместителя главы Медведовского сельского поселения Ермакова Р.С. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ – нарушение получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, условий их расходования - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

4. Нарушение пункта 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35-2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, и пунктом 179 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, вследствие неправомерного включения  резерва средств на непредвиденные работы и затраты, в размере 2% - для объектов капитального строительства непроизводственного назначения в сумме 447 636,61 рублей  на выполнение работ по объекту: «Благоустройство парка в ст. Медведовская, расположенного по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, 3Г в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году Краснодарский край» что привело к завышению стоимости НМЦК на величину резерва средств на непредвиденные работы, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств, тем самым нарушив принцип эффективности установленный статьей 34 БК РФ и  частью 1 статьи 12 Закона № 44-ФЗ.

5. Нарушение части 3, 7, 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ выразившееся в приемке и экспертизе отдельных этапов исполнения контракта не уполномоченными членами приемочной комиссии, утвержденной Постановление №241, а только главой администрации Медведовского сельского поселения.
6. Нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в несвоевременном направлении информации, об исполнении контракта (акт о приемке выполненных работ от 27.10.2022 № 7 на сумму 433 882,53 рублей).

7. Нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 БК РФ, привело к неэффективному использованию средств бюджета Медведовского сельского поселения в размере 475 878,00 рублей.

Предложения по результатам проверки:

В целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков, причин и условий им способствовавших, а также недопущения их впредь специалисты контрольно-счетной палаты предлагают:
Администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района:
1. В установленном порядке привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона № 137-ФЗ, а также части 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, выразившееся в осуществлении администрацией Медведовского сельского поселения распоряжения земельными участками, государственная собственность на которых не разграничена.

2. В соответствии с пунктом 2 постановлений администрации муниципального образования Тимашевский район от 26.04.2023 № 544, № 545 после постановки на государственный кадастровый учет земельных участков обратиться в администрацию муниципального образования Тимашевский район за предоставлением права постоянного (бессрочного) пользования. 

3. Усилить контроль за полным размещением информации и документов на официальном сайте ЕИС (zakupki.gov.ru).

По результатам проверки контрольно-счетная палата решила:

1. В соответствии со статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», выдать администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района обязательное для исполнения представление об устранении нарушений законодательства Российской Федерации с указанием срока его исполнения. 

2. Составить протокол об административном правонарушении по ст.15.15.3 КоАП РФ в отношении должностного лица администрации Медведовского сельского поселения. 
3. В соответствии с соглашением о взаимодействии между Прокуратурой Тимашевского района и контрольно-счетной палатой муниципального образования Тимашевский район материалы настоящей проверки направить в Прокуратуру Тимашевского района, в том числе для принятия мер прокурорского реагирования. 

4

