ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе  «Формирование

современной городской среды на территории

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района» на 2018 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Старшее поколение Поселкового сельского поселения Тимашевского района»

на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| 1 | «Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Ремонт и благоустройство МКД по ул.Ленина, площадью 4065 кв.м. | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | «Ремонт и благоустройство территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и благоустройство территорий общего пользования | всего | 1329,0 | 429,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1329,0 | 429,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | Ремонт и благоустройство территорий общего пользования площадью, кв.м: 2018-43800; 2019-50000; 2020-43570; 2021-70200 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по программе: |  | 1629,0 | 429,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  | В том числе, из местного бюджета |  | 1629,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |

Заведующий сектором администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района 														Т.В.Тимофеева