Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района

от __________ года  № __

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района» на 2021 – 2023 годы

| Координатор муниципальной программы | Заведующий сектором администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района, ответственный за исполнение муниципальной программы |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к муниципальной собственности; обеспечение безопасности дорожного движения; установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; поддержание чистоты на обочинах. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; - профилирование гравийных дорог; - количество приобретаемого ГПС; - количество оформленных в собственность автомобильных дорог; - протяженность дорожной разметки и разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - количество расхода киловатт на уличное освещение; - площадь скошенной травы на обочинах; - количество выполненных кадастровых работ; - количество изготовленных и установленных остановок. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет – 14 638,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 11 274,5 тысяч рублей; 2022 год – 2 525,5 тысяч рублей; 2023 год – 838,8 тысяч рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности Поселкового сельского поселения Тимашевского района, составляет - 35,331км., из них с асфальтобетонным покрытием - 10,15 км., с гравийным покрытием – 13,20 км., грунтовым покрытием – 11,981 км.

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 66,1 процентов. Развитие улично-дорожной сети Поселкового сельского поселения осуществляется за счет строительства, реконструкции  и ремонта автомобильных дорог местного значения.

Анализ сложившейся на территории Поселкового сельского поселения ситуации в сфере функционирования и развития объектов дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения позволил выявить ряд нерешенных проблем, к которым следует отнести:

1) низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог местного значения, что приводит к снижению скорости автомобильного потока, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;

2) отставание темпов ремонта автомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд;

3) недостаточный уровень обустройства автомобильных дорог местного значения дорожными знаками.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью программы является повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.

Задачами программы являются:

1) обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к муниципальной собственности;

2) обеспечение безопасности  дорожного движения;

3) установка дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

4) поддержание чистоты на обочинах.

- Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных для расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы» |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | Значение целевого показателя определяется по протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами. |
| 1.2 | Профилирование гравийных дорог | маш. час | Значение целевого показателя определяется по площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами. |
| 1.3 | Количество приобретаемого ГПС | м3 | Значение целевого показателя определяется по количеству приобретаемого ГПС, на основании накладной, в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |
| 1.4 | Количество оформленных в собственность автомобильных дорог | шт. | Значение целевого показателя определяется по количеству оформленных в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 2 | «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |
| 2.1 | Протяженность продольной дорожной разметки и разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км. | Значение целевого показателя определяется по площади дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |
| 2.2 | Количество дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | Значение целевого показателя определяется по количеству дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |
| 2.3 | Количество расхода киловатт на уличное освещение | КВт.ч. | Значение целевого показателя определяется из расхода электроэнергии на уличное освещение на основании накладных. |
| 2.4 | Площадь скошенной травы на обочинах | км. | Значение целевого показателя площадь скошенной травы на обочинах на основании договора. |
| 2.5 | Количество выполненных кадастровых работ | шт. | Значение целевого показателя определяется количеством выполненных кадастровых работ, в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |
| 2.6 | Количество изготовленных и установленных остановок | шт. | Значение целевого показателя определяется количеством изготовленных и установленных остановок. |

Цели, задачи и целевые показатели приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы на 2021-2023 годы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы и ведомственные целевые программы.

В рамках программы реализуются следующие основные мероприятия:

Мероприятие № 1 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы»:

Реализация данного мероприятия предусматривает:

1) ремонт, обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) профилирование гравийных дорог;

3) приобретение ГПС;

4) оформление автомобильных дорог в собственность.

Мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» включает в себя:

1) нанесение дорожной разметки;

2) содержание и установка дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений;

3) расход киловатт на уличное освещение;

4) скашивание травы на обочинах;

5) выполнение кадастровых работ;

6) изготовление и монтаж остановки.

Реализация данного мероприятия предусматривает организацию работ по нанесению дорожной разметки типа «зебра» и продольной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,  содержание и установку дорожных знаков, искусственных неровностей и ограждений, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в (Приложении № 2) к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Для выполнения намеченных мероприятий необходимо ресурсное обеспечение Программы, которое предполагает выделение средств из бюджета Поселкового сельского поселения Тимашевского района. Объём финансирования Программы из бюджета поселения на 2021 – 2023 годы составляет 14 638,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 10 203,0 тыс. рублей, из краевого бюджета – 4 435,8 тыс. руб., в том числе по годам:

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Поселкового сельского поселения Тимашевского района, всего | тыс. руб. | 11 274,5 | 2 525,5 | 838,8 | 14 638,8 |
| В том числе из местного бюджета | тыс. руб. | 6 838,7 | 2 525,5 | 838,8 | 10 203,0 |
| В том числе из краевого бюджета | тыс. руб. | 4 435,8 | - | - | 4 435,8 |
| В том числе из федерального бюджета | тыс. руб. | - | - | - | - |
| В том числе внебюджетные источники | тыс. Руб. | - | - | - | - |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поселкового сельского  поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поселкового поселения Тимашевского района.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении  № 5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Поселкового сельского поселения Тимашевского района, утвержденному Постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 6 августа 2021 г. № 59.

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за её выполнением

7.1. В целях достижения результатов программы координатор муниципальной программы:

- обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей и участников программы;

- осуществляет текущий контроль  своевременности и качества выполнения мероприятий программы;

- готовит и представляет финансисту  отчеты о реализации программы (по форме согласно приложению № 8 к Порядку разработки муниципальных программ);

- подготавливает и вносит изменения в программу в соответствии с разделом 3 Порядка разработки муниципальных программ.

-   проводит оценку эффективности муниципальной программы;

- размещает муниципальные заказы, необходимые для реализации программы  в соответствии с федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами Поселкового сельского поселения  Тимашевского района.

7.2. Контроль исполнения программы осуществляет глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

7.3. Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации программы несет координатор муниципальной   программы.

7.4. С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы (приложение № 8 к Порядку разработки муниципальных программ);

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

7.5. Годовой отчет о реализации программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7.6.  Финансист ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год  и представляет ее главе поселения.

7.7. Ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за соответствующий финансовый год глава поселения представляет в Совет отчет о реализации программ в отчетном финансовом году.

Заведующий сектором администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района                                                                          Т.Д. Корж