Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  |  | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Муниципальная программ: «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт, обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | всего |  | 12897,2 | 9908,3 | 1622,2 | 1366,7 |  | улучшение условий движения автотранспорта и снижение уровня аварийности | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 3484,4 | 495,5 | 1622,2 | 1366,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 9412,8 | 9412,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер.Школьный от ул.Ленина д,17 до ул.Кирова д.44 в п.Советский |  |  | всего |  | 387,2 | 0,0 | 0,0 | 387,2 |  | ремонт переулка протяженностью 0,184 км | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 387,2 | 0,0 | 0,0 | 387,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Дружбы в п..Советский: |  |  | всего |  | 870,0 | 0,0 | 870,0 | 0,0 |  | ремонт дороги в п.Советский протяженностью в 2019г.-0,170 км | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 870,0 | 0,0 | 870,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянки в пос. Советский |  |  | всего |  | 290,1 | 0,0 | 290,1 | 0,0 |  | Устройство стоянки в пос. Советский | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 290,1 | 0,0 | 290,1 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер.Казачий, ул.Молодежная в п.Советский |  |  | всего |  | 783,5 | 0,0 | 0,0 | 783,5 |  | ремонт дорог в п.Советский протяженностью: пер.Казачий -0,194 км, ул.Молодежная-0,140 км | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 783,5 | 0,0 | 0,0 | 783,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер.Узкий в п.Красноармейский |  |  | всего |  | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 |  | ремонт дороги в п.Красноармейский протяженностью 0,140 км | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда к ул.Заводской от ПК 0+00 до ПК 3+04 в п.Советский |  |  | всего |  | 462,1 | 0,00 | 462,1 | 0,00 |  | Ремонт подъезда к ул.Заводской от ПК 0+00 до ПК 3+04 в п.Советский протяженностью 2,28 м2 | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 462,1 | 0,00 | 462,1 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Профилирование гравийных дорог |  |  | всего |  | 507,8 | 67,9 | 299,9 | 140,0 |  | профилирование гравийных дорог: в 2018-47 маш.час. в 2019 - 80,0 маш.час. в 2020-55 маш.час. | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 507,8 | 67,9 | 299,9 | 140,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Топографическая съемка дорог |  |  | всего |  | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 0,0 |  | Топосъемка дороги | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение гравия |  |  | всего |  | 500,5 | 0,00 | 500,5 | 0,00 |  | Приобретение гравия 463 м3 | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 500,5 | 0,00 | 500,5 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по пункту 1: |  |  |  |  |  | 14215,3 | 10050,8 | 2422,6 | 1741,9 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки в п.Советский | всего |  |  |  | 150,0 | 0,0 | 80,0 | 70,0 |  | нанесение дорожной разметки по ул.Ленина, ул.Кирова в п.Советский протяженность 4 км в 2019 году - в 2020 году | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 150,0 | 0,0 | 80,0 | 70,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка новых дорожных знаков | всего |  |  |  | 49,0 | 0,0 | 9,0 | 40,0 |  | Установка в 2019 году -3 дорожных знаков, 2020 год – 13 дорожных знаков | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 49,0 | 0,0 | 9,0 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка автономных светофорных объектов на автомобильных дорогах по ул.Ленина 19И и ул.Кирова 93 | всего |  |  |  | 197,9 | 0,0 | 197,9 | 0,0 |  | установка автономных светофорных объектов на автомобильных дорогах по ул.Ленина 19И и ул.Кирова 93 | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 197,9 | 0,0 | 197,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Замена и установка остановочного павильона в п.Октябрьском ул.Свободная и п.Советском ул.Дзержинского | всего |  |  |  | 182,1 | 0,0 | 182,1 | 0,0 |  | замена и установка остановочного павильона в п.Октябрьском ул.Свободная и п.Советском ул.Дзержинского | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 182,1 | 0,0 | 182,1 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | всего |  |  |  | 609,3 | 0,0 | 270,5 | 338,8 |  | Количество расхода киловатт на уличное освещение в 2019 году 45000 кв. в 2020 году - 57400 кв. | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 609,3 | 0,0 | 270,5 | 338,8 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Скашивание травы на обочинах | всего |  |  |  | 242,4 | 0,0 | 242,4 | 0,0 |  | Площадь скашивания растительности и поддержания чистоты на обочина; дорожной сети на территории поселения 35км300м | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 242,4 | 0,0 | 242,4 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Выполнение кадастровых работ | всего |  |  |  | 44,0 | - | 44,0 | - |  | Выполнение кадастровых работ | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 44,0 | - | 44,0 | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Составление документации | всего |  |  |  | 77,7 | - | 77,7 | - |  | Составление документации | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 77,7 | - | 77,7 | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Инженерно- геологические и инженерно-географические работы |  | всего |  |  | 290,0 | - | 290,0 | - |  | Инженерно- геологические и инженерно-географические работы по ул.Дружбы и ул.Дзержинского | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 290,0 | - | 290,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по пункту 2: |  |  |  |  |  | 1842,4 | 0,0 | 1393,6 | 448,8 |  |  |  |
| ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  | 16057,8 | 10050,8 | 3816,3 | 2190,7 |  |  |  |
| В том числе: местный бюджет |  |  |  |  |  | 6645,0 | 638,0 | 3816,3 | 2190,7 |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  | 9412,8 | 9412,8 |  |  |  |  |  |

Главный специалист администрации

Поселкового сельского поселения  Тимашевского района                                                                              Т.Д. Корж