ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района

от ___________ № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы»

| Координатор муниципальной программы | Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района, ответственный за исполнение муниципальной программы |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к муниципальной собственности; -обеспечение безопасности дорожного движения; - приобретение дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; - профилирование гравийных дорог; - площадь отремонтированных тротуаров; - площадь продольной дорожной разметки и разметки типа «зебра» нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы из местного бюджета составляет 4 464,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1414,7 тысяч рублей; 2016 год – 1 487,9 тысяч рублей; 2017 год – 1 561,9 тысяч рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности Поселкового сельского поселения Тимашевского района, составляет -35,331 км, из них с асфальтобетонным покрытием -10,15 км, с гравийным покрытием – 13,20 км, грунтовым покрытием – 11,981 км.

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 66,1 процентов. Развитие улично-дорожной сети Поселкового сельского поселения осуществляется за счет строительства, реконструкции  и ремонта автомобильных дорог местного значения.

Анализ сложившейся на территории Поселкового сельского поселения ситуации в сфере функционирования и развития объектов дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения позволил выявить ряд нерешенных проблем, к которым следует отнести:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог местного значения, что приводит к снижению скорости автомобильного потока, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд;

- недостаточный уровень обустройства автомобильных дорог местного значения дорожными знаками.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.

Задачами Прграммы являются:

-  обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к муниципальной собственности;

-обеспечение безопасности  дорожного движения;

- приобретение дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

- Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных для расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы» |  |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | Значение целевого показателя определяется по площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами. |
| 1.2 | Профилирование гравийных дорог | маш.час | Значение целевого показателя определяется по площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами. |
| 1,3 | Площадь отремонтированных тротуаров | кв.м | Значение целевого показателя определяется по площади тротуаров, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами. |
| 2 | «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |
| 2.1 | Площадь продольной дорожной разметки и разметки типа «зебра» нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км | Значение целевого показателя определяется по площади дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |
| 2.2 | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | Значение целевого показателя определяется по количеству дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |

Цели, задачи и целевые показатели приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы и ведомственные целевые программы.

В рамках программы реализуются следующие основные мероприятия:

Мероприятие № 1 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы»:

Реализация данного мероприятия предусматривает:

- ремонт, обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- профилирование гравийных дорог;

- ремонт тротуаров.

Мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» включает в себя:

- нанесение дорожной разметки;

- содержание и установка дорожных знаков.

Реализация данного мероприятия предусматривает организацию работ по нанесению дорожной разметки типа «зебра» и продольной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,  содержание и установку дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Для выполнения намеченных мероприятий необходимо ресурсное обеспечение Программы, которое предполагает выделение средств из бюджета Поселкового сельского поселения Тимашевского района. Объём финансирования Программы из бюджета поселения на 2015 – 2017 годы составляет 4 464,5 тысяч рублей, в том числе по годам:

| № п./п. | Наименование показателя | Ед. измер. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет Поселкового сельского поселения Тимашевского района | тыс. руб. | 1414,7 | 1487,9 | 1561,9 | 4464,5 |

Объём финансирования мероприятий на 2015-2017 годы определен исходя из коммерческого предложения ОАО Тимашевское ДРСУ» для муниципальных нужд Поселкового сельского поселения Тимашевского района, а также проведение аналогичных мероприятий проводимых в 2014 году. На реализацию мероприятия на ремонт автомобильных дорог предусмотрено средств местного бюджета в сумме 1561,9 тыс.руб.на 2017 год. Стоимость ремонта определена на основании коммерческого предложения ООО Тимашевское «ДРСУ» и составляет 1050 руб.за 1 кв.м. На реализацию мероприятия по профилированию гравийных дорог предусматриваются средства из местного бюджета в сумме 165 тыс.руб., в том числе в 2015 году 35,0 тыс.руб., в 2016 году 130 тыс.руб. Стоимость профилирования за 1 маш.час. работ составляет 2200 руб. (коммерческое предложение ООО Тимашевское ДРСУ). На реализацию мероприятия по ремонту тротуаров предусмотрено средств местного бюджета в сумме 2616,3 тыс.руб.в том числе на 2015 год 1379,7 тыс.руб., на  2016 год 1236,6 руб. Стоимость работ определена на основании локально-сметного листа.

На реализацию мероприятия по нанесению дорожной разметки на сети автомобильных дорог  бюджетные средства планируются согласно аналогичных мероприятий проводимых в 2014 году ( акт выполненных работ по разметке за сентябрь 2014г.). На мероприятие по установке дорожных знаков планируется приобретение 12 знаков, 1 знак по цене 1238,21 руб. и 11 знаков по цене 1829 руб., исходя из прайс-листа ООО «Югдорзнак».

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поселкового сельского  поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поселкового поселения Тимашевского района.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации Поселкового сельского  поселения Тимашевского района от 30 октября 2014 года № 135 «О принятии решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Поселкового сельского  поселения Тимашевского района».

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за её выполнением

7.1. В целях достижения результатов программы координатор муниципальной программы:

- обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей и участников программы;

- осуществляет текущий контроль  своевременности и качества выполнения мероприятий программы;

- готовит и представляет финансисту  отчеты о реализации программы (по форме согласно приложению № 8 к Порядку разработки муниципальных программ);

- подготавливает и вносит изменения в программу в соответствии с разделом 3 Порядка разработки муниципальных программ.

-  проводит оценку эффективности муниципальной программы;

- размещает муниципальные заказы, необходимые для реализации программы  в соответствии с федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами Поселкового сельского поселения  Тимашевского района.

7.2. Контроль исполнения программы осуществляет глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

7.3. Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации программы несет координатор муниципальной   программы.

7.4. С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы (приложение № 8 к Порядку разработки муниципальных программ);

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

7.5. Годовой отчет о реализации программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7.6.  Финансист ежегодно, в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год  и представляет ее главе поселения.

7.7. Ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за соответствующий финансовый год глава поселения представляет в Совет отчет о реализации программ в отчетном финансовом году.

Главный специалист администрации

Поселкового сельского

поселения Тимашевского района                                                              Т.Д.Корж