ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района

от ___________ № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

| Координатор муниципальной программы | Специалист администрации, ответственный за исполнение муниципальной программы |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | - администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района; - подведомственные учреждения администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| Задачи муниципальной программы | - организация уличного освещения населенных пунктов Поселкового сельского поселения Тимашевского района; - организация содержания мест захоронения; - создание комфортной среды проживания на территории поселения; - стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - площадь скошенной, убранной территории мест захоронения; - площадь скашивания сорной растительности; -количество ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории; - Количество расхода киловатт на уличное освещение |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы из местного бюджета составит 1 511,4 тыс. руб., в том числе по годам: -2015 год – 693,3 тыс.рублей; -2016 год – 400,8 тыс. рублей; -2017 год – 417,3 тыс.рублей; |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства и озеленения территории поселения имеется ряд не решенных проблем, на решение которых и направлена данная муниципальная программа.

Программно - целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без полной комплексной системы благоустройства Поселкового сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходование средств на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Данная программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

В результате проведенных мероприятий по существующей муниципальной программе на территории Тимашевского городского поселения появится качественное содержание существующих объектов благоустройства, что является одной из главных задач настоящей Программы.

Обязательными мероприятиями всех программ по благоустройству является санитарная очистка территории сельского поселения. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в сельском поселении не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупно - габаритного мусора, уборке улиц и площадей, вывозу несанкционированных свалок.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки.

Решением этой проблемы, возможно, является организация привлечения внимания общественности и контролирующих организаций к проблеме чистоты территории, прилегающих к торговым и промышленным предприятиям, а так же привлечение жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель программы - Совершенствование системы комплексного благоустройства, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:

- организация уличного освещения населенных пунктов Поселкового сельского поселения Тимашевского района;

-  организация содержания мест захоронения;

-  создание эстетичного вида сельского поселения;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

-создание комфортной среды проживания на территории поселения;

-стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.

- Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных для расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Организация содержания мест захоронения» |  |  |
| 1.1 | Площадь скошенной, убранной территории мест захоронения | кв.м | Значение целевого показателя определяется по площади обработочной территории , на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |
| 2 | «Благоустройство территории поселения» |  |  |
| 2.1 | Площадь скашивания сорной растительности | кв.м | Значение целевого показателя по площади вывезенного мусора на полигон, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |
| 2.2 | Количество ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории | л. | Значение целевого показателя определяется из расхода дизтоплива на основании накладных |
| 3 | «Организация уличного освещения» |  |  |
| 3.1 | Количество расхода киловатт на уличное освещение | КВт.ч | Значение целевого показателя определяется из расхода электроэнергии на уличное освещение на основании накладных |

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуется следующие основные мероприятия:

Мероприятие № 1: Содержание и уборка территории кладбищ (покос сорной растительности и уборка мусора.

Данное мероприятие предусматривает содержание  кладбищ и прилегающей к ним территории, т. е. скашивание травы,  срезка поросли.

Мероприятие № 2: Санитарное содержания  территории Поселкового сельского поселения  (сбор мусора,  скашивания сорной растительности и т.д.).

Данное мероприятие предусматривает: проведение субботников по наведению порядка.

Мероприятие № 3: Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории

Данное мероприятие предусматривает: приобретение ГМС по вывозу мусора.

Мероприятие № 4: Оплата электроэнергии за уличное освещение на территории  сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий по оплате электроэнергии за уличное освещение.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Для выполнения намеченных мероприятий необходимо ресурсное обеспечение Программы, которое предполагает выделение средств из бюджета Поселкового сельского поселения Тимашевского района. Объем финансирования программы в 2015-2017 годах составляет 1 511,4 тыс.руб., в том числе по годам:

| № п./п. | Наименование показателя | Ед. измер. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет Поселкового сельского поселения Тимашевского района | тыс. руб. | 693,3 | 400,8 | 417,3 | 1511,4 |

Для реализации мероприятия «Содержание и уборка территории кладбищ (покос сорной растительности и уборка мусора» предусмотрено средств бюджета в размере 60,0 тыс.руб. По годам реализации запланировано 2015 год – 20,0 тыс.руб., 2016 год- 20,0 тыс.руб., 2017 год – 20,0 тыс.руб., Денежные средства планируется направить на содержание  кладбищ и прилегающей к ним территории  Поселкового сельского поселения (скашивание травы,  срезка поросли). Сумма запланированных средств сложилась исходя из затрат на проведение аналогичных мероприятий в 2014 году (договор возмездного оказания услуг).

Для реализации мероприятия  «Санитарное содержания  территории Поселкового сельского поселения  (сбор мусора,  скашивания сорной растительности, приобретение материалов для косьбы)  предусмотрено средств бюджета в размере 320,4 тыс.руб. По годам реализации запланировано 2015 год –220,4 тыс.руб., 2016 год- 50,0 тыс.руб., 2017 год – 50,0 тыс.руб. Сумма запланированных средств сложилась исходя из затрат на проведение аналогичных мероприятий в 2014 году (договор возмездного оказания услуг). Планируется по расценке сложившейся в 2014 году провести скашивание сорной и карантинной растительности в 2015 году 55 800 кв.м., в 2016 и 2017 годах по 16 667 кв.м

Для реализации мероприятия  «Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории» и создание условий для организации централизованного сбора, вывоза мусора и твердых бытовых отходов предусмотрено средств бюджета на 2015 год в  размере 50,0 тыс.руб. из них - оплата за приобретение дизельного топлива  для  техники в количестве 1 2264 л  плановой  стоимостью 31,18 руб.   за 1 л., материальных запасов.

Для реализации мероприятия: «Оплата электроэнергии за уличное освещение на территории  сельского поселения» предусмотрено средств местного бюджета в размере  1060,4 тыс.руб. По годам реализации запланировано 2015 год – 382,3 тыс.руб., в том числе на электроэнергию 315,0 тыс.руб. в количестве 50,0 тыс.кВт по цене 6,30 руб. за кВт и на ремонт 67,3 тыс.руб. На 2016 год- 330,8 тыс.руб., 2017 год – 347,3 тыс.руб., для оплаты электроэнергии за уличное освещение в количестве 50,0 тыс.кВт по цене 2015 года по 6,30 руб. за кВт с учетом инфляции.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поселкового сельского поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поселкового поселения Тимашевского района.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 30 октября 2014 года № 135 «О принятии решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Поселкового сельского поселения Тимашевского района».

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за её выполнением

7.1. В целях достижения результатов программы координатор муниципальной программы:

- обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей и участников программы;

- осуществляет текущий контроль  своевременности и качества выполнения мероприятий программы;

- готовит и представляет финансисту  отчеты о реализации программы (по форме согласно приложению № 8 к Порядку разработки муниципальных программ);

- подготавливает и вносит изменения в программу в соответствии с разделом 3 Порядка разработки муниципальных программ;

-  проводит оценку эффективности муниципальной программы;

- размещает муниципальные заказы, необходимые для реализации программы  в соответствии с федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами Поселкового сельского поселения  Тимашевского района.

7.2. Контроль исполнения программы осуществляет глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

7.3. Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации программы несет координатор муниципальной   программы.

7.4. С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы (приложение № 8 к Порядку разработки муниципальных программ);

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

7.5. Годовой отчет о реализации программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7.6.  Финансист ежегодно, в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год  и представляет ее главе поселения.

7.7. Ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за соответствующий финансовый год глава поселения представляет в Совет отчет о реализации программ в отчетном финансовом году.

Заведующий сектором администрации

Поселкового сельского

поселения Тимашевского района                                               Т.В.Тимофеева