ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Поселкового сельского поселения Тимашевского района» на 2021 – 2023 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Поселкового сельского поселения

Тимашевского района» на 2021 – 2023 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Мероприятие № 1: Содержание и уборка территории кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и уборка территории кладбищ (покос сорной растительности и уборка мусора) | всего | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Ежегодное скашивание сорной растительности 4541 м2 на территории мест захоронения, сбор мусора в контейнеры в объеме 534 м2 | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие № 2: Санитарное содержание территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию №2: |  | 3 600,9 | 3 087,9 | 513,0 | - |  |  |  |
|  | в том, числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор мусора, скашивание сорной растительности, уборка снега, корчевка пней | всего | 496,4 | 236,4 | 260,0 | - | Ежегодное скашивание сорной растительности 51000 м2 территории, уборка снега, мусора |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района, подведомственные учреждения |
|  |  | местный бюджет | 496,4 | 236,4 | 260,0 | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.2 | Скашивание карантинной растительности | всего | 65,0 | 65,0 | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 65,0 | 65,0 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение расходных материалов для косьбы сорняков, ремонта трактора | Всего | 190,2 | 155,1 | 35,1 | - | Приобретение лески, масла для косьбы сорняков, запчасти для ремонта трактора |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 171,5 | 155,1 | 16,4 | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18,7 | - | 18,7 | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение косилки | Всего | 67,1 | 67,1 | - | - | Приобретение 1 косилки |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 67,1 | 67,1 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.5 | Погрузка и доставка пластиковой трубы | всего | 18,5 | 18,5 | - | - | Погрузка и доставка пластиковой трубы количестве 1 шт. |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 18,5 | 18,5 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.6 | Разработка документации по визуализации уличного спортивного воркаут комплекса | всего | 29,0 | 29,0 | - | - | Разработка документации по визуализации уличного спортивного воркаут комплекса в количестве 1 шт. |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 29,0 | 29,0 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.7 | Обустройство тротуара от ул. Ленина, 24 до пер. Садовый, 16 в п. Советском Тимашевского района | всего | 387,5 | 387,5 | - | - | Обустройство тротуара протяженностью 105 м. |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 83,1 | 83,1 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11,5 | 11,5 | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 276,7 | 276,7 | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 16,2 | 16,2 | - | - |  |  |  |
| 2.8 | Обустройство тротуара от ул. Ленина, 30-34 до ул. Дружбы в п. Советском Тимашевского района | всего | 393,6 | 393,6 | - | - | Обустройство тротуара протяженностью 110 м. |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 104,5 | 104,5 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 11,4 | 11,4 | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 273,7 | 273,7 | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | - | - |  |  |  |
| 2.9 | Обустройство тротуара от ул. Ленина, 16-18 до ул. Дружбы в п. Советском Тимашевского района | всего | 265,1 | 265,1 | - | - | Обустройство тротуара протяженностью 83 м. |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 265,1 | 265,1 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.10 | Установка уличного воркаут комплекса в п. Советский | всего | 1 287,0 | 1 287,0 | - | - | Установка уличного спортивного воркаут комплекса в количестве 1 шт. |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 287,0 | 1 287,0 | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.11 | Аккарицидная обработка территории Поселкового сельского поселения | всего | 8,5 | 8,5 | - | - | Аккарицидная обработка территории площадью 8000 м2 |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 8,5 | 8,5 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.12 | Технический надзор по объектам: воркаут, тротуары – 2 шт. | всего | 41,7 | 41,7 | - | - | Технический надзор в количестве 3 шт. |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 41,7 | 41,7 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.13 | Установка оборудования уличного воркаут комплекса в п. Советский | всего | 66,2 | 66,2 | - | - | Установка оборудования 1 уличного воркаут комплекса |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 66,2 | 66,2 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.14 | Кадастровые работы с изготовлением технического плана | всего | 33,2 | 33,2 | - | - | Кадастровые работы в количестве 1 шт. |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 33,2 | 33,2 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.15 | Земельные работы по планированию места (площадки) для сжигания | всего | 34,0 | 34,0 | - | - | Земельные работы по планированию 1 места (площадки) для сжигания |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | - | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.16 | Проведение компенсацион-ного озеленения | всего | 152,9 | - | 152,9 | - | Проведение компенсационного озеленения |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 152,9 | - | 152,9 | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.17 | Работы по обследованию качества монтажа тротуара, выполненного из асфальтового покрытия по адресу: п. Советский, ул. Ленина, и изготовление экспертного заключения | всего | 35,0 | - | 35,0 | - | Выполнение работ по обследованию качества монтажа тротуара и изготовление экспертного заключения по 1 тротуару |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 35,0 | - | 35,0 | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.18 | Изготовление сметной документации для выполнения работ по демонтажу и восстановлению тротуара по ул. Ленина в п. Советский | всего | 30,0 | - | 30,0 | - | Количество изготовленной сметной документации – 1 шт. |  | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | - | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие № 3: Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории | всего | 156,8 | 30,0 | 126,8 | - |  | Приобретение ГСМ на период действия программы 12090 л. (по 4030 л. ежегодно) | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 156,8 | 30,0 | 126,8 | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие № 4: Ремонт уличного освещения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт уличного освещения, приобретение материалов | всего | 951,9 | 202,1 | 749,8 | - |  | Ремонт линии электросетей, приобретение зап. частей для ремонта, организация дополнительного освещения по ул. Комсомольская, приобретение светильников для организации освещения по ул. Заречная и пер. Школьный п. Советский | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 651,9 | 202,1 | 449,8 | - |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 300,0 | - | 300,0 | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 4 799,6 | 3 350,0 | 1 419,6 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 600,4 | 1 469,5 | 1 100,9 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 628,6 | 1 309,9 | 318,7 | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 550,4 | 550,4 | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 20,2 | 20,2 | - | - |  |  |  |

Главный специалист администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района 				                                                                                                     	Т.В. Тимофеева