ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Поселкового сельского поселения Тимашевского района» на 2021 – 2023 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории Поселкового сельского поселения**

**Тимашевского района» на 2021 – 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | Объем финансирования,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Мероприятие № 1: Содержание и уборка территории кладбищ | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание и уборка территории кладбищ (покос сорной растительности и уборка мусора) | всего | | **90,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | | Ежегодное скашивание сорной растительности  4541 м2 на территории мест захоронения, сбор мусора в контейнеры в объеме 534 м2 | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| краевой бюджет | | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | |
| Мероприятие № 2: Санитарное содержание территории поселения | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по мероприятию №2:** | | | **3 831,0** | **3 087,9** | **448,0** | **295,1** |  | |  |
|  | в том, числе | | |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1 | Сбор мусора, скашивание сорной растительности, уборка снега,  корчевка пней | всего | | 696,4 | 236,4 | 230,0 | 230,0 | Ежегодное скашивание сорной растительности 51000 м2 территории, уборка снега, мусора | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района, подведомственные учреждения |
| местный бюджет | | 696,4 | 236,4 | 230,0 | 230,0 |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.2 | Скашивание карантинной растительности | всего | | 65,0 | 65,0 | - | - |
| местный бюджет | | 65,0 | 65,0 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.3 | Приобретение расходных материалов для косьбы сорняков, ремонта трактора | Всего | | 285,3 | 155,1 | 65,1 | 65,1 | Приобретение лески, масла для косьбы сорняков, запчасти для ремонта трактора | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 285,3 | 155,1 | 65,1 | 65,1 |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.4 | Приобретение косилки | Всего | | 67,1 | 67,1 | - | - | Приобретение  1 косилки | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 67,1 | 67,1 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.5 | Погрузка и доставка пластиковой трубы | всего | | 18,5 | 18,5 | - | - | Погрузка и доставка пластиковой трубы количестве 1 шт. | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 18,5 | 18,5 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.6 | Разработка документации по визуализации уличного спортивного воркаут комплекса | всего | | 29,0 | 29,0 | - | - | Разработка документации по визуализации уличного спортивного воркаут комплекса в количестве 1 шт. | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 29,0 | 29,0 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.7 | Обустройство тротуара от ул. Ленина, 24 до пер. Садовый, 16 в п. Советском Тимашевского района | всего | | 387,5 | 387,5 | - | - | Обустройство тротуара протяженностью 105 м. | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 83,1 | 83,1 | - | - |
| краевой бюджет | | 11,5 | 11,5 | - | - |
| федеральный бюджет | | 276,7 | 276,7 | - | - |
| внебюджетные источники | | 16,2 | 16,2 | - | - |
| 2.8 | Обустройство тротуара от ул. Ленина, 30-34 до ул. Дружбы в п. Советском Тимашевского района | всего | | 393,6 | 393,6 | - | - | Обустройство тротуара протяженностью 110 м. | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 104,5 | 104,5 | - | - |
| краевой бюджет | | 11,4 | 11,4 | - | - |
| федеральный бюджет | | 273,7 | 273,7 | - | - |
| внебюджетные источники | | 4,0 | 4,0 | - | - |
| 2.9 | Обустройство тротуара от ул. Ленина, 16-18 до ул. Дружбы в п. Советском Тимашевского района | всего | | 265,1 | 265,1 | - | - | Обустройство тротуара протяженностью 83 м. | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 265,1 | 265,1 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.10 | Установка уличного воркаут комплекса в  п. Советский | всего | | 1 287,0 | 1 287,0 | - | - | Установка уличного спортивного воркаут комплекса в количестве 1 шт. | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | - | - | - | - |
| краевой бюджет | | 1 287,0 | 1 287,0 | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.11 | Аккарицидная обработка территории Поселкового сельского поселения | всего | | 8,5 | 8,5 | - | - | Аккарицидная обработка территории площадью 8000 м2 | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 8,5 | 8,5 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.12 | Технический надзор по объектам: воркаут, тротуары – 2 шт. | всего | | 41,7 | 41,7 | - | - | Технический надзор в количестве 3 шт. | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 41,7 | 41,7 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.13 | Установка оборудования уличного воркаут комплекса в  п. Советский | всего | | 66,2 | 66,2 | - | - | Установка оборудования | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 66,2 | 66,2 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.14 | Кадастровые работы с изготовлением технического плана | всего | | 33,2 | 33,2 | - | - | Кадастровые работы в количестве 1 шт. | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 33,2 | 33,2 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.15 | Земельные работы по планированию места (площадки) для сжигания | всего | | 34,0 | 34,0 | - | - | Земельные работы по планированию 1 места (площадки) для сжигания | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 34,0 | 34,0 | - | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 2.16 | Проведение компенсацион-ного озеленения | всего | | 152,9 | - | 152,9 | - | Проведение компенсационного озеленения | | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 152,9 | - | 152,9 | - |
| краевой бюджет | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| Мероприятие № 3: Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории | всего | | **343,6** | **30,0** | **156,8** | **156,8** | | Приобретение ГСМ на период действия программы  12090 л.  (по 4030л. ежегодно) | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | | 343,6 | 30,0 | 156,8 | 156,8 | |
| краевой бюджет | | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | |
| Мероприятие № 4: Ремонт уличного освещения на территории поселения | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Ремонт уличного освещения, приобретение материалов | | всего | **620,8** | **202,1** | **318,7** | **100,0** | | Ремонт линии электросетей, приобретение зап. частей для ремонта, организация дополнительного освещения по ул. Комсомольская, приобретение светильников для организации освещения по ул. Заречная и пер. Школьный в  п. Советский | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
| местный бюджет | 620,8 | 202,1 | - | 100,0 | |
| краевой бюджет | **-** | **-** | 318,7 | **-** | |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | |
|  | Итого по программе | | всего | **4 885,4** | **3 350,0** | **953,5** | **581,9** | |  |  |
|  |  | | местный бюджет | 3 004,9 | 1 469,5 | 634,8 | 581,9 | |  |  |
|  |  | | краевой бюджет | 1 309,9 | 1 309,9 | 318,7 | - | |  |  |
|  |  | | федеральный бюджет | 550,4 | 550,4 | - | - | |  |  |
|  |  | | внебюджетные источники | 20,2 | 20,2 | - | - | |  |  |

Главный специалист администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района Т.В. Тимофеева