ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Поселкового сельского поселения

Тимашевского района на 2015 – 2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам (тыс.руб.) |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие № 1: Содержание и уборка территории кладбищ (покос сорной растительности и уборка мусора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и уборка территории кладбищ (покос сорной растительности и уборка мусора) | всего | 58,1 | 18,1 | 20,0 | 20,0 | Ежегодное скашивание сорной растительности, на период срока программы до 14816 кв.м территории мест захоронения | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 58,1 | 18,1 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 2: Санитарное содержания территории Поселкового сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию |  | 502,3 | 352,3 | 50,0 | 100,0 |  |  |
|  | в том, числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор мусора, скашивания сорной растительности, | всего | 449,3 | 299,3 | 50,0 | 100,0 | Скашивание сорной растительности в 2015 году-97766 кв.м, в 2016 году 16667 кв.м, в 2017 году 33334 кв.м | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района, подведомственные учреждения |
|  |  | местный бюджет | 449,3 | 299,3 | 50,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение расходных материалов для косьбы сорняков | Всего | 53,0 | 53,0 |  |  | Приобретение расходных материалов для косьбы сорняков | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 3: Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории | всего | 263,0 | 163,0 | 50,0 | 50,0 | Приобретение ГСМ на период действия программы 8571 л | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 263,0 | 163,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 4: Оплата электроэнергии за уличное освещение на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию |  | 1102,1 | 452,1 | 300,0 | 350,0 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оплата электроэнергии за уличное освещение на территории сельского поселения | всего | 1038,3 | 388,3 | 300,0 | 350,0 | Количество расхода киловатт на уличное освещение 50 000 квт. ежегодно | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1038,3 | 388,3 | 300,0 | 350,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт уличного освещения, приобретение материалов | всего | 63,8 | 63,8 |  |  | Поступление бесперебойного электроснабжения | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 63,8 | 63,8 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 1925,5 | 985,5 | 420,0 | 520,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1925,5 | 985,5 | 420,0 | 520,0 |  |  |

Заведующий сектором администрации  Поселкового

сельского поселения  Тимашевского района 				                                          	Т.В.Тимофеева