Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района

от _________________ № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района» на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района» на 2021-2023 годы

| Координатор муниципальной программы | Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района. |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района. |
| Задачи муниципальной программы | - ремонт и организация уличного освещения населенных пунктов Поселкового сельского поселения, в т.ч. организация дополнительного освещения; - организация содержания мест захоронения; - создание комфортной среды проживания на территории поселения; - стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения; - разработка проектно-сметной документации и контрольный надзор; - разработка документации по визуализации; - обустройство тротуаров. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - площадь скошенной, убранной территории мест захоронения; - площадь скашивания сорной растительности; - количество ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории; - количество приобретенного инвентаря и оборудования необходимого для уборки территории поселения, запасных частей для ремонта трактора; - количество разработанной документации по визуализации; - протяженность отремонтированного тротуара; - протяженность обустроенных тротуаров; - протяженность электросетей, подлежащих ремонту; - количество установленных уличных спортивных воркаут комплексов; - площадь территории, подлежащей аккарицидной обработке; - количество проведенных технических надзоров; - количество проведенных лабораторных испытаний; - количество тротуаров, подлежащих обследованию. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы 2021 - 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы из местного бюджета составит 5 063,6 тыс. руб., в том числе по годам: - 2021 год – 3 350,0 тыс. рублей; - 2022 год – 1 131,7 тыс. рублей; - 2023 год – 581,9 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства и озеленения территории поселения имеется ряд не решенных проблем, на решение которых и направлена данная муниципальная программа.

Программно – целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без полной комплексной системы благоустройства Поселкового сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не

расходование средств на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Данная программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

В результате проведенных мероприятий по существующей муниципальной программе на территории поселения появится качественное содержание существующих объектов благоустройства, что является одной из главных задач настоящей Программы.

Обязательными мероприятиями всех программ по благоустройству является санитарная очистка территории сельского поселения. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в сельском поселении не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупно – габаритного мусора, уборке улиц и площадей, вывозу несанкционированных свалок.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки.

Решением этой проблемы, возможно, является организация привлечения внимания общественности и контролирующих организаций к проблеме чистоты территории, прилегающих к торговым и промышленным предприятиям, а так же привлечение жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель программы – совершенствование системы комплексного благоустройства, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

- ремонт уличного освещения населенных пунктов Поселкового сельского поселения;

-  организация содержания мест захоронения;

-  создание эстетичного вида сельского поселения;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

-  сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.

- Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных для расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Содержание и уборка территории кладбищ» |  |  |
| 1.1 | Площадь скошенной, убранной территории мест захоронения | 4м2 | Значение целевого показателя определяется по площади скошенной, убранной территории, на основании актов выполненных работ в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |
| 2 | «Санитарное содержание территории поселения» |  |  |
| 2.1 | Площадь скашивания сорной растительности | 4м2 | Значение целевого показателя определяется по площади скошенной, убранной территории, на основании актов выполненных работ в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |
| 2.2 | Количество приобретенного инвентаря и оборудования необходимого для уборки территории поселения, запасных частей для ремонта трактора | шт. | Значение целевого показателя определяется из расхода инвентаря, оборудования, запчастей на основании накладных. |
| 2.3 | Количество приобретаемых основных средств (косилок, кусторезов) | шт. | Определяется из количества приобретаемого основного оборудования для косьбы сорняков, на основании накладных. |
| 2.4 | Количество разработанных проектно-сметной документации | шт. | Значение целевого показателя определяется количеством разработанной проектно-сметной документацией. |
| 2.5 | Количество разработанной документации по визуализации | шт. | Значение целевого показателя определяется количеством разработанной документации по визуализации. |
| 2.6 | Протяженность отремонтированных тротуаров | м. | Значение целевого показателя определяется протяженностью отремонтированных тротуаров. |
| 2.7 | Количество установленных уличных спортивных воркаут комплексов | шт. | Значение целевого показателя определяется количеством установленных уличных спортивных воркаут комплексов. |
| 2.8 | Площадь территории, подлежащей аккарицидной обработке. | 5м2 | Значение целевого показателя определяется площадью обработанной территории. |
| 2.9 | Количество проведенных технических надзоров | шт. | Значение целевого показателя определяется количеством проведенных технических надзоров |
| 2.10 | Количество проведенных лабораторных испытаний | шт. | Значение целевого показателя определяется количеством проведенных лабораторных испытаний |
| 2.11 | Количество тротуаров, подлежащих обследованию | шт. | Значение целевого показателя определяется количеством тротуаров, подлежащих обследованию |
| 3 | «Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории» |  |  |
| 3.1 | Количество ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории | л. | Значение целевого показателя определяется из расхода дизтоплива на основании накладных |
| 4 | «Ремонт уличного освещения на территории поселения» |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий электросетей, подлежащих ремонту | км. | Значение целевого показателя определяется на основании актов выполненных работ в соответствии с муниципальными контрактами, договорами. |

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы - 2021-2023 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуется следующие основные мероприятия:

Мероприятие № 1: Содержание и уборка территории кладбищ.

Данное мероприятие предусматривает содержание кладбищ и прилегающей к ним территории, т. е. скашивание травы, срезка поросли, уборка от мусора.

Мероприятие № 2: Санитарное содержания территории Поселкового сельского поселения  (сбор мусора,  скашивания сорной растительности и т.д.).

Данное мероприятие предусматривает: привлечение на работы наемных лиц, организаций для сбора мусора,  скашивания сорной растительности, проведение субботников по уборке территории поселения, очищения территории от снега и льда, приобретение основных средств и материалов для наведения порядка, разработку проектно-сметной документации проекта благоустройства п. Советского, разработку документации по визуализации уличного спортивного воркаут комплекса. Также планируется обустройство тротуаров в п. Советский, установка уличного спортивного воркаут комплекса и аккарицидная обработка территории поселения. В 2022 году планируется проведение компенсационного озеленения, а также проведение работ по обследованию тротуара по ул. Ленина п. Советский и изготовление экспертного заключения.

Мероприятие № 3: Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории.

Данное мероприятие предусматривает: приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории, по вывозу мусора.

Мероприятие № 4: Ремонт уличного освещения на территории поселения.

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий по выполнению работ по уличному освещению, в т.ч. по организации освещения,  дополнительного освещения, приобретение расходных материалов для ремонта.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Для выполнения намеченных мероприятий необходимо ресурсное обеспечение Программы, которое предполагает выделение средств из бюджета Поселкового сельского поселения Тимашевского района. Объем финансирования программы в 2021 - 2023 годах составляет 5 063,6 тыс. руб., в том числе по годам:

| № п./п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет Поселкового сельского поселения Тимашевского района | тыс. руб. | 3 350,0 | 1 131,7 | 581,9 | 5 063,6 |

Для реализации мероприятия «Содержание и уборка территории кладбищ (покос сорной растительности и уборка мусора» предусмотрено средств бюджета в размере 90,0 тыс. руб. По годам реализации запланировано на 2021 год - 30,0 тыс. руб., на 2022 год - 30,0 тыс. руб., на 2023 год - 30,0 тыс. руб.  Денежные средства планируется направить на содержание кладбищ и прилегающей к ним территории Поселкового сельского поселения (скашивание травы,  срезка поросли). Сумма запланированных средств  сложилась исходя из затрат на проведение аналогичных мероприятий в 2020 году (договора возмездного оказания услуг).

Для реализации мероприятия  «Санитарное содержание  территории Поселкового сельского поселения (сбор мусора, скашивания сорной растительности)  предусмотрено средств бюджета 3 896,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации запланировано 2021 год – 3 087,9 тыс. руб., 2022 год – 513,0 тыс. руб., 2023 год – 295,1 тыс. руб. На 2021 год сумма запланированных средств сложилась исходя из затрат на проведение аналогичных мероприятий в 2020 году (договоры возмездного оказания услуг с учетом фондов). Планируется провести скашивание сорной и карантинной растительности до 51000 кв.м. ежегодно. На 2021 год  сумма сложилась на основании договоров планируемых к заключению в 2020 году. В 2021 году планируется приобретение расходных материалов для косьбы, приобретение кустореза.

Для реализации мероприятия  «Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории» предусмотрено средств бюджета в  сумме 313,6 тыс. руб. на оплату дизельного топлива  для  техники в количестве 12090 л.: 2021 год - 4030 л  плановой  стоимостью 38,90 руб. за 1 л (цена по договору ИП Калайчев Ш.С. в 2020 году). На следующие года планируется: на 2022 год – 4030 л. и на 2023 год – 4030 л.

Для реализации мероприятия: «Ремонт уличного освещения на территории поселения» предусмотрено 764,0 тыс. руб. в 2021-2023гг.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поселкового сельского поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поселкового поселения Тимашевского района.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении  № 5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Поселкового сельского поселения Тимашевского района, утвержденному Постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 6 августа 2021 г. № 59.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за её выполнением

7.1. В целях достижения результатов программы координатор муниципальной программы:

- обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей и участников программы;

- осуществляет текущий контроль  своевременности и качества выполнения мероприятий программы;

- готовит и представляет финансисту  отчеты о реализации программы (по форме согласно приложению № 10 к Порядку разработки муниципальных программ);

- подготавливает и вносит изменения в программу в соответствии с разделом 3 Порядка разработки муниципальных программ;

-  проводит оценку эффективности муниципальной программы;

- размещает муниципальные заказы, необходимые для реализации программы  в соответствии с федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами Поселкового сельского поселения  Тимашевского района.

7.2. Контроль исполнения программы осуществляет глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

7.3. Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации программы несет координатор муниципальной   программы.

7.4. С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы (приложение № 10 к Порядку разработки муниципальных программ);

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

7.5. Годовой отчет о реализации программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7.6.  Финансист ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год  и представляет ее главе поселения.

7.7. Ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за соответствующий финансовый год глава поселения представляет в Совет отчет о реализации программ в отчетном финансовом году.

Главный специалист администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района                                                                       Т.В.Тимофеева